CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES R.A.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI,

privind situatiile financiare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

incheiate la data de 31.12.2013

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA, este persoana juridica romana de interes judetean, care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Arges pe baza de gestiune economica si autonomie financiara conform legislatiei in vigoare,(Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome) ,administrand intreaga retea de drumuri judetene in baza contractului de administrare nr. 13398/01.11.2011 incheiat cu C.J.Arges.

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA, infiintata in baza Hotararii Consiliul Arges nr.158/25.08.2010,cu sediul in Pitesti, str. George Cosbuc, Nr. 40, judetul Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J03/1091/2010, avand cod unic de inregistrare RO27648587, a desfasurat in anul 2013 activitati de lucrari de constructii drumuri si poduri, realizand urmatorii indicatori:

VENITURI TOTALE =19.801.906,72  lei,din care:

- Veniturile  din productia vanduta , in valoare de 19.542.656,60 lei,  reprezentand venituri  specifice activitatii de productie (lucrari de investitii si de reparatii curente) si  activitatii  de administrare a retelei  de drumuri judetene (1.140  km).

- venituri din redeventa urmare concesionarii   Districtului  Domnesti=11.262,48  lei;

- venituri din activitati diverse(tarife  eliberare avize,autorizatii de amplasare si executie obiective in zona drumurilor judetene )=245.567.89  lei;.

- venituri financiare obtinute de la banci (dobanzi bancare)=2.419,75 lei;

CHELTUIELI TOTALE =19.347.226  lei ,din care:

- cheltuielile  de exploatare   = 19.256.091 lei, reprezinta cheltuieli cu resursele materiale si umane pentru activitatea de productie realizata in regie proprie,  cheltuieli privind  prestatiile externe ce decurg din activitatea de productie realizata cu tertii,precum  si cheltuieli administrative ( energie electrica, energie termica,  apa, canal, paza bunurilor publice, impozite si taxe locale, cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor corporale, cheltuieli privind comisioanele bancare);

-cheltuieli cu impozitul pe profit =91.135 lei;

Astfel a rezultat un profit brut de 545.815,72 lei si un profit  net =454.680,72 lei, a carui repartizare a fost supusa avizarii  Consiliului de Administratie conform Hotararii nr.18/22.05.2014   pe urmatoarele destinatii

-      Rezerve legale 5%                                        =        27.291,00 lei;

- Alte rezerve prevazute de lege                      =      170.955, 72 lei;

- Participarea salariatilor la profit                    =        42.739 ,00 lei;

- Varsaminte la bugetul local (C.J.Arges) 50% =     213.695 ,00 lei;

Contabilitate  a fost organizata si condusa corect si la zi cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Documentele privind operatiunile economico-financiare inregistrate in contabilitate in perioada 01.01.2013-31.12.2013 ,sunt legal intocmite si au fost inregistrate corect.

Au fost respectate regulile de intocmire a raportarii contabile si metodele contabile prevazute de reglementarile in vigoare in sensul ca posturile inscrise in raportarea contabila corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de comun acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale;

Raportarea contabila a fost intocmita pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si s-au respectat normele metodologice cu privire la intocmirea acesteia.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli si nu sunt situatii de aparitie a unor solduri anormale;

Contul de profit si pierderi reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale anului 2013.

Obligatiile fata de bugetul de stat si fata de fondurile speciale au fost corect stabilite;

Au fost respectate principiile contabilitatii: prudentei, permantei metodelor si continuitatii activitatii, independentei exercitiului .

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si reglementarile ulterioare( Ordin 3055/2009), precum si prevederile  Ordinul nr.79/21.01.2014.

In ceea ce priveste activitatea desfasurata in anul 2013, s-au realizat urmatoarele obiective de infrastructura rutiera (investitii si  intretinere curenta pe timp de vara si iarna) :

I. INVESTITII

A. Imbracaminte bituminoasa usoara

DJ 731 C Vata – Vetisoara, km 8+800-9+800, L=1,00 km, la Vedea si Cocu (stratul II)

DJ 679 C Caldararu – Izvoru - Mozaceni, km 0+000-0+715; km 2+317 - 2+817;    km 9+906-9+440, L =1,68 km, la Caldararu si Izvoru

DJ 679 E Bucov-Raca-Lim. Jud. Teleorman, km Km 1+500-2+590, L=1,09 km, la Raca

DJ 704 H Merisani – Baiculesti, km 10+090-11+650, L=1,56 km (pietruire), la Baiculesti

DC 205 Lacurile – Schitu Matei – Ciofrangeni, km 1+240-2+620, L=1,38 km, la Ciofrangeni

DC 133 Slobozia – Purcareni, km 2+325-3+325, L = 1,0 km (fundatie ), la Popesti

DC 450 Dragoslavele – Valea Frasinului, km 2+430-2+700, L=0,27 km, la Dragoslavele

B. Covoare bituminoase

DJ 732 C Cimpulung – Bughea de Jos, Km 0+602-1+738, L=1,14 km,  la Cimpulung  DJ 702 C Leordeni – Bogati, Km 10+900-11+610, L=0,7 km, la Bogati

DJ 659 Pitesti - Bradu – Suseni - Gliganu de Sus – Barlogu Km 13+000-14+900;Km 18+900-19+650, ( L = 2,65 km frezari si reparatii asfaltice), la Suseni

DJ 703 A Cotmeana-Cocu-Poiana Lacului, Km 24+096-28-796, L = 4,7 km, la Poiana Lacului

C. Modernizare drumuri

Amenajare trotuar DJ 703 E Pitesti – Babana – Cocu, km 2+200-2+950, L = 0,25 km, la Pitesti si Mosoaia

DC 136 A Surdulesti-Surdulesti, km 0+000-1+413, L = 1,413 km , la Mirosi

D. Constructii poduri si podete

Pod pe DJ 738 Poienari-Jugur-Draghici-Mihaesti, km 16+800, peste Vilcelul Stoianului, la Mihaiesti - receptionat;

Pod pe DJ 739  Barsesti – Negresti – Beleti, km 12+100, peste paraul Circinov, la Beleti-Negresti- terminat;

Podet pe DJ 741 Pitesti-Valea Mare-Fagetu-Mioveni, km 5+585, peste garla Vierosi, oras Mioveni – terminat;

Pod pe DC 136 A  Surdulesti – Surdulesti, km 0+351, peste paraul Burdea, la Mirosi - receptionat;

II. INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE VARA:

A.Pietruire, balastare

DJ 703 B Moraresti – Uda – Vedea, Km 1+900-18+000; Km 20+230-20+253;  km 49+000-53+800; km 60+325+68+783, L = 29,4 km, la Uda, Lunca Corbului, Costesti, Suseni, Rociu, Moraresti

DJ 740 Pauleasca – Zarnesti, Km 15+450-16+400, la Malureni

DJ 730 A Lim. Jud. Brasov - Podu Dambovitei, Km 14+713-24+713, L = 10 km, la Dambovicioara

DJ 731 B Samara – Babana – Richitelele de Sus-Cocu, Km 1+700-4+100; km 6+050-19+200, L = 15,5 km, la Poiana Lacului, Babana, Cocu

DJ 704 E Ursoaia – Bascovele, Km 3+100-13+100, L = 10 km, la Cotmeana

DJ 704 D Prislop-Lupuieni, Km 0+000-2+500, L =2,5 km, la Babana

DJ 703 E Pitesti-Popesti-Lungulesti-Cocu, Km 23+300-27+500, L = 4,2 km, la Cocu

DJ 703 A Cocu- Cerbu-Poiana Lacului Km 8+500-8+780, la Barbatesti, Km 28+796-37+682, L =9,16 km (pungi de argila), la Albota , Poiana Lacului

DJ 659 A Bradu - Costesti, Km 5+060-10+400, L =5,340 km, la Costesti

DJ 704 F Baiculesti-Tutana-Alunis, Km 6+600-12+300, L =5,700 km ,la Baiculesti

DJ 742 Baloteasca-Glambocata, Km 0+950-9+060, L = 9,0 km, la Leordeni

DJ 503 Rociu - Oarja, Km 123+000-121+600, L = 1,4 km, la Rociu

DJ 739 Beleti-Negresti, Km 9+800-12+000, L =2,200 km, la Beleti-Negresti

DJ 704 I Arefu (DN 7C) - Lac Vidraru – Cumpana - (DN 7C), Km 14+500-21+500,                       L=7,0 km, la Arefu

DJ 703 H Curtea de Arges - Salatruc, Km 9+475-10+364, la Plaiul Oii, la Cepari

DJ 679 A Barla-Caldararu, Km 0+000-13+750, L =13,75 km, la Caldararu

DJ 703 Cuca-Ciomagesti, Km 11+720-15+720, L= 4,0 km, la Cuca

DC 152 Langesti – Silisteni – Bumbuieni, Km 0+000-1+000, L = 1,0 km,  la Lunca Corbului

DC 153 A Marghia de Jos – Marghia de Sus, km 0+000-1+600,L = 1,6 km, la Lunca Corbului

B.Reparatii asfaltice

DJ 703 H Valea Danului-Cepari –Plaiul Oii, km 0+597-9+475; km 10+364-12+864, L=11,37 km, la Valea Danului

DJ 508 Furduiesti – Teiu, Km 0+000-9+950, la Ratesti si Cateasca

DJ 731 Piscani – Domnesti - Slatina, km 0+000-37+900,la Darmanesti, Cosesti, Pietrosani, Domnesti L=37,90 km

DJ 679 Paduroiu – Lunca Corbului, Km 0+000-48+200, la Poiana Lacului, Sapata, Lunca Corbului, Stolnici, Hirsesti, Barla

DJ 703 B Leordeni-Cateasca, Km 20+253-28+350; Km 78+360-83+126; Km 84+750-88+752, L = 16,85 km, la Vedea, Leordeni si Cateasca

DJ 702 A Ciupa –Neajlovelu, Km 39+100-42+528, L = 3,43 km, la Ratesti si Teiu

DJ 702 G Cateasca si Ratesti, Km 0+000-12+240; Km 12+423-17+400, L = 17,22 km, la Cateasca si Ratesti

DJ 703 I Merisani-Musatesti, Km 0+000-26+500, la Merisani, Malureni, Musatesti

DJ 704 G Albesti-Cicanesti, Km 0+000-6+200,L = 6,2 km, la Albesti, Cicanesti

DJ 735 Campulung –Albesti-Candesti, Km 0+000-7+500,L = 7,5 km, la Campulung, Bughea de Sus, Albestii de Muscel

DJ 738 Poienari-Jugur-Mihaiesti, Km 0+000-22+300, L = 22,3 km, la Campulung, Poienari, Mihaiesti

DJ 703 A Cotmeana-Cocu, Km 0+000-7+000; km 16+000-28+796; km 31+939-37+682, L =25,53 km, la Cotmeana, Cocu, Poiana Lacului, Albota

DJ 737 Campulung-Matau, Km 0+000-7+300; km 7+500-8+000, L = 7,8 km la Campulung, Mioarele

DJ 732 C Campulung-Bughea, Km 1+740-4+000; km 11+700-19+010, L = 9,5 km la Campulung, Bughea de Jos,Godeni, Schitu Golesti

DJ 703 K Maracineni-Budeasa, Km 2+450-15+680, L =13,230 km, la Budeasa si  Merisani

DJ  703 Cuca-Ciomagesti, Km 0+000-11+720, L = 11,7 km, la Moraresti, Cuca

DJ  659 Bradu-Mozaceni, Km 0+000-38+000, L = 35 km,  la Bradu, Costesti, Suseni, Rociu, Negrasi

DJ  704 B Calinesti-Rancaciov, Km 0+000-9+100, L =9,100 km, la Calinesti

DJ  704C Vranesti-Radu Negru, Km 1+900-5+250, L =3,350 km, la Calinesti

DJ  503 Rociu-Oarja, Km 123+300-138+559, L =15,250 km, la Rociu, Suseni,Oarja

DJ  725 Stoenesti-Dragoslavele, Km 0+000-3+313; km 6+500-7+200, L =4,0 km la Stoenesti si Dragoslavele

DJ 740 Maracineni -Micesti-Pauleasca, Km 0+000-8+664, L =8,664 km, la Maracineni si Micesti

DJ  703 F Cepari-Urluiesti, Km 22+940-25+385, L =2,45 km, la Cepari

DJ 679 A Popesti-Raca, Km 20+625-27+725, L = 7,10 km, la Popesti, Raca

DJ 703 E Pitesti – Lupuieni - Cocu, Km 2+950-10+000-22+000, L = 19,0 km, la Babana si Cocu

DJ 741 Pitesti - Valea Mare – Fagetu - Mioveni, Km 0+300-2+700, L = 2,4 km, la Stefanesti

C. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor inundatiilor

Refacere aripa aval dreapta pod b.a. pe DJ 704  G Albesti –Cicanesti si prelungire cu gabioane pe lungimea de 10 m, la Albesti de Arges

Refacere aparare de mal prin gabioane L = 60 m la pod b.a. peste  Valea Faurului, in comuna Musatesti

DJ 703 B Padureti-Costesti, Km 49+000-53+800, santuri L = 1,85 km, la Lunca Corbului si Costesti

DJ 725 Stoenesti-Dragoslavele, Km 3+313-6+626, rigole L =1,7 km, la Stoenesti si Dragoslavele

III. Siguranta circulatiei

Marcaje rutiere :

DJ 703 I Merisani – Musetesti, Km 0+000-26+500, L = 26,5 km, la Merisani, Malureni

DJ 703 E Pitesti – Babana – Cocu, Km 3+000-23+000,L = 20 km, la Mosoaia, Babana,Cocu

DJ 703 K Maracineni - Valea Marului, Km 0+000-15+682, L = 15,682  km, la Budeasa

DJ 702 Topoloveni-Botesti, Km 0+000-28+000, L = 28,00  km, la Topoloveni, Priboieni, Beleti-Negresti, Dobresti si Botesti

DJ 702 C Leordeni-Bogati, Km 0+000-11+600, L = 11,6  km, la Leordeni, Bogati

DJ 738 Poienari - Mihaiesti, Km 0+000-21+400, L = 21,400  km, la Poienari si Mihaiesti

DJ 678 A Poienari - Ciofrangeni, Km 25+290-39+196, L = 14,0 km, la Moraresti, Cepari, Ciofrangeni si Tigveni

DJ 702 G Catanele-Cateasca, Km 0+000-12+240;12+423-21+053, L=21,0 km,  la Cateasca, Ratesti si Teiu

DJ 703 B Leordeni-Cateasca, Km 83+126-88+752, L = 5,63  km, la Cateasca

DJ 739 Birzesti-Negresti, Km 12+000-17+000, L = 5,0 km, la Beleti-Negresti

DJ 731 C Izvoru-Vedea, Km 7+800-8+800, L = 1,0 km, la Vedea

DJ 508 Cateasca-Teiu, Km 0+000-12+500, L = 12,5 km, la Cateasca Ratesti si Teiu

DJ 703 H Suici-Salatrucu, Km 12+864-25+058, L = 12,2  km, la Suici si Salatrucu

DJ 731 Piscani - Domnesti, Km 0+000-48+000,L = 48,0 km, la Darmanesti, Cosesti, Pietrosani si Domnesti

DJ 704 G Albesti-Cicanesti, Km 0+000-7+500, L = 7,5  km, la Cicanesti

DJ  725 Stoenesti - Dragoslavele, Km 0+000-3+000 si km 6+700-10+500, L = 6,8 km, la Stoenesti si Dragoslavele

DJ  679 Lunca Corbului – Birla - Lim. Jud. Olt, Km 0+000-13+037; Km 13+587-48+220, L = 47,7 km, la Lunca Corbului, Stolnici, Harsesti, Birla

DJ 723 Lim.Jud.Dambovita-Boteni, Km 6+390-9+390,L = 3,0 km, la Boteni

DJ 504 Lim. Jud. Teleorman - Vulpesti, Km 110+700-136+695, L = 26,0  km, la Popesti, Izvoru, Recea, Buzoiesti

DJ 732 B Valea Silistei-Aninoasa-Berevoiesti, Km 0+000+6+444, L = 6,4 km, la Aninoasa si Berevoiesti

DJ 732 Stalpeni-Vladesti-Slanic, Km 0+000-25+188,L = 25,2 km, la Stalpeni, Vladesti, Balilesti, Aninoasa

DJ 732 A Titesti – Bajesti – Balilesti, Km 0+000-6+800, L = 6,8 km, la Titesti, Balilesti

DJ 731 D Micesti-Ganesti, Km 20+700-23+000, L = 2,3 km,  la Pietrosani

DJ 702A Cotmeana-Poiana Lacului, Km 24+096-28+796,L = 4,7 km, la Poiana Lacului

DC 205 Lacurile-Schitu Matei-Ciofrangeni, km 0+000-2+900, L = 2,9 km, la Ciofrangeni

DC 75 Golesti-Ciocanesti, km 0+000-4+000, L = 4  km, la Stefanesti

DC 450 Dragoslavele - Valea Frasinului si drumuri locale colonia Valea Frasinului,   L = 1,5 km , la Dragoslavele

DC 27 Stoenesti (DN 72 A)-Piatra (DN 73), Km 3+000-4+100, L = 1,1 km, la Stoenesti

Montat parapet la drum pe DJ 702 G int.A1(106,500) – Recea – Catanele – Coseri –Cateasca – Ratesti - lim. Jud. D-ta. L = 337,5 m, Km 6+100.

Montat parapet la pod pe DJ 703 H Curtea de Arges –Cepari – Suici - Salatrucu,  L = 50 m, Km 20+151, peste raul Topolog la Salatrucu

Montat parapet la drum L= 172,5 m, parapeti metalici la poduri si podete, L =184,5 m, pe DJ 703 B Moraresti-Salistea-Vedea-Lim.Jud.Olt, comunele Uda si Vedea

Montat parapet drum pe DJ 703 E Pitesti (DN 67B) – Babana - Cocu (DJ 703 B),   Km 4+920-5+280, L = 720 m, la Mosoaia

Montat parapet la drum L= 45 m si parapet la poduri si viaducte L =250,5 m, pe DJ 704 I Arefu – Lac Vidraru – Cumpana, km 16+000-21+500, la Arefu

Pentru iarna 2013-2014, Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. a intocmit Planul de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului, care cuprinde sectoarele de drum in lungime de 1.140 km. Sectoarele de drumuri judetene au fost repartizate pe 6 districte : Pitesti, Curtea de Arges, Cimpulung, Cateasca, Hirsesti, Buzoiesti si impartite pe 4 niveluri de viabilitate.

In anul 2013 pentru derularea ,, Programului national de dezvoltare locala – O.G. 28/2013’’ judetului Arges a fost decontata suma de 1.827.490 lei, reprezentand lucrari de drumuri, dupa cum urmeaza:

Asfaltare pe DJ 731 D Micesti - Purcareni - Ganesti, km 20+700-22+100, L = 1,4 km, la Pietrosani

Asfaltare DC 97 A Goranesti - Bogati, km 5+200-6+453, in comuna Bogati;

Reabilitare drumuri locale (DC 105 Oarja - Ciresu -Coseri, km 0+000-1+725 - asfaltare), in comuna Oarja;

Reabilitare DC 220 Budeasa Mare - Budeasa Mica, km 0+000-5+500, in comuna Budeasa;

Prin personalul de specialitate au fost efectuate revizii privind starea de viabilitate a drumurilor si podurilor si au fost luate masuri de remediere a deficientelor constatate.

De asemenea, s-au emis un numar de 125 acorduri si autorizatii pentru executarea de lucrari sau amplasarea de obiective in zona drumurilor judetene, in conformitate cu prevederile legale si hotararilor Consiliului Judetean nr. 108/19.12.2012 .

Au fost analizate sesizarile cetatenilor si ale Consiliilor Locale din judet luandu-se masurile legale pentru remedierea situatiilor constatate.

Personalul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.  a asigurat asistenta tehnica de specialitate la solicitarea Consiliilor Locale pentru desfasurarea licitatiilor organizate si pentru activitatea de administrare a drumurilor locale comunale.

De asemenea, s-a continuat activitatea de asigurare a asistentei tehnice prin personalul de specialitate al Regiei pentru lucrarile de investitii  intretinere si reparatii efectuate de catre Consiliile Locale pe drumurile comunale la cererea acestora.

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. colaboreaza cu autoritatile locale, cu Consiliul Judetean Arges, cu Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul de Stat in Constructii, cu Inspectoratul Judetean de Politie Arges, cu institutile de cercetare, proiectare si agenti economici de executie in domeniul rutier in rezolvarea problemelor in speta.

DIRECTOR GENERAL,

IVAŞCU SORIN