Anexa nr. 2

La PHCJ nr. 111/28.04.2021

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:

“ Reabilitare , supraetajare și extindere corp A de la U.A.M.S Dedulești”

comuna Morǎrești, sat Dedulești , județul Argeș

Valoarea totalǎ a investiției conform DEVIZULUI GENERAL

|  | Lei (fǎrǎ TVA) | Lei (inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totalǎ a investiției (INV) | 5 313 102,72 | 6 313 272,07 |
| Construcții -Montaj (C+M) | 4 183 919,21 | 4 978 863,86 |

DURATA ESTIMATĂ DE REALIZARE A INVESTIŢIEI

Durata estimatǎ de realizare a investiției este  de 24 de luni, din care:

- 6 luni durata de Proiectare și Consultanțǎ

- 18 luni durata de Execuție