CERERE DE FINANȚARE
Programul național de investiții „Anghel Saligny“

| 1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE |  |  |
| --- | --- | --- |
| U.A.T.: JUDEȚUL: ARGES | MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI |  |
| Număr/data înregistrare:…………,,.. | (Se completează numărul de înregistrare de la registratura Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.) |  |
| 2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII |  |  |
| Beneficiar (U.A.T.): | Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş Cod fiscal: 4229512 Adresa: Municipiul Piteşti, România, Str. Piaţa Vasile Milea, Nr.1, judeţul Argeş, Cod Postal:110053 Număr de telefon: 0248/210056 fax:0248/220137; Adresa web:www.cjarges.ro |  |
| Denumirea obiectivului de investiții: | ”MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI SI COSTESTI” |  |
| Tip proiect: | - proiect integrat (mai multe categorii de investiții) |  |
| Categoria de investiție: | c) drumurile publice (modernizare); d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale (reabilitare). |  |
| Tip investiție: | - obiectiv de investiții în continuare |  |
| Amplasament: | ( localitate, U.A.T.) DJ 703B in comuna Lunca Corbului si orasul Costesti, judetul Arges |  |
| Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): | (perioada exprimată în luni cuprinsă între data aprobării notei conceptuale și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției finale) : 118 luni |  |
| Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/ Hotărârea A.D.I. | (număr/dată) |  |
| Valoarea totală a obiectivului de investiții: | (Se va prezenta valoarea în lei cu T.V.A.) 25.005.987,59 |  |
| Valoarea solicitată de la bugetul de stat: | (Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) 24.391.402,22 |  |
| Valoarea finanțată de la bugetul local: | (Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) 614.585,37 |  |
| Valoare calculată conform standardului de cost | (Se va prezenta valoarea în lei fără TVA.) 18.220.826,69 |  |
| Cost unitar aferent investiției (calculat) | (Se va prezenta valoarea în lei fără TVA.) 1.816.632,77 lei/km sau locuitor sau locuitor echivalent |  |
| 3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII |  |  |
| c) Pentru drumurile publice: - tip drum: drum județean - clasă tehnică: IV - lungime drum: 10 030 metri; - lucrări de consolidare: nu; - lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da; - trotuare: nu; - locurile de parcare, oprire și staționare: nu; - număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 3 poduri; - bretele de acces, noduri rutiere: nu; - alte lucrări de artă: nu. d) Pentru poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale pentru fiecare tip: - drumul pe care este amplasat/clasă tehnică: drum județean DJ 703B / clasă tehnică: IV ; - număr obiecte: 3; - lungime: lungime totală de 87,80 metri; - număr deschideri: 5; - lățime: 32,9 metri. |  |  |
| 4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI |  |  |
| Adresa poștală a solicitantului (Se va completa adresa poștală a sediului principal.) |  |  |
| Strada: Str. Piaţa Vasile Milea | Număr: Nr.1 | Cod poștal: 110053 |
| Localitatea: Pitesti | Județul: Arges |  |
| Reprezentantul legal al solicitantului: |  |  |
| Nume și prenume: Ion MÎNZÎNĂ |  |  |
| Funcție: PREŞEDINTE |  |  |
| Număr de telefon fix: 0248 21 00 56 |  |  |
| Număr de telefon mobil: |  |  |
| Adresă poștă electronică (obligatoriu): presedinte@cjarges.ro |  |  |
| Persoana de contact: |  |  |
| Nume și prenume: Mihail Alin STOICEA |  |  |
| Funcție: DIRECTOR EXECUTIV |  |  |
| Număr de telefon: 0722320806 |  |  |
| Adresă poștă electronică: alin.stoicea@cjarges.ro |  |  |

Subsemnatul, Ion MÎNZÎNĂ, având funcția de PREŞEDINTE în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ARGEŞ, județul ARGEŞ,

confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale,
confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte.

De asemenea, confirm că la data prezentei nu am cunoștință de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Președinte/Reprezentant legal
Ion MÎNZÎNĂ

Semnătura .........................