Anexa 3 la H.C.J nr. .................

Principalii indicatori tehnico – economici aferenti investitiei

,,Modernizare DJ 679 D Malu (DJ 679 – km 38+940) – Coltu – Ungheni – Recea – Negrasi - Mozacu,  km 7+940-14+940, L = 7 km, comuna Ungheni,  jud. Arges’’

- Valoarea totala a investitiei:  19.471.538,24 lei cu TVA din care:

- Constructii montaj:                 17.188.725,33 lei cu TVA

- Durata de realizare – 14 luni (P+E)