CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES R.A.

ADRESA:

Pitesti-Jud.Arges

Str.George Cosbuc,nr.40

J03/1091/2010,C.U.I:RO 27648587

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI,

privind situatiile financiare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

incheiate la data de 31.12.2014

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA, este persoana juridica romana de interes judetean, care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Arges pe baza de gestiune economica si autonomie financiara conform legislatiei in vigoare,(Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome) administrand intreaga retea de drumuri judetene in baza contractului de administrare nr. 13398/01.11.2011 incheiat cu C.J.Arges.

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA, infiintata in baza Hotararii Consiliul Arges nr.158/25.08.2010,cu sediul in Pitesti, str. George Cosbuc, Nr. 40, judetul Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J03/1091/2010, avand cod unic de inregistrare RO27648587. De la infiintare si pana la data de 31.07.2014, conducerea deliberativa a fost asigurata de un Consiliu de administratie numit prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.174/20.09.2010. Incepand cu data de 01.08.2014 Consiliul Judetean Arges,in aplicarea dispozitiilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor  si in exercitarea atributiilor ce ii revin ,potrivit art.10 si 91  alin.(1) si ali. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , a numit  prin Hotararea nr.138/25.07.2014,un nou Consiliu de Administratie,  cu membrii caruia a incheiat contracte de mandat  pentru o perioada de 4 ani .

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA,  a desfasurat in anul 2014  activitati de lucrari de constructii drumuri si poduri, realizand urmatorii indicatori:

VENITURI TOTALE = 22.323.638,82 lei,din care:

- Veniturile  din productia vanduta , in valoare de 21.916.656.85 lei,  reprezentand  venituri  specifice activitatii de productie (lucrari de investitii si de reparatii curente) si  activitatii  de administrare a retelei  de drumuri judetene (1.140  km).

- venituri din redeventa urmare concesionarii   Districtului  Domnesti=11.256,09 lei;

- venituri din activitati diverse(tarife  eliberare avize,autorizatii de amplasare si executie obiective in zona drumurilor judetene )=201.310.67   lei;.

- venituri financiare obtinute de la banci (dobanzi bancare=1.186,17 lei;

- alte venituri din exploatare  (venituri din despagubiri  auto)=4.142 lei;

- alte venituri din exploatare  reprezentand contravaloarea imobilizarilor corporale(mijloace de transport)   primite cu titlu gratuit de  la Consiliul Judetean.in valoare de 189.087 lei ;

CHELTUIELI TOTALE = 22.274.118 lei, ,  decurg din urmatoarele cheltuieli de exploatare ::

-cheltuieli  cu resursele materiale in valoare de 6.434.557 lei  aferente  activitatii  de productie realizata in regie proprie,

-cheltuieli  cu resursele umane (cheltuielile de personal )  in valoare de =2.896.818 lei

-cheltuieli privind  prestatiile externe ce decurg din activitatea de productie realizata cu tertii,(cheltuieli generate de achizitia de  lucrari si  servicii infrastructura rutiera executate cu tertii )  in valoare de 11.305.086.72 lei;

- cheltuieli administrative ( energie electrica, energie termica,  apa, canal, paza bunurilor publice, impozite si taxe locale, cheltuieli privind amortizarea

imobilizarilor corporale, cheltuieli privind comisioanele bancare) in valoare de =1.632.833.28  lei

-cheltuieli cu impozitul pe profit    =4.823   lei;

Astfel a rezultat un profit brut de 54.343 lei si un profit  net =49.520 lei..

Propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2014, urmeaza a  fi supusa  aprobarii   consiliului de administratie .  pe urmatoarele destinatii:

- Rezerve legale 5%                                        =        2.955  lei;

- Varsaminte la bugetul local (C.J.Arges) 50% =   23.283 lei;

- Participarea salariatilor la profit                    =       4.756 lei;

- Alte rezerve prevazute de lege                      =       18.526 lei;

Contabilitate  a fost organizata si condusa corect si la zi cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Documentele privind operatiunile economico-financiare inregistrate in contabilitate in perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 ,sunt legal intocmite si au fost inregistrate corect.

Au fost respectate regulile de intocmire a raportarii contabile si metodele contabile prevazute de reglementarile in vigoare in sensul ca posturile inscrise in raportarea contabila corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de comun acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale;

Raportarea contabila a fost intocmita pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si s-au respectat normele metodologice cu privire la intocmirea acesteia.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli si nu sunt situatii de aparitie a unor solduri anormale;

Contul de profit si pierderi reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale anului 2014

Obligatiile fata de bugetul de stat si fata de fondurile speciale au fost corect stabilite;

In ceea ce priveste “capitalurile proprii “ , respectiv soldul debitor  al contului 117.04 ”Rezultatul reportat” in valoare de 7.438. 278  lei, facem mentiunea ca acesta  nu reprezinta pierderea reportata aferenta activitatii Regiei Autonome Judetene Arges.

Acest sold  reprezinta   pe de o parte, soldul de inceput preluat in mod eronat din balanta de inchidere  a  Directiei Generale de Administrare , Intretinere si Reparatii Drumuri si Poduri Judetene, si de deschidere a Regiei  Autonome Judeteane de Drumuri Arges RA  iar pe de alta parte , din corectarea unor erori contabile aferente operatiunii de reevaluare  a terenurilor preluate de la  SC”Drumarg”SA .

Aceste inregistrari urmeaza  sa fie repuse corect la situatiile financiare semestriale  din luna iunie 2015.

Au fost respectate principiile contabilitatii: prudentei, permantei metodelor si continuitatii activitatii, independentei exercitiului .

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata  cu modificarile si completarile ulterioare  OMFP 3055/2009, pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale.

In ceea ce priveste activitatea desfasurata in anul 2014, s-au realizat urmatoarele obiective de infrastructura rutiera (investitii si  intretinere curenta pe timp de vara si iarna si  s-a decontat suma de 21.200.787 lei ,astfel :

I. INVESTITII

A. Imbracaminte bituminoasa usoara

DJ 679 C Caldararu – Izvoru - Mozaceni, Km 2+767-4+767, L = 2,0 km, la Caldararu ;

DJ 679 C Caldararu – Izvoru - Mozaceni,  Km 22+215-23+215, L = 1,0 km (str I), la Mozaceni;

DJ 703 F Lim. Jud. Valcea - Cepari, Km 25+385-24+640, L = 0,75 km (str. I), la Cepari;

DJ 704 H Merisani – Baiculesti, km 10+090-11+650, L=1,56 km, la Baiculesti ;

DJ 740 Maracineni - Micesti, Km 10+000-12+123, L =2,123 km , la Micesti ;

DJ 741 (DN 7) Pitesti - Valea Mare – Fagetu - Mioveni, km 0+000-2+056; km 5+430-8+630, L = 5,26 km asfalt, km 2+056-5+430, L = 3,37 km  – fundatie din balast si piatra sparta, la Stefanesti si Mioveni;

DC 41 Poienari - Grosani, Km 0+000-1+500 si drum lateral  din DC 41 centru sat Grosani, L = 1,62 km, la Poienari de Muscel;

DC 133 Slobozia – Purcareni, km 2+325-3+325, L = 0,7 km (stratul I), la Popesti;

Drum local Petrol, L = 2,205 km, la Albota;

B. Covoare bituminoase

DJ 659 Pitesti - Bradu – Suseni - Gliganu de Sus – Barlogu, Km 13+000-14+900;                        Km 18+900-19+650,  L = 2,65 km , la Suseni;

DJ 703 A Cotmeana – Cocu  - Poiana Lacului, Km 24+096-28-796, L = 4,7 km, la Poiana Lacului – santuri si acostamente (receptionat) ;

DJ 679 C Izvoru - Mozaceni, Km 10+676-11+626, L = 1 km, la Izvoru;

C. Modernizare drumuri

DJ 742 Leordeni (DJ 703 B) – Baloteasca - Cotu Malului – Glambocata (DN7),                         Km 0+908-2+408, L =  1,500 km (asfalt str.I), in comuna Leordeni;

DJ 731 B Samara – Babana - Richitelele de Sus – Cocu, Km 3+928-5+815, L =1,89 km, in com. Babana;

DC 136 A Surdulesti-Surdulesti, km 0+000 – 0+490, L = 0,490 km  (str II), la Mirosi;

DC 97 A Goranesti-Bogati, km 0+060-1+000, L = 0,940 km (fundatie balast), oras Topoloveni;

DC 440 Rausor – Iaz - Valea lui Maldar, Km 1+400-2+448, L =1,048 km,  la Rucar;

DC 40 Mioarele – Poienari de Muscel, L = 1,11 km - fundatie balast si piatra sparta, in comuna Poienarii de Muscel;

D. Constructii poduri si podete

Pod pe DJ 739  Barsesti – Negresti – Beleti, km 12+100, peste paraul Circinov, la Beleti-Negresti- receptionat ;

Podet pe DJ 741 Pitesti-Valea Mare-Fagetu-Mioveni, km 5+585, peste garla Vierosi, oras Mioveni – receptionat;

Refacere pod pe DJ 659 Pitesti-Mozaceni, Km 40+400 in com. Mozaceni - receptionat;

Podet pe DJ 703 E Pitesti – Lupuieni – Popesti – Cocu, km 4+200,L = 8 m – aprovizionat elemente prefabricate;

Pod pe DC 64 Rancaciov-Priboieni, km 1+400, in comuna Calinesti - varianta de serviciu; demolare pod existent; curatari maluri vegetatie; reprofilare albie pod amonte si aval;

II. INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE VARA:

A.Pietruire, balastare

DJ 703 B Costesti – Serbanesti - Silistea - Gruiu, km 60+325+68+783, km 71+900-75+200, la Costesti, Rociu si Cateasca;

DJ 703 B Moraresti – Vedea, km 2+000-18+000, la Uda;

DJ 731 D Pauleasca - Valea Nandrii, Km 7+450-11+600, L =4,15 km, la Darmanesti;

DJ 659 A Bradu - Costesti, Km 5+060-9+700, L =4,640 km, la  Costesti;

DJ 703 H Valea Danului – Cepari - Pamanteni, Km 9+475-10+364;  Km 25+580-29+800, L = 5,11 km, la Valea Danului si Salatrucu;

DJ 703 F Urluiesti - Cepari, Km 22+490-22+940, L =0,450 km, la Cepari;

DJ 731 Piscani – Domnesti - Corbi, Km 36+300-36+435, km 41+675-41+835,                           km 42+200-42+395, km 43+000-43+107, L =0,597 km, la Corbi;

DJ 738 Poienari - Jugur Mihaiesti, Km 10+200-13+600, L =3,400 km, la Poienari de Muscel si Mihaiesti;

DJ 703 G  Suici - Ianculesti, Km 14+200-17+231, L =3,031 km, la Suici;

DJ 703 L Musatesti - Robaia, Km 3+540-6+500, L = 2,960 km, la Musatesti;

DJ 704 G Albesti – Cicanesti - Suici, Km 12+200-13+500, L = 1,3 km, la Suici;

DJ 742 Baloteasca - Glambocata, Km 7+300-9+050, L = 1,750 km, la Leordeni;

DJ 679 C Izvoru - Mozaceni, Km 11+626-18+000, L = 6,37 km, la Izvoru si Mozaceni;

DJ 704 D Prislop - Lupuieni, Km 0+000-2+500, L = 2,500 km, la Bascov si Babana;

DJ 679 A Caldararu - Raca, Km 14+750-20+600, L = 5,850 km, la Caldararu si Raca;

DJ 731 B Samara – Babana - Richitelele de Sus - Cocu, Km 6+000-12+500, L = 6,5 km, la Babana si Cocu;

DJ 730 A Lim. Jud. Brasov - Podu Dambovitei (DN73), Km 20+713-24+713, L = 4 km, la Dambovicioara;

DJ 703 Moraresti - Cuca, Km 11+720-15+720, L = 4 km, la Cuca;

DJ 704 E Ursoaia - Bascovele, Km 3+100-10+200, L = 7,1 km, la Cotmeana;

DJ 679 D Recea – Negrasi - Ungheni, km 14+940 – 20+700; km 27+500-34+500,                         L =12,760 km, la Negrasi, Ungheni si Recea;

DJ 703 A Cotmeana- Cocu-Poiana Lacului-Cerbu, Km 28+796- 37+682, L=8,886  km, la Poiana Lacului si Albota;

DJ 732 C Campulung - Bughea de Jos – Malu - Godeni, Km 6+900-8+700, L = 1,8 km, la Godeni;

DJ 703 B Serbanesti – Rociu – Marghia – Padureti, Km 70+410-71+900, la Rociu ;                   Km 41+275-41+539, la Lunca Corbului, L = 1,754 km ;

DJ 679 A Barla – Caldararu, km 0+000-12+835, la Barla si Caldararu

DJ 731 C Izvoru – Cocu, km 9+800 – 13+700, la Vedea si Cocu

B.Reparatii asfaltice

DJ 731 D Micesti-Purcareni - Valea Nandri, Km 0+000-0+950, L = 0,950 km, la Micesti;

DJ 740 Maracineni - Micesti, Km 2+000-3+000, L = 1 km, la Maracineni;

DJ 679 A Raca - Popesti, Km 20+625-27+725, L = 7,1 km, la Raca si Popesti;

DJ 508 Furduiesti – Teiu, km 0+000-10+000; km 12+400-13+800; km 14+650-15+700, L = 12,450 km  la Cateasca, Ratesti, Teiu si Negrasi;

DJ 731 Piscani - Domnesti, Km 0+000-29+000, L = 29 km, la Darmanesti, Cosesti, Pietrosani si Domnesti;

DJ 679 Paduroiu – Lunca Corbului – Stolnici, km 0+000-25+000, la Poiana Lacului, Sapata, Lunca Corbului, Stolnici, km 34+000 – 46+700, la Harsesti si Barla;

DJ 703 B Cateasca-Leordeni – Moraresti – Salistea - Vedea Km 84+723-88+752, la Leordeni, Km 20+253-34+810, la Uda, Km 53+818-56+000, la Costesti;

DJ 703 I Merisani – Malureni, km 0+000-26+447, L = 26,447 km, la Merisani, Malureni si Musatesti;

DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti, km 0+000 – 11+720, L = 11,72 km, la Moraresti si Cuca;

DJ 703 A Cotmeana - Poiana Lacului, Km 0+000-24+096, L = 24,096 km, la Cotmeana, Cocu, Poiana Lacului;

DJ 659 Bradu – Stefan cel Mare, km 48+000-58+000, L = 10 km, la Mozaceni si Slobozia;

DJ 702 C Leordeni-Bogati, Km 0+000-14+000, L = 14 km, la Leordeni si Bogati;

DJ 702 G Recea – Catanele - Ratesti, Km 0+300-3+400; km 6+400-17+500,L=14,20 km, la Cateasca si Ratesti;

DJ 732 Stalpeni – Vladesti - Slanic, Km 6+800-25+188,L = 18,388, la Balilesti ;

DJ  732 A Vladesti – Aninoasa - Berevoiesti, Km 1+500-6+800,L = 5,3 km, la Balilesti;

DJ 737 Campulung (Matau) - Mioarele, Km 0+300-7+200, L =  6,9 km, la Campulung si Mioarele;

DJ 735 Campulung - Bughea de Sus –Albesti - Candesti, Km 0+000-10+900, L = 10,9 km, la Campulung, Bughea de Sus, Albestii de Muscel;

DJ 503 Oarja - Rociu, Km 138+100-121+400, L =  16,7 km, la Rociu, Suseni, Oarja;

DJ 732C  Bughea de Jos – Malu - Godeni, Km 8+700-19+010, L = 10,310 km, la Godeni si Schitu Golesti;

DJ 679 D Malu-Ungheni, Km 7+940-14+940, L =  7 km, la Ungheni;

DJ 704 B Calinesti-Rancaciov, Km 0+000-10+000, L =  10 km, la Calinesti;

C. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor inundatiilor

DJ 740 Micesti-Pauleasca, Km 8+600-13+100, L = 4,5 km (balastare), la Micesti si Malureni;

Sant pereat pe DJ 740 Maracineni – Micesti, km 5+600, L =30 m, acces la proprietate, in comuna Micesti;

Sant pereat L = 446 m si sant de pamant L = 600 m pe DJ 704 G Albesti - Cicanesti,                      Km 1+700-2+800, la Albestii de Arges;

DJ 703 H Valea Danului – Cepari, km 11+300-11+500,L = 200 m, km 12+364-12+664, L =300 m – curatire de santuri ;

DJ 703 F Urluiesti – Cepari, km 25+069-25+380 – curatire de santuri ;

DJ 679 Lunca Corbului – Barla, km 43+000-46+000, L = 6 km (st+dr) – curatat acostamente ;

DJ 732 A Titesti – Bajesti – Balilesti, km 0+000-1+450 – curatat acostamente ;

DJ 679 Paduroiu – Lunca Corbului, km 0+000-1+000, L = 300 m pe partea stanga si                 km 1+600-1+800, L = 190 m pe partea stanga– curatire de santuri ;

DJ 679 Lunca Corbului- Barla, km 41+000-43+000, L = 4 km – curatire de santuri ;

DJ 703 E Pitesti – Babana, km 2+100-12+400, la Mosoaia si Babana– curatire de santuri si acostamente, curatat podete;

DJ 702 Topoloveni – Priboieni, km 0+000-7+800- curatat acostamente L = 2,0 km; curatat de aluviuni la platforma drumului din zona podurilor si podetelor;

DJ 703 B Leordeni – Cateasca, km 84+723-87+300 - curatat santuri si canale pe                             L = 2,6 km; curatarea de aluviuni a podetelor;

DJ 678 A Poienari – Ciofrangeni, km 36+000-39+196 – curatire de santuri, la Ciofrangeni ;

DJ 731 B Babana – Richitele de Sus, km 3+900-12+000- curatire de acostamente ;

Podet tubular pe DJ 704 G Albesti-Cicanesti, Km 2+300, D =600 mm, L = 8,3 m;

Refacere prag de fund peste raul Arges pe DJ 703 H Curtea de Arges - Valea Danului -Cepari, Km 0+597, L = 152 m; pereu din beton L = 42 m;

Varianta provizorie de circulatie la pod pe DJ 739 Barzesti (DN 73 D) – Negresti - Beleti, Km 0+145, peste raul Arges la Barzesti, comuna Vulturesti;

Prelungire aripa podet dalat pe DJ 703 H Valea Danului - Cepari, Km 7+700, la Valea Danului;

DJ 703 E Pitesti - Babana, la podul peste paraul Vartej, Km 14+776, la Babana - refacere aripa din aval mal stang cu balast; refacere rampa si aripa mal drept cu anrocamente, balast;

DJ 738 Poienari de Muscel – Mihaiesti - Draghici, Km 17+000, la Mihaesti - decapare asfalt rupt pe circa  L=18 m, umplutura cu balast; km 15+000 la Mihaiesti – umplutura cu anrocamente

Refacere rampa, aripa amonte mal drept, lucrari de regularizare albie, calibrare     albie, gabioane L = 75 m la pod peste raul Valsan pe DJ 740 Maracineni – Micesti - Pauleasca, Km 16+497,la Zarnesti, comuna Malureni;

La podul peste raul Valsan de pe DJ 703 K  Maracineni - Budeasa, Km 14+889, in comuna Budeasa - interventie in zona culeei si rampei mal drept amonte prin aport de anrocamente, balast, lucrari de degajare a zonei afectate;

Podet pe DJ 704 E Ursoaia-Bascovele, Km 3+100 peste paraul Bascovele, in com. Cotmeana - lucrari de refacere rampa mal drept;

Decolmatare si curatire a variantei de serviciu de aluviuni si balast antrenate de viiturile raului Argesel pe DJ 739 Vulturesti-Barzesti, km 0+145, la Vulturesti;

Umplutura cu material pietros la culee mal stang, regularizare albie la pod pe                  DJ 703 I Merisani-Malureni, km 6+492 la Malureni;

DJ 731 B Samara – Babana – Richitele de Sus – Cocu, km 1+660-3+750, L = 2,09 km (refacere fundatie cu balast si piatra sparta), in comuna Poiana Lacului;

Refacere podet peste Valea Telea, km 24+900 pe DJ 703 B Marghia – Padureti - Costesti, sat Marghia, comuna Lunca Corbului;

Pod pe DJ 731 Piscani - Domnesti, km 23+361, peste paraul Varzaroaia- indepartat aluviuni provenite din precipitatii de pe platforma drumului in zona rampei podului, aport de refuz de ciur la rampa podului erodat;

DJ 704 G Albesti-Cicanesti km 2+200; km 2+600; km 3+200; km 4+900- anrocamente piatra calcar ; curatat platforma drum de material adus de viitura;

D.COVOARE BITUMINOASE

Asfaltare drumuri locale in comuna Domnesti:

-strada ,,Stefan Petrescu’’L = 0,117 km;

- strada ,, Mihail Kogalniceanu’’ L = 0,257 km;

-strada ,, Invatator Grigorescu’’ L = 0,112 km;

- strada ,,1 Decembrie 1918’’ L = 0,140 km;

- strada  ,,Bunavestire’’ L = 0,095 km;

- strada ,, Pietei (Peco)’’ L = 0,122 km;

III. Siguranta circulatiei- Marcaje rutiere :

DJ 732 Stalpeni-Vladesti-Slanic Km 0+000-5+200, L = 5,200  km, treceri de pietoni

4 buc, la Stalpeni si Balilesti

DJ 731 Piscani-Domnesti-Nucsoara, Km 0+000-48+000,L = 48 km, la Darmanesti, Cosesti si Pietrosani, Domnesti, Corbi, Nucsoara;

DJ 732 A Titesti-Bajesti-Balilesti, Km 0+000-6+800,L = 6,8 km,  la Titesti si Balilesti;

DJ 702 Topoloveni – Botesti, km 0+000-28+000, L = 28,0 km, la Topoloveni, Priboieni, Beleti-Negresti, Dobresti si Botesti;

DJ 679 F Mozaceni-Badesti Bai, Km 0+000-4+000, L = 4,0 km, la Barla;

DJ 702 C Leordeni – Bogati, km 0+000-13+405,L = 13,405 km, Leordeni si Bogati;

DJ 679 Lunca Corbului – Barla, km 13+587-48+220, L = 34,633 km la Lunca Corbului, Stolnici, Hirsesti, Barla;

DJ 739 Barzesti – Beleti – Negresti, km 12+000-17+000, L = 5 km, la Beleti-Negresti;

DJ 659 Bradu-Stefan cel Mare, Km 3+000-38+320, L = 35,32 km, la Bradu, Suseni, Negrasi, Mozaceni, Slobozia, Stefan cel Mare;

DJ 704 H Merisani-Baiculesti, Km 0+000-9+900, L = 9,9 km, la Merisani si Baiculesti;

DJ 702 F Lim.Jud. Dambovita-Slobozia (DJ 659), Km 19+720-21+920, la Slobozia;

DJ 704 F Baiculesti-Tutana, Km 2+135-6+600, L = 4,465 km, la Baiculesti;

DJ 703 I Merisani-Musatesti-Bradulet , Km 0+000-26+447, L = 26,447 km, la Malureni si Musatesti

DJ 703 K Maracineni-Valea Marului, Km 0+000-15+682, L = 15,682 km, la Budeasa

DJ 504 Popesti-Vulpesti, Km 110+700-136+695, L = 26 km, la Popesti, Izvoru, Recea, Buzoiesti

DJ 679 E Bucov-Raca, Km 0+000-2+600, L = 2,6 km, la Raca

DJ 679 A Popesti-Caldararu, Km 27+725-20+625, L = 7,1  km, la Popesti si Raca

DJ 679 C Caldararu-Izvoru-Mozaceni, Km 10+676-11+626, L = 0,950 km, la Mozaceni

DJ 731 B Samara-Babana-Cocu, Km 3+928-5+815, L = 1,9 km, la Babana

DJ 703 E Pitesti-Babana, Km 3+000-23+000, L = 20 km, Mosoaia, Babana, Cocu

DC 75 Golesti-Ciocanesti, Km 0+000-4+000, L = 4 km, la Stefanesti si Calinesti

Strada ,,Stefan Petrescu’’L = 0,117 km, la Domnesti;

Strada ,, Mihail Kogalniceanu’’ L = 0,257 km, la Domnesti;

Strada ,, Invatator Grigorescu’’ L = 0,112 km, la Domnesti;

Strada ,,1 Decembrie 1918’’ L = 0,140 km, la Domnesti;

Strada  ,,Bunavestire’’ L = 0,095 km, la Domnesti;

Strada ,, Pietei (Peco)’’ L = 0,122 km, la Domnesti;

DC 41 Poienari-Grosani, Km 0+000-1+500 si drum lateral  din DC 41 centru sat Grosani, la Poienari, L = 1,62 km

Montat semne indicatoare pe drumurile: DJ 735 (5 buc); DJ 703 I (2 buc); DJ 704 G                   (18 buc); DJ 704 D (4 buc); DJ 702 (10 buc); DJ 739 (28 buc); DJ 679 (26 buc); DJ 659 (2 buc); DJ 659 A (2 buc); DJ 703 B(8 buc); DJ 703 K (2 buc); DJ 703 E (6 buc) ;                     DJ 704 H (8 buc) ; DJ 740  (8 buc) ; DJ 732 A (5 buc) ; DJ 738 ( 8 buc) ;  DJ 703 (6 buc);                              DJ 678 A (1 buc); DJ 732 (2 buc) ; DJ 731 (4 buc); DJ 730 A (2 buc); DJ 703 H (4 buc);

DJ 679 E (3 buc); DJ 703 A (2 buc); DJ 678 B (2 buc);

Montare parapet de drum pe DJ 679 E (int DJ 679 A) – Bucov – Raca - Lim. Jud. Teleorman  Km 1+800-2+160, L= 322,5 m (stanga), Km 1+970-2+180, L= 197,5 m (dreapta), in comuna Raca;

Montat parapet de drum pe DJ 679 Paduroiu-Lunca Corbului,                                                Km 1+600 (dreapta), in comuna Sapata L = 40 m;

Montat parapet de drum pe DJ 704 H Merisani-Baiculesti-Curtea de Arges, Km 0+600-9+000, L = 850 m, in comuna Merisani;

Montat parapet pe DJ 703 B Cateasca-Leordeni, la pod dezafectat peste raul Arges, Km 84+723, L = 35 m, in comuna Cateasca;

Pentru iarna 2014-2015, Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. a intocmit Planul de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului, care cuprinde sectoarele de drum in lungime de 1.140 km. Sectoarele de drumuri judetene au fost repartizate pe 6 districte : Pitesti, Curtea de Arges, Cimpulung, Cateasca, Hirsesti, Buzoiesti si impartite pe 4 niveluri de viabilitate.

In anul 2014 pentru derularea ,, Programului national de dezvoltare locala –                      O.G. 28/2013’’ judetului Arges a fost decontata suma de 239.399 lei pentru obiectivul - ,,Modernizare pe DJ 725 Stoenesti – Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, in comunele Stoenesti si  Dragoslavele’’ realizandu-se lucrari pregatitoare - completare fundatie balast; 3 podete tubulare D=1000 mm; 3 podete tubulare D = 600 mm.	Prin personalul de specialitate au fost efectuate revizii privind starea de viabilitate a drumurilor si podurilor si au fost luate masuri de remediere a deficientelor constatate.De asemenea, s-au emis un numar de 135 avize, acorduri si autorizatii pentru executarea de lucrari sau amplasarea de obiective in zona drumurilor judetene, in conformitate cu prevederile legale si hotararii Consiliului Judetean nr. 22/29.01.2014

.Au fost analizate sesizarile cetatenilor si ale Consiliilor Locale din judet luandu-se masurile legale pentru remedierea situatiilor constatate.	Personalul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.  a asigurat asistenta tehnica de specialitate la solicitarea Consiliilor Locale pentru desfasurarea licitatiilor organizate si pentru activitatea de administrare a drumurilor locale comunale

De asemenea, s-a continuat activitatea de asigurare a asistentei tehnice prin personalul de specialitate al Regiei pentru lucrarile de investitii  intretinere si reparatii efectuate de catre Consiliile Locale pe drumurile comunale la cererea acestora.Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. colaboreaza cu autoritatile locale, cu Consiliul Judetean Arges, cu Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul de Stat in Constructii, cu Inspectoratul Judetean de Politie Arges, cu institutile de cercetare, proiectare si agenti economici de executie in domeniul rutier in rezolvarea problemelor in speta.

DIRECTOR GENERAL,

Ivascu Sorin