**Anexa 3 – Programul de Investitii**

**Anexa 3.1 – Programul de Investitii al Operatorului**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumire Proiect** | **Descriere Proiect** | **Valoarea Estimată (mii lei fără TVA)** | | | | | | | | | | | **Data Incepere** | **Data Finalizare** | **Sursa de Finanţare** | **Tipul de bun (de retur, de preluare, proprii ale operatorului)** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** |
| Modernizare hala de intretinere | Elaborare proiect faza PAC, PT+DDE+CS inclusive verificare de catre verificatori de proiect atestati, pe specialitati; | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
| Asistenta tehnica pe durata executiei |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 - amenajare oficiu si toaleta barbati | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului-canale de reparatii auto |  | 3,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotări | Licente AVG antivirus si alte licente | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
| Autoturism | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
| Remorcher auto Euro 6 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
| Statii de incarcare autobuze electrice | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
| Masina de nituit pop nituri cu acumulator | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
| Cric hidraulic cu comanda pneumatica | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
| Grup moto-pompa | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
| 70 Autobuze ecologice 12 m |  |  |  | 89,775 |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2027 | credit BERD | Bunuri proprii |
| **TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII** | | **1,881** | **3,412** | **0** | **89,775** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |

**NOTA**

1.**Se vor achiziționa un numar de 70 de autobuze ecologice de 12 m prin credit BERD contractat in anul 2024** (anul 3 de contract), receptia fiind estimata in anul 2026. Cursul de schimb valutar aferent anului 2025 ( data estimate a platii) este de 5,13 lei/1 euro, conform Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza- Proiectia principalilor indicatori macroeconomici-varianta de toamna 2021. Durata de amortizare a autobuzelor este de 6 ani (2032).

2.Anexa se va completa prin act adițonal funcție de aprobarea de către organele statutare ale Operatorului a programului de investiții aferent fiecărui an.