„Modernizare DJ731D,

Km 7+450 – Km 19+674, L=12.224 Km”

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.)

BENEFICIAR: 	 Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş

AMPLASAMENT: România, județul Argeş, sectorul de drum 7+450

– Km 19+674 al DJ731D (comuna Dârmăneşti – sat

Valea Nandrii, comuna Coşeşti – sat Jupâneşti şi

comuna Pietroşani - sat Găneşti)

PROIECTANT:	 HENTZA BUSINESS SRL

Septembrie 2020

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect: 	 „Modernizare DJ731D, Km 7+450 – Km 19+674,

L=12.224 Km”

Beneficiarul lucrării: 	 Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş

Municipiul Piteşti, Romania, Str. Piaţa Vasile Milea,

Nr. 1, judeţul Argeş, Cod Postal: 110053

Telefon: 0248/210056, fax:0248/220137

web: www.cjarges.ro

Elaboratorul proiectului: HENTZA BUSINESS SRL

Bd. Pipera, nr. 11, Birou 13, Etaj 2, Construcţie

C2, Voluntari, Ilfov, România

Telefon: +40 37 494 0449

E-mail: office@hentza.ro Web: www.hentza.ro

Amplasamentul lucrării: România, județul Argeş, sectorul de drum 7+450

– Km 19+674 al DJ731D

(comuna Dârmăneşti – sat Valea Nandrii, comuna

Coşeşti – sat Jupâneşti şi comuna Pietroşani – sat

Găneşti)

Faza: 			 Documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții (D.A.L.I.)

Număr contract: 		 07/07.02.2019

FOAIE DE SEMNĂTURI

Şef proiect:

Ing. Teodor Parascan

Colectiv de proiectare

Elaborare

memoriu tehnic:

Ing. Ştefan PATROI

Elaborare

documentație financiară:

Ing. Ştefan PATROI

Proiectat:

Ing. Teodor Parascan

Desenat:

Ing. Ştefan PATROI

BORDEROU

- PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT

FOAIE DE SEMNĂTURI

- INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  - Denumirea obiectivului de investiții

  - Ordonator principal de credite/investitor

  - Ordonator de credite (secundar/terțiar)

  - Beneficiarul investiției

  - Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

- SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  - Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

  - Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

- DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  - Particularități ale amplasamentului

- Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan / extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

- Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

- Date seismice şi climatice

- Studii de teren

- studiu geotehnic pentru scenariul de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare

- studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

- Situația utilităților tehnico-edilitare existente

- Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv schimbări climaterice ce pot afecta investiția

- Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplsament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

  - Regimul juridic

- Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune

- Destinația construcției existente

- Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate după caz

- Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

  - Caracteristicile tehnice si parametri specifici

- categoria și clasa de importanță

- cod în Lista monumentelor istorice, după caz

- an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

- suprafața construită

- suprafața construită desfășurată

- valoarea de inventar a construcției

- alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

  - Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice

  - Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

  - Actul doveditor al forței majore, după caz

- Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare

- clasa de risc seismic

- prezentarea a minimum două soluții de intervenție

- soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

- recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

- Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

  - Scenariul tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

- descrierea principalelor lucrări de intervenție

- descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în scenariul tehnică de intervenție propusă

- analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

- informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

- caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

  - Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

  - Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

  - Costurile estimative ale investiției

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

  - Sustenabilitatea realizării investiției

- impactul social și cultural

- estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

- impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

  - Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

- prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

- analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

- analiza financiară; sustenabilitatea financiară

- analiza economică; analiza cost-eficacitate

- analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

- Scenariul / Opțiunea tehnico - economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  - Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

  - Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

  - Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

- indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

- indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

- durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

  - Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

  - Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

- Urbanism, acorduri și avize conforme

  - Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  - Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  - Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  - Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

  - Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

  - Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

- studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

- raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

- studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

- studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

ANEXE

- Anexă foto

- Deviz general Scenariul 1

- Deviz general Scenariul 2

- PIESE DESENATE

- Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

- plan de amplasament (Scara 1:25000)	PA

- plan de situație (Scara 1:1000)		PSP

- profil longitudinal (Scara 1:100/1:1000)	PL

- profil transversal tip (Scara 1:50)		PTT

- profil transversal (Scara 1:100)		TR

- detalii de executie (Scara 1:50)		D

- dispozitii generale pod si podete		DG

- releveu pod					R

- demolare pod					DP

- dispozitie generala pod provizoriu		DGP

Intocmit,

HENTZA BUSINESS SRL

Ing. PATROI Ştefan

- INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  - Denumirea obiectivului de investiții

„Modernizare DJ731D, Km 7+450 – Km 19+674, L=12.224 Km”

  - Ordonator principal de credite/investitor

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş

Cod fiscal:4229512

Municipiul Piteşti, Romania, Str. Piaţa Vasile Milea, Nr.1, judeţul Argeş, Cod Postal: 110053

Numar de telefon: 0248/210056, fax:0248/220137

web: www.cjarges.ro

  - Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş

Cod fiscal:4229512

Municipiul Piteşti, Romania, Str. Piaţa Vasile Milea, Nr.1, judeţul Argeş, Cod Postal: 110053

Numar de telefon: 0248/210056, fax:0248/220137

web: www.cjarges.ro

  - Beneficiarul investiției

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş

  - Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

HENTZA BUSINESS SRL

Bd. Pipera, nr. 11, Birou 13, Etaj 2, Construcţie C2,

Voluntari, Ilfov, România

Telefon: +40 37 494 0449

E-mail: office@hentza.ro Web: www.hentza.ro

- SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  - Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Scopul realizării obictivului de investiţii este eliminarea vulnerabilităților construcției existente (drum) cauzată de factori de risc naturali. Prin realizarea lucrărilor, se asigură condiții minimale de infrastructură rutieră şi, totodată, o dezvoltare zonală echilibrată din punct de vedere al reţelei de transport rutier. Proiectul își propune aducerea structurii rutiere a sectorului de drum vizat la parametrii tehnici corespunzători clasei tehnice a drumului, corectarea elementelor geometrice, astfel încât să se încadreze în prevederile legale, refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor pluviale.

Lucrările de intervenţie nu induc efecte negative asupra solului, drenajului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populaţiei. Prin executarea acestor lucrări, vor apărea unele influenţe favorabile atât asupra factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social, în strânsă concordanţă cu efectele pozitive ce rezidă din îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie apărute în urma derulării lucrărilor.

Documentaţia tratează lucrările pentru realizarea unui sistem rutier nou, corespunzător cu normele în vigoare, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie. Modernizarea acestui drum va asigura o circulaţie rutieră în condiţii de siguranţă pentru autovehicule, mijloace de transport în comun, alte tipuri de mijloace de transport specifice activităţilor din zonă, facilitând accesul în zonă atât al populaţiei, cât şi al echipajelor de intervenţie în caz de forţă majoră.

Proiectul se încadrează în obiectivele Strategiei de Dezvoltare a județului Argeş, ce vizează dezvoltarea infrastructurii rutiere şi modernizarea reţelelor de transport, în scopul asigurării unui nivel superior al mobilităţii populaţiei şi bunurilor, reducerii costurilor de transport de mărfuri şi călători, promovării accesului pe diferite pieţe și creşterii siguranţei traficului, determinând, în acelaşi timp, diversificarea şi creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi crearea condiţiilor pentru extinderea schimburilor comerciale şi, implicit, a investiţiilor productive.

Conformitatea obiectivului de investiţii cu politicile de mediu regionale, naționale și comunitare va fi asigurată prin folosirea de materiale de construcții și proceduri de execuție care nu afectează mediul.

Conformitatea obiectivului de investiţii cu politicile sectoriale naționale este asigurată, printre altele, prin faptul că investiția are ca obiectiv și dezvoltarea spațiului rural.

  - Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Sectorul de drum DJ731D, km 7+450 – 19+674, cu o lungime de 12,224 km, situat în zonă de deal (cota faţă de Marea Neagră: 397 m) şi propus pentru modernizare, are acces direct la DJ731 și DN73, acces indirect la DJ731 prin drumurile comunale adiacente.

Porţiunile de drum aflate în extravilan au structură rutieră din pământ şi prezintă alunecări, făgaşe generate de torenţii formaţi în perioadele ploioase. Accesurile la proprietăţile agricole din aceste zone pornesc din drumul judeţean menţionat. Tronsonul ce face obiectul investiţiei se încadrează în categoria drumurilor publice având următoarea structură a terenului:

- în intravilanul localităţilor (comuna Dârmăneşti - sat Valea Nandrii, comuna Coşeşti - sat Jupâneşti şi comuna Pietroşani - sat Găneşti), drumul este din pământ şi balast;

- în extravilanul localităţilor (comuna Dârmăneşti - sat Valea Nandrii, comuna Coşeşti - sat Jupâneşti şi comuna Pietroşani - sat Găneşti), drumul este din pământ şi prezintă fagaşe formate de torenţi în perioadele cu precipitaţii abundente;

- pod din beton de-a lungul drumului=1 buc;

- podeţe din beton de-a lungul drumului = 20 buc;

- drumuri laterale=51 buc;

- conductă din azbociment de-a lungul drumului = 4 buc;

- conductă metalică de-a lungul drumului = 5 buc;

- lăţimea drumului:

- pe intravilan medie = 6.00 m

- pe extravilan medie = 3.50 m.

Sursele de poluare sunt datorate de traficul auto din zona respectivă.

Având în vedere faptul că tronsonul DJ731D, km 7+450 – 19+674, în prezent împietruit, reprezintă un drum de interes județean care asigură legătura între satele Valea Nandrii - comuna Dârmăneşti, Jupâneşti - comuna Coşeşti şi Găneşti - comuna Pietroşani, permiţând accesul direct la DJ 731 şi DN 73, este necesar ca acesta să asigure o circulaţie rutieră în condiţii de siguranţă pentru autovehicule, mijloace de transport în comun, utilaje agricole pentru zona de extravilan şi pentru alte tipuri de mijloace de transport specifice activităţilor din zonă.

- DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  - Particularități ale amplasamentului

- Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan / extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

Sectorul de drum propus pentru modemizare are o lungime de 12,224 km şi se află pe teritoriul comunelor Dârmăneşti - sat Valea Nandrii, Coşeşti - sat Jupâneşti şi Pietroşani - sat Găneşti.

Porţiunile de drum aflate în extravilan au structură rutieră din pământ şi prezintă alunecări, făgaşe generate de torenţii formaţi în perioadele ploioase. Accesurile la proprietăţile agricole din aceste zone pornesc din drumul judeţean menţionat.

- Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Acces direct la DJ731 şi DN73, acces indirect la DJ731, prin drumurile comunale adiacente.

- Date seismice şi climatice

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013 valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,25g.

Valoarea perioadei de control (colţ) a spectrului de răspuns este Tc = 0,7s.

Clima perimetrului analizat este temperat - continentală, având următorii parametri:

- temperatura medie anuală: +9,8ºC;

- media lunii iulie (cea mai călduroasă): +21ºC;

- media lunii ianuarie (cea mai friguroasă): -2,4ºC;

- numărul zilelor cu îngheţ: 111 zile/an;

- precipitaţiile medii anuale: 775 mm;

- durata medie a stratului de zăpadă: 40 - 42 zile.

- Studii de teren

- studiu geotehnic pentru scenariul de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare

Sondajele efectuate, prezentate în cadrul studiului geotehnic, pun în evidenţă stratificaţia şi natura pământului din terenul de fundare. Pornind de la suprafaţǎ, se întâlnesc straturile următoare, conform forajelor executate pe sectorul de drum ce face obiectul acestui proiect:

F1 	45°00’28,4”

24°53’03,9”

0,00 – 0,70 m = material de umplutură, constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,30 m

0,70 – 3,00 m = pietriş poligen cu masă de legătură din nisip fin de culoare cafeniu-roşcată, îndesare medie.

F2	45°00’33,2”

24°53’02,7”

0,00 – 0,70 m = material de umplutură, constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,30 m

0,70 – 2,90 m = pietriş poligen cu masă de legătură din nisip mare de culoare

cafeniu-roşcată, îndesare medie

2,90 – 6,00 m = nisip fin de culoare cafeniu-roşcată, intercalaţii de nisip grosier, îndesare medie

F3	45°00’48,0”

24°52’54,8”

0,00 – 0,90 m = material de umplutură, constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,30 m

0,90 – 3,10 m = pietriş poligen cu masă de legătură din nisip mare de culoare

cafeniu-roşcată, îndesare medie

3,10 – 6,00 m = pietriş poligen cu masă de legătură din nisip fin de culoare  cafeniu-roşcată, îndesare medie

F4	45°02’00,1”

24°52’24,5”

0,00 – 0,70 m = material de umplutură, constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,30 m

0,70 – 2,30 m = nisip argilos de culoare galben-cafenie, plasticitate medie, plastic vȃrtos, compresibilitate mare (Eoed = 10000 kPa, ep = 4,5%)

2,30 – 3,00 m = nisip mediu de culoare cafeniu-roşcată, cu pietriş mic (<15%), îndesare medie

F5	45°02’03,1”

24°52’21,3”

0,00 – 0,30 m = material de umplutură, constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,10 m

0,30 – 0,70 m = orizont tranzitie

0,70 – 2,20 m = nisip prăfos de culoare cafeniu-roşcată, ȋndesare medie,  compresibilitate mare (Eoed = 9090 kPa, ep = 6,3%)

2,20 – 4,20 m = nisip mediu de culoare cafeniu-roşcată, cu pietriş mic (<15%),  îndesare medie

4,20 – 6,00 m = nisip prăfos de culoare cafeniu-roşcată, cu pietriş mic (<20%), îndesare medie

F6	45°02’04,9”

24° 52’20,8”

0,00 – 0,40 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,20 m

0,40 – 1,20 m = nisip mare de culoare cafeniu-roşcată, cu pietriş mic (< 15%), îndesare medie

1,20 – 3,00 m = nisip mare de culoare cafeniu-roşcată, cu pietriş (< 46%), îndesare medie

F7	45°02’15,1”

24°52’16,6”

0,00 – 2,00 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, materiale de construcţie, compactat pe cca 0,10 m

2,00 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare cafeniu-roşcată, plasticitate medie, plastic moale, compresibilitate mare (Eoed = 10000 kPa, ep = 6,0%)

F8	45°02’21,6”

24°5’11,4”

0,00 – 0,60 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,20 m

0,60 – 3,10 m = pietriş poligen cu masă de legătură din nisip fin de culoare galben-cafenie, îndesare medie

3,10 – 6,00 m = pietriş poligen şi bolovăniş cu masă de legătură din nisip fin de culoare galben-cafenie, îndesare medie

F9	45°02’26,0”

24°52’11,3”

0,00 – 0,50 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,20 m

0,50 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare cafeniu-roşcată, intercalaţii de nisip mediu, ȋndesare medie, pietriş (< 5% ), compresibilitate mare (Eoed = 9090 kPa, ep = 5,5%)

F10	45°02’34,9”

24°52’02,8”

0,00 – 0,60 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,20 m

0,60 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare cafeniu-roşcată, plasticitate medie, plastic consistent, compresibilitate mare (Eoed = 9090 kPa,  ep = 6,3%), cu pietriş mic (< 5%)

F11	45°02’58,8”

24°51’40,4”

0,00 – 0,50 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,10 m

0,50 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare cafenie, plasticitate medie, plastic consistent, compresibilitate mare (Eoed = 8333 kPa,  ep = 7,0%), cu pietriş mic ( < 5%)

F12	45°03’03,3”

24°51’36,1”

0,00 – 0,60 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,10 m

0,60 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare cafeniu-roşcată, plasticitate medie, plastic consistent, compresibilitate mare (Eoed = 10000 kPa, ep = 4,9%), cu pietriş mic (< 5%)

F13	45°03’12,3”

24°51’21,3”

0,00 – 0,50 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,20 m

0,60 – 2,20 m = nisip argilos de culoare cafenie, vine ruginii, plasticitate medie, plastic consistent, compresibilitate mare (Eoed = 6666 kPa, ep = 5,2%), cu pietriş mic (< 3%)

2,20 – 4,50 m = nisip prăfos de culoare cafenie, vine ruginii, plasticitate medie, plastic vârtos, cu pietriş mic (< 5%)

4,50 – 6,00 m = nisip prăfos de culoare cenuşiu-verzuie, îndesare medie

NH = -2,0 m

F14	45°03’16,2”

24°51’22,9”

0,00 – 0,60 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,20 m

0,60 – 1,80 m = nisip prăfos de culoare cafeniu-roşcată, plasticitate medie, plastic vârtos, compresibilitate mare (Eoed = 9090 kPa, ep = 5,2%)

2,20 – 5,40 m = nisip mediu de culoare cafeniu-roşcată, afânat

5,40 – 8,00 m = pietriş poligen cu masă de legătură din nisip mare de culoare cenuşie, îndesare medie

NH = -5,0 m

F15	45°03’16,6”

24°51’21,7”

0,00 – 0,20 m = sol vegetal

0,20 – 0,60 m = orizont tranziţie

0,60 – 2,10 m = nisip prăfos de culoare cafenie, plasticitate medie, plastic vârtos, compresibilitate mare (Eoed = 9090 kPa,  ep = 4,0%), cu pietriş mic (< 5%)

2,10 – 4,80 m = nisip mediu de culoare cafeniu-roşcată, cu pietriş mic (<10%), îndesare medie

4,80 – 5,80 m = nisip prăfos de culoare cafenie, vine cenuşii, plasticitate medie, plastic vârtos

5,80 – 8,00 m = nisip mare de culoare cafeniu-roşcată, cu pietriş mic (< 20%), îndesare medie NH = -6,80 m

F16	45°03’28,1”

24°51’17,0”

0,00 – 0,70 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,20 m

0,70 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare cafeniu-roşcată, ȋndesare medie, compresibilitate mare (Eoed = 10000 kPa, ep = 6,0%), cu pietriş mic ( < 15%)

F17	45°03’39,1”

24°51’07,0”

0,00 – 0,60 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,30 m

0,60 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare cafenie, ȋndesare medie, compresibilitate mare (Eoed = 7692 kPa, ep = 4,7%)

3,00 – 6,00 m = nisip prăfos de culoare cafeniu-roşcată, plasticitate medie, plastic vârtos, cu pietriş mic (< 5%)

F18	45°04’42,4”

24°50’50,2”

0,00 – 0,60 m = material de umplutură, constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,30 m

0,60 – 2,20 m = nisip prăfos de culoare cafenie, ȋndesare medie, compresibilitate mare (Eoed = 9090 kPa, ep = 5,4%)

NH = -2,0 m

F19	45°04’46,9”

24°50’52,1”

0,00 – 0,60 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,20 m

0,60 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare cafenie, vine cenuşii, plasticitate medie, plastic vârtos, compresibilitate medie (Eoed = 12500 kPa, ep = 3,9%), cu pietriş mic (< 5%)

F20	45°05’13,1”

24°50’56,5”

0,00 – 1,20 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,30 m

1,20 – 3,00 m = pietriş poligen cu masă de legătură din nisip mare de culoare cenuşiu-verzuie, îndesare medie

NH = -1,20 m

F21	45°05’38,6”

24°50’39,3”

0,00 – 0,90 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,30 m

0,90 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare cenuşiu-verzuie, afânat, compresibilitate mare (Eoed = 9090 kPa, ep = 5,8%)

NH = -1,20 m

F22	45°06’03,2”

24°50’36,0”

0,00 – 0,70 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,20 m

0,70 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare cafeniu-roşcată, ȋndesare medie, vine cenuşiu-verzui, intercalaţii de nisip mediu

F23	45°05’23,5”

24°50’51,9”

0,00 – 0,60 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,20 m

0,60 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare galben-cafenie, ȋndesare medie, compresibilitate mare (Eoed = 6666 kPa, ep = 5,4%)

F24	45°04’11,7”

24°50’54,3”

0,00 – 0,60 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,30 m

0,60 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare galben-cafenie, ȋndesare medie, compresibilitate mare (Eoed = 9090 kPa, ep = 6,0%)

F25	45°03’35,0”

24°51’12,8”

0,00 – 0,50 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,20 m

0,50 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare galben-cafenie, ȋndesare medie, compresibilitate mare (Eoed = 6666 kPa, ep = 6,2%)

F26	45°02’51,2”

24°51’46,4”

0,00 – 0,50 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,20 m

0,50 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare galben-cafenie, ȋndesare medie, compresibilitate mare (Eoed = 6666 kPa, ep = 5,5%)

F27	45°02’17,4”

24°52’14,9”

0,00 – 0,50 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,20 m

0,50 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare cafenie, vine ruginii, ȋndesare medie, compresibilitate mare (Eoed = 9090 kPa, ep = 6,1%)

F28	45° 01’45,9” 24°52’31,2”

0,00 – 0,60 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,30 m

0,60 – 3,00 m = nisip fin, prăfos, de culoare galben-cafenie, ȋndesare medie, intercalaţii de nisip mediu

F29	45°01’0,38”

24°52’48,8”

0,00 – 0,90 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,20 m

0,90 – 3,00 m = nisip fin de culoare galben-cafenie, ȋndesare medie, intercalaţii de nisip mediu

F30	45°00’40,3”

24°52’59,3”

0,00 – 0,70 m = material de umplutură constituit din pietriş cu nisip, compactat pe cca 0,30 m

0,70 – 3,00 m = nisip prăfos de culoare galben-cafenie, ȋndesare medie, compresibilitate mare (Eoed = 6666 kPa, ep = 5,2%)

Nivelul freatic a fost întâlnit în forajele F13, F14, F15, F18, F20, F21; conform SR EN 206-1, apa nu prezintă agresivitate pentru betoane de ciment.

Capacitatea portantă a fost calculată conform NP 112-2014: Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă, pentru o fundaţie cu lăţimea de 1 m, la adâncimea de fundare de -1,0 m.

Conform “TS/1995 – Indicator de norme de deviz comasate pentru lucrări de terasamente”, categoria de teren după comportare la săpat, rocile întâlnite sunt: manual tare, mecanizat II.

Studiul geotehnic încadrează lucrările care se vor executa, conform Normativului NP074/2014, în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat.

Recomandări:

- Pentru zonele unde se manifestă eroziuni active (F1, F4, f 5, F 7, F17)

Se vor lua măsuri de protecţie a versanţilor, prin procese de înierbare, de plantare de arbuşti sau chiar de protecţie cu pavele în zonele cu versanţi abrupţi. Pentru F7 şi F17, se va lua în considerare amplasarea unor ziduri de sprijin în avalul drumului.

- Refacere poduri (F2, F3)

Vor fi proiectate poduri, ţinând cont de nivelul apelor din văile traversate, precum şi de acţiunea erozională a apelor cu caracter torenţial. Se vor întocmi studii hidrologice pe baza informaţiilor de debite.

- Zonele cu exces de umiditate (F6, F9, F10, F11, F12, F18, F19, F20, F21)

Se vor proiecta şi executa subtraversări ale drumului cu tuburi dimensionate astfel încât să permită evacuarea excesului de umiditate acumulat în amonte de drum.

- Pentru zona de izvor (F16) care deversează apa pe drum

Se va realiza un bazin de captare a apei, cu un tub de subtraversare a drumului, pentru evacuarea apei în aval de drum.

- Zonele cu paleoalunecări (F13, F14, F15)

Vor fi executate drenuri în amonte de drum, pentru captarea şi evacuarea apei prin subtraversarea drumului. Acest exces de umiditate, la care se va adăuga traficul pe drum, pot reactiva paleoalunecările, transformându-le în alunecări active ce pot afecta calea rutieră.

Pentru refacerea căii rutiere, se recomandă scarificare şi realizarea unei infrastructuri de piatră spartă (pietriş), după îndepartarea materialului de umplutură sau a solului vegetal.

De asemenea, o atenţie deosebită trebuie acordată evacuării rapide a apelor provenite din precipitaţii, prin crearea de şanţuri limitofe drumului.

- studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

Studiu topografic

Punctele măsurate au fost determinate cu aparatura South G1 Galaxy, echipată cu soft compatibil Transdat 4, folosind date preluate în timp real din reţeaua ROMPOS. Măsurătorile au fost efectuate în Sistemul Național de Referinţă (elipsoidul Krassovski 1940, planul de proiecţie stereografic 1970 şi sistemul de referinţă altimetric Marea Neagră 1975). Reprezentarea terenului pe plan a fost realizată folosind cota punctelor măsurate.

Precizia de determinare a punctelor reţelei de îndesire cu aparatura South G1 Galaxy, combinată cu corecţiile din reţeaua ROMPOS și gridul de distorsiuni implementat de Transdat, converge către o precizie de +/- 0.015 m (pentru planul X0Y) şi +/- 0.020 m (pentru Z). Au fost măsurate și raportate 2856 puncte.

Planul topografic la scara 1:1000 s-a întocmit cu ajutorul calculatorului electronic, prin utilizarea programului ZW CAD 2018, iar reprezentarea terenului pe plan a fost realizată folosind cota punctelor măsurate.

Studiu hidrologic

Atasat avizului de la Apele romane.

- Situația utilităților tehnico-edilitare existente

În zonă sunt prezente instalații de energie electrică, telefonie fixă, mobilă și cablu tv, fiind necesară obținerea de avize în conformitate cu Certificatul de urbanism, pentru identificarea și evitarea afectării acestora.

În urma obținerii avizelor de la deţinătorii de utilități, se vor avea în vedere recomandările acestora.

Lucrările de intervenţie vor fi proiectate astfel încât să nu fie afectate rețelele de utilități existente sau pervizionate a fi construite în zonă.

- Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv schimbări climaterice ce pot afecta investiția

Riscurile (hazardele) NATURALE sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundaţiile, seceta, care au o influenţă directă asupra vieţii fiecărei persoane, asupra societăţii şi a mediului înconjurător, în ansamblu.

Potrivit Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR) al judeţului Argeş, furtunile se produc în special în sezonul cald, între lunile aprilie şi octombrie. Acestea constituie unul din fenomenele meteorologice care încep să se manifeste din ce în ce mai des pe teritoriul judeţului, din cauza schimbărilor climaterice din ultimii ani. Nu există nicio raţiune pentru a crede că frecvenţa şi mărimea dezastrelor naturale (endogene) este pe cale să scadă în viitorul apropiat, astfel că toate zonele, virtual locuite sau nu, sunt zone de risc.

În regiunile de deal, aşa cum este zona obiectivului de investiţii propus, intervalul posibil de producere a fenomenului de viscol, a fost identificat ca fiind din luna decembrie şi până la începutul lunii martie, manifestându-se în momentul căderii unor cantităţi mari de zăpadă în timp foarte scurt, ceea ce duce la blocarea căilor de comunicaţii şi izolarea localităţilor pentru o perioadă de timp. Viscolul devine un fenomen climatic de risc prin valorile ridicate ale vitezei vântului, pe fondul căderilor abundente de zăpadă şi prin faptul că se poate produce în extrasezon (foarte timpuriu toamna şi foarte târziu primăvara).

Din cauza bogatei reţele hidrografice existente la nivelul judeţului, în cele două bazine hidrografice, şi a variatelor forme de relief, probabilitatea producerii de inundaţii este foarte ridicată.

Cele mai frecvente cutremure manifestate în Judeţul Arges sunt cele produse în zona seismică Vrancea. Riscul seismic în zona epicentrală Vrancea arată că în această zonă există aproximativ 90% probabilitate de producere a unei mişcări seismice cu magnitudine maximă aşteptată M.max. = 7,5° Richter, o dată la 200 ani, (în interpretarea INFP Bucureşti). Se mai pot manifesta cutremure produse în microfalia seismică Cîmpulung Muscel, cu o frecvenţă mai redusă. Riscul major îl reprezintă amplificarea undelor seismice în straturile de suprafaţă prin reflexii şi refracţii multiple, ducând la creşteri ale acceleraţiei, vitezei deplasării.

Riscurile GEOMORFOLOGICE cuprind o gamă variată de procese, cum sunt prăbuşirile, tasările sau alunecările de teren, avalanşele.

Potrivit Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR) Argeş, în judeţ, alunecările de teren sunt legate de tipurile de relief. Riscul alunecărilor de teren prin alunecarea depozitelor deluviale este prezent pe toata suprafaţa judeţului. Suprafeţele predispuse alunecării sunt răspândite pe aproape întreg teritoriul judeţului, foarte multe alunecări având la origine un dezechilibru provocat de activităţile oamenilor. Deşi pe mai multe suprafeţe cu risc de alunecare s-au executat lucrări de stabilizare (drumuri, terasamente, etc.), multe din aceste lucrări s-au degradat în timp fără a mai putea fi modernizate sau refăcute. Alunecările de teren produse în judeţul Argeş, nu au impus luarea unor măsuri deosebite şi au fost generate de: precipitaţiile punctuale, abundente; structura geologică a terenurilor, lipsa lucrărilor specifice de eliminare a excesului de umiditate, diminuarea fondului forestier în anumite zone.

Riscurile BIOLOGICE NATURALE sunt reprezentate de epidemii, invazii ale insectelor, boli ale plantelor, contaminariile infecţioase. Nu este cazul.

Riscul de INCENDIU este o manifestare periculoasă pentru mediu şi pentru activităţile umane şi determină distrugeri ale recoltelor, ale unor suprafeţe împădurite şi ale unor construcţii. Incendiile pot fi declanşate de cauze naturale - cum sunt fulgerele, erupţiile vulcanice, fenomenele de autoaprindere a vegetaţiei - şi de activităţile omului (neglijenţa folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intenţionate).

În zona amplasamentului vizat de proiectul de investiţii, analiza condiţiilor (împrejurărilor) care pot determina şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu scoate în evidenţă cele mai semnificative cauze generatoare de risc de incendiu:

- Incendiile la vegetaţia uscată - se produc de regulă primăvara şi toamna, când se execută lucrări de curăţire/întreţinere a terenurilor agricole şi a pajiştilor/păşunilor, precum şi în perioadele de secetă;

- Incendii la vegetaţie ierboasă şi/sau arbustivă - se produc de regulă primăvara şi toamna, când se execută lucrări de curăţire/întreţinere a terenurilor agricole şi a pajiştilor/păşunilor, precum şi în perioadele de secetă;

- Incendii la culturi de cereale păioase - se produc de regulă vara, în special pe perioada campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase precum şi în perioadele de secetă.

Riscurile ANTROPICE sunt fenomene de interacţiune între om şi natură, declanşate sau favorizate de activităţi umane, şi care sunt dăunătoare societăţii în ansamblu şi existenţei umane în particular. Aceste fenomene sunt legate de intervenţia omului în natură, cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu: activităţi agricole, miniere, industriale, de construcţii, de transport, amenajarea spaţiului. Nu este cazul.

Riscurile TEHNOLOGICE

Accidentele chimice se pot produce pe timpul fabricării, prelucrării, depozitării sau transportului substanţelor toxice industriale şi care prin concentraţii mai mari decât cele admise pun în pericol sănătatea oamenilor. Sunt considerate substanţele toxice industriale acele produse chimice care au o acţiune vătămătoare în concentraţii mici şi pe distanţe mari ce depăşeşte limitele operatorului economic.

În cazul de faţă, tronsonul de drum al DJ731D vizat de lucrările de intervenţie a fost identificată ca zonă cu potenţial de producere a accidentelor, avariilor, incendiilor şi exploziilor pe timpul transportului substanţelor periculoase. Astfel, pe drumul judeţean ce face obiectul prezentei investiţii, se pot transporta materiale (produse petroliere, clor lichid, recipienţi cu gaze sub presiune, azotat de amoniu, substanţe explozive) potenţial generatoare de riscuri tehnologice produse în special de accidentele rutiere la mijloacele de transport.

Riscurile SOCIALE - Eşecul utilităţilor publice - eşecul (scoaterea din funcţiune a) sistemelor, instalaţiilor şi echipamentelor poate conduce la întreruperea alimentãrii cu apă, energie electrică şi termică pentru o zonă extinsă din cadrul localităţii şi poate crea cadrul apariţiei de epidemii, epizootii, contaminări sau riscuri sociale.

Investiția a fost proiectată în baza cerințelor beneficiarului, în concordanță cu necesitățile comunității locale şi cu standardele de funcţionalitate şi operativitate specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei beneficiar.

- Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplsament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Nu au fost identificate posibile condiţionări în zonă.

  - Regimul juridic

- Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune

Terenurile necesare realizării investiţiei sunt situate în intravilanul şi extravilanul comunelor Dârmăneşti, Coşeşti şi Pietroşani, aparţin domeniului public al judeţului Argeş, conform Anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş din H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş, Avizului primarului comunei Dârmăneşti nr. R9587/03.12.2018-(F3), Avizului primarului comunei Coşeşti nr. R19587/29.11.2018-(F3), Avizului primarului comunei Pietroşani nr.20155/06.12.2018-(F3) şi extraselor de carte funciară pentru informare: C.F. nr. 81692 comuna Dârmăneşti, C.F. nr.81815 comuna Coşeşti şi C.F. nr. 81206 comuna Pietroşani, având folosinţă actuală de drum judeţean (DJ731D).

Hotărârea Guvernului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice menţionează la poziţia 48 drumul DJ731D Micesti (DJ740) – Purcăreni - Valea Nandrii - Găneşti (DJ131), de la km 0+000 pana la km 23+000. Sectorul de drum ce face obiectul modernizării este cuprins în cadrul acestui drum judeţean.

Lucrările vor urma traseul actual, posibila interacţiune cu proprietăţi private urmând a fi soluţionată în baza reglementărilor legale în vigoare.

- Destinația construcției existente

Destinaţie stabilită prin documentaţii de urbanism aprobate: căi de comunicaţie rutieră - drum de interes judeţean (DJ731D) care asigură legătura între satele Valea Nandrii – comuna Dârmăneşti, Jupâneşti - comuna Coşeşti şi Găneşti - comuna Pietroşani, permiţând accesul direct la DJ731 şi DN73.

- Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate după caz

Nu este cazul.

- Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Nu sunt prevăzute reglementări speciale pentru zona în cauză. Nu există precizări suplimentare. Se va ţine seama de reglementările urbanistice aplicabile zonei respective. Se vor respecta cerințele unităților emitente ale avizelor/acordurilor enumerate în certificatul de urbanism.

  - Caracteristicile tehnice si parametri specifici

- categoria și clasa de importanță

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria, C - Construcţii de importanţă normală - în conformitate cu HGR nr. 766/1997, „Regulament privind stabilirea categoriei de importantă a construcţiilor” şi „Metodologie de stabilire a categoriei de importantă a construcţiilor”, elaborate de ÎNCERC, laborator SCB-BAP în aprilie 1996.

Conform OMT nr. 1296/2017 - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, sectorul studiat se încadreaza ca drum de clasă tehnică IV.

- cod în Lista monumentelor istorice, după caz

Nu este cazul.

- an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Nu este cazul.

- suprafața construită

Lungimea sectorului de drum ce face obiectul investiţiei este de 12224 m.

- suprafața construită desfășurată

Suprafața construită desfășurată este egală cu suprafața cosntruită.

- valoarea de inventar a construcției

Conform Anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş din H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş, cu modificările şi completările ulterioare, drumul DJ731D are valoarea de inventar de 22.649.454,04 lei.

- alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

- Lungime drum: 12224 m

- Lățime drum:

- pe intravilan medie = 6.00 m

- pe extravilan medie = 3.00 m

- Șanțuri: zone restrânse cu șanturi/canale betonate, colmatate, cu degradări

- Pod din beton(km 9+893)= 1 buc. de-a lungul drumului

- Podeţe: de beton = 20 buc. de-a lungul drumului

- Conductă: din azbociment = 4 buc. de-a lungul drumului

- Conductă: metalică = 5 buc. de-a lungul drumului

  - Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice

În plan, drumul se prezintă sub forma unor aliniamente de lungime medie şi mare, racordate cu curbe arc de cerc. Razele curbelor sunt cuprinse între 32 m şi 200 m. Numărul total al curbelor de pe întreg traseul este de 105, ceea ce înseamnă o medie de 9 curbe/km, rezultând astfel o caracteristică de mare sinuozitate a drumului. Numărul curbelor sub 70 m este 7.

În profil longitudinal, drumul prezintă declivităţi cuprinse între 0,01% şi 8,97%.

Porţiuni ale traseului cu pante peste 6% se întâlnesc în următoarele poziţii kilometrice:

- km 8+975 – 9+000: 7,87%;

- km 9+850 – 9+900: 6,94%;

- km 11+075 – 11+185: 7,60%;

- km 14+600 – 14+775: 7,54%

- km 14+875 – 15+025: 7,16%;

- km 18+300 – 18+425: 8,97%.

Razele de racordare în plan vertical au valori cuprinse între 500 m şi 5000 m pentru racordări convexe şi între 300 m şi 9860 m pentru racordări concave.

În profil transversal, drumul judeţean are o parte carosabilă de 6,00 m în intravilanul localităţilor şi 3,00 – 3,50 m în extravilan.

Structura rutieră existentă este o umplutură constituită din pietriş cu nisip, cu grosimi cuprinse între 0 şi 70 cm, compactat pe circa 20 cm grosime. Pantele transversale ale drumului nu asigură o scurgere corespunzătoare a apelor meteorice, pe mai multe porţiuni apa băltind în gropile din suprafaţa carosabilă.

Suprafaţa părţii carosabile prezintă următoarele tipuri de degradări:

- în intravilanul localităţilor:

- gropi;

- denivelări;

- făgaşe longitudinale (ornieraje).

- în extravilanul localităţilor:

- făgaşe longitudinale (ornieraje) cu adâncimi cuprinse între 10 şi 20 cm, pline cu apă;

- umplutura din pietriş cu nisip este înnoroită, astfel încât, în perioadele cu ploi şi zăpadă, nu se poate circula decât cu maşini mari, cu dublă tracţiune.

În extravilanul localităţilor, există porţiuni în care nivelul apei este ridicat, fiind alimentat din partea dinspre amonte a drumului. Şanţurile existente sunt înierbate şi colmatate, au adâncime mică şi suprafaţă de scurgere insuficientă. Podeţele de acces la proprietăţi sunt realizate artizanal, au structuri diferite şi sunt construite la cote diferite, fapt ce îngreunează scurgerea în condiţii optime a apelor meteorice prin şanţurile drumului. Drumurile laterale nu sunt amenajate în totalitate (unele sunt de pământ) şi nu toate au podeţe pentru asigurarea scurgerii apelor meteorice de-a lungul DJ 731D.

Pod (km 9+893)

In satul Valea Nandrii situat în comuna Darmanesti din județul Arges, drumul DJ 731D traverseaza la km 9+893 o vale pentru ape pluviale adunate de pe versantii din apropiere pe un pod din beton armat cu o deschidere de 6.60 m si lungimea totala de 8.60 m.

Schema statica este grinda simplu rezemata.

Suprastructura este alcătuită in sectiune transversala din 7 grinzi fasii cu goluri L=7.00m si h=0.40m. Podul nu are prevazute trotuare si nici parapet pietonal. Infrastructura este alcatuita din 2 culei. Culeele podului sunt de tip „masive”, din beton si sunt fundate direct. Racordarea cu terasamentele este inexistenta.

Albia este conturata in zona podului si prezinta vegetatie.

Podul are latime intre lisele din beton armat de 6.20 m, din care 6.20 m latime parte carosabila. Calea pe pod este din pamant cu pietris. Lisele din beton armat cu latimea de 35 cm au o inaltime de 60 cm si au rol de parapet pietonal.

Anul constructiei podului este necunoscut dar din date neoficiale de pe teren acesta a fost construit inainte de anul 1990 si a fost dimensionat la solicitările produse de încărcările clasei E (A30;V80).

Podul este amplasat pe un drum de clasa tehnică IV conform tabelului 1 din „Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor” aprobate cu ordinul nr. 1296/2017 de Ministerul Transporturilor.

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998–1: 2004 N.A. 2008 în zona 1 de teren cu o perioadă de colt Tc = 0.7s iar conform P100-1 din 2013, ag = 0.25 g, în termeni de valori de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag cu IMR=225ani si 20% probabilitate de depasire in 50ani.

Stabilirea starii tehnice a podului, s-a facut pe baza observatiilor si masuratorilor facute pe teren.

Viabilitatea unui pod este calitatea acestuia de a asigura conditiile necesare desfasurarii circulatiei normale, fara intreruperi, pe tot timpul anului.

Starea de viabilitate a podurilor este definita si de starea tehnica a acestora, astfel incat sa raspunda la parametrii tehnici de proiectare, categoriei drumului pe care sunt amplasate si sa respecte conditiile impuse de Legea 10 privind calitatea in constructii.

Starea de viabilitate a podurilor este influentata, in timp, de actiunea traficului, agresivitatea mediului, calitatea si durabilitatea materialelor, de durata de exploatare si activitatea de intretinere.

Urmare observatiilor vizuale de la lucrare, precum şi măsurătorile elementelor construcţiei privind defectele şi degradările care au apărut de la darea în folosinţă a lucrării, in conformitate cu “Normativul privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal si compozite” – indicativ CD 138/2010, rezulta urmatoarele:

- analizand degradarile din elementele de rezistenta, constatate la data intocmirii expertizei tehnice, se apreciaza ca reducerea capacitatii de rezistenta mai mare de 5% fata de data executiei podului.

- tinand cont ca reducerea capacitatii de rezistenta mai mare de 5% fata de data executiei podului si de vechimea podului, SE APRECIAZA CA PODUL NU CORESPUNDE IN PREZENT LA SOLICITARILE CORESPUNZATOARE GRUPARII 1a (LM1, LM2).

Podeţele prezente de-a lungul traseului de drum judeţean sunt în număr de 20, după cum urmează:

- podeţe tubulare Ø800 mm: 3 buc.;

- podeţe tubulare gemene 2x1000 mm: 1 buc.;

- podeţe dalate, cu deschidere 1,80 m – 4,60 m: 16 buc.;

Toate podeţele prezintă diferite grade de colmatare. Astfel, din cele 16 podeţe dalate, 10 prezintă degradări vizibile. În cea mai mare parte, podeţele existente nu au lungimea minimă necesară de 8,00 m, iar deschiderea lor este insuficientă pentru a prelua debitul de calcul şi verificare, astfel că vor fi propuse podeţe noi în locul celor existente. De asemenea, vor fi prevăzute şi alte noi poziţii de podeţe şi/sau poduri.

Semnalizarea rutieră verticală este incompletă, iar cea orizontală este inexistentă.

  - Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Drum

Starea tehnică actuală a DJ 731D nu satisface nici măcar cerinţele unui trafic „foarte uşor”. În extravilanul localităţilor, starea tehnică a drumului nu permite circulaţia autoturismelor, întrucât, în perioadele cu ploi şi ninsori, ornierajele create în lungul drumului depăşesc adâncimea de 20 cm.

Având în vedere datele de trafic CESTRIN Bucureşti pentru recensământul din 2015 prezentate de beneficiar, pentru perioada de perspectivă de 15 ani (2019 - 2034), traficul rămâne în clasa de trafic uşor, dar dimensionarea structurii rutiere se face pentru a rezista la fenomenul de îngheţ-dezgheţ, capacitatea portantă fiind asigurată în acest fel pentru clasa de trafic „mediu” (max. 0,3 m.o.s.). În vederea dimensionării rutiere, se va lua în calcul un trafic de 0,3 m.o.s. pentru perioada 2019 – 2034.

Pod (km 9+893)

Stabilirea starii tehnice a podului, s-a facut pe baza observatiilor si masuratorilor facute pe teren.

Viabilitatea unui pod este calitatea acestuia de a asigura conditiile necesare desfasurarii circulatiei normale, fara intreruperi, pe tot timpul anului.

Starea de viabilitate a podurilor este definita si de starea tehnica a acestora, astfel incat sa raspunda la parametrii tehnici de proiectare, categoriei drumului pe care sunt amplasate si sa respecte conditiile impuse de Legea 10 privind calitatea in constructii.

Starea de viabilitate a podurilor este influentata, in timp, de actiunea traficului, agresivitatea mediului, calitatea si durabilitatea materialelor, de durata de exploatare si activitatea de intretinere.

  - Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.

- CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

- clasa de risc seismic

Nu este cazul

- prezentarea a minimum două soluții de intervenție

Potrivit Expertizei tehnice, se propune modernizarea DJ 731 D, km 7+450 – 19+674 prin două soluţii, după cum urmează:

SOLUTIA I

I A – zonele de intravilan:

- 4 cm beton asfaltic BA16 (BA 16 RUL50/70);

- 6 cm binder de criblură BAD 22,4 (BA 22,4 LEG50/70);

- 15 cm piatră spartă;

- 25 cm balast;

- 20 cm strat de formă din pietruirea existentă (material de umplutură din pietriş şi nisip).

I B – zonele de extravilan:

- 4 cm beton asfaltic BA16 (BA 16 RUL50/70);

- 6 cm binder de criblură BAD 22,4 (BA 22,4 LEG50/70);

- 15 cm piatră spartă;

- 25 cm balast;

- 20 cm strat de formă din material de umplutură din pietriş şi nisip (din zonele de intravilan).

SOLUTIA II

II A – zonele de intravilan:

- 4 cm beton asfaltic BA16 (BA 16 RUL50/70);

- 6 cm binder de criblură BAD 22,4 (BA 22,4 LEG50/70);

- 15 cm balast stabilizat cu ciment Rc ˂ 3N/mm²;

- 25 cm balast;

- 20 cm strat de formă din pietruirea existentă (material de umplutură din pietriş şi nisip).

II B – zonele de extravilan:

- 4 cm beton asfaltic (BA 16 RUL50/70);

- 6 cm binder de criblură BAD 22,4 (BA 22,4 LEG50/70);

- 15 cm balast stabilizat cu ciment Rc ˂ 3N/mm²;

- 25 cm balast;

- 20 cm strat de formă din material de umplutură din pietriş şi nisip (din zonele de intravilan).

- soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Expertul recomandă Solutia I – I A şi I B, cu propunerea ca în toate soluţiile structurale rutiere să se verifice la fenomenul de îngheţ-dezgheţ.

SCENARIUL I

Drum

I A – zonele de intravilan:

- 4 cm beton asfaltic BA16 (BA 16 RUL50/70);

- 6 cm binder de criblură BAD 22,4 (BA 22,4 LEG50/70);

- 15 cm piatră spartă;

- 25 cm balast;

- 20 cm strat de formă din pietruirea existentă (material de umplutură din pietriş şi nisip).

I B – zonele de extravilan:

- 4 cm beton asfaltic BA16 (BA 16 RUL50/70);

- 6 cm binder de criblură BAD 22,4 (BA 22,4 LEG50/70);

- 15 cm piatră spartă;

- 25 cm balast;

- 20 cm strat de formă din material de umplutură din pietriş şi nisip (din zonele de intravilan).

Acostamentele drumului vor fi consolidate cu:

- 12 cm piatră spartă;

- 15 cm balast.

Grosimile structurii rutiere au rezultat în urma calculului de dimensionare făcut cu metoda CALDEROM 2000, luând în considerare traficul comunicat de către beneficiar – max. 0,03 m.o.s. pe o perioadă de 15 ani (2019 - 2034).

Pe zonele pe care referatul geotehnic le precizează cu poziţii kilometrice ca având nivelul freatic sub 1,00 m sau zone cu exces de umiditate, se va prevedea sub stratul de balast de 25 cm un strat de pietriş de râu de 20 cm grosime şi se va prevedea obligatoriu sub șanțul din amonte al drumului un dren longitudinal de 1,50 – 2,00 m adâncime.

Stabilirea niveletei drumului proiectat se va face luând în considerare următoarele două cazuri:

- În cazul în care ridicarea niveletei drumului proiectat (cu circa 50 cm) înrăutăţeşte accesele la proprietăţile riverane, se va proceda după cum urmează:

- se va îndepărta pietruirea existentă în coridoare stânga-dreapta drumului;

- se va executa săpătura la cota proiectată;

- se va introduce pietruirea existentă în şanţul săpat şi apoi structura rutieră de circa 50 cm grosime.

Acest lucru se va executa doar în intravilanul localităţilor.

- În extravilanul localităţilor, niveleta drumului se va aşeza deasupra existentului (cu circa 50 cm deasupra).

- Accesele in curti se amenajeaza cu podete tubulare Φ 400 mm.

În profil transversal, drumul proiectat ce urmează a se moderniza va avea următoarele caracteristici:

- Categoria de importanţă: „C” normală (cf. HG nr.766/1997);

- Clasa de importanţă: IV (cf. Normativului P100-2013);

- Drum: clasa tehnică IV, cu 2 benzi de circulaţie;

- Parte carosabilă: 6,00 m;

- Acostamente: 2x1,00 m, din care 2x0,25 m benzi de încadrare prevăzute cu aceleaşi structuri rutiere ca la partea carosabilă;

- Platformă: 8,00 m;

- Şanţuri (rigole) de o parte şi de alta a platformei: şanţuri pereate, pe pante ˂ 0,25% în localităţi şi > 3% în afara localităţilor.

Elementele geometrice ale drumului ce urmează a fi modernizat (raza de racordare în plan, raza de racordare în plan vertical, pas de proiectare, declivităţi longitudinale, etc.) vor fi cele din STAS 863-85.

Pe porţiunile unde viteza de proiectare minimă de 25 km/h nu poate fi respectată din cauza razelor de racordare mai mici de 70 m, a pantelor longitudinale mai mari de 9%, a razelor de racordare în plan vertical mai mici de 500 m pentru racordări convexe şi mai mici de 300 m pentru racordări concave, se va micşora la viteze de 10, 15, 20 km/h, cu indicarea acesteia în teren, prin indicatoare verticale.

Pod

Calculul hidraulic pentru podul de la km 9+893 s-a efectuat conform PD95/2002 Cap lV Art 36. Stabilirea lungimii podului s-a determinat pe baza relatiilor:

In urma calculului hidraulic din care reiese Amp=15.4m2 si hmp=2m a rezultat o lungime a podului de min L=7.7m . (Conditie indeplinita)

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare şi pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectatrea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare urmatoarele lucrari:

Solutia 1

Solutia 1 consta in demolarea podului existent si realizarea unui pod nou in acelasi amplasament. In functie de nivelul maxim al apelor care a rezultat in urma studiului hidraulic, noul pod va avea o singura deschidere, realizata fie cu grinzi din beton precomprimat, fie in solutia unei sectiuni mixte otel-beton care va avea o inaltime de constructie mai redusa.

Avand in vedere nivelul defectelor si degradarilor constatate la pod, precum si nivelul lucrarilor necesare pentru aducerea podului la conditiile normale de functionare, se recomanda aplicarea solutiei 1, realizarea unui pod nou.

Lucrarile propuse in solutia 1 aduc podul la parametrii normali de exploatare corespunzatori Gruparii 1a (LM1, LM2).

Podul s-a verificat din punct de vedere hidraulic pentru a corespunde debitului de calcul furnizat de INHGA si normelor in vigoare.

Solutia 2

Lucrările constau in:

- desfacerea straturilor caii pana la structura de rezistenta;

- demolarea liselor de parapet pietonal;

- reparatii cu betoane/mortare speciale la infrastructuri si suprastructura;

- Realizarea unui placi de suprabetonare peste grinzile existente

- realizarea betonului de panta, care are rol si de strat suport pentru hidroizolatie

- realizarea hidroizolatiei (tip membrana) din materiale performante;

- realizarea stratului de protectie a hidriozolatiei conform normelor in viguare la data intocmirii documentatiei de executie;

- refacerea caii pe pod din doua straturi, conform normelor in viguare la data intocmirii documentatiei de executie;

- realizarea trotuarelor

- protectia anticoroziva a infrastructurilor;

- protectia anticoroziva la suprastructura;

Lucrarile propuse in solutia 2 aduc podul la parametrii normali de exploatare corespunzatori Gruparii 1a (LM1, LM2).

Expertul tehnic recomanda solutia 1.

- recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

În vederea realizării unui sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale, se vor prevedea şanţuri (rigole) ale căror secţiuni se vor determina în urma unui calcul hidrologic.

Debitul hidrologic Qhg = m x S x ic x F (l/s) unde:

- m = coeficient de reducere care ţine seama de capacitatea de înmagazinare pe şanţuri şi canale, se stabileşte în funcţie de durata de curgere:

- pentru t ˂ 40 min, m = 0.8;

- pentru t ≥ 40 min, m = 0.9.

- S = suprafaţa bazinului de recepţie aferent şanţului/rigolei în ha;

- Ic = intensitatea de calcul a ploii în l/sha;

- F = coeficient de curgere în funcţie de relief (munte, deal, podiş, şes, etc.) şi tipul terenului (impermeabil, semipermeabil şi permeabil).

Calculul se va face conform STAS 1846/90.

Conform studiului hidrologic, s-au stabilit dimensiunile şanţurilor, rigolelor şi rigolelor carosabile, pentru a putea colecta şi evacua debitele către podeţele proiectate si podeţele existente ce vor fi inlocuite. In conformitate cu recomandarile din expertiza tehnica, şanţurile si rigolele proiectate vor fi pereate cu dale din beton prefabricate sau turnate pe loc, cu pante mai mici de 0.25% şi mai mari de 4%. Dalele vor avea grosimea de 10 cm şi vor fi aşezate pe un pat de nisip de 5 cm. Betonul va fi de clasa C25/30 sau C30/37. Se vor prevedea rosturi de dilataţie la 12-15 m.

Dacă pe anumite porţiuni şanţurile existente sau rigolele sunt corespunzătoare din punct de vedere al secţiunii şi al cotelor, se vor repara şi se vor păstra. Ele trebuie să corespundă şi din punct de vedere al clasei de expunere a betonului existent. Se pot adopta, pe anumite porţiuni în localităţi, rigole carosabile acoperite.

Podeţele de pe sectorul de drum DJ 731D sunt în număr de 29, din care 20 existente şi 9 nou proiectate.

Podeţele existente sunt:

- podeţe tubulare Ø800 mm: 3 buc.;

- podeţe tubulare gemene 2x1000 mm: 1 buc.;

- podeţe dalate, cu deschidere 1,80 m – 4,60 m: 16 buc.;

- pod cu deschidere 6,60 m: 1 buc.

Podeţele nou proiectate vor fi podeţe prefabricate tip C sau podeţe dalate, si podete tubulare.

Podeţele existente sunt, în cea mai mare parte, într-o stare tehnică necorespunzătoare, în sensul că:

- nici în aval şi nici în amonte nu au fost realizate lucrări de amenajare a albiilor de scurgere;

- la unele podeţe lipsesc timpanele sau sunt degradate şi nu au parapeţi de protecţie;

- nu au lungimea minimă necesară, de minim 8,00 m.

Podeţele de subtraversare ale drumurilor laterale atât în afara localităţilor, cât şi în localităţi se aleg în funcţie de secţiunea şanţului sau a rigolei şi pot fi tubulare sau dalate. Tuburile vor fi amplasate pe un strat de minim 10 cm cu balast sau nisip şi 20 cm beton C25/30. Se recomandă tuburi Ø300 mm, Ø400 mm, Ø500 mm. Pot fi înlocuite podeţele tubulare cu podeţe dalate, de 0,50 m deschidere, sau rigole carosabile.

Dacă secţiunea şanţului este mare, se propune executarea unor podeţe dalate realizate din dale prefabricate armate. Dalele se vor aşeza pe o elevaţie de beton armat C25/30 şi se vor funda pe un bloc de beton simplu C25/30.

Amenajarea celor 51 de drumuri laterale se va face pe o lungime de 20 m şi în funcţie de îmbrăcămintea existentă. Dacă drumurile sunt din asfalt sau beton, se prelungesc straturile de asfalt, pentru aducere la cotă. Dacă drumurile sunt din piatră spartă sau balast, se va prevedea un strat de piatră spartă de 12 cm şi se va aşterne un covor asfaltic de 4 cm. Dacă drumurile sunt de pământ, se va prevedea în localităţi un strat de balast de 10 cm, un strat de piatră spartă de 12 cm şi un covor asfaltic de 4 cm, iar în afara localităţilor un strat de balast de 15 cm şi un strat de piatră spartă de 15 cm.

Lista drumuri laterale:

| Nr. Crt. | Pozitia km | Tip imbracaminte rutiera | Pozitionare fata de DJ731D | Podet la drum lateral | Solutie proiectata | Pozitie | Categorie drum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7+525 | pamant | stanga | da | se inlocuieste cu podet tubular D400 | intravilan | local |
| 2 | 8+050 | pamant | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 3 | 8+208 | pamant | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 4 | 8+420 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 5 | 8+963 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 6 | 8+963 | pamant | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 7 | 8+975 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 8 | 9+090 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 9 | 9+183 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 10 | 9+225 | asfalt | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | DC 228 |
| 11 | 9+865 | pamant | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 12 | 9+889 | pamant | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 13 | 9+905 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 14 | 9+905 | pamant | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 15 | 10+143 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 16 | 10+210 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 17 | 10+563 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 18 | 11+030 | pamant | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 19 | 11+055 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 20 | 11+062 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 21 | 12+716 | pamant | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | extravilan | local |
| 22 | 13+700 | pamant | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | extravilan | local |
| 23 | 14+391 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 24 | 14+543 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 25 | 14+650 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 26 | 14+683 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 27 | 14+700 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 28 | 14+744 | pamant | stanga | da | se inlocuieste cu podet tubular D400 | intravilan | local |
| 29 | 14+747 | pamant | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 30 | 14+890 | pamant | stanga | da | se inlocuieste cu podet tubular D400 | intravilan | local |
| 31 | 15+150 | asfalt | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | DC228A |
| 32 | 15+275 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 33 | 15+363 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 34 | 15+600 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 35 | 15+687 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 36 | 15+936 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 37 | 16+000 | pamant | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 38 | 16+010 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 39 | 16+029 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 40 | 16+254 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 41 | 16+396 | pamant | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 42 | 16+814 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 43 | 17+308 | pamant | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 44 | 17+340 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 45 | 17+569 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 46 | 17+735 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | extravilan | local |
| 47 | 18+144 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 48 | 18+175 | asfalt | dreapta | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | DC228B |
| 49 | 18+375 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 50 | 18+457 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | intravilan | local |
| 51 | 19+113 | pamant | stanga | nu | podet tubular proiectat D400 | extravilan | local |

Se vor amenaja 668 de accese la proprietati cu podete tubulare Φ 400 mm.

Amenajarea intersecţiilor cu drumurile judeţene şi comunale se va face în amplasamentul existent şi se referă la amenajarea părţii carosabile cu aceeaşi structură rutieră ca la DJ 731D, la prevederea de podeţe pentru amenajarea scurgerii apelor, amenajarea şanţurilor existente pe drumul intersectat, refacerea marcajului orizontal şi vertical.

Se vor amenaja santuri pereate pe o lungime de 13103,05 m pentru a asigura scurgerea apelor in lungul drumului si s-au prevazut podete tubulare in punctele de minim, dotate cu camere de cadere.

În localităţile traversate de DJ 731D vor fi prevăzute treceri de pietoni care vor fi amenajate cu:

- Marcaj orizontal de trecere de pietoni cu vopsea reflectorizantă cu microbile;

- Indicatoare de semnalizare trecere de pietoni;

- Indicatoare de presemnalizare trecere de pietoni.

Staţiile de autobuz – nu exista amenajate statii de autobuz si nu se vor amenaja statii de autobuz noi.

Se va asigura şi semnalizarea rutieră corespunzătoare. Semnalizarea verticală şi marcajul rutier se vor face atât pe timpul execuţiei, cât şi definitiv, conform SR 1848/7-2015.

Siguranţa circulaţiei. Marcaje rutiere

Pe porţiunile de drum pe care profilul transversal este în profil mixt în partea dinspre amonte (versant), sub şorţul drumului se va prevedea un dren longitudinal pentru captarea apelor din versant, cu adâncimea de 1,50 – 2,00 m. De asemenea, se vor prevedea parapeţi de protecţie, conform AND 593/2012.

- Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

  - Solutia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic

- SCENARIUL 1

- descrierea principalelor lucrări de intervenție

DJ731D este un drum de categoria a IV-a, cu două benzi de circulaţie. Modernizarea drumului presupune realizarea unui sistem rutier nou, ce va suporta volumul de trafic prognozat, ca alternativă la DJ731 care, în prezent, preia cea mai mare parte a traficului pe direcţia Piteşti – Domneşti. Din cauza stării actuale a DJ731D, această rută este dificil de utilizat, fiind un drum împietruit şi de pământ, cu zone afectate de alunecări de teren severe şi de băltiri ale apelor pluviale în ampriza drumului ce devine impracticabil în perioadele ploioase. Pe de altă parte, în intravilanul localităţilor traversate de DJ731D, profilul longitudinal existent generează inundaţii locale, din cauza lipsei amenajărilor pentru scurgerea apelor.

Amenajarea în plan

Traseul se desfăşoară între km 7+450 şi km 19+674, având o lungime de 12,224 km. Drumul prezintă în plan o succesiune de 107 curbe cu raze cuprinse între 30 m şi 1000 m şi aliniamente de lungimi variabile, de minim 25 m, între două curbe succesive.

Pentru siguranţa în exploatare, se vor amenaja curbe progresive corelate cu profilul longitudinal, pentru a asigura vizibilitatea, conform legislaţiei în vigoare.

Lăţimea părţii carosabile va fi de 6,00 m, cu doua benzi de 3,00 m fiecare şi două acostamente cu lăţimea de 1,00 m pe fiecare parte, şi cu şanţuri sau rigole carosabile pentru asigurarea scurgerii apelor.

Pe sectoarele cuprinse intre km 11+800 – km 13+250 si km 14+540 – 15+200 se poate reduce latimea acostamentului de la 75 cm la minim 25 cm, pentru micsorarea suprafetelor expropriate si reducerea volumului de lucrari de consolidare, dar numai cu acordul Beneficiarului si cu o semnalizare corespunzatoare.

Santurile vor avea la partea superioara o latime de maxim 75 cm.

Pe tronsonul de drum există 20 de podeţe ce sunt propuse spre demolare, astfel încât să asigure scurgerea debitelor cursurilor de apă transversale.

Amenajare în profil longitudinal

În profil longitudinal, se propune o amenajare care să asigure o viteză de circulaţie de minim 50 km/h, prin racordări cu raze mai mari de 500 m şi declivităţi între 0% şi 10%. În acelaşi timp, se asigură vizibilitatea pe o zonă de minim 30% din lungimea traseului, pentru a facilita depăşirea.

Podeţele vor fi amenajate în punctele de minim, pentru a facilita scurgerea apelor pluviale, iar acolo unde nu este posibil, se vor realiza rigole şi/sau drenuri care descarcă apele pluviale prin separatoare de hidrocarburi în zona podeţelor.

Cota proiectată a fost propusă cu o elevaţie de circa 40 cm peste nivelul drumului existent, soluţie ce va facilita eliminarea zonelor inundabile de la baza drumului, pe sectoarele dintre podeţe. În acelasi timp, în zonele cu podeţe care se află la o cotă apropiată de cea proiectată, se va realiza redimensionarea podeţului, astfel încat să se încadreze sistemului rutier nou şi, în acelaşi timp, să se asigure scurgerea apelor pluviale.

Traseul în profil transversal

Drumul nu prezintă lucrări de colectare, dirijare şi evacuare a apelor pluviale (şanturi, rigole, etc.), fiind necesară amenajarea lor. În profil transversal, drumul a fost proiectat cu un carosabil de 6,00 m şi o platforma de 8,00 m, conform normativelor în vigoare.

Pe sectoarele cuprinse intre km 11+800 – km 13+250 si km 14+540 – 15+200 se poate reduce latimea acostamentului de la 75 cm la minim 25 cm, pentru micsorarea suprafetelor expropriate si reducerea volumului de lucrari de consolidare, dar numai cu acordul Beneficiarului si cu o semnalizare corespunzatoare. Panta transversală este de 2,50%.

Structura rutieră adoptată este:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 conform AND605 (BA16 RUL 50/70 conform SR EN 13108);

- 6 cm binder de criblură BAD 22,4 conform AND605 (BA22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2008);

- 15 cm fundație din piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1;

- 25 cm balast

- Scarificare sau săpătură strat existent cu reprofilarea stratului rezultat cu minim 20 cm din pietruirea existentă.

Dimensionarea structurii rutiere s-a făcut în conformitate cu prevederile Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide, PD 177-2001. Metoda analitică de dimensionare se bazează pe stabilirea unei alcătuiri a structurii rutiere şi pe verificarea stării de solicitare a acesteia, sub acţiunea traficului de calcul, astfel încât să fie îndeplinite concomitent următoarele criterii:

- deformaţia specifică de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase;

- deformaţia specifică de compresiune la nivelul patului drumului.

Dimensionarea structurii rutiere comportă următoarele etape:

- stabilirea traficului de calcul;

- stabilirea capacităţii portante la nivelul patului străzii;

- alegerea unei alcătuiri a structurii rutiere;

- analiza structurii la solicitarea osiei standard;

- stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier;

- verificarea la acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ

Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate ale materialelor şi structura propusă sunt prezentate în tabel:

| Nr. Crt. | Denumirea materialului din strat | h (cm) | E (MPa) | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Beton asfaltic pentru strat de uzură | 4 | 3600 | 0,35 |
| 2. | Beton asfaltic pentru strat de legătură | 6 | 3000 | 0,35 |
| 3. | Strat bază din piatra sparta | 15 | 600 | 0,27 |
| 4. | Strat de fundaţie din balast | 25 | 168 | 0,27 |
| 5. | Strat de forma din pietruirea existenta | 20 | 168 | 0,27 |
| 6. | Pământ P5 | 00 | 70 | 0,42 |

Verificarea la acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ

Degradările produse de îngheţ-dezgheţ reprezintă defecţiuni ale complexului rutier datorate:

  - fenomenului de umflare neuniformă provocată de acumularea apei şi transformarea acesteia în lentile sau fibre de gheaţă în pământuri sensibile de îngheţ, situate până la adâncimea de pătrundere a îngheţului.

  - diminuarea capacităţii portante a pământului de fundaţie în timpul dezgheţului, determinată de sporirea umidităţii prin topirea lentilelor şi fibrelor de gheaţă. Degradările din timpul dezgheţului se produc când există simultan următoarele condiţii:

  - pământ de fundaţie sensibil la îngheţ;

  - temperaturi negative pe o durată îndelungată, care să permită migrarea şi acumularea apei în pământul de fundaţie;

  - posibilitatea de alimentare cu apă a frontului de îngheţ în pământ (condiţii hidrologice mediocre şi defavorabile).

Circulaţia autovehiculelor grele, pe drum, în perioada de îngheţ, accentuează producerea degradărilor.

Datorită îngheţ - dezgheţului se produc următoarele degradări:

1. în cazul sistemelor rutiere nerigide în perioada de:

îngheţ: umflături neregulate (burduşiri) însoţite eventual de fisuri şi crăpături ale îmbrăcăminţilor bituminoase şi ale pavajelor din piatră naturală;

dezgheţ: fisuri, crăpături, faianţări, făgaşe şi deformaţii locale.

Gradul de asigurare la pătrunderea inghetului in complexul rutier K, reprezintă raportul dintre grosimea echivalenta a structurii rutiere He (in cm) si adancimea de inghet in complexul rutier - ZCR (in cm).

K=H_e/Z_CR

Succesiunea operaţiilor de calcul şi de verificare este următoarea:

1. Se calculează adâncimea de îngheţ în complexul rutier ZCR (nivelul cel mai coborât de la suprafaţa drumului la care apa interstiţială se transformă în gheaţă) care se consideră egală cu adâncimea de îngheţ în pământul din terasament Z, în condiţiile de porozitate şi umiditate specifice acestuia, la care se adaugă un spor al adâncimii de îngheţ ΔZ determinat de capacitatea de transmitere a căldurii de către straturile sistemului rutier.

ZCR = Z + ΔZ (cm)

ΔZ = HST - He

HST = grosimea sistemului rutier alcătuit din straturi de materiale rezistente la îngheţ;

He = grosimea echivalentă de calcul la îngheţ a sistemului rutier

He = ∑hi x ct

hi= grosimea stratului rutier luat în calcul;

ct = coeficientul de echivalare a capacităţii de transmitere a căldurii specifice fiecărui material din alcătuirea sistemului rutier;

n = numărul de straturi din materiale rezistente la îngheţ - dezgheţ.

Adâncimea de îngheţ, Z, în pământul din terasament se stabileşte pe baza curbelor în funcţie de valoarea indicelui de îngheţ, I, care reprezintă diferenţa dintre maximul si minimul curbei temperaturilor medii zilnice ale aerului cumulate pe toată durata iernii, prin insumarea algebrică a temperaturilor.

strat de uzură din beton asfaltic 	- ct=0,50

strat de legătură din binder 		- ct=0,60

strat de bază din piatra spartă 		- ct=0,75

strat de fundaţie din balast		- ct=0,80

strat de forma din impietruirea existenta – ct=0,90

Hst= 70 cm

He = 4 x 0,5 + 6 x 0,6 +15 x 0,75 +30 x 0,80 +20 x 0,90= 54,85 cm

ΔZ = HST- He = 70,00 - 54,85 = 16,15 cm

| Tip climateric I | Curba 7 | Indicele de inghet Imed5/30=600 | Adancimea de inghet Z=80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Regim hidrologic 2b |  |  |  |
| Tip pamant P5 |  |  |  |

ZCR= Z + ΔZ = 80 + 16,15 = 96,15 cm

2. Se determină gradul de asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul rutier:

K=H_e/Z_CR =70/96.15=0,73>0,70 => structura rutieră este rezistentă la îngheţ dezgheţ.

În zonele unde sunt necesare lărgirii ale părții carosabile față de lățimea pietruirii existente se vor executa casete constând din același sistem rutier + execuția unui strat inferior de fundație din balast de 25 de cm.

Grosimea stratului de completare cu balast variază între 0 și 20 cm și a fost stabilită în urma dimensionării sistemului rutier la acțiunea fenomenului de îngheţ-dezgheț.

Acostamentele se vor realiza din două straturi: 12 cm piatră spartă si 15 cm balast.

Scurgerea apelor

Condiţiile de colectare, dirijare şi evacuare a apelor sunt dificile, din cauza lipsei dispozitivelor corespunzătoare (şanturi, rigole, podeţe).

Evacuarea apelor în lungul drumului a fost prevazută să se facă, în principal, prin rigole carosabile  sau şanţuri noi pereate la baza taluzului. La traversarea localităţilor, acestea au fost prevăzute în funcţie de spaţiul disponibil, încercându-se evitarea ocupărilor de terenuri. În ceea ce priveşte evacuarea apelor de pe o parte pe alta a drumului, aceasta se va realiza prin poduri şi podeţe.

DIMENSIONAREA SISTEMELOR DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR DE SUPRAFATA

- Calculul hidrologic al dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor de suprafata

Acest calcul consta in determinarea cantitatii apelor de suprafata colectate in bazinul de receptie aferent fiecarui dispozitiv in parte, se stabileste pe baza debitului maxim dat de apele de ploaie.

Qhg=m x S x ic x F

Unde:

m-coeficient de reducere ce tine seama de inmagazinare pe santuri si canale pentru durata de scurgere t<40 min, m=0,80

S-reprezinta suprafata bazinului de receptie aferent santului (se ia in calcul portiunea de sant cea mai defavorabila), S=0,50 ha

ic-intensitatea ploii de calcul pentru frecventa 1/5 si t=5 min, ic=350l/s ha

F-coeficientul de scurgere-valoarea lui este in functie de situatia locala si de tipurile de teren

Astfel ca pentru DJ 731D, avand in vedere conditiile terenului cu pante abrupte, se va opta inscrierea tipului de relief in categoria DEAL, cu teren permeabil. F=0,15

Rezulta:

Qhg=0,80 x 0,50 ha x 350l/s ha x 0,15=21 l/s

- Calculul hidraulic al dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor de suprafata

Sectiunea aleasa:

Qh=ω x vma

Unde:

w- sectiunea efectiva de scurgere in m2

w=(1.10+0.40)*0.20=0,30 m2

vma-viteza medie admisibila in sectiune, in m/s

vma=C x R x I=4,19 m/s

Pu-perimetrul udat

Pu=0,47+0,40+0,40=1,27 m

R-raza hidraulica

R= w/Pu =0,24 m

γ-coeficient de rugozitate

γ=0,16 (peretii santului se vor realiza din beton nesclivisit))

C-coeficient ce se calculeaza cu formula lui Bazin

C=87/(1+γ/R)=65,41

I-panta in lung a santului

I=2,00%

Qh=0,30 m2 x 4,19 m/s=1,257 m3/s= 1.257 l/s

Sectiunea aleasa se verifica pentru ca aceasta este capabila sa evacueze intreaga apa colectata in bazinul de receptie aferent.

METODOLOGIA DE CALCUL a debitelor cursurilor de apa intalnite pe zona studiata:

Valorile solicitate se refera la debitul maxim cu probabilitatea 1%, 5% si 10 %.

Conform studiului hidrotehnic, debitele calculate cu probabilitatea specificata se refera la regimul natural de scurgere in situatia actuala a folosirii terenului si nu includ sporul de siguranta.

Intrucat in sectiunile de calcul nu s-au efectuat observatii si masuratori hidrometrice, deci nu se dispune de date directe, pentru calculul debitelor s-a recurs la metode indirecte, respectiv sinteza hidrologica zonala si folosirea formulelor genetice care se bazeaza pe folosirea intensitatii ploii de calcul si pe coeficientul de scurgere evaluat in functie de caracteristicile hidromorfologice ale bazinului hidrografic.

Avand in vedere ca bazinele hidrografice in cauza sunt bazine mici (suprafata mai mica de 10 km2), calculul debitelor pentru acest caz s-a facut utilizand formula rationala, care se bazeaza pe ipoteza ca durata ploii este egala sau mai mare decat timpul de concentrare al bazinului deci, la formarea debitului maxim participa intreaga suprafata a bazinului hidrografic.

Q1% = K x a x i1% x F, unde:

K = 16,7, coeficientul de tranformare a intensitatii ploii din mm/min in m/s si a suprafetei din km2 in m2

a - coeficient de scurgere

i1% - intensitatea medie a ploii de calcul cu probabilitatea de depasire de 1%

F - suprafata bazinului in km2

Utilizand formula de mai sus s-a determinat valoarea debitului maxim cu probabilitatea 1% pentru sectiunile de studiu. Trecerea de la probabilitatea 1% la probabilitatea de 2% si 5% s-a facut utilizand coeficientii de trecere din literatura de specialitate.

Rezultatele calculelor sunt redate tabelar:

| Nr. crt. | Curs de apa | Sectiunea de calcul |  | F (km2) | Qmax p% (m3/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coordonate STEREO 70 | Pozitia km DJ713 D |  | 1% | 5% | 10% |
| 1 | p. necadastrat 1 | X = 389934.79, Y = 490986.35 | 8+175.00 | 0,21 | 5,1 | 2,9 | 2,1 |
| 2 | p. necadastrat 2 | X = 390401.61, Y = 490807.19 | 8+693.58 | 0,19 | 4.9 | 2.8 | 2.1 |
| 3 | p. necadastrat 3 | X = 390658.67, Y = 490712.36 | 8+969.21 | 0,15 | 3.7 | 2.1 | 1.6 |
| 4 | p. necadastrat 4 | X = 390934.52, Y = 490677.20 | 9+248.07 | 0,44 | 8.4 | 4.7 | 3.5 |
| 5 | p. necadastrat 5 | X = 391537.05, Y = 490459.09 | 9+893.94 | 1,38 | 19.9 | 11.2 | 8.3 |
| 6 | p. necadastrat 6 | X = 392177.41, Y = 490297.47 | 10+565.26 | 0,15 | 4 | 2.3 | 1.8 |
| 7 | p. necadastrat 7 | X = 392399.01, Y = 490268.99 | 10+789.50 | 0,18 | 4.7 | 2.7 | 2 |
| 8 | p. necadastrat 8 | X = 392606.66, Y = 490171.09 | 11+021.69 | 1,55 | 21.6 | 12.2 | 9 |
| 9 | p. necadastrat 9 | X = 394019.72, Y = 489401.64 | 12+704.91 | 1,59 | 21.7 | 12.3 | 9.1 |
| 10 | p. necadastrat 10 | X = 395621.60, Y = 488539.21 | 14+566.08 | 0,46 | 10.2 | 5.8 | 4.3 |
| 11 | p. necadastrat 11 | X = 395706.43, Y = 488441.17 | 14+695.09 | 0,28 | 7 | 3.9 | 2.9 |
| 12 | p. necadastrat 12 | X = 396077.73, Y = 488466.58 | 15+083.89 | 0,35 | 7.1 | 4 | 2.9 |
| 13 | p. necadastrat 13 | X = 396275.85, Y = 488338.22 | 15+342.50 | 0,38 | 7.9 | 4.5 | 3.3 |
| 14 | p. necadastrat 14 | X = 396877.90, Y = 488095.08 | 16+003.14 | 0,56 | 10.3 | 5.8 | 4.3 |
| 15 | p. necadastrat 15 | X = 397121.32, Y = 488044.91 | 16+254.28 | 0,61 | 11.4 | 6.4 | 4.8 |
| 16 | p. necadastrat 16 | X = 398090.87, Y = 488211.95 | 17+243.22 | 0,64 | 11.4 | 6.4 | 4.8 |
| 17 | p. necadastrat 17 | X = 398303.73, Y = 488220.98 | 17+455.91 | 0,56 | 11.6 | 6.6 | 4.8 |
| 18 | p. necadastrat 18 | X = 398418.19, Y = 488202.09 | 17+572.49 | 0,34 | 7.7 | 4.4 | 3.2 |
| 19 | p. necadastrat 19 | X = 399068.28, Y = 488062.35 | 18+267.80 | 0,52 | 10.3 | 5.8 | 4.3 |
| 20 | p. necadastrat 20 | X = 399806.57, Y = 487792.97 | 19+102.97 | 0,49 | 9.1 | 5.14 | 3.8 |

Debitele obtinute au fost verificate si validate cu ajutorul relatiilor de sinteza zonale si similare.

Podeţe

Toate cele 20 de podeţe existente trebuie înlocuite, întrucât nu corespund cerinţelor tehnice, iar 9 podeţe necesită a fi adăugate în punctele de minim, pentru a colecta şi evacua apele pluviale. Acestea din urmă vor avea şi cameră de cădere. Toate podeţele existente prezintă un grad avansat de colmatare.

Lucrările de podeţe proiectate sunt urmatoarele:

| Nr. Crt. | Podeţ km | Tip podeţ | Înălţime H (m) | Lumina L (m) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7+725.00 | Tubular | 1.00 | 1.00 | Podet nou |
| 2 | 8+175.00 | C2 | 2.00 | 2.00 | Inlocuire |
| 3 | 8+693.58 | D3 | 1.60 | 3.00 | Inlocuire |
| 4 | 8+969.21 | D3 | 1.60 | 3.00 | Inlocuire |
| 5 | 9+190.00 | Tubular | 1.00 | 1.00 | Podet nou |
| 6 | 9+248.07 | D3 | 1.60 | 3.00 | Inlocuire |
| 7 | 10+565.26 | D3 | 1.60 | 3.00 | Inlocuire |
| 8 | 10+675.00 | Tubular | 1.00 | 1.00 | Podet nou |
| 9 | 10+789.50 | C2 | 2.00 | 2.00 | Inlocuire |
| 10 | 11+021.69 | D4 | 1.60 | 4.00 | Inlocuire |
| 11 | 11+550.00 | Tubular | 1.00 | 1.00 | Podet nou |
| 12 | 12+704.91 | D4 | 2.00 | 4.00 | Inlocuire |
| 13 | 12+250.00 | Tubular | 1.00 | 1.00 | Podet nou |
| 14 | 13+220.00 | Tubular | 1.00 | 1.00 | Podet nou |
| 15 | 13+694.00 | Tubular | 1.00 | 1.00 | Podet nou |
| 16 | 14+566.08 | C2 | 2.00 | 2.00 | Inlocuire |
| 17 | 14+695.09 | C2 | 2.00 | 2.00 | Inlocuire |
| 18 | 15+083.89 | C2 | 2.00 | 2.00 | Inlocuire |
| 19 | 15+342.50 | C2 | 2.00 | 2.00 | Inlocuire |
| 20 | 16+003.14 | C2 | 2.00 | 2.00 | Inlocuire |
| 21 | 16+254.28 | D3 | 1.60 | 3.00 | Inlocuire |
| 22 | 16+788.00 | Tubular | 1.00 | 1.00 | Podet nou |
| 23 | 17+243.22 | C2 | 2.00 | 2.00 | Inlocuire |
| 24 | 17+455.91 | C2 | 2.00 | 2.00 | Inlocuire |
| 25 | 17+572.49 | D3 | 2.00 | 3.00 | Inlocuire |
| 26 | 18+267.80 | D3 | 1.60 | 3.00 | Inlocuire |
| 27 | 18+675.00 | Tubular | 1.00 | 1.00 | Podet nou |
| 28 | 19+102.97 | C2 | 2.00 | 2.00 | Inlocuire |
| 29 | 19+315.00 | D5 | 1.60 | 5.10 | Inlocuire |

Centralizat:

| Prefabricate C2 | 10 | buc |
| --- | --- | --- |
| Prefabricate D3 | 7 | buc |
| Prefabricate D4 | 2 | buc |
| Prefabricate D5 | 1 | buc |
| Prefabricate TUBULARE | 9 | buc |
| TOTAL | 29 | buc |

Lucrările propuse să se execute sunt:

- Refacerea căii rutiere - se propune o scarificare pe adâncime de 15 cm şi realizarea unei infrastructuri de balast, după îndepartarea materialului de umplutură sau a solului vegetal;

- Execuţia podeţelor;

- Săparea şanţurilor şi utilizarea pământului rezultat din execuţia acostamentelor, completări locale ale profilului longitudinal al străzii şi la intersecţii, rezultând o compensare eficientă a lucrarilor de terasamente;

- Execuţia stratului de piatră spartă, de 15 cm grosime, sort 40 – 63;

- Completarea cu pămant a acostamentelor, cu 15 cm grosime dupa compactare; acostamentele din pământ se vor executa simultan cu stratul de piatră spartă;

- Realizarea a două straturi de mixtură asfaltică de 6 cm, respectiv 4 cm.

Siguranța circulației

Siguranța circulației se realizează atât pe perioada de execuție, prin semnalizarea rutieră a punctelor de lucru, cât și pe perioada de exploatare, conform legislației în vigoare.

Ca semnalizare orizontală, se vor realiza marcaje longitudinale la limita dintre carosabil și acostamente,  precum și marcaj axial de separare a sensurilor de circulație, pe toată lungimea sectorului de drum.

Ca semnalizare verticală, se vor păstra indicatoarele rutiere existente, care se vor curăța/spăla.

Lucrările de marcaj și semnalizare se vor executa în conformitate cu SR 1848/1-7.

Se vor amplasa și borne hectometrice/kilometrice.

Pod (km 9+893)

Lucrarile de executie la pod vor consta in demolarea podului existent si realizarea unui pod nou in acelasi amplasament. In functie de nivelul maxim al apelor  rezultat in urma studiului hidraulic, noul pod va avea o singura deschidere, realizata cu grinzi din beton precomprimat.

Pe perioada demolarii si refacerii noului pod se va amenaja un pod provizoriu, in amonte de cel existent, prin amplasarea a 6 tuburi din beton cu lungime de 15 m si diametrul de 1,50 m in albia existenta si amplasarea a 5 tuburi cu lungimea de 10 m si diametrul de 1,50 m deasupra celor 6 tuburi din beton cu lungimea de 15 m, intercalate intre cele 6 tuburi din beton amplasate in albie. Peste cele 11 tuburi se va realiza o umplutura din material local ce se va compacta si apoi se va asterne un strat de 30 cm din balast si un strat de 20 cm din piatra sparta. Vor fi prevazuti parapeti directionali tip New Jersey pe ambele laturi ale podului provizoriu. Racordarea la DJ 731D se va face prin curbe succesive cu raze de 50-70 m.

Podul s-a verificat din punct de vedere hidraulic pentru a corespunde debitului de calcul furnizat de INHGA si normelor in vigoare.

Pentru a asigura stabilitatea structurii rutiere este necesara realizarea unor ziduri de sprijin.

Acestea au fost prevazute in urmatoarele zone:

| DJ 731 D - Partea Dreapta |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt | Tip | Km inceput | Km sfarsit | L(m) | He (m) | Parapet |
| 1 | Rambleu | 7+450 | 7+900 | 450 | 1,5 | Da |
| 2 | Debleu | 7+985 | 8+050 | 65 | 1 | Nu |
| 3 | Debleu | 8+050 | 8+060 | 10 | 1,5 | Nu |
| 4 | Debleu | 8+060 | 8+100 | 40 | 2,6 | Nu |
| 5 | Debleu | 8+100 | 8+155 | 55 | 4,2 | Nu |
| 6 | Debleu | 8+155 | 8+165 | 10 | 1,5 | Nu |
| 7 | Rambleu | 11+020 | 11+026 | 6 | 2,6 | Da |
| 8 | Rambleu | 11+026 | 11+035 | 9 | 1,5 | Da |
| 9 | Rambleu | 11+035 | 11+090 | 55 | 2,2 | Da |
| 10 | Debleu | 11+135 | 11+140 | 5 | 3,1 | Nu |
| 11 | Debleu | 11+140 | 11+170 | 30 | 4,2 | Nu |
| 12 | Debleu | 11+170 | 11+185 | 15 | 3,6 | Nu |
| 13 | Debleu | 11+185 | 11+215 | 30 | 2,2 | Nu |
| 14 | Rambleu | 11+900 | 12+080 | 180 | 1,5 | Da |
| 15 | Rambleu | 13+650 | 13+730 | 80 | 1,5 | Da |
| 16 | Rambleu | 16+240 | 16+243 | 3 | 1 | Da |
| 17 | Rambleu | 16+243 | 16+250 | 7 | 1,5 | Da |
| 18 | Rambleu | 16+250 | 16+260 | 10 | 2,2 | Da |
| 19 | Rambleu | 17+510 | 17+535 | 25 | 2,2 | Da |

| DJ 731 D - Partea Stanga |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt | Tip | Km inceput | Km sfarsit | L(m) | He (m) | Parapet |
| 1 | Debleu | 7+980 | 8+000 | 20 | 2,2 | Nu |
| 2 | Debleu | 8+000 | 8+010 | 10 | 2,6 | Nu |
| 3 | Debleu | 8+010 | 8+040 | 30 | 3,6 | Nu |
| 4 | Debleu | 8+040 | 8+065 | 25 | 4,2 | Nu |
| 5 | Debleu | 8+065 | 8+090 | 25 | 4,6 | Nu |
| 6 | Debleu | 8+090 | 8+098 | 8 | 5,6 | Nu |
| 7 | Debleu | 8+098 | 8+130 | 32 | 6,6 | Nu |
| 8 | Debleu | 8+130 | 8+138 | 8 | 4,2 | Nu |
| 9 | Debleu | 8+138 | 8+145 | 7 | 2,2 | Nu |
| 10 | Rambleu | 8+160 | 8+175 | 15 | 2,2 | Da |
| 11 | Debleu | 11+160 | 11+230 | 70 | 2,2 | Nu |
| 12 | Rambleu | 12+760 | 12+925 | 165 | 1,5 | Da |
| 13 | Debleu | 13+620 | 13+640 | 20 | 1,5 | Nu |
| 14 | Debleu | 13+640 | 13+660 | 20 | 2,6 | Nu |
| 15 | Debleu | 13+660 | 13+670 | 10 | 3,6 | Nu |
| 16 | Debleu | 13+670 | 13+680 | 10 | 2,6 | Nu |
| 17 | Debleu | 13+860 | 13+960 | 100 | 1,5 | Nu |
| 18 | Rambleu | 16+240 | 16+255 | 15 | 1 | Da |
| 19 | Rambleu | 16+255 | 16+285 | 30 | 1,5 | Da |
| 20 | Rambleu | 18+310 | 18+345 | 35 | 2,2 | Da |
| 21 | Rambleu | 19+360 | 19+390 | 30 | 1,5 | Da |
| 22 | Rambleu | 19+390 | 19+420 | 30 | 2,2 | Da |
| 23 | Rambleu | 19+420 | 19+470 | 50 | 3,1 | Da |
| 24 | Rambleu | 19+470 | 19+560 | 90 | 2,6 | Da |
| 25 | Rambleu | 19+560 | 19+660 | 100 | 3,1 | Da |
| 26 | Rambleu | 19+660 | 19+700 | 40 | 2,6 | Da |
| 27 | Rambleu | 19+700 | 19+740 | 40 | 2,2 | Da |
| 28 | Rambleu | 19+740 | 19+910 | 170 | 1,5 | Da |

Lucrări conexe

Se va curăța de vegetație și arbuști zona din aproprierea drumului, precum și de lângă șanțul proiectat, inclusiv cu finisarea taluzului, unde este cazul. Va fi necesară și tăierea arborilor aflați în zona drumului, precum și scoaterea cioatelor.

- SCENARIUL 2

Structura rutieră propusă este:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 conform AND605 (BA16 RUL 50/70 conform SR EN 13108);

- 6 cm binder de criblură BAD 22,4 conform AND605 (BA22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2008);

- 15 cm balast stabilizat cu ciment Rc ˂ 3N/mm²;

- 25 cm balast

- Scarificare sau săpătură strat existent cu reprofilarea stratului rezultat cu minim 20 cm din pietruirea existentă.

Se propune proiectarea de santuri pereate pe ambele laturi ale carosabilului.

În afară de structura rutieră detaliată mai sus şi propunerea rigolelor carosabile, toate celelalte lucrări descrise la scenariul 1 rămân valabile şi în cazul soluţiei 2.

Pod (km 9+893)

Solutia 2

Lucrările de reparatii constau in:

- desfacerea straturilor caii pana la structura de rezistenta;

- demolarea liselor de parapet pietonal;

- reparatii cu betoane/mortare speciale la infrastructuri si suprastructura;

- Realizarea unui placi de suprabetonare peste grinzile existente

- realizarea betonului de panta, care are rol si de strat suport pentru hidroizolatie

- realizarea hidroizolatiei (tip membrana) din materiale performante;

- realizarea stratului de protectie a hidriozolatiei conform normelor in viguare la data intocmirii documentatiei de executie;

- refacerea caii pe pod din doua straturi, conform normelor in viguare la data intocmirii documentatiei de executie;

- realizarea trotuarelor

- protectia anticoroziva a infrastructurilor;

- protectia anticoroziva la suprastructura;

Lucrarile propuse in solutia 2 aduc podul la parametrii normali de exploatare corespunzatori Gruparii 1a (LM1, LM2).

Lucrările la sistemul rutier în cazul soluţiei 2 vor trebui să se desfășoare pe sectoare alternative mai scurte decât în cazul soluției 1, deoarece sunt necesare mai multe etape, și implicit o durată mai lungă de execuție. De asemenea, costurile de execuţie a obiectivului de investiţii în formula propusă în cadrul soluţiei 1 sunt mai mici decât în cazul soluţiei 2, si duce la o reducere semnificativa a suprafetelor necesare a fi expropriate de la 13.227,90 m2 (Scenariul 2) la 9570,88 m2 (Scenariul 1).

- descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în solutia tehnică de intervenție propusă

Nu este cazul.

- analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Scenariul propus în cazul de față are rolul de a elimina vulnerabilitățile construcției existente (drum). Prin realizarea lucrărilor se asigură condiții minimale de infrastructură rutieră şi, totodată, o dezvoltare zonală echilibrată din punct de vedere al reţelei de transport rutier. De asemenea, lucrările prevăzute în prezenta documentaţie previn apariția unor degradări sau accentuarea defectelor actuale.

În cazul soluției 1, se apreciază o complexitate redusă a lucrării, neputând fi asociați factori de risc semnificativi. Aplicarea soluției 2 implică o durată de execuție mai mare.

În cazul în care vor fi întâlnite probleme în execuție, inclusiv datorate factorilor climaterici, pot apărea întârzieri care vor decala apoi și lucrările ulterioare.

- informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Nu este cazul.

- caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

- Lungime sector de drum: 12224 m

- Lățime parte carosabilă: 2 x 3.00 m = 6.00 m + supralărgiri

- Acostamente: 2 x 1.00 m din care 25 cm consolidate cu același sistem rutier ca pe partea carosabilă, pe ambele părți

- Pe sectoarele cuprinse intre km 11+800 – km 13+250 si km 14+540 – 15+200 se poate reduce latimea acostamentului de la 75 cm la minim 25 cm, pentru micsorarea suprafetelor expropriate si reducerea volumului de lucrari de consolidare, dar numai cu acordul Beneficiarului si cu o semnalizare corespunzatoare.

- Șanțuri: șanțuri pereate

- Podețe: 20 podețe propuse spre demolare/înlocuire

- Pod: 1 pod propus spre demolare/inlocuire.

Caracterisicile enumerate sunt valabile în cazul ambelor soluții ce se pot aplica.

  - Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu este cazul.

  - Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare investiţiei este de 44 de luni, din care 36 de luni reprezintă perioada de execuţie a lucrărilor.

Grafic orientativ de realizare a investiţiei este ataşat prezentei documentaţii.

  - Costurile estimative ale investiției

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare

Costurile estimate pentru realizarea investiţiei sunt detaliate pe structura Devizelor Generale anexate prezentei documentaţii.

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

Nu este cazul.

  - Sustenabilitatea realizării investiției

- impactul social și cultural

Prin aplicarea soluției propuse în proiect se va asigura o buna funcționalitate a rețelei județene de drumuri, asigurându-se astfel atât o legătură rapidă între localităţi şi o alternativă viabilă de trafic rutier la DJ731, cât şi accesul în condiţii optime spre proprietăţi.

În urma implementării proiectului şi a soluţiilor prevăzute în acesta, circulaţia rutieră pe DJ731D se va desfăşura în condiţii de siguranţă şi confort.

Impactul social și cultural este similar în cazul ambelor soluții propuse.

- estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

Indiferent de scenariul aplicat, proiectul investiţional vizat nu face parte din categoria obiectivelor generatoare de locuri de muncă în faza de realizare şi/sau în faza de operare.

- impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Pe lângă îmbunătăţirea condiţiile de circulaţie şi fluxurile rutiere, implementarea proiectului va avea şi impact pozitiv asupra mediului, prin diminuarea cantităţilor de noxe şi praf. Viteza de deplasare va creşte, iar consumul de carburant se va reduce.

Deoarece lucrările de execuţie se vor desfăşura cu respectarea normelor de protecţie a mediului în vigoare, riscul unui impact negativ asupra factorilor de mediu este minim.

Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția calității apelor. Se vor lua măsuri urgente de îndepărtatre a petelor de produse petroliere sau uleiuri scurse accidental în zona de execuţie sau pe traseul de transport al materialelor necesare pentru execuţia lucrărilor.

Astfel, se poate aprecia că impactul realizării proiectului de investiţii asupra factorilor de mediu va fi mic și de scurtă durată, indiferent de scenariul aplicat.

Impactul asupra biodiversității este nul.

  - Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

- prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare şi evaluare economică a proiectelor.

Această analiză are drept scop să stabilească:

- măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transporturi în România;

- măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- HEATCO – „Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment, Deliverable 5”, 2004;

- „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 – Comisia Europeană;

- „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” – elaborat de Jaspers;

- Master Plan General de Transport pentru România, Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului, „Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor în anul 2014.

Analizele cost-beneficiu financiare şi economice vor avea ca date de intrare rezultatele evaluărilor tehnice privind costurile de investiţie ale proiectului şi se vor fundamenta pe reglementările tehnice în vigoare. Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparaţiei costurilor alternativelor de construire de drum propuse în situaţia actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) – care cuantifică diferenţa dintre beneficiile şi costurile generate de proiect pe durata sa de funcţionare, ajustând această diferenţă cu un factor de actualizare, operaţiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de bază a evaluării costurilor. Analiza cost-beneficiu va fi realizată în preţuri fixe, pentru anul de bază al analizei 2019, echivalent cu anul de bază al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate în preţuri constante 2019.

- analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

Modernizarea DJ731D prin realizarea unui sistem rutier nou, ce va suporta volumul de trafic prognozat, se impune ca alternativă de circulaţie la DJ731 care, în prezent, preia cea mai mare parte a traficului pe direcţia Piteşti – Domneşti.

Din cauza stării actuale a DJ731D, această rută este dificil de utilizat, fiind un drum împietruit şi de pământ, cu zone afectate de alunecări de teren severe şi de băltiri ale apelor pluviale în ampriza drumului ce devine impracticabil în perioadele ploioase. Pe de altă parte, în intravilanul localităţilor traversate de DJ731D, profilul longitudinal existent generează inundaţii locale, din cauza lipsei amenajărilor pentru scurgerea apelor.

Având în vedere faptul că tronsonul DJ731D, km 7+450 – 19+674, în prezent împietruit, reprezintă un drum de interes județean care asigură legătura între satele Valea Nandrii - comuna Dârmăneşti, Jupâneşti - comuna Coşeşti şi Găneşti - comuna Pietroşani, permiţând accesul direct la DJ 731 şi DN 73, este necesar ca acesta să asigure o circulaţie rutieră în condiţii de siguranţă pentru autovehicule, mijloace de transport în comun, utilaje agricole pentru zona de extravilan şi pentru alte tipuri de mijloace de transport specifice activităţilor din zonă.

- analiza financiară; sustenabilitatea financiară

Modelul de analiză financiară a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat şi incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investiţionale, a costurilor cu întreţinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe întreaga perioadă de analiză, precum şi a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizaţi pentru analiza financiară sunt:

- Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

- Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

- Raportul Beneficiu - Cost;

- Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară(VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiţii din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri şi beneficii exprimate în unităţi monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referinţă pentru a evalua performanţa proiectului propus. În Documentul de lucru nr. 4 al Direcţiei Generale de Politică Regională din cadrul Comisiei Europene se prezintă tabelul cu profitabilitatea aşteptată în cazul a diferite tipuri de infrastructuri. Din acest tabel reiese faptul că pentru proiectele de drumuri fără taxă nu se aşteaptă nicio profitabilitate.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidenţiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. În cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii şi are nevoie de finanţare (suplimentară).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

În mod evident, o investiţie pentru utilizarea căreia nu se percep taxe nu este o investiţie rentabilă din punct de vedere financiar. Astfel, rezultă valori necorespunzătoare pentru rentabilitatea financiară a investiţiei (RIRF/C < 4%, VNAF/C < 0), deoarece cash-flow-ul net este negativ pentru toţi anii de operare a investiţiei, cu excepţia ultimului an, când este luată în calcul valoarea reziduală.

Conform metodologiei în vigoare vizând fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip, sunt întrunite condiţiile pentru a susţine necesitatea finanţării publice.

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evaluează gradul în care proiectul va fi durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar şi cumulate, de-a lungul perioadei de analiză. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental „Fara Proiect” – „Cu Proiect”.

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv în fiecare din anii prognozaţi, în condiţiile în care costurile de operare şi întreţinere periodică pentru situaţia proiectată (Cu Proiect) sunt susţinute de către Beneficiar prin alocaţii bugetare.

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară din partea fondurilor publice, VANF a investiţiei trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiţiei mai mică decât rata de actualizare (4%).

Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiţii se conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanţare publică pentru a putea fi implementat. Evoluţia mai puţin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o evoluţie favorabilă din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmărit în special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.

De altfel şi obţinerea unor indicatori ai performanţei economice buni (VANE > 0; RIRE > 5%) reprezintă o condiţie obligatorie pentru ca proiectul să primească finanţare. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii face obiectul capitolului de analiză economică.

- analiza economică; analiza cost-eficacitate

Prin analiza economică se urmăreşte estimarea impactului şi a contribuţiei proiectului la creşterea economică la nivel regional şi naţional. Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăţi (municipiu, regiune sau ţară), nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. În vederea determinării indicatorilor socio-economici, trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanţă cu:

- „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020;

- HEATCO – „Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project Assessment” – proiect finanţat de Comisia Europeană în vederea armonizării analizei cost-beneficiu pentru proiectele din domeniul transporturilor. Proiectul de cercetare HEATCO a fost realizat în vederea unificării analizei cost-beneficiu pentru proiectele de transport de pe teritoriul Uniunii Europene. Obiectivul principal a fost alinierea metodologiilor folosite în proiectele transnaţionale TEN-T, dar recomandările prezentate pot fi folosite şi pentru analiza proiectelor naţionale;

- „General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the Structural Instruments” – ACIS, 2009;

- „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” – elaborat de Jaspers;

- Master Plan General de Transport pentru România, Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului, „Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor în anul 2014.

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor de transport se referă la următoarele elemente:

- Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare şi transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor şi a senzitivităţii, costul marginal al fondurilor publice, surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

- Valoarea timpului şi congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor muncă, traficul pasagerilor non-muncă, economiile de trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic, întârzierile nejustificate);

- Valoarea schimbărilor în riscurile de accident;

- Costuri de mediu;

- Costurile şi impactul indirect al investiţiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de întreţinere, operare şi administrare, valoarea reziduală).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor şi beneficiilor în timp este de 5%, în conformitate cu normele Europene, aşa cum sunt descrise în „Guide to cost-benefit analysis of investment projects” editat de „Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeană. Rata de actualizare de 5% este valabilă pentru „ţările de coeziune”, Romania încadrandu-se în această categorie.

Ipoteze de bază

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăţi, nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului, iar pentru a putea cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcţii şi întreţinere şi economiile din costurile de operare ale vehiculelor, precum şi elemente fără valoare de piaţă directă, cum ar fi economia de timp, reducerea numărului de accidente şi impactul de mediu. Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor şi beneficiilor în cadrul proiectului şi apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectul este dezirabil şi merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul că nu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectelor socio-economice li se poate atribui o valoare monetară.

Anul 2020 este luat ca bază, fiind anul întocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile şi beneficiile sunt actualizate prin prisma preţurilor reale din anul 2020.

Lucrările de modernizare vor fi realizate în perioada 2020-2021. Astfel, situaţia îmbunătăţită a infrastructurii rutiere va exista începand cu anul 2021.

Perioada de calcul folosită este de 25 de ani.

Aceste ipoteze au fost de asemenea adoptate în conformitate cu normele europene, aşa cum sunt descrise în „Guide to cost-benefit analysis of investment projects” – „Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeană.

Valoarea reziduală la sfârşitul perioadei de analiză a fost estimată la 20% din costul total de investiţie pentru orice element de infrastructură care va fi realizat ca parte a lucrărilor de modernizare.

Ca indicatori de performanţă a lucrărilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizată Netă (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) şi Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta din urmă exprimă benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetară de capital investit.

În final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Internă de Rentabilitate Economică

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:

- Toate beneficiile şi costurile incrementale sunt exprimate în preţuri reale 2019, în lei;

- EIRR este calculată pentru o durată de 15 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de construcţie (anii 0-1), precum şi perioada de exploatare, până în anul 15 (anul efectiv 2034);

- Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, condiţie ce corespunde cu obţinerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Eşalonarea Investiţiei

Eşalonarea investiţiei s-a presupus a se derula pe o perioadă de 44 de luni, conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economică doar o parte din componentele monetare care au influenţă directă. Pentru determinarea acestor beneficii, s-a aplicat acelasi concept de analiză incrementală, respectiv se estimează beneficiile în cazul diferenţei între cazul „cu proiect” şi „fără proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementării proiectului sunt multiple şi se pot clasifica în două categorii:

- Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetarizate);

- Efecte necuantificabile (efectul multiplicator).

Principalii beneficiari direcţi ai proiectului sunt utilizatorii de drum, aceia care beneficiază în mod direct de îmbunătăţirea condiţiei tehnice a infrastructurii rutiere, ceea ce determină condiţii superioare de circulaţie. Aceste condiţii de circulaţie îmbunătăţite constau în creşterea gradului de confort şi siguranţă a circulaţiei.

În continuare, sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe şi indirecte identificate pentru acest tip de proiect, astfel încât să se indice cât mai complet impactul socio-economic al proiectului:

- Îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii rutiere:

- Reducerea uzurii autovehiculelor şi reducerea timpilor de parcurs pentru persoane – direct

- Reducerea costurilor determinate de accidentele rutiere – indirect

- Reducerea costurilor legate de mediul înconjurator – direct

- Reducerea timpilor de imobilizare a mărfurilor – direct

- Creşterea nivelului de trai al populaţiei rezidente în localităţile învecinate locaţiei de proiect:

- Asigurarea accesului la serviciile publice - ambulanţă, pompieri, poliţie, etc în perioada anotimpului rece – indirect

- Creşterea volumului investiţiilor atrase – indirect

- Alte beneficii socio-economice non-monetare:

- Creşterea valorii terenului şi a imobilelor prin creşterea atractivităţii localităţilor învecinate locaţiei proiectului.

În rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:

      - Aplicarea corecţiilor fiscale;

      - Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);

      - Transformarea preţurilor de piaţă în preţuri contabile (preţuri umbră);

      - Calculul indicatorilor cheie de performanță economică

Cuantificarea beneficiilor economice

Conform tabelului anterior se vor cuantifica următoarele categorii de beneficii economice:

- Beneficii din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor;

- Beneficii din reducerea timpului de parcurs al pasagerilor;

- Beneficii din reducerea numărului de accidente.

Aceste beneficii economice se calculează, de obicei, având la bază rate (costuri) unitare exprimate de unitatea de masură vehicul-km sau vehicul-oră. Având în vedere acestea, prognozele fluxurilor de trafic în Scenariile „Fără” şi „Cu Proiect” sunt de o importanţă particulară.

Beneficiile din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor (VOC)

Costurile de operare a autovehiculelor pentru utilizatori sunt generate doar în situaţiile în care o persoană deţine sau închiriază un autoturism, vehiculul fiind utilizat în scopul realizării călătoriei. Costurile de operare autovehicule rutiere se clasifică în două categorii: costuri combustibil şi costuri exceptând combustibilul, cele dintâi incluzând articole precum ulei, cauciucuri şi articole legate de întreţinerea vehiculului, iar cele din urmă incluzând deprecierea cu privire la cheltuielile de deplasare. Costul de operare a vehiculelor este în funcție de distanţa de parcurs, viteza de deplasare şi starea suprafeţei de rulare, indicator care se exprimă prin indicele mediu de planeitate/rugozitate, notat cu IRI.

Prin urmare, componentele VOC sunt:

- carburanţi şi lubrifianţi;

- anvelope;

- costuri de întreţinere (cu materialele şi manopera);

- depreciere (amortizare).

La determinarea costurilor VOC unitare, a fost utilizat modelul RED HDM-4 ver. 3.2, dezvoltat de Banca Mondială. Au fost avute în vedere următoarele ipoteze de lucru:

- Au fost definite trei tipuri de relief (şes, deal, munte) caracteristice reţelei naţionale de drumuri publice din România;

- S-au avut în vedere parametrii specifici ai drumului, respectiv profil transversal, tipul terenului traversat, densitatea zonelor urbane traversate;

- Costurile de operare a vehiculelor au fost determinate având în vedere diferite viteze maxime de circulaţie, precum şi diferite valori ale parametrului de stare tehnica IRI

- Costurile unitare VOC au fost considerate constante de-a lungul perioadei de perspectivă de 15 de ani.

Beneficii din reducerea timpului de parcurs pentru pasageri (VOT)

Principalele considerente de ordin economic luate în calcul la evaluarea economiilor de timp în analiza economică a unei investiţii de capital într-o infrastructură sunt:

- Economiile reale de timp generate de noua infrastructură;

- Valorile atribuite acestor economii de timp atât pentru pasagerii care lucrează, cât şi pentru cei care nu lucrează şi, de asemenea, valorile atribuite economiilor de timp referitoare la încarcatura transportată.

În perioada 2004 - 2006 s-a desfăşurat la nivelul Uniunii Europene un proiect de unificare a metodologiilor de evaluare a costurilor pentru proiectele din domeniul transporturilor – HEATCO. De asemenea, în România, în perioada 2006 - 2009, s-a derulat proiectul de „Asistenţă tehnică pentru elaborarea Master Planului General de Transport”, referinţă MT: ISPA 2004/RO/16/P/PA/001/02.

În ceea ce priveşte Valoarea timpului, în anexa IV la „Documentul de lucru privind metoda de evaluare şi prioritizare a proiectelor în sectorul transporturilor (versiunea revizuită 3)” elaborat în cadrul proiectului de asistentă tehnică pentru elaborarea Master Planului General de Transport al României, este prezentată Nota Direcţiei Generale Relaţii Financiare Externe, aprobată de către Ministrul Transporturilor în octombrie 2008, privind recomandarea metodei JASPERS de calcul a valorii timpului cu scop muncă şi cea pentru marfă pentru proiectele de transport. În consecinţă, în cadrul analizei cost-beneficiu vor fi utilizate valorile timpului pentru pasageri şi marfă stabilite de către Jaspers pentru România, extrapolând metodologia stabilită în studiul HEATCO.

Studiul face distincţia între:

- costul cu valoarea timpului la pasageri

- costul cu imobilizarea mărfii transportate

Asa cum s-a prezentat anterior, pentru a obţine valori unitare exprimate ca EURO/vehicul/oră, este nevoie de luarea în considerare a următorilor parametri suplimentari:

- distribuţia pe scopul călătoriei;

- gradul mediu de ocupare a vehiculelor

Aceste valori au fost extrase din cadrul Master Planului General de Transport pentru România, Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului, „Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor în anul 2014, deorece conţin informaţii mai actuale decât celelalte surse.

Pentru gradul mediu de încărcare a vehiculelor de transport marfă, s-au utilizat informaţiile din ghidul Jaspers.

Beneficii din reducerea numărului de accidente

Îmbunătăţirea parametrilor geometrici ai drumurilor modernizate, împreună cu măsurile de siguranţă implementate odată cu realizarea lucrărilor de modernizare, vor conduce la reducerea numărului de accidente rutiere. Incidenţa de apariţie a accidentelor rutiere se calculează în funcţie de categoria drumului (drum naţional, drum judeţean, comunal sau autostradă) şi de numărul de vehicule-km care circulă pe respectivul drum. Totodată, pentru fiecare accident, în funcţie de categoria drumului, se estimează un număr de victime, respectiv un număr de decedaţi, răniţi grav şi răniţi uşor.

În ceea ce priveşte ratele de incidenţă, precum şi costurile asociate accidentelor, se vor utiliza informaţiile incluse în „Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc”, componentă a Ghidului Naţional de Evaluare a Proiectelor de transport din Romania, GTMP. Se consideră că îmbunătăţirea gradului de siguranţă a circulaţiei în scenariul „Cu Proiect” va conduce la o reducere a numărului de accidente cu 10%, într-o ipoteză moderată de lucru.

Calculul indicatorilor de rentabilitate economică

Analiza economică a condus la estimarea fluxurilor de costuri şi beneficii ale investiţiei.

În final, sunt calculaţi, pentru o rata economică de actualizare a capitalului de 5% (rata de actualizare), indicatorii de eficienţă economică a investiţiei.

Analiza economică a proiectului arată oportunitatea investiţiei, ENPV fiind pozitiv, dar şi efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice şi sociale pe care acesta le implică, raportul beneficii/cost fiind mai mare decât 1.

În ceea ce priveşte rata internă de rentabilitate economică a proiectului, aceasta este, pentru scenariul 1, o valoare superioară ratei de actualizare socială de 5%. Acest lucru reflectă rentabilitatea din punct de vedere economic a investiţiei. Efectele pozitive asupra utilizatorilor şi asupra societăţii în general, sunt evidente, ceea ce conduce la concluzia că proiectul merită promovat.

Condiţiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic sunt:

- ENPV să fie pozitiv;

- EIRR să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%);

- BCR să fie mai mare decât 1.

Analizând valorile indicatorilor economici, rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere economic. Indicatorii economici au valori bune, datorită beneficiilor economice generate de implementarea proiectului.

- analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Factorii de risc care ar putea să afecteze investiţia sunt atât interni, cât şi externi. Riscurile interne sunt direct legate de proiect şi pot apărea în timpul şi/sau ulterior fazei de implementare. Factorii de risc externi se află într-o strânsă legătură cu mediul socio-economic, politic, precum şi cu condiţiile de mediu, având o influenţă considerabilă asupra proiectului propus.

- Riscuri TEHNICE

- Interne - executarea necorespunzătoare a unora dintre lucrările de intervenţie, nerespectarea graficului de execuţie, nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanţi/subcontractanţi, lipsa unei supervizări bune a desfăşurării lucrării;

- Externe - deteriorarea infrastructurii, cauzată de o întreţinere şi/sau exploatare necorespunzătoare.

- Riscuri DE MEDIU

Externe - deteriorarea obiectului de investiţii, cauzată de calamităţi. Riscul prăbuşirilor de construcţii de drumuri este strâns legat de riscul de cutremur. În urma mişcărilor seismice, pot apărea zone de fluidizări, surpări, fisurări, rnodificări ale scoarţei terestre, având ca rezultat rnodificarea consistenţei stratului de loess, ceea ce poate duce la afectarea structurii suport şi surparea acesteia.

- Riscuri FINANCIARE

- Interne - valoare subdimensionată a lucrărilor de execuţie şi de întreţinere şi/sau apariţia unor cheltuieli neprevăzute, lipsa capacităţii financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaţionale, neaprobarea finanţării, întârzierea plăţilor;

- Externe - scăderea numărului de beneficiari sub valoarea prognozată, creşterea inflaţiei şi/sau deprecierea monedei naţionale, creşterea preţurilor la materiile prime şi energie, creşterea costurilor forţei de muncă.

- Riscuri INSTITUŢIONALE

- Interne - organizarea deficitară a fluxului informaţional între diferitele entităţi implicate în implementarea proiectului, lipsa capacităţii unei bune gestionări a resurselor umane şi materiale;

- Externe – lipsa colaborării interinstituţionale, nefuncţionalitatea aranjamentelor instituţionale pentru exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a obiectivului de investiţie.

- Riscuri LEGALE

Externe - modificări legislative în domeniul administraţiei publice, care pot afecta şi reorganiza activitatea consiliilor locale/judeţene, restructurarea unor compartimente, modificarea sarcinilor şi atribuţiilor personalului implicat în implementarea investiţiei, potenţiale modificări ale prescripţiilor tehnice (legate de solutia tehnică etc) şi standardelor de calitate.

Cumulul de riscuri asumate (de natura tehnică, financiară, instituţională, legală) ce pot interveni în cursul perioadei de implementare a proiectului şi efectele lor pot fi evitate şi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului. Acesta se bazează pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esenţa acestuia constă în compararea permanentă a situaţiei de fapt cu planul acestuia: evoluţie fizică, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicată de sistemul de monitorizare (evoluţie programată/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de proiect, care vor decide dacă sunt posibile şi anumite măsuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui să intre în actiune rapid şi eficient, atunci când sistemul de monitorizare indică abateri.

Membrii echipei de proiect au urmatoarele atribuţii principale:

- de a lua decizii despre măsurile corective necesare (de la caz la caz)

- de a autoriza măsurile propuse

- de a implementa schimbările propuse

- de a adapta planul de referinţă care să permită ca sistemul de monitorizare să rămână eficient

Sistemul informaţional

Va susţine sistemele de control şi monitorizare, punând la dispoziţia echipei de proiect (în timp util) informaţiile pe baza cărora ea va acţiona. Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect), informaţiile strict necesare sunt următoarele:

- măsurarea evoluţiei fizice

- măsurarea evoluţiei financiare

- controlul calităţii

- alte informaţii specifice care prezintă interes deosebit

Mecanismul de control financiar

Prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optimă a fondurilor, se înţelege un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului, evitand surprizele şi semnalizând la timp pericolele care necesită măsuri corective. Global, acest concept se referă la următoarele:

- stabilirea unei planificări financiare

- confruntarea la intervale regulate (două luni) a rezultatelor efective ale acestei planificări

- compararea abaterilor dintre plan şi realitate

- împiedicarea evoluţiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza în principal pe analize cantitative şi calitative a rezultatelor.

Contabilitatea şi managementui financiar

Vor fi asigurate de un specialist contabil care va contribui la îndeplinirea a trei sarcini fundamentale:

- planificarea, controlul şi înregistrarea operaţiunilor

- prezentarea informaţiilor (primele două puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

- decizia în chestiuni financiare (atribuţii ale conducerii)

Planificarea, controlul şi înregistrarea operaţiunilor

Presupun operaţiuni cum ar fi: plăţile pentru bunuri şi servicii, materiale, plata salariilor, cât şi efectuarea încasărilor din vânzări.

Planificarea tranzacţiilor este necesară. Managementul proiectului trebuie să autorizeze aceste tranzacţii şi disponibilizarea fizică a fondurilor prin proceduri de autorizare a plăţilor şi de depunere a fondurilor în contul bancar al proiectului.

Controlul financiar se referă la armonizarea evidenţelor fizice ale operaţiunilor cu bugetele aprobate.

Prezentarea informaţiilor

Va fi necesară unificarea rezultatelor diferitelor operaţiuni, evaluând implicaţiile acestuia şi rezumandu-le în rapoarte regulate şi date care vor oferi informaţii despre evoluţia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situaţiilor financiare viitoare şi vor identifica zonele problematice.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale funcţiei de înregistrare şi control logic cu procesul de raportare metodică.

- SCENARIUL / OPȚIUNEA TEHNICO - ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

  - Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Scenariul 1 analizat se pretează materialelor din zonă și solutiilor tehnice aplicate în utima perioadă pe lucrări similare. Totodată, această soluție are o viteză mai mare de execuție. Deși scenariul 2 prezintă un avantaj din punct de vedere al costurilor lucrarilor și asigură capacitatea portantă a structurii rutiere, aceasta este o soluție mai dificil de implementat din cauza suprafetei mari necesare a fi expropriata. De asemenea, scenariul 2 va produce perturbări de trafic mai mari pe timpul execuției în comparaţie cu scenariul 1, putând fi necesare, pentru perioade scurte, chiar şi închideri ale circulației.

Un ultim aspect este reprezentat și de disconfortul mai mare generat de scenariul 2. Zgomotul și cantitatea de praf generate sunt considerabil mai mari decât în cazul scenariului 1.

Întrucât există diferențe de ordin tehnic între soluțiile analizate în ceea ce priveşte structura sistemul rutier, s-a făcut o şi o analiză financiară exclusiv a sistemului rutier în cazul soluției 2. Prin comparaţie cu scenariul 1, rezultatele se prezintă astfel:

|  | Scenariul 1 | Scenariul 2 |
| --- | --- | --- |
| Cost execuție sistem rutier (lei/mp) | 205,82 | 152,46 |

  - Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

În elaborarea, analiza și selecția alternativelor optime, s-au luat în considerare pentru cele două soluții și o analiză multicriterială, prezentată în tabelul de mai jos. Fiecare din opțiunile propuse au fost evaluate comparativ, tinând cont de parametrii sociali, de mediu și finaciari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 (1 – opțiune nerecomandată, 5 – opțiune recomandată).

| Nr. | Criterii de analiză şi selecţie | Scenariul 1 | Scenariul 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Durata de exploatare - mare/mică | 5 | 4 |
| 2. | Raport preţ investiţie iniţială/Trafic satisfacut- bun/slab | 5 | 3 |
| 3. | Raport utilizare/Aliniament sau Curbă - da/nu | 5 | 3 |
| 4. | Raport utilizare/Temperatură mediu ambiant - bun/slab | 4 | 3 |
| 5. | Raport rezistenţă la uzură/Trafic - mare/mic | 4 | 3 |
| 6. | Poluarea în execuţie - nu/da | 4 | 4 |
| 7. | Poluarea în exploatare - nu/da | 5 | 5 |
| 8. | Avantaj/dezavantaj culoare în exploatarea nocturnă | 4 | 3 |
| 9. | Necesită utilaje specializate de execuţie cu întreţinere atentă da/nu | 3 | 3 |
| 10. | Necesită adaptarea trafic la execuţie - nu/da | 4 | 2 |
| 11. | Durată mică/mare de la punerea în operă până la darea în circulaţie | 1 | 5 |
| 12. | Poate prelua creşteri de trafic prin creşteri de capacitate portantă uşor/greu | 4 | 2 |
| 13. | Execuţia poate fi etapizată - da/nu | 4 | 4 |
| 14. | Riscuri de execuţie | 5 | 3 |
| 15. | Corecţiile în execuţie se fac uşor/greu | 5 | 2 |
| 16. | Confortul la rulare (lipsă rosturi transversale)-mare/mic | 5 | 3 |
| 17. | Execuţie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralărgiri foarte mari) - da/nu | 5 | 3 |
| 18. | Creşterea rugozităţii prin aplicarea de tratamente bituminoase - se poate face: da/nu | 5 | 5 |
| 19. | Cheltuieli de întreţinere pe perioada de analiză (15 ani) - mici/mari | 5 | 3 |
|  | TOTAL | 82 | 63 |

Pe langa aspectele prezentate mai sus, in cadrul Scenariului 1 s-a adoptat o solutie tehnica ce reduce suprafata necesara a fi expropriata la 9570,88 m2, fata de 13227,90 m2 in varianta adoptarii Scenariului 2.

Analiza multicriterială a variantelor de alcătuire a comparat avantajele și dezavantajele aplicării scenariului  1 față de aplicarea scenariului 2, obținându-se un punctaj superior pentru scenariul 1, iar acesta implica exproprieri pe o suprafata mult mai redusa. Astfel, având în vedere argumentele enunțate mai sus, din punct de vedere tehnic și economic se recomandă Scenariul 1, aceasta fiind scenariul recomandat și de expertul tehnic.

  - Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

- indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

|  | Lei (fără TVA) | Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totală (INV) | 49.452.622,31 | 58.800.743,30 |
| Construcţii – montaj (C+M) | 42.943.061,59 | 51.102.243,29 |

S-a atașat ca anexă la prezenta documentație devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului (întocmit conform HG 907/2016).

- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

| Denumire | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| Clasa tehnică | IV |  |
| Viteza de proiectare | Km/h | 50 |
| Lungime totală drum modernizat | ml | 12224 |

- indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Analiza cost-beneficiu financiară este îngreunată în cazul proiectelor de infrastructură de dimensiuni mici şi care nu generează venituri. Este și cazul prezentului proiect, având în vedere că recuperarea capitalului investit nu este facilă, el putând fi doar parţial recuperat, prin intermediul unor servicii, taxe sau alte mecanisme care pot genera fluxuri financiare.

- durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata de execuţie a obiectivului de investiţie este de 44 luni, din care 36 de luni reprezintă perioada de execuţie a lucrărilor.

  - Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La elaborarea documentației s-au respectat prevederile următoarelor normative:

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrasiructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărâre nr. 742/2018  verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate;

- Ordinul nr. 901/2015 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii;

- Alte acte normative ce reglementează activitatea de proiectare şi construire a drumurilor şi podurilor.

  - Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Investiţia va fi finanţată din fonduri ale bugetului local (judeţean).

- URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

  - Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Se va atașa ca anexă la prezenta documentație Certificatul de Urbanism nr. 39/19587 din 12.12.2018. Avizele solicitate în Certificatul de urbanism nr. 39/19587 din 12.12.2018 sunt următoarele:

- Aviz apă/canal

- Aviz alimentare cu energie electrică

- Aviz telefonizare

- Aviz salubritate

- Aviz Drumuri Comunale şi de Exploatare

- Aviz operatori telefonie şi reţele

- Aviz Apele Române – A.B.A.A.V.

- Aviz ANIF

- Aviz M.Ap.N.

- Acord I.S.C.

- Aviz Poliţia Rutieră

  - Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Se va atașa ca anexă la prezenta documentație.

  - Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Se va atașa ca anexă la prezenta documentație.

  - Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Nu este cazul.

  - Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Se va atașa ca anexă la prezenta documentație.

  - Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

Nu este cazul.

- studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

Nu este cazul.

- studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

Nu este cazul.

ANEXE

Anexă foto

Deviz general Scenariul 1

Atasat prezentei documentatii

Deviz general Scenariul 2

Atasat prezentei documentatii

- PIESE DESENATE

SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

- plan de amplasament (Scara 1:25000)	PA

- plan de situație (Scara 1:1000)		PSP

- profil longitudinal (Scara 1:100/1:1000)	PL

- profil transversal tip (Scara 1:50)		PTT

- profil transversal (Scara 1:100)		TR

- detalii de executie (Scara 1:50)		D

- dispozitii generale pod si podete		DG

- releveu pod					R

- demolare pod					DP

- dispozitie generala pod provizoriu		DGP

Intocmit,

HENTZA BUSINESS SRL

Ing. PATROI Ştefan