## Anexa 2

## La HCJ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAPORT**

**referitor la stadiul realizării măsurilor din**

**“Planul de menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024”**

**pentru anul 2022**

Planul de menținere a calității aerului conține măsuri pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile.

Măsurile conținute de plan urmăresc obiectivele din:

**Sectorul Energie** –Eficientizare energetica și reducerea consumului de combustibili prin: reabilitare termica clădiri, modernizare instalații de încălzire, eficientizarea rețelelor de iluminat.

**Sector Transport -** Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri, creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale, îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, și amenajare piste și parcări pentru biciclete, înnoirea parcului auto cu durata de viaţă depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil

**Sector Industrie:** Implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii/ imisii și încadrarea în prevederile legislative, eficientizare consum gaze naturale în instalații medii de ardere; Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Argeş prin 6 staţii automate de calitatea aerului amplasate in urmatoarele zone: Piteşti Nicolae Bălcescu - staţie de trafic, Victoriei – staţie fond urban, Radu Negru – Călineşti - staţie de fond suburban, Budeasa – staţie fond suburban, Oarja - staţie industrială şi Câmpulung - staţie industrială. Indicatorii monitorizaţi în staţiile automate de calitatea aerului sunt: monoxid de carbon(CO), dioxid de azot (NO2), dioxid de sulf (SO2), ozon (O3), benzen, toluen, etilbenzen, xileni, pulberi în suspensie fracţiunea PM10 şi PM 2,5; metale din pulberi în suspensie (plumb, nichel, cadmiu si arsen);

**Alte Surse**: Întreținerea spatiilor verzi și consolidare terenuri degradate, campanii de prevenire și sancționare

***Efecte așteptate*** ***pentru anul de proiecție 2024*** prin implementarea măsurilor și acțiunilor sunt: creșterea eficienței energetice prin reducerea consumului de combustibili și reducerea emisiilorde poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile, reducerea emisiilor din trafic și a suspensiei pulberilor generată de acesta, creșterea capacității de trafic și a siguranței circulației, sporirea mobilității și creșterea accesibilității, reducerea valorilor de emisii/ imisii; respectarea obligațiilor stabilite prin actele de reglementare, pentru toți factorii de mediu: aer, apă, sol, subsol și ape subterane, cât și verificarea respectării dispozițiilor legale în domeniul deșeurilor; corelarea legislația specifică în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții cu legislația de mediu, cu legislația privind sănătatea populației, reducerea emisiilor difuze naturale de particule, reducerea suprafețelor de teren degradate și neproductive, creșterea suprafețelor de spații verzi.

La data raportării, din măsurile propuse pentru implementare în perioada de planificare 2020-2024: *133 de măsuri cu termen de finalizare anul 2023 au fost realizate integral în perioada 2020-2021*, *46 de măsuri aferente anului 2021 s-au implementat integral în anul 2020, 5 măsuri cu termen de finalizare anul 2023 au fost realizate integral in 2022, o măsură cu termen de finalizare anul 2022 a fost realizată integral in anul 2020, celelalte măsuri se află în diferite stadii de implementare, urmând a fi implementate până la sfârșitul perioadei de planificare, 9 măsuri sunt nedemarate.*

Stadiul implementării măsurilor la nivelul anului 2022, incluse în ”Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Argeș 2020-2024”, de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 140 din 27.05.2020, este următorul:

| **Cod măsuri** | **Măsura** | | **Responsabil** | **Termen realizare** | **Stadiu realizare măsuri** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ - SECTOR ENERGIE – instalații mici de ardere (rezidențial, comercial, clădiri administrație)** | | | | | |
| **E1** | **Eficientizare energetica și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termica clădiri și modernizare instalații de încălzire** | | | | |
| E1-1 | **JUDEȚUL ARGEȘ** | | Președintele Consiliului  Județean Argeș |  |  |
| Extindere si dotare spatii Urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti; | | 2020-2024 | Contractul de finanţare nr. 4135/08.04.2019 a fost prelungit prin act aditional, semnat si aprobat de către A.D.R. Sud Muntenia.  Contract de proiectare, asistenta tehnica, execuția de lucrări și dotarea au fost incheiate. Masura in implementare |
| - Extindere, modernizare si dotare spatii Urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti; | | 2020-2024 | Contractul de finanţare nr. 3986/13.03.2019 a fost prelungit prin act aditional, semnat si aprobat de către A.D.R. Sud Muntenia.  Masura in implementare  A fost intocmit și aprobat prin HCJ nr. 153/24.06.2021 Proiectul tehnic de Execuție, a fost emisă de către Primăria Municipiului Pitești Autorizația de Construire nr. 232/15.04.2021, prelungită până la dala de 15.04.2023. A fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor, amplasamentul a fost predat către executant, lucrarile se afla in desfasurare, fiind executate printre altele, urmatoarele lucrari: rezervor PSI (structura, radier, pereti, placa –sapatura manuala si mecanica, compactare, turnare sapa, armare, cofrare, turnare beton, etansari, hidroizolatii, umpluturi, montare capace de acces, hidroizolatii interioare, retele de apa si electrice. Pentru Etajul I peste sectia primiri urgente (parter existent) au fost executate: montare structura metalica si panouri sandwich invelitoare, la nivel de arhitectura au fost executate lucrari de compartimentare interioare cu pereti din gips-carton, au fost executate instalatiile electrice si sanitare. |
| Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet | | 2020- 2021 | Realizată- executie lucrari incheiata prin Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.495/07.01.2022 |
| Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr.1, jud. Arges; | | 2020-2024 | Contractul de finanţare a fost prelungit prin act aditional, semnat si aprobat de către A.D.R. Sud Muntenia  Masura in implementare, lucrari in executie. |
| - Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești | | 2020-2024 | Masura in implementare  Contractul de finanţare a fost prelungit prin act aditional, semnat si aprobat de către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. S-a finalizat actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), proiectul a fost pus in concordanta cu investitiile noi ce vizează extinderea imobilului actual, aflate în diferite stadii de implementare |
| E1-2 | **UNITATILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDETULUI ARGEȘ (COMUNELE DIN JUDETUL ARGES)** | | | | |
| Lucrari de reabilitare si modernizare sediu primarie in comuna Albestii de Arges | | Primarul  comunei Albestii de Arges | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Lucrari de reparatii acoperis Scoala Gimnaziala Albestii - Pamanteni | | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Renovare, reabilitare și modernizare Școala Sanda Movila, comuna Albota (PNDL II) | | Primarul  comunei Albota | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Proiect eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictura Biserica si Paraclis, reparatii curente, amenajari exterioare la Manastirea Aninoasa (POR Axa 5.1) | | Primarul  comunei Aninoasa | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare Scoala veche Brosteni, comuna Aninoasa | | 2020-2024 | Lucrare demarată, în execuție, nefinalizată |
| Consolidare, modernizare, renovare si dotare Camin Cultural sat Aninoasa (FEADR) | | 2020-2024 | Lucrare demarată, în execuție, nefinalizată |
| Constructia si dotarea gradinitei din satul Slanic, comuna Aninoasa (FEADR) | | 2020-2024 | Lucrare demarată, în execuție, nefinalizată |
| Reabilitare dispensar sat Arefu, comuna Arefu | | Primarul  comunei Arefu | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reparatii scoli+ Imprejmuiri:  Modernizare Scoala Gimnaziala Gheorghe Badescu | | 2020-2024 | Lucrare demarată, in executie, s-au reparat anumite segmente ale clădirii |
| Reparatii scoli + Imprejmuiri:  Modernizare Scoala Gimnaziala George Stephanescu | | 2020-2024 | Lucrare demarată, in executie, s-au reparat anumite segmente ale clădirii |
| Refacere acoperis, sarpanta si instalare termosistem la Scoala Gimnaziala Balilesti, comuna Balilesti | | Primarul  comunei Balilesti | 2020-2024 | Investitie in derulare, stadiul fizic 80% |
| Reabilitare dispensar in satul Poienita, comuna Balilesti | | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Lucrari de inlocuire invelitoare si reabilitarea energetica a anvelopei la Scoala Gimnaziala nr.1 Barla, comuna Barla | | Primarul  comunei Barla | 2020-2024 | Procedură demarată, s-a finalizat documentația tehnică (PT) |
| Modernizare, renovare si dotare camin cultural in sat Mozaceni Vale, comuna Barla (AFIR) | | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Modernizare/reabilitare Camin Beleti, comuna Beleti-Negresti | | Primarul  comunei Beleti-Negresti | 2020-2024 | Nedemarată |
| Reabilitare dispensar comunal si dotare cu geamuri termopan, comuna Berevoesti | | Primarul  comunei Berevoesti | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare si dotare camin cultural, sat Boteni, comuna Boteni | | Primarul  comunei Boteni | 2020-2024 | Investiție demarată, proiect in implementare |
| Izolatie exterioara Scoala Petre Tutea Boteni, comuna Boteni | | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare Scoala Galesu, comuna Bradulet | | Primarul  comunei Bradulet | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Executie reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 BUGHEA DE SUS | | Primarul  comunei Bughea de Sus | 2020-2024 | Contract prestari servicii prelungit, lucrari incheiate, urmeaza semnarea procesului verbal de receptie a lucrarilor |
| Executie reabilitare, modernizare si dotare camin cultural Bughea de Sus | | 2020-2024 | Procedură demarată, contract de finanțare incheiat, finantat prin C.N.I. programul „Așezăminte Culturale”, licitatie prestai servicii incheiata |
| Reabilitare baza sportiva si construire vestiare (AFIR) comuna Caldararu | | Primarul  comunei Caldararu | 2020-2023 | Realizată 2022 |
| Gradinita program normal 3 sali grupa, sat Rincaciov , comuna Calinesti (MEN-UMPMRSU) | | Primarul  comunei Calinesti | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Izolare termica Scoala Ciresu, comuna Catesca | | Primarul  comunei Cateasca | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare termica si reparatii interioare la Scoala Gimnaziala Nicolae Velea, comuna Cepari | | Primarul  comunei Cepari | 2020-2024 | Procedura demarata, a fost aprobata cererea de finanţare la MDLPA –cod SMIS 139967, Axa prioritaă 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții, investitie aflata in procedura de licitatie publica |
| Amenajare spatii sociale la punctul Pretura, comuna Cepari | | 2020-2024 | Nedemarată, obiectivul este prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală |
| Modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 Cetateni, punctul Cetateni, comuna Cetateni | | Primarul  comunei Cetateni | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Construire gradinita program normal doua Sali de grupa in comuna Cetateni, sat Cetateni (POR) | | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Reabilitare și dotare școală Nicolești, sat Mioarele, comuna Cicănești (PNDL II) | | Primarul  comunei Cicanesti | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Gradinita si amenajari exterioare, comuna Ciofrangeni (PNDL II) | | Primarul  comunei Ciofrangeni | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare scoala si centrala termica, inclusiv grupuri sanitare in interior, Scoala Naum Ramniceanu, sat Corbi, comuna Corbi | | Primarul  comunei Corbi | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare scoala si centrala termica Scoala sat Corbsori, comuna Corbi | | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare si dotare Dispensar uman Corbi, comuna Corbi | | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reparatie capitala sediu Primarie, comuna Cuca | | Primarul  comunei Cuca | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Construire dispensar uman în comuna Cuca (PNDL II) | | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Lucrari de anvelopare termica si inlocuire invelitoare la Scoala cu clasele I-IV, sat Davidesti, comuna Davidesti | | Primarul  comunei Davidesti | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare Camin Cultural comuna Darmanesti | | Primarul  comunei Darmanesti | 2020-2024 | Investitie demarata, in curs de executie |
| Reabilitare scoala comuna Dobresti sat Furesti | | Primarul  comunei Dobresti | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare si dotare gradinita Domnesti S+P+1E, comuna Domnesti (FEDR) | | Primarul  comunei Domnesti | 2020-2023 | Realizată 2022 |
| Consolidare sediu Primarie Godeni Corp C1, comuna Godeni | | Primarul  comunei Godeni | 2020-2024 | Stadiul de realizare a proiectului =70%, in curs de finalizare |
| Reabilitare local primarie veche comuna Godeni | | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Gradinita cu program normal, comuna Harsesti (POR) | | Primarul  comunei Harsesti | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Consolidare și reabilitare Școală Gimnazială nr. 1-Corp B HARTIESTI din satul Hartiesti, comuna Hartiesti (PNDL II) | | Primarul  comunei Hartiesti | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Lucrari de reparatii, intretinere si investitii la Scoala Primara Lucieni, comuna Hartiesti | | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare camin cultural, sat Padureti, comuna Lunca Corbului (FEADR) | | Primarul  comunei Lunca Corbului | 2020-2024 | Cerere de finantare in curs de evaluare prin programul PNRR |
| Reabilitare Scoala Primara Malureni | | Primarul  comunei Malureni | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Constructie acoperis Scoala Gimnaziala Petre Tudose, comuna Malureni | | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare Scoala Argeselu din comuna Maracineni | | Primarul  comunei Maracineni | 2020-2024 | Proiect in derulare, finantat prin PNRR, Componenta C10-Fondul Locativ |
| Reabilitare Liceu Tehnologic comuna Maracineni | | 2020-2024 | Proiect in derulare, finantat prin AFM Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in claadirile publice |
| Invelitoare la Scoala Gimnaziala Merisani, comuna Merisani | | Primarul  comunei Merisani | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Gradinita cu 2 grupe cu program normal, sat Merisani, comuna Merisani | | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare si dotare camin cultural Micesti, comuna Micesti, sat Micesti" | | Primarul  comunei Micesti | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare dispensar uman, sat Stroesti, comuna Musatesti | | Primarul  comunei Musatesti | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Barlogu, comuna Negrasi | | Primarul  comunei Negrasi | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Reabilitare Scoala cu clasele I-IV Barlogu comuna Negrasi | | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Toma Arnautoiu-Corp A si Corp B, comuna Nucsoara | | Primarul  comunei Nucsoara | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare Scoala Gimnaziala Constantin Radulescu Codin corp A, comuna Priboieni | | Primarul  comunei Priboieni | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare primarie veche comuna Priboieni | | 2020-2024 | Nedemarată |
| Modernizare, consolidare si extindere Scoala cu clasele I-VIII Tigveni - Grupuri sanitare, comuna Ratesti | | Primarul  comunei Ratesti | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Dispensar uman in satul Furduesti, comuna Ratesti | | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Reabilitare Camin Cultural in comuna Râca | | Primarul  comunei Râca | 2020-2024 | S-a finalizat întocmirea documentațiilor: Servicii de proiectare-întocmire documentație expertiză tehnică, respectiv, DALI/Arhitectură/Rezistență/Instalații/Studiu geotehnic c |
| Reabilitare fost local Primarie Bucov pentru locuinta sociala, comuna Râca | | 2020-2024 | Nedemarată |
| Gradinita cu 3 grupe, comuna Rociu (PNDL II) | | Primarul  comunei Rociu | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Termosistem Liceul Victor Slavescu, comuna Rucar | | Primarul  comunei Rucar | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reparatii capitale la Scoala Primara nr. 1, Rudeni, sat Rudeni, comuna Şuici | | Primarul  comunei Şuici | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Reabilitare si modernizare Dispensar uman Salatrucu, comuna Salatrucu | | Primarul  comunei Salatrucu | 2020-2024 | Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 10 %. |
| Reabilitare cladire dispensar veterinar, comuna Salatrucu | | 2020-2024 | Imobil reabilitat termic. Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 80 %. |
| Investitii de renovare, modernizare si dotare asezaminte culturale - Camin Cultural, sat Banaresti, comuna Sapata (AFIR) | | Primarul  comunei Sapata | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare Camin Cultural Schitu Golesti, sat Schitu Golesti (PNDR) | | Primarul  comunei Schitu Golesti | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare si modernizare Scoala "Marin Braniste" din satul Suseni, comuna Suseni (PNDL II) | | Primarul  comunei Suseni | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare si asigurare utilitati la Scoala Primara "Ioan Rizescu" Cersani, comuna Suseni | | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare si dotare Camin Cultural Livezeni, comuna Stalpeni (AFIR) | | Primarul  comunei Stalpeni | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Reabilitare camin cultural, comuna Teiu | | Primarul  comunei Teiu | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare scoala cu clasele V-VIII sat Barsestii de Jos (PNDL II), comuna Tigveni | | Primarul  comuna Tigveni | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Lucrari de executie reabilitare camin cultural Vernesti, comuna Valea Danului | | Primarul  comunei Valea Danului | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Izolatie termica sediu primarie si anexe, comuna Valea Danului | | 2020-2024 | Investiția se află în execuție |
| Modernizare dispensar medical uman - centrala termica si izolatie termica exterioara, comuna Vlădeşti | | Primarul  comunei Vlădeşti | 2020-2024 | In curs de demarare achizitionarea de servicii/lucrari |
| Modernizare Gradinita cu program prelungit, comuna Vlădeşti | | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Reabilitare Dispensar Vedea, comuna vedea | | Primarul  comunei Vedea | 2020-2023 | Realizată 2022 |
| E1-3 | **ORAŞUL TOPOLOVENI**  Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate in zona Calea București, din Orașul Topoloveni | | Primarul  Oraşului Topoloveni | 2020-2021 | Realizată 2021 |
| E1-4 | **AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI** | | Primarul  Municipiului Piteşti | 2020-2024 | Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 70 %. |
| Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Armand Calinescu | |
| Extindere si reabilitare imobil scoala gimnaziala Mircea cel Batran | | 2020-2024 | Procedură achiziție lucrări în derulare. |
| Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat | | 2020 – 2023 | Realizată 2021 |
|  | Modernizare grădinița ”Căsuța poveștilor” , Corp A; | | 2020 – 2023 | Realizată 2021 |
|  | Reabilitare și modernizare cămin școlar –Colegiul ”Maria Teiuleanu; | | 2020 – 2020 | Realizată 2020 |
|  | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit “PrimiiPași | | 2020 – 2023 | Realizată 2021 |
| E1- 5 | **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES**  Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Curtea de Arges | | Primarul  Municipiului Curtea de Argeş | 2020- 2024 | Investiție în curs de execuție cu un stadiu fizic realizat de 80%, termen finalizare prelungit prin act aditional la contractul de executie lucrări |
| E1-6 | **ORAŞUL MIOVENI**  Reabilitare termică a clădirilor: şcoală – clădire principală P+2, atelier şcolar – P, sală de sport – P, ce aparţin Liceului Tehnologic Construcţii Maşini Mioveni | | Primarul  Oraşului MIOVENI | 2020-2022 | Realizată 2020 |
| **E2** | **Reducerea emisiilor de poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile** | | | | |
| E2-1 | **AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI**  Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizarea energetică a Bazinului Olimpic din Pitești | | Primarul  Municipiului Piteşti | 2020-2024 | Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 87 %. |
| E2-2 | **ORAŞUL TOPOLOVENI**  Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate in zona Calea București, din Orașul Topoloveni | | Primarul  Oraşului Topoloveni | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| **E3** | **Eficientizarea rețelelor de iluminat** | | | | |
| E3-1 | **UNITATILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDETULUI ARGES( COMUNELE DIN JUDETUL ARGES)** | | | | |
| Iluminatul public, U.A.T. comuna Băbana | | Primarul  comunei Băbana | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Modernizare iluminat public in comuna Berevoesti | | Primarul  comunei Berevoesti | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Extindere iluminat public punte aeriana "Pislaru" Ungureni, comuna Berevoesti | | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizarea retelei publice de iluminat cu eficienta energetica ridicata prin tehnologii noi - LED in comuna Boteni (FEADR) | | Primarul  comunei Boteni | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare iluminat stradal, comuna Căldăraru | | Primarul  comunei Căldăraru | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Modernizare iluminat public si statii panouri fotovoltaice, comuna Cepari | | Primarul  comunei Cepari | 2020-2024 | Documentatie inaintata la AFM, cerere aflata in evaluare |
| Reabilitarea, modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public cu reducerea consumului de energie, comuna Ciofrangeni | | Primarul  comunei Ciofrangeni | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare retea iluminat stradal, comuna Dobreşti | | Primarul  comunei Dobreşti | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare retea de iluminat public prin montare de aparate, comuna Godeni | | Primarul  comunei Godeni | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Iluminat public sat Nucşoara, comuna Nucşoara | | Primarul  comunei Nucşoara | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Extindere retea de iluminat public in satul Patuleni, comuna Răteşti | | Primarul  comunei Răteşti | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare sistem de iluminat public în comuna Râca | | Primarul  comunei Râca | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Imbunatatire iluminat public in comuna Valea Danului | | Primarul  comunei Valea Danului | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizarea retelei publice de iluminat cu eficienta energetica ridicata prin tehnologii noi - LED in comuna Vulturesti (FEADR) | | Primarul  comunei Vulturesti | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| E3-2 | **ORAŞUL TOPOLOVENI**  Crearea sistemului de iluminat stradal-rutier și ornamental-parcuri, cu corpuri de iluminat tip LED și telegestiune, în U.A.T. Topoloveni | | Primarul  Oraşului Topoloveni | 2020-2024 | Proiectul se afla in implementare |
| E3-3 | **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES**  Eficienta energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public in  Municipiul Curtea de Arges | | Primarul  Municipiului Curtea de Argeş | 2020-2024 | Investiție în curs de execuție cu un stadiu fizic realizat de 25%, termen finalizare prelungit prin act aditional la contractul de executie lucrări |
| E3-4 | **MUNICIPIUL CÂMPULUNG**  Extindere retea iluminat public | | Primarul  Municipiului Câmpulung  prin A.D.P. | 2020-2024 | Investiția se află în curs de execuție, s-au finalizat 1,725 km de rețea de iluminat .  S-au intocmit Nota conceptuala, tema de proiectare si devizul estimativ, documentatia se afla in evaluare la AFM pentru extinderea retelei de iluminat cu 7762m |
| E3-5 | **ORAŞUL COSTEŞTI**  Modernizarea sistemului de iluminat public si extinderea retea de iluminat in orasul Costeşti, jud. Argeş , satele Stârci, Smei şi Podu-Broşteni | | Primarul  Oraşului Costeşti | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| E3-6 | **ORAŞUL MIOVENI** | | Primarul  Oraşului MIOVENI | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Preot Constantin Lupaşcu, cartier Colibaşi | |
| Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Stejarului, cartier Colibaşi | | 2020- 2021 | Realizată 2020 |
| Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Primăverii, oraş Mioveni | | 2020- 2021 | Realizată 2020 |
| Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Părăşti, oraş Mioveni | | 2020- 2021 | Realizată 2021 |
| Extindere iluminat public str. Prunilor, Dealul Viilor şi str. Perilor, oraş Mioveni | | 2020- 2021 | Realizată 2020 |
| **MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ - SECTOR TRANSPORT** | | | | | |
| **T1** | | **Extinderea /modernizarea arterelor de circulație**  **Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri. Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale** | | | |
| T1-1 | | **UNITATILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDETULUI ARGES (COMUNELE DIN JUDETUL ARGES)** | | | |
| Modernizare drumul Bolovanului, L=1,8 km, comuna Albestii de Muscel | Primarul  comunei Albestii de Muscel | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Modernizare DL 154 Albota-Hintesti-Smeura , L=2,8 km, comuna Albota | Primarul  comunei Albota | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare drumuri comunale prin asfaltare+podete - 3 km, comuna Arefu | Primarul  comunei Arefu | 2020-2024 | In curs de finalizare |
| Pod trecere paraul Slanic, in punctul vad Brosteni, ce asigura legatura la Scoala Gimnaziala Brosteni Aninoasa (PNDL II), comuna Aninoasa | Primarul  comunei Aninoasa | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Pod in satul Slanic, zona Olteni, - Reparatii si consolidari, comuna Aninoasa | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare DJ 731B de la km 8+350-km 12+500, L=4,15 km in comuna Babana | Primarul  comunei Babana | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Asfaltare DC 177B Piscul Radului-Maneasa (PNDL II)pe o lungime de 3,15 km, comuna Babana | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare DC 213 in comuna Baiculesti (AFIR) | Primarul  comunei Baiculesti | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Modernizare DC 137 Malu - Selareasca - Barla de la km 0+000 - km 6+300 in comuna Barla (PNDL I) | Primarul  comunei Barla | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizarea Strazilor Rotareasa, Bisericii, Prelungirea Micsunele, Scolii, Garlei, Zavoiului, Livezilor, Zorilor, Fundatura Micsunele, Labusesti, Rotaresti-Foraj, Nufarului, Lunca, Liliacului, Trandafirilor, Violetelor, Crizantemelor, Ficului, Aviatorului, Arcanului in comuna Bascov | Primarul  comunei Bascov | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Constructie pod pe DC 210 peste Valea Scheau, sat Scheau in comuna Bascov | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Pod din beton armat pe DC Glamboc, peste paraul Glamboc in satul Suseni, catun Glamboc, comuna Bogati | Primarul  comunei Bogati | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Pod pe DC 60 peste paraul Glambocu, sat Bogati, comuna Bogati | 2020-2024 | S-a întocmit DALI, documentație înaintată MDLPA-Programul Anghel Saligny întrucât măsura face parte din proiectul integrat „Modernizare și reabilitare drumuri locale și poduri în comuna Bogați, județul Argeș”, finantat prin PNI Anghel Saligny |
| Modernizare drum comunal DC 38 Lunca-Balabani, comuna Boteni | Primarul  comunei Boteni | 2020-2024 | Măsură demarată, proiect in implementare |
| Refacere pod peste râul Argeșel punct Valea Bazului, comuna Boteni (PNDL II) | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Podeț dalat în punctul Valea Bolatului, L=5 m, comuna Boteni (PNDL II) | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Construire pod pe DC 265 Galesu - Bradulet, comuna Bradulet | Primarul  comunei Bradulet | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare drumuri de interes local, comuna Buzoești (PNDL II) | Primarul  comunei Buzoești | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Construire pod din beton armat peste pârâul Valea Sârboii, cătun Budani, sat Cărpeniș, comuna Cepari (PNDL II) | Primarul  comunei Cepari | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Construire pod din beton armat peste Valea Cărpeniș, cătun Rotundu, comuna Cepari (PNDL II) | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Construire pod din beton armat in satul Ceparii Ungureni, comuna Cepari | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reabilitare DC 29 Cetateni - Boteni, comuna Cetateni | Primarul  comunei Cetateni | 2020-2024 | Proiect in implementare, stadiul de realizare a proiectului 80% |
| Reparatii drum 0.2 km, comuna Cetateni | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Cofinantare "Modernizare DC 176, L=4263 ml si ulite comunale, L=15610 ml, comuna Cocu" | Primarul  comunei Cocu | 2020-2024 | Investiție demarată, modernizarea constând în așternerea stratului de balast pe platforma drumului.  Proiect in derulare finantat prin Programul Anghel Saligny |
| Modernizare drumuri comunale locale 3.2 km, comuna Cuca | Primarul  comunei Cuca | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare DC 22 Dambovicioara - Cabana Brusturet km 0-1450, comuna Dambovicioara | Primarul  comunei Dambovicioara | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Modernizare partiala (L=304 m) drum Huluba, comuna Davidesti | Primarul  comunei Davidesti | 2020-2023 | Realizat 2022 |
| Pod din beton armat Valea Greci, comuna Dobresti | Primarul  comunei Dobresti | 2020-2024 | Investiția se află în curs de execuție, realizată 85% |
| Asfaltare drumuri L 850 in comuna Domnesti | Primarul  comunei Domnesti | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Construire pod peste paraul Marghiuta si modernizare drum de acces in satul Marghia de Sus, comuna Lunca Corbului | Primarul  comunei Lunca Corbului | 2020-2024 | Investiția se află în curs de execuție, stadiul de realizare 80% |
| Executie pod din beton armat peste raul Argesel, sat Suslanesti, punctul Patran, comuna Mioarele (PNDL II) | Primarul  comunei Mioarele | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Modernizare drum comunal DC 218 Stroesti (DJ 7031) - Valea Muscelului - Vilsanesti, de la km 0+000 la km 5+300, in comuna Musatesti | Primarul  comunei Musatesti | 2020-2024 | Proiect in derulare, s-au realizat lucrările de proiectare, s-a obținut autorizația de construire, s-a turnat asfalt pe o lungime de 1,1km (total 2,4 km), inclus in lista de finantare a PNI Anghel Saligny |
| Refacere pod trafic usor peste raul Valsan pe DC 218B, in punctul Valea Teascului, sat Stroesti, comuna Musatesti | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare DC 268 Sboghitești-Nucșoara-Brădetu, L=6,875 km, comuna Nucșoara | Primarul  comunei Nucșoara | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Pod din beton armat peste pârâul Neajlov, comuna Oarja (PNDL II) | Primarul  comunei Oarja | 2020-2024 | Proiect in derulare, stadiul de realizare 25% |
| Pod peste raul Neajlov, starda Viei, punctul Barzoi, comuna Oarja | 2020- 2024 | Proiect in derulare, s-a finalizat proiectul tehnic |
| Pod peste raul Neajlov, starda Baboilor, punctul Zagau, comuna Oarja | 2020-2024 | Proiect in derulare, s-a finalizat proiectul tehnic |
| Pod peste raul Neajlov, starda Itau, punctul Biserica Laceni, comuna Oarja | 2020-2024 | Proiect in derulare, s-a finalizat proiectul tehnic |
| Pod peste raul Neajlov, starda Carasului, punctul Statia de epurare, comuna Oarja | 2020-2024 | Proiect in derulare, s-a finalizat proiectul tehnic |
| Modernizare drum local strada Plopilor, punctul Ene Lucian - Dinu Trandafir, L=0.9 km, comuna Oarja | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Reparatii asfaltice varianta Giurgiului, L=1.8 km, comuna Oarja | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare drum local strada Brezani, DJ 503-punctul Zarafu, L=0.412 km, comuna Oarja | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Modernizare drum local strada Pasanilor, drum vicinal Laceni km 0+400-punctul Vica Bildir, L=0.4 km, comuna Oarja | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare drum local strada Beleganilor, punct Corbeanu George-punctul Bogdan Florea Ion, L=0.3 km, comuna Oarja | 2020- 2022 | Realizată 2021 |
| Reabilitare Pod peste paraul Carcinov, comuna Priboieni | Primarul  comunei Priboieni | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Executie Pod peste paraul Carcinov in punctul statie de epurare, comuna Priboieni | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Îmbrăcăminte bituminoasă și dalare șanțuri pe o distanță de 3 km în comuna Priboieni (PNDL II) | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| IBU pe o lungime de 4 km in comuna Priboieni | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Reabilitare si consolidare pod peste raul Neajlov situat pe DC 104 in satul Furduesti, comuna Ratesti | Primarul  comunei Ratesti | 2020-2024 | Investiție aflată în stadiul de proiect, nu s-au demarat lucrările |
| Modernizare drumuri comunale L=4,587 km in comuna Recea, sat Recea (PNDL II) | Primarul  comunei Recea | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Imbracaminte bituminoasa usoara DC 104, L=2,753 km in comuna Rociu | Primarul  comunei Rociu | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Pod pe DC 104 peste paraul Mozacu, L=12 m, comuna Rociu (PNDL II) | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Pod peste Valea Poienari, in punctul Costea, comuna Schitu Golesti | Primarul  comunei Schitu Golesti | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare drumuri comunale in lungime de 6 km in comuna Ştefan cel Mare | Primarul  comunei Ştefan cel Mare | 2020-2024 | Investiția se află în curs de execuție |
| Modernizare DC 112: Padureni-Padureni, km 3+600+5+100 L=1,500 km , comuna Suseni- Acord asociere cu CJ Arges nr. 1028/29.04.14 | Primarul  comunei Suseni | 2020-2024 | Investiția se află în curs de execuție, realizată cca. 85% |
| Modernizare DC 344, km 0+000-0+680 si bretea de legatura cu DC 112, L=0.7 km, in comuna Suseni | 2020-2024 | S-a întocmit proiectul tehnic |
| Modernizare DC 100 în comuna Teiu județul Argeș, km 3+250-7+391, L= 4,141 (PNDL II) | Primarul  comunei Teiu | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Construire pod in satul Vladesti, punctul "La Scoala", comuna Tigveni | Primarul  comunei Tigveni | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Reparatii si covor asfaltic L=2.020 km DC 83, comuna Țiţeşti | Primarul  comunei Țiţeşti | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Modernizare DC 84 Titesti Scoala Valea Manastirii km 3+250-km 4+370 comuna Titesti (GAL) | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Modernizare DC 259 (L=2,720 km) si DL Mustăţeşti-Valea Uleiului (L=0,816 km), comuna Valea Iaşului | Primarul  comunei Valea Iaşului | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare DC 258 (L=3,656 km) si DL Mustatesti (L=0,448 km), comuna Valea Iaşului | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Construire pod sat Cerbureni, comuna Valea Iaşului | 2020-2024 | Nedemarat |
| Construire pod pentru acces statie de epurare in sat Ungureni, comuna Valea Iaşului | 2020-2024 | Etapa obtinerii avizelor de specialitate |
| Construire pod sat Borovineşti comuna Valea Iaşului | 2020-2024 | Etapa obtinerii avizelor de specialitate |
| Construire poduri peste paraul Valea Badilii, sat Ungureni comuna Valea Iaşului | 2020-2024 | Etapa obtinerii avizelor de specialitate |
| Modernizarea infrastructurii de transport pe DC 159 in satele Varsesti, Fratici si Prodani, comuna Vedea | Primarul  comunei Vedea | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Modernizare DC 8 Coteasca-Draghescu, L= 2,84 km, comuna Vladeşti | Primarul  comunei Vladeşti | 2020-2024 | Contract de lucruari in executie, stadiul fizic 21% prin turnare de covor asfaltic pe o lungime de 581m |
| Modernizare drumuri de interes local in lungime de 5,500 km, in comuna Vladesti | 2020-2024 | S-a depus cerere de finantare in cadrul PNI Anghel Sligny nr.128155/21.10.2021 |
| Modernizare DJ 504 lim. jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, Com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, Jud. Argeş- Directia Strategii | Președintele Consiliului Județean Argeș în parteneriat cu primarii comunelor din județ (UAT  Județul Argeș lider)  in parteneriat cu  U.A.T Com. Popesti, U.A.T. Com. Izvoru, U.A.T. Com. Recea, U.A.T. Com. Buzoiesti | 2020-2023 | Realizata în anul 2022 si receptionata prin PVRT nr. 22347/12.10.2022 |
| Modernizare DJ 503 lim. Jud. Dambovita – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G km 3+824) km 98+000 – 140+034, l = 42,034 km in judetul Arges- Directia Strategii | Președintele Consiliului Județean Argeș în parteneriat cu primarii comunelor din județ (Județul Argeș -lider  in parteneriat cu  U.A.T Com. Slobozia, U.A.T. Com. Teiu, U.A.T. Com. Mozaceni, U.A.T. Com. Cateasca, U.A.T. Com. Oarja, U.A.T. Com. Rociu) | 2020-2024 | Execuție lucrari in desfasurare, stadiul fizic 35% |
| Modernizare DJ 703 B Şerbănesti (DJ 659) – Siliştea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, în comunele Rociu şi Căteasca – Directia Tehnica | Președintele Consiliului Județean Argeș | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A) – Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu – Directia Tehnica | Președintele Consiliului Județean Argeș | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare DJ 702 A Ciupa – Răteşti, km 33+030-35+696, L= 2,666 km – Directia Tehnica | Președintele Consiliului Județean Argeș | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare DJ 703 B Morăreşti - Uda, km 17+753 - 20+253, L = 2,5 km, la Uda (include şi lucrări de consolidare) – Directia Tehnica | Președintele Consiliului Județean Argeș | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Modernizare DJ 703B Padureţi (DJ679) – Costeşti (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului si Costeşti – Directia Tehnica | Președintele Consiliului Județean Argeș | 2020-2024 | Lucruari in executie, stadiul fizic 30% |
| Modernizare pe DJ 725 Stoeneşti-Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, în comunele Stoeneşti şi Dragoslavele – Directia Tehnica | Președintele Consiliului Județean Argeș | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Pod pe DJ 731 B Sămara - Băbăna - Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtej, L = 24 m, in comuna Băbăna, – Directia Tehnica | Președintele Consiliului Județean Argeș | 2020-2023 | Realizată 2020 |
|  | | Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 0+908 – 2+408, comuna Leordeni, L= 1,5 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 2+408 – 3+408, comuna Leordeni, L= 1,0 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare DJ 742Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 7+500 – 9+060, comuna Leordeni, L= 1,56 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare DJ 659 A Bradu – Costeşti, km 5+060-9+744 la Costeşti, L= 4,684 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Modernizare DJ 704 H Merişani-Băiculeşti-Curtea de Argeş, km 13+035- 17+600, la Baiculesti si Curtea de Argeş L= 4,565 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2024 | Lucruari in executie, s-a turnat primul strat de imbracaminte bituminoasa |
| Modernizare DJ 679 D Negraşi-Mozacu, km 34+500-39+500, comuna Negraşi, L= 5,0 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2024 | Lucruari in executie, s-a turnat primul strat de imbracaminte bituminoasa |
| Modernizare DJ 679 D Izvoru -Mozăceni, km 22+215-23+215, comuna Mozăceni, L= 1,0 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Covor bituminos pe DJ 703A, tronson km 0+000-7+900, comuna Cotmeana, L= 7,9 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023 | Realizată 2021 |
| Modernizare DJ 703 B limita jud Olt- Marghia- Padureţi, km 41+275-41\_775, comuna Lunca Corbului, L= 0,500 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km5+100 – 6+100, comuna Leordeni, L= 1,0 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| Modernizare DJ 508 Căteasca (DJ 703B) – Furduieşti-Teiu-Buta (DJ 659), km 12+400-17+217, comunele Teiu şi Negraşi, L= 4,817 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2024 | Lucruari in executie, s-a turnat asfalt pe 3km |
| Covor bituminos pod DJ 703A, tronson km 7+900-18+959, comuna Cocu, L=11,05 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023 | Realizata 2021si receptionata prin PVRC nr.3342/09.08.2021 |
| Covor bituminos pe DJ 735 km 0+000- 10+870, localitatea Câmpulung, Bughea de Sus şi Albeştii de Muscel, L=10,87 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2024 | Lucruari in executie |
| Modernizare DJ 703 Morăreşti-Cuca-Ciomageşti- limita jud. Olt, km 13+400-16+600, comuna Cuca, L=3,2 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023 | Realizata 2021si receptionata prin PVRC nr.2775/01.07.2021 |
| Autostrada Sibiu –Pitesti:  -Secțiunea 3 Cornetu - Tigveni km 44+500 - km 81+900 (jud. Arges km 62+021 - km 81+900 – 19,879 km);  -Secțiunea 4 Tigveni  - Curtea de Argeș km 81+900 – km 91+760 – 9,86 km;  -Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești km 91+760 – 122+110 – 30,35;  Total jud. Arges– 60,089 km | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020-2024 | Demarată, lucrări în execuție |
| Drum Expres Craiova – Pitești, Tronsonul 4  km 89+150 – km 121+115, Judeţ Argeş – 31,81 km | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020-2024 | Demarată, lucrări în execuție |
| Pod peste Râul Cârcinov – Intervenţie în regim de urgenţă urmare accident rutier – DN7, km 94+310 | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020- 2021 | Realizată 2020 |
| Pod peste Râul Teleroman, Lucrări de întreţinere periodică – DN 65A, km 23+311 | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020- 2021 | Realizată 2020 |
| Consolidare şi refacere parte carosabilă , DN 73C, km 60+000 | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020- 2021 | Realizată 2020 |
| Consolidare parte carosabila, asigurare scurgere ape si refacere parapet , DN 7, km 152+350, 152+470, 152+500 stanga | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020- 2021 | Realizată 2020 |
| Consolidare şi refacere parte carosabilă , DN 73D, km 41+300- 41+500 | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020- 2021 | Realizată 2020 |
| Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73 km. 78+519 (Podu Dâmbovitei) | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020-2024 | Lucrari in executie, stadiul fizic 34% |
| T1-2 | | **ORAŞUL TOPOLOVENI** | | | |
| Construire Pod din Beton Armat, L=60m, peste Raul Carcinov, pe Strada Fantanii , in Orasul Topoloveni, Judetul Arges" | Primarul Oraşului Topoloveni | 2020- 2021 | Realizată 2020 |
| Lucrari de modernizare a drumului comunal DC 97A care constau in asezarea de ”Imbracaminte bituminoasa usoara pe DC 97A Goronesti – Bogati – Limita judet Dambovita, Orasul Topoloveni, judetul Arges“ L=3 km | Primarul Oraşului Topoloveni | Contract multianual | Realizată 2020 |
| Dezvoltare durabila si cresterea calitatii vietii in Orasul Topoloveni prin abordarea integrate a masurilor de regenerare urbana avand 2 obiective: 1.”Modernizare strada Livezilor, Stada Capitan Visarion Sachelarie, Str. Campului”, 2. Construire Locuinte Sociale – 96 unitati locative | Primarul Oraşului Topoloveni | 2020-2024 | S-a intocmit proiectul tehnic, urmeaza procedura de executie |
| T1-3 | | **ORAŞUL MIOVENI** | Primarul  Oraşului  MIOVENI | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Amenajare trotuar şi rigole strada Colibaşi, oraş Mioveni |
| -Sistematizare zona de la strada Soldat Costescu Alexandru, bl. A21-22, strada Poştei până la str. Bugeac, oraş Mioveni | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Modernizare legatura str. Mihail Sorbul cu str. Periş (str. Preot Constantin Lupaşcu), cartier Colibaşi, oraş Mioveni; | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Asfaltare str. Dealul Viilor, oraş Mioveni, tronson II; | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Asfaltare str. Maior Gh. Filipescu, strada Colibaşi, oraş Mioveni; | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Asfaltare Aleea Ioacobeştilor, cartier Faget, oraş Mioveni; | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Asfaltare Aleea Poienii, oraş Mioveni; | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Asfaltare str. Primaverii, oraş Mioveni; | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Asfaltare str. Părăşti, oraş Mioveni; | 2020-2021 | Realizată 2021 |
| Asfaltare str. Stejarului, oraşMioveni | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| T1-4 | | **ORAŞUL COSTEŞTI**  Reabilitare trotuare str. Victoriei | Primarul Oraşului  COSTEŞTI | 2020- 2024 | Proiect in implementare, dupa finalizarea proiectului de inlocuire a retelelor de distributie apa potabila desfasurat de operatorul regional de apa prin programul finantat fin fonduri europene nerambursabile POIM |
| T1-5 | | **MUNICIPIUL CÂMPULUNG** | | | |
| Asternare covor asfaltic pasarela Autogara, 0,130 km; | Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Reabilitare strazi Mun. Clung, 4,221 km; | Primarul Municipiului Câmpulung | 2020-2024 | Investiția se află în curs de execuție, s-au realizat 2,1 km Contract de finantare semnat in cadrul Programului Operational Regional, proiect in derulare |
| Reabilitare strada Negru Voda si Str Republicii pana la intersectia Petre Zamfir, 0, 760 km | Primarul Municipiului Câmpulung | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Reabilitare pod Sos nationala 0,012 k m | Primarul Municipiului Câmpulung | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| T1-6 | | **ORAŞUL ŞTEFANEŞTI** | | | |
| Asfaltare str. Aleea Fântânii (0, 237 km) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Asfaltare str. Arseneşti (0,143k m) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2024 | Nedemarată |
| Asfaltare str. Barajului (0, 474 km) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Asfaltare str. Gârlei (0, 254 km) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Asfaltare str. Gheorman (0,689 km) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2024 | Nedemarată |
| Asfaltare str. Gorgoeşti (0, 192 km) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Asfaltare str. Izvorului (0, 311k m) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Asfaltare str. Livezilor (0, 172k m) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2024 | Nedemarată |
| Asfaltare str. Macilor (0, 191k m) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Asfaltare str. Narciselor (0, 572 km) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2024 | Nedemarată |
| Asfaltare str. Paladeşti (1,089 k m) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Asfaltare str. Valea Turcului (0, 572 km) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| **T2** | | **Mijloace alternative de mobilitate**  **Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, și amenajare piste și parcări pentru biciclete** | | | |
| T2-1 | | **AGLOMERARE MUNICIPIUL PITEȘTI**  MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII TRANSPORTULUI NEMOTORIZAT ( Crearea de sisteme de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”), Integrarea sistemului de eTicketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie, Stații așteptare călători, transport urban în zona Municipiului Pitești, realizarea de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș,) | Primarul Municipiului  Piteşti | 2020- 2024 | Contract de prestari servicii proiectare si executie lucrari in derulare. In stadiu de elaborare PT pentru modernizarea stațiilor de așteptare călători.  In derulare procedura de atribuire a contractului de prestari servicii proiectare si executie lucrari de realizare de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș și contract de furnizare sisteme de tip „bike-sharing”. |
| Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești ( Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători ; Crearea unei baze de date GIS cu Informații de Trafic și Călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații), Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești | Primarul Municipiului  Piteşti | 2020- 2024 | Contract de furnizare de echipamente cu montaj și punere în funcțiune. dotări, active necorporale și lucrările aferente in derulare. Stadiu fizic 25%. |
| Reabilitare, trotuare, piste biciclete si sistemn rutier Strada Trivale - Tronson 3 | Primarul Municipiului Piteşti | 2020-2023 | Realizată 2020 |
| T2-2 | | **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ**  Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Argeş | Primarul Municipiului  Curtea de Argeş | 2020-2024 | Investiție în curs de execuție cu un stadiu fizic realizat de 90% |
| T2-3 | | **MUNICIPIUL CÂMPULUNG** | | | |
| Amenajare locuri parcare si alei pietonale/trotuare str. Alexandru Cel Bun | Primarul Municipiului Câmpulung | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Executie punte pietonala paraul Valea Rumestilor | Primarul Municipiul Câmpulung | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| T2-4 | | **ORAŞUL TOPOLOVENI**  Modernizare/extindere alei pietonale si construire piste de biciclisti in Orasul Topoloveni | Primarul Oraşului Topoloveni | 2020-2024 | Proiectul se afla in implementare |
| T2-5 | | **ORAŞUL MIOVENI**  Extindere parcare în zona blocurilor H36, H38, H40, oraş Mioveni | Primarul Oraşului MIOVENI | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| **T3** | | **Înnoirea parcului auto cu durata de viaţă depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil** | | | |
| T3-1 | | **AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI** | | | |
| Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice | Primarul Municipiului Piteşti | 2020-2024 | Contract de furnizare in derulare – 27 autobuze receptioante |
| Imbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești | Primarul Municipiului Piteşti | 2020-2024 | Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Contract furnizare autobuze hibrid în derulare. |
| Integrarea operațională a transportului public urban și periurban | Primarul Municipiului Piteşti | 2020-2024 | Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Stadiu fizic 37%.. |
| **MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ – SECTOR INDUSTRIE** | | | | | |
| I1 | | - Campanii de control și monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii  -Implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, după caz  -Verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii și încadrarea în legislație.  -Eficientizare consum gaze naturale – arderi în industrii;  -Corelarea planificării de amenajare a teritoriului şi urbanism cu cea de mediu (dezvoltarea zonei industriale in afara zonelor urbane); | A.P.M judetean /Comisariatul Judetean al G.N.M/ Consiliul Județean Argeș/Primării U.A.T-uri | Conform legislatiei in vigoare si frecventelor impuse prin actele de reglementare | Realizată, conform prevederilor legale, specifice fiecărei instituții |
| Montare cazan in condesatie Centrală Termica 518 (BL.42), mun. Pitești, jud. Argeș  - Putere calorica max/min (Pci) Qn:  88,3/22,1 KW - Putere calorica max/min (Pcs) Qn: 98,1/24,6 KW  - Putere utila max/min (80ºC/60 ºC) Pn: 86,1/21,7 KW  - Putere utila max/min (50ºC/30 ºC) Pn: 94,0/23,9 KW  - Putere utila max/min (80ºC-60 ºC) Pn: 94,5/23,9 KW  - Debit gaz (CH4) max/min 8,1/2 Nm3/h | SC Termo Calor Confort SA | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| **MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ –SECTOR ALTE SURSE** | | | | | |
| **A1** | **Amenajare spații verzi și consolidare terenuri degradate** | | | | |
| A1-1 | **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BĂBANA**  Refacere drum comunal DC 174C pe o lungime de cca. 50 m cu o latime de cca. 2 m si inaltimea de 0.2 m, alunecare de teren pe o suprafata de 3500 mp si o inaltime medie de 4 m in comuna Babana | | Primarul comunei Babana | 2020-2024 | Execuție lucrări în derulare, stadiu fizic 67% |
| A1-2 | **ORAŞUL TOPOLOVENI**  Înfiinţare Parc Nou în Oraşul Topoloveni - 24.573 mp (2,4 ha) | | Primarul Oraşului Topoloveni | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| A1-3 | **AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI** | | | | |
| Realizare Parc Lunca Argeșului nr.3 - reconversia functionala si reutilizarea suprafetei de teren degradat localizat în Lunca Argeșului 22 ha | | Primarul Municipiului Piteşti | 2020-2024 | În derulare procedură de scoatere din circuitul silvic |
| Regenerare urbană (Reabilitare spatii verzi, reabilitarea Aleea Naum Ramniceanu, Str. Decebal - Zona cartier Razboieni bloc G1; Reabilitare spatii verzi, alei pietonale, acces la zona Coremi- B-dul Petrochimistilor)  Suprafata -spatii verzi - 2485,27mp -zona carosabila- 1105.05 mp, alei pietonale - 296,52 mp | | Primarul Municipiului Piteşti | 2020-2024 | Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Stadiu fizic 10%. |
| A1-4 | **Municipiul Curtea de Argeş** | | | | |
| Reabilitare drum strada Valea Iaşului | | Primarul Municipiului  Curtea de Argeş | 2020-2021 | Realizată 2021 |
| Consolidare teren strada Rozelor | | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Consolidare teren str. Valea Doamnei, nr. 59 si 59 A | | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Refacere strada Buşaga, punctul nr. 68 | | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Refacere strada Plopis, punctul Olteanu | | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Refacere strada Plopis, punctul nr. 21 | | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Refacere strada Valea Doamnei, punctul nr. 59 A | | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Refacere strada Fagetului, punctul Panoiu | | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| A1-5 | **MUNICIPIUL CÂMPULUNG** | | | | |
| Executie parc cartier Visoi 500 mp | | Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP | 2020-2021 | Realizată 2020 |
| Reabilitare parc Kretzulescu 500 mp | | Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP | 2020-2024 | Nedemarat, solicitare de finantare prin Programul Operational Regional |
| A1-6 | **ORAŞUL MIOVENI**  Consolidare versant str. Uzinei, oraş Mioveni | | Primarul Oraşului MIOVENI | 2020-2021 | Realizată 2020 |

Coordonator Comisie tehnică responsabilă cu P.M.C.A: cons. sup. Mădălina PLEȘA