## Anexa 1

## La HCJ nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## privind modificarea Calendarului de aplicare a unor măsuri din

## Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în județul Argeș 2020-2024, aprobat prin Hotărârea Consiliul Județean Argeș nr. 140 din 27.05.2020

| **Cod măsuri** | **Măsura** | | **Responsabil** | **Termen realizare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ - SECTOR ENERGIE – instalații mici de ardere (rezidențial, comercial, clădiri administrație)** | | | | |
| **E1** | **Eficientizare energetica și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termica clădiri și modernizare instalații de încălzire** | | | |
| E1-1 | **JUDEȚUL ARGEȘ** | | Președintele Consiliului  Județean Argeș |  |
| Extindere si dotare spatii Urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti; | | 2020-2024 |
| - Extindere, modernizare si dotare spatii Urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti; | | 2020-2024 |
| Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet | | 2020- 2021  Realizată- executie lucrari incheiata prin Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.495/07.01.2022 |
| Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr.1, jud. Arges; | | 2020-2024 |
| - Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești | | 2020-2024 |
| E1-2 | **UNITATILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDETULUI ARGEȘ (COMUNELE DIN JUDETUL ARGES)** | | | |
| Lucrari de reabilitare si modernizare sediu primarie in comuna Albestii de Arges | | Primarul  comunei Albestii de Arges | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Lucrari de reparatii acoperis Scoala Gimnaziala Albestii - Pamanteni | | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Renovare, reabilitare și modernizare Școala Sanda Movila, comuna Albota (PNDL II) | | Primarul  comunei Albota | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Proiect eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictura Biserica si Paraclis, reparatii curente, amenajari exterioare la Manastirea Aninoasa (POR Axa 5.1) | | Primarul  comunei Aninoasa | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare Scoala veche Brosteni, comuna Aninoasa | | 2020-2024 |
| Consolidare, modernizare, renovare si dotare Camin Cultural sat Aninoasa (FEADR) | | 2020-2024 |
| Constructia si dotarea gradinitei din satul Slanic, comuna Aninoasa (FEADR) | | 2020-2024 |
| Reabilitare dispensar sat Arefu, comuna Arefu | | Primarul  comunei Arefu | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reparatii scoli+ Imprejmuiri:  Modernizare Scoala Gimnaziala Gheorghe Badescu | | 2020-2024 |
| Reparatii scoli + Imprejmuiri:  Modernizare Scoala Gimnaziala George Stephanescu | | 2020-2024 |
| Refacere acoperis, sarpanta si instalare termosistem la Scoala Gimnaziala Balilesti, comuna Balilesti | | Primarul  comunei Balilesti | 2020-2024 |
| Reabilitare dispensar in satul Poienita, comuna Balilesti | | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Lucrari de inlocuire invelitoare si reabilitarea energetica a anvelopei la Scoala Gimnaziala nr.1 Barla, comuna Barla | | Primarul  comunei Barla | 2020-2024 |
| Modernizare, renovare si dotare camin cultural in sat Mozaceni Vale, comuna Barla (AFIR) | | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Modernizare/reabilitare Camin Beleti, comuna Beleti-Negresti | | Primarul  comunei Beleti-Negresti | 2020-2024 |
| Reabilitare dispensar comunal si dotare cu geamuri termopan, comuna Berevoesti | | Primarul  comunei Berevoesti | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare si dotare camin cultural, sat Boteni, comuna Boteni | | Primarul  comunei Boteni | 2020-2024 |
| Izolatie exterioara Scoala Petre Tutea Boteni, comuna Boteni | | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare Scoala Galesu, comuna Bradulet | | Primarul  comunei Bradulet | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Executie reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 BUGHEA DE SUS | | Primarul  comunei Bughea de Sus | 2020-2024 |
| Executie reabilitare, modernizare si dotare camin cultural Bughea de Sus | | 2020-2024 |
| Reabilitare baza sportiva si construire vestiare (AFIR) comuna Caldararu | | Primarul  comunei Caldararu | 2020-2023  Realizată în anul 2022 |
| Gradinita program normal 3 sali grupa, sat Rincaciov , comuna Calinesti (MEN-UMPMRSU) | | Primarul  comunei Calinesti | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Izolare termica Scoala Ciresu, comuna Catesca | | Primarul  comunei Cateasca | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare termica si reparatii interioare la Scoala Gimnaziala Nicolae Velea, comuna Cepari | | Primarul  comunei Cepari | 2020-2024 |
| Amenajare spatii sociale la punctul Pretura, comuna Cepari | | 2020-2024 |
| Modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 Cetateni, punctul Cetateni, comuna Cetateni | | Primarul  comunei Cetateni | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Construire gradinita program normal doua Sali de grupa in comuna Cetateni, sat Cetateni (POR) | | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Reabilitare și dotare școală Nicolești, sat Mioarele, comuna Cicănești (PNDL II) | | Primarul  comunei Cicanesti | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Gradinita si amenajari exterioare, comuna Ciofrangeni (PNDL II) | | Primarul  comunei Ciofrangeni | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare scoala si centrala termica, inclusiv grupuri sanitare in interior, Scoala Naum Ramniceanu, sat Corbi, comuna Corbi | | Primarul  comunei Corbi | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare scoala si centrala termica Scoala sat Corbsori, comuna Corbi | | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare si dotare Dispensar uman Corbi, comuna Corbi | | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reparatie capitala sediu Primarie, comuna Cuca | | Primarul  comunei Cuca | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Construire dispensar uman în comuna Cuca (PNDL II) | | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Lucrari de anvelopare termica si inlocuire invelitoare la Scoala cu clasele I-IV, sat Davidesti, comuna Davidesti | | Primarul  comunei Davidesti | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare Camin Cultural comuna Darmanesti | | Primarul  comunei Darmanesti | 2020-2024 |
| Reabilitare scoala comuna Dobresti sat Furesti | | Primarul  comunei Dobresti | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare si dotare gradinita Domnesti S+P+1E, comuna Domnesti (FEDR) | | Primarul  comunei Domnesti | 2020-2023  Realizată în anul 2022 |
| Consolidare sediu Primarie Godeni Corp C1, comuna Godeni | | Primarul  comunei Godeni | 2020-2024 |
| Reabilitare local primarie veche comuna Godeni | | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Gradinita cu program normal, comuna Harsesti (POR) | | Primarul  comunei Harsesti | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Consolidare și reabilitare Școală Gimnazială nr. 1-Corp B HARTIESTI din satul Hartiesti, comuna Hartiesti (PNDL II) | | Primarul  comunei Hartiesti | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Lucrari de reparatii, intretinere si investitii la Scoala Primara Lucieni, comuna Hartiesti | | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare camin cultural, sat Padureti, comuna Lunca Corbului (FEADR) | | Primarul  comunei Lunca Corbului | 2020-2024 |
| Reabilitare Scoala Primara Malureni | | Primarul  comunei Malureni | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Constructie acoperis Scoala Gimnaziala Petre Tudose, comuna Malureni | | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare Scoala Argeselu din comuna Maracineni | | Primarul  comunei Maracineni | 2020-2024 |
| Reabilitare Liceu Tehnologic comuna Maracineni | | 2020-2024 |
| Invelitoare la Scoala Gimnaziala Merisani, comuna Merisani | | Primarul  comunei Merisani | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Gradinita cu 2 grupe cu program normal, sat Merisani, comuna Merisani | | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare si dotare camin cultural Micesti, comuna Micesti, sat Micesti" | | Primarul  comunei Micesti | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare dispensar uman, sat Stroesti, comuna Musatesti | | Primarul  comunei Musatesti | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Barlogu, comuna Negrasi | | Primarul  comunei Negrasi | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Reabilitare Scoala cu clasele I-IV Barlogu comuna Negrasi | | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Toma Arnautoiu-Corp A si Corp B, comuna Nucsoara | | Primarul  comunei Nucsoara | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare Scoala Gimnaziala Constantin Radulescu Codin corp A, comuna Priboieni | | Primarul  comunei Priboieni | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare primarie veche comuna Priboieni | | 2020-2024  Nedemarata |
| Modernizare, consolidare si extindere Scoala cu clasele I-VIII Tigveni - Grupuri sanitare, comuna Ratesti | | Primarul  comunei Ratesti | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Dispensar uman in satul Furduesti, comuna Ratesti | | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Reabilitare Camin Cultural in comuna Râca | | Primarul  comunei Râca | 2020-2024 |
| Reabilitare fost local Primarie Bucov pentru locuinta sociala, comuna Râca | | 2020-2024 |
| Gradinita cu 3 grupe, comuna Rociu (PNDL II) | | Primarul  comunei Rociu | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Termosistem Liceul Victor Slavescu, comuna Rucar | | Primarul  comunei Rucar | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reparatii capitale la Scoala Primara nr. 1, Rudeni, sat Rudeni, comuna Şuici | | Primarul  comunei Şuici | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Reabilitare si modernizare Dispensar uman Salatrucu, comuna Salatrucu | | Primarul  comunei Salatrucu | 2020-2024 |
| Reabilitare cladire dispensar veterinar, comuna Salatrucu | | 2020-2024 |
| Investitii de renovare, modernizare si dotare asezaminte culturale - Camin Cultural, sat Banaresti, comuna Sapata (AFIR) | | Primarul  comunei Sapata | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare Camin Cultural Schitu Golesti, sat Schitu Golesti (PNDR) | | Primarul  comunei Schitu Golesti | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare si modernizare Scoala "Marin Braniste" din satul Suseni, comuna Suseni (PNDL II) | | Primarul  comunei Suseni | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare si asigurare utilitati la Scoala Primara "Ioan Rizescu" Cersani, comuna Suseni | | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare si dotare Camin Cultural Livezeni, comuna Stalpeni (AFIR) | | Primarul  comunei Stalpeni | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Reabilitare camin cultural, comuna Teiu | | Primarul  comunei Teiu | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare scoala cu clasele V-VIII sat Barsestii de Jos (PNDL II), comuna Tigveni | | Primarul  comuna Tigveni | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Lucrari de executie reabilitare camin cultural Vernesti, comuna Valea Danului | | Primarul  comunei Valea Danului | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Izolatie termica sediu primarie si anexe, comuna Valea Danului | | 2020-2024 |
| Modernizare dispensar medical uman - centrala termica si izolatie termica exterioara, comuna Vlădeşti | | Primarul  comunei Vlădeşti | 2020-2024 |
| Modernizare Gradinita cu program prelungit, comuna Vlădeşti | | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Reabilitare Dispensar Vedea, comuna vedea | | Primarul  comunei Vedea | 2020-2023  Realizată în anul 2022 |
| E1-3 | **ORAŞUL TOPOLOVENI**  Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate in zona Calea București, din Orașul Topoloveni | | Primarul  Oraşului Topoloveni | 2020-2021  Realizată în anul 2021 |
| E1-4 | **AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI** | | Primarul  Municipiului Piteşti | 2020-2024 |
| Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Armand Calinescu | |
| Extindere si reabilitare imobil scoala gimnaziala Mircea cel Batran | | 2020-2024 |
| Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat | | 2020 – 2023  Realizată în anul 2021 |
|  | Modernizare grădinița ”Căsuța poveștilor” , Corp A; | | 2020 – 2023  Realizată în anul 2021 |
|  | Reabilitare și modernizare cămin școlar –Colegiul ”Maria Teiuleanu; | | 2020 – 2020  Realizată în anul 2020 |
|  | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit “PrimiiPași | | 2020 – 2023  Realizată în anul 2021 |
| E1- 5 | **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES**  Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Curtea de Arges | | Primarul  Municipiului Curtea de Argeş | 2020- 2024 |
| E1-6 | **ORAŞUL MIOVENI**  Reabilitare termică a clădirilor: şcoală – clădire principală P+2, atelier şcolar – P, sală de sport – P, ce aparţin Liceului Tehnologic Construcţii Maşini Mioveni | | Primarul  Oraşului MIOVENI | 2020-2022  Realizată în anul 2020 |
| **E2** | **Reducerea emisiilor de poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile** | | | |
| E2-1 | **AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI**  Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizarea energetică a Bazinului Olimpic din Pitești | | Primarul  Municipiului Piteşti | 2020-2024 |
| E2-2 | **ORAŞUL TOPOLOVENI**  Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate in zona Calea București, din Orașul Topoloveni | | Primarul  Oraşului Topoloveni | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| **E3** | **Eficientizarea rețelelor de iluminat** | | | |
| E3-1 | **UNITATILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDETULUI ARGES( COMUNELE DIN JUDETUL ARGES)** | | | |
| Iluminatul public, U.A.T. comuna Băbana | | Primarul  comunei Băbana | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Modernizare iluminat public in comuna Berevoesti | | Primarul  comunei Berevoesti | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Extindere iluminat public punte aeriana "Pislaru" Ungureni, comuna Berevoesti | | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizarea retelei publice de iluminat cu eficienta energetica ridicata prin tehnologii noi - LED in comuna Boteni (FEADR) | | Primarul  comunei Boteni | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare iluminat stradal, comuna Căldăraru | | Primarul  comunei Căldăraru | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Modernizare iluminat public si statii panouri fotovoltaice, comuna Cepari | | Primarul  comunei Cepari | 2020-2024 |
| Reabilitarea, modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public cu reducerea consumului de energie, comuna Ciofrangeni | | Primarul  comunei Ciofrangeni | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare retea iluminat stradal, comuna Dobreşti | | Primarul  comunei Dobreşti | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare retea de iluminat public prin montare de aparate, comuna Godeni | | Primarul  comunei Godeni | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Iluminat public sat Nucşoara, comuna Nucşoara | | Primarul  comunei Nucşoara | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Extindere retea de iluminat public in satul Patuleni, comuna Răteşti | | Primarul  comunei Răteşti | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare sistem de iluminat public în comuna Râca | | Primarul  comunei Râca | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Imbunatatire iluminat public in comuna Valea Danului | | Primarul  comunei Valea Danului | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizarea retelei publice de iluminat cu eficienta energetica ridicata prin tehnologii noi - LED in comuna Vulturesti (FEADR) | | Primarul  comunei Vulturesti | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| E3-2 | **ORAŞUL TOPOLOVENI**  Crearea sistemului de iluminat stradal-rutier și ornamental-parcuri, cu corpuri de iluminat tip LED și telegestiune, în U.A.T. Topoloveni | | Primarul  Oraşului Topoloveni | 2020-2024 |
| E3-3 | **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES**  Eficienta energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public in  Municipiul Curtea de Arges | | Primarul  Municipiului Curtea de Argeş | 2020-2024 |
| E3-4 | **MUNICIPIUL CÂMPULUNG**  Extindere retea iluminat public | | Primarul  Municipiului Câmpulung  prin A.D.P. | 2020-2024 |
| E3-5 | **ORAŞUL COSTEŞTI**  Modernizarea sistemului de iluminat public si extinderea retea de iluminat in orasul Costeşti, jud. Argeş , satele Stârci, Smei şi Podu-Broşteni | | Primarul  Oraşului Costeşti | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| E3-6 | **ORAŞUL MIOVENI** | | Primarul  Oraşului MIOVENI | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Preot Constantin Lupaşcu, cartier Colibaşi | |
| Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Stejarului, cartier Colibaşi | | 2020- 2021  Realizată în anul 2020 |
| Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Primăverii, oraş Mioveni | | 2020- 2021  Realizată în anul 2020 |
| Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Părăşti, oraş Mioveni | | 2020- 2021  Realizată în anul 2021 |
| Extindere iluminat public str. Prunilor, Dealul Viilor şi str. Perilor, oraş Mioveni | | 2020- 2021  Realizată în anul 2020 |
| **MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ - SECTOR TRANSPORT** | | | | |
| **T1** | | **Extinderea /modernizarea arterelor de circulație**  **Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri. Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale** | | |
| T1-1 | | **UNITATILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDETULUI ARGES (COMUNELE DIN JUDETUL ARGES)** | | |
| Modernizare drumul Bolovanului, L=1,8 km, comuna Albestii de Muscel | Primarul  comunei Albestii de Muscel | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Modernizare DL 154 Albota-Hintesti-Smeura , L=2,8 km, comuna Albota | Primarul  comunei Albota | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare drumuri comunale prin asfaltare+podete - 3 km, comuna Arefu | Primarul  comunei Arefu | 2020-2024 |
| Pod trecere paraul Slanic, in punctul vad Brosteni, ce asigura legatura la Scoala Gimnaziala Brosteni Aninoasa (PNDL II), comuna Aninoasa | Primarul  comunei Aninoasa | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Pod in satul Slanic, zona Olteni, - Reparatii si consolidari, comuna Aninoasa | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare DJ 731B de la km 8+350-km 12+500, L=4,15 km in comuna Babana | Primarul  comunei Babana | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare DC 177B Piscul Radului-Maneasa (PNDL II)pe o lungime de 3,15 km, comuna Babana | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare DC 213 in comuna Baiculesti (AFIR) | Primarul  comunei Baiculesti | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Modernizare DC 137 Malu - Selareasca - Barla de la km 0+000 - km 6+300 in comuna Barla (PNDL I) | Primarul  comunei Barla | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizarea Strazilor Rotareasa, Bisericii, Prelungirea Micsunele, Scolii, Garlei, Zavoiului, Livezilor, Zorilor, Fundatura Micsunele, Labusesti, Rotaresti-Foraj, Nufarului, Lunca, Liliacului, Trandafirilor, Violetelor, Crizantemelor, Ficului, Aviatorului, Arcanului in comuna Bascov | Primarul  comunei Bascov | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Constructie pod pe DC 210 peste Valea Scheau, sat Scheau in comuna Bascov | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Pod din beton armat pe DC Glamboc, peste paraul Glamboc in satul Suseni, catun Glamboc, comuna Bogati | Primarul  comunei Bogati | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Pod pe DC 60 peste paraul Glambocu, sat Bogati, comuna Bogati | 2020-2024 |
| Modernizare drum comunal DC 38 Lunca-Balabani, comuna Boteni | Primarul  comunei Boteni | 2020-2024 |
| Refacere pod peste râul Argeșel punct Valea Bazului, comuna Boteni (PNDL II) | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Podeț dalat în punctul Valea Bolatului, L=5 m, comuna Boteni (PNDL II) | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Construire pod pe DC 265 Galesu - Bradulet, comuna Bradulet | Primarul  comunei Bradulet | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare drumuri de interes local, comuna Buzoești (PNDL II) | Primarul  comunei Buzoești | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Construire pod din beton armat peste pârâul Valea Sârboii, cătun Budani, sat Cărpeniș, comuna Cepari (PNDL II) | Primarul  comunei Cepari | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Construire pod din beton armat peste Valea Cărpeniș, cătun Rotundu, comuna Cepari (PNDL II) | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Construire pod din beton armat in satul Ceparii Ungureni, comuna Cepari | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare DC 29 Cetateni - Boteni, comuna Cetateni | Primarul  comunei Cetateni | 2020-2024 |
| Reparatii drum 0,2 km, comuna Cetateni | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Cofinantare "Modernizare DC 176, L=4263 ml si ulite comunale, L=15610 ml, comuna Cocu" | Primarul  comunei Cocu | 2020-2024 |
| Modernizare drumuri comunale locale 3.2 km, comuna Cuca | Primarul  comunei Cuca | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare DC 22 Dambovicioara - Cabana Brusturet km 0-1450, comuna Dambovicioara | Primarul  comunei Dambovicioara | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Modernizare partiala (L=304 m) drum Huluba, comuna Davidesti | Primarul  comunei Davidesti | 2020-2023  Realizat in anul 2022 |
| Pod din beton armat Valea Greci, comuna Dobresti | Primarul  comunei Dobresti | 2020-2024 |
| Asfaltare drumuri L 850 in comuna Domnesti | Primarul  comunei Domnesti | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Construire pod peste paraul Marghiuta si modernizare drum de acces in satul Marghia de Sus, comuna Lunca Corbului | Primarul  comunei Lunca Corbului | 2020-2024 |
| Executie pod din beton armat peste raul Argesel, sat Suslanesti, punctul Patran, comuna Mioarele (PNDL II) | Primarul  comunei Mioarele | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Modernizare drum comunal DC 218 Stroesti (DJ 7031) - Valea Muscelului - Vilsanesti, de la km 0+000 la km 5+300, in comuna Musatesti | Primarul  comunei Musatesti | 2020-2024  . |
| Refacere pod trafic usor peste raul Valsan pe DC 218B, in punctul Valea Teascului, sat Stroesti, comuna Musatesti | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare DC 268 Sboghitești-Nucșoara-Brădetu, L=6,875 km, comuna Nucșoara | Primarul  comunei Nucșoara | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Pod din beton armat peste pârâul Neajlov, comuna Oarja (PNDL II) | Primarul  comunei Oarja | 2020-2024 |
| Pod peste raul Neajlov, starda Viei, punctul Barzoi, comuna Oarja | 2020- 2024 |
| Pod peste raul Neajlov, starda Baboilor, punctul Zagau, comuna Oarja | 2020-2024 |
| Pod peste raul Neajlov, starda Itau, punctul Biserica Laceni, comuna Oarja | 2020-2024 |
| Pod peste raul Neajlov, starda Carasului, punctul Statia de epurare, comuna Oarja | 2020-2024 |
| Modernizare drum local strada Plopilor, punctul Ene Lucian - Dinu Trandafir, L=0.9 km, comuna Oarja | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Reparatii asfaltice varianta Giurgiului, L=1.8 km, comuna Oarja | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare drum local strada Brezani, DJ 503-punctul Zarafu, L=0.412 km, comuna Oarja | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Modernizare drum local strada Pasanilor, drum vicinal Laceni km 0+400-punctul Vica Bildir, L=0.4 km, comuna Oarja | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare drum local strada Beleganilor, punct Corbeanu George-punctul Bogdan Florea Ion, L=0.3 km, comuna Oarja | 2020- 2022  Realizată în anul 2021 |
| Reabilitare Pod peste paraul Carcinov, comuna Priboieni | Primarul  comunei Priboieni | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Executie Pod peste paraul Carcinov in punctul statie de epurare, comuna Priboieni | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Îmbrăcăminte bituminoasă și dalare șanțuri pe o distanță de 3 km în comuna Priboieni (PNDL II) | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| IBU pe o lungime de 4 km in comuna Priboieni | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Reabilitare si consolidare pod peste raul Neajlov situat pe DC 104 in satul Furduesti, comuna Ratesti | Primarul  comunei Ratesti | 2020-2024 |
| Modernizare drumuri comunale L=4,587 km in comuna Recea, sat Recea (PNDL II) | Primarul  comunei Recea | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Imbracaminte bituminoasa usoara DC 104, L=2,753 km in comuna Rociu | Primarul  comunei Rociu | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Pod pe DC 104 peste paraul Mozacu, L=12 m, comuna Rociu (PNDL II) | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Pod peste Valea Poienari, in punctul Costea, comuna Schitu Golesti | Primarul  comunei Schitu Golesti | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare drumuri comunale in lungime de 6 km in comuna Ştefan cel Mare | Primarul  comunei Ştefan cel Mare | 2020-2024 |
| Modernizare DC 112: Padureni-Padureni, km 3+600+5+100 L=1,500 km , comuna Suseni- Acord asociere cu CJ Arges nr. 1028/29.04.14 | Primarul  comunei Suseni | 2020-2024 |
| Modernizare DC 344, km 0+000-0+680 si bretea de legatura cu DC 112, L=0.7 km, in comuna Suseni | 2020-2024 |
| Modernizare DC 100 în comuna Teiu județul Argeș, km 3+250-7+391, L= 4,141 (PNDL II) | Primarul  comunei Teiu | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Construire pod in satul Vladesti, punctul "La Scoala", comuna Tigveni | Primarul  comunei Tigveni | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Reparatii si covor asfaltic L=2.020 km DC 83, comuna Țiţeşti | Primarul  comunei Țiţeşti | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Modernizare DC 84 Titesti Scoala Valea Manastirii km 3+250-km 4+370 comuna Titesti (GAL) | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Modernizare DC 259 (L=2,720 km) si DL Mustăţeşti-Valea Uleiului (L=0,816 km), comuna Valea Iaşului | Primarul  comunei Valea Iaşului | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare DC 258 (L=3,656 km) si DL Mustatesti (L=0,448 km), comuna Valea Iaşului | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Construire pod sat Cerbureni, comuna Valea Iaşului | 2020-2024 |
| Construire pod pentru acces statie de epurare in sat Ungureni, comuna Valea Iaşului | 2020-2024 |
| Construire pod sat Borovineşti comuna Valea Iaşului | 2020-2024 |
| Construire poduri peste paraul Valea Badilii, sat Ungureni comuna Valea Iaşului | 2020-2024 |
| Modernizarea infrastructurii de transport pe DC 159 in satele Varsesti, Fratici si Prodani, comuna Vedea | Primarul  comunei Vedea | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Modernizare DC 8 Coteasca-Draghescu, L= 2,84 km, comuna Vladeşti | Primarul  comunei Vladeşti | 2020-2024 |
| Modernizare drumuri de interes local in lungime de 5,500 km, in comuna Vladesti | 2020-2024 |
| Modernizare DJ 504 lim. jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, Com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, Jud. Argeş- Directia Strategii | Președintele Consiliului Județean Argeș în parteneriat cu primarii comunelor din județ (UAT  Județul Argeș lider)  in parteneriat cu  U.A.T Com. Popesti, U.A.T. Com. Izvoru, U.A.T. Com. Recea, U.A.T. Com. Buzoiesti | 2020-2023  Realizata în anul 2022 si receptionata prin PVRT nr. 22347/12.10.2022 |
| Modernizare DJ 503 lim. Jud. Dambovita – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G km 3+824) km 98+000 – 140+034, l = 42,034 km in judetul Arges- Directia Strategii | Președintele Consiliului Județean Argeș în parteneriat cu primarii comunelor din județ (Județul Argeș -lider  in parteneriat cu  U.A.T Com. Slobozia, U.A.T. Com. Teiu, U.A.T. Com. Mozaceni, U.A.T. Com. Cateasca, U.A.T. Com. Oarja, U.A.T. Com. Rociu) | 2020-2024 |
| Modernizare DJ 703 B Şerbănesti (DJ 659) – Siliştea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, în comunele Rociu şi Căteasca – Directia Tehnica | Președintele Consiliului Județean Argeș | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A) – Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu – Directia Tehnica | Președintele Consiliului Județean Argeș | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare DJ 702 A Ciupa – Răteşti, km 33+030-35+696, L= 2,666 km – Directia Tehnica | Președintele Consiliului Județean Argeș | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare DJ 703 B Morăreşti - Uda, km 17+753 - 20+253, L = 2,5 km, la Uda (include şi lucrări de consolidare) – Directia Tehnica | Președintele Consiliului Județean Argeș | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Modernizare DJ 703B Padureţi (DJ679) – Costeşti (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului si Costeşti – Directia Tehnica | Președintele Consiliului Județean Argeș | 2020-2024 |
| Modernizare pe DJ 725 Stoeneşti-Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, în comunele Stoeneşti şi Dragoslavele – Directia Tehnica | Președintele Consiliului Județean Argeș | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Pod pe DJ 731 B Sămara - Băbăna - Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtej, L = 24 m, in comuna Băbăna, – Directia Tehnica | Președintele Consiliului Județean Argeș | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
|  | | Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 0+908 – 2+408, comuna Leordeni, L= 1,5 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 2+408 – 3+408, comuna Leordeni, L= 1,0 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare DJ 742Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 7+500 – 9+060, comuna Leordeni, L= 1,56 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare DJ 659 A Bradu – Costeşti, km 5+060-9+744 la Costeşti, L= 4,684 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Modernizare DJ 704 H Merişani-Băiculeşti-Curtea de Argeş, km 13+035- 17+600, la Baiculesti si Curtea de Argeş L= 4,565 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2024 |
| Modernizare DJ 679 D Negraşi-Mozacu, km 34+500-39+500, comuna Negraşi, L= 5,0 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2024 |
| Modernizare DJ 679 D Izvoru -Mozăceni, km 22+215-23+215, comuna Mozăceni, L= 1,0 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Covor bituminos pe DJ 703A, tronson km 0+000-7+900, comuna Cotmeana, L= 7,9 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Modernizare DJ 703 B limita jud Olt- Marghia- Padureţi, km 41+275-41\_775, comuna Lunca Corbului, L= 0,500 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km5+100 – 6+100, comuna Leordeni, L= 1,0 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare DJ 508 Căteasca (DJ 703B) – Furduieşti-Teiu-Buta (DJ 659), km 12+400-17+217, comunele Teiu şi Negraşi, L= 4,817 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2024 |
| Covor bituminos pod DJ 703A, tronson km 7+900-18+959, comuna Cocu, L=11,05 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Covor bituminos pe DJ 735 km 0+000- 10+870, localitatea Câmpulung, Bughea de Sus şi Albeştii de Muscel, L=10,87 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2024 |
| Modernizare DJ 703 Morăreşti-Cuca-Ciomageşti- limita jud. Olt, km 13+400-16+600, comuna Cuca, L=3,2 km | Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D | 2020-2023  Realizată în anul 2021 |
| Autostrada Sibiu –Pitesti:  -Secțiunea 3 Cornetu - Tigveni km 44+500 - km 81+900 (jud. Arges km 62+021 - km 81+900 – 19,879 km);  -Secțiunea 4 Tigveni  - Curtea de Argeș km 81+900 – km 91+760 – 9,86 km;  -Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești km 91+760 – 122+110 – 30,35;  Total jud. Arges– 60,089 km | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020-2024 |
| Drum Expres Craiova – Pitești, Tronsonul 4  km 89+150 – km 121+115, Judeţ Argeş – 31,81 km | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020-2024 |
| Pod peste Râul Cârcinov – Intervenţie în regim de urgenţă urmare accident rutier – DN7, km 94+310 | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020- 2021  Realizată în anul 2020 |
| Pod peste Râul Teleroman, Lucrări de întreţinere periodică – DN 65A, km 23+311 | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020- 2021  Realizată în anul 2020 |
| Consolidare şi refacere parte carosabilă , DN 73C, km 60+000 | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020- 2021  Realizată în anul 2020 |
| Consolidare parte carosabila, asigurare scurgere ape si refacere parapet , DN 7, km 152+350, 152+470, 152+500 stanga | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020- 2021  Realizată în anul 2020 |
| Consolidare şi refacere parte carosabilă , DN 73D, km 41+300- 41+500 | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020- 2021  Realizată în anul 2020 |
| Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73 km. 78+519 (Podu Dâmbovitei) | D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Piteşti | 2020-2024 |
| T1-2 | | **ORAŞUL TOPOLOVENI** | | |
| Construire Pod din Beton Armat, L=60m, peste Raul Carcinov, pe Strada Fantanii , in Orasul Topoloveni, Judetul Arges" | Primarul Oraşului Topoloveni | 2020- 2021  Realizată în anul 2020 |
| Lucrari de modernizare a drumului comunal DC 97A care constau in asezarea de ”Imbracaminte bituminoasa usoara pe DC 97A Goronesti – Bogati – Limita judet Dambovita, Orasul Topoloveni, judetul Arges“ L=3 km | Primarul Oraşului Topoloveni | Contract multianual |
| Dezvoltare durabila si cresterea calitatii vietii in Orasul Topoloveni prin abordarea integrate a masurilor de regenerare urbana avand 2 obiective: 1.”Modernizare strada Livezilor, Stada Capitan Visarion Sachelarie, Str. Campului”, 2. Construire Locuinte Sociale – 96 unitati locative | Primarul Oraşului Topoloveni | 2020-2024 |
| T1-3 | | **ORAŞUL MIOVENI** | Primarul  Oraşului  MIOVENI | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Amenajare trotuar şi rigole strada Colibaşi, oraş Mioveni |
| -Sistematizare zona de la strada Soldat Costescu Alexandru, bl. A21-22, strada Poştei până la str. Bugeac, oraş Mioveni | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Modernizare legatura str. Mihail Sorbul cu str. Periş (str. Preot Constantin Lupaşcu), cartier Colibaşi, oraş Mioveni; | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare str. Dealul Viilor, oraş Mioveni, tronson II; | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare str. Maior Gh. Filipescu, strada Colibaşi, oraş Mioveni; | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare Aleea Ioacobeştilor, cartier Faget, oraş Mioveni; | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare Aleea Poienii, oraş Mioveni; | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare str. Primaverii, oraş Mioveni; | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare str. Părăşti, oraş Mioveni; | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare str. Stejarului, oraşMioveni | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| T1-4 | | **ORAŞUL COSTEŞTI**  Reabilitare trotuare str. Victoriei | Primarul Oraşului  COSTEŞTI | 2020- 2024 |
| T1-5 | | **MUNICIPIUL CÂMPULUNG** | | |
| Asternare covor asfaltic pasarela Autogara, 0,130 km; | Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare strazi Mun. Clung, 4,221 km; | Primarul Municipiului Câmpulung | 2020-2024 |
| Reabilitare strada Negru Voda si Str Republicii pana la intersectia Petre Zamfir, 0, 760 km | Primarul Municipiului Câmpulung | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare pod Sos nationala 0,012 k m | Primarul Municipiului Câmpulung | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| T1-6 | | **ORAŞUL ŞTEFANEŞTI** | | |
| Asfaltare str. Aleea Fântânii (0, 237 km) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare str. Arseneşti (0,143k m) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2024 |
| Asfaltare str. Barajului (0, 474 km) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare str. Gârlei (0, 254 km) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare str. Gheorman (0,689 km) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2024 |
| Asfaltare str. Gorgoeşti (0, 192 km) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare str. Izvorului (0, 311k m) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare str. Livezilor (0, 172k m) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2024 |
| Asfaltare str. Macilor (0, 191k m) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare str. Narciselor (0, 572 km) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2024 |
| Asfaltare str. Paladeşti (1,089 k m) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Asfaltare str. Valea Turcului (0, 572 km) | Primarul Oraşului Ştefaneşti | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| **T2** | | **Mijloace alternative de mobilitate**  **Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, și amenajare piste și parcări pentru biciclete** | | |
| T2-1 | | **AGLOMERARE MUNICIPIUL PITEȘTI**  MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII TRANSPORTULUI NEMOTORIZAT ( Crearea de sisteme de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”), Integrarea sistemului de eTicketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie, Stații așteptare călători, transport urban în zona Municipiului Pitești, realizarea de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș,) | Primarul Municipiului  Piteşti | 2020- 2024 |
| Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești ( Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători ; Crearea unei baze de date GIS cu Informații de Trafic și Călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații), Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești | Primarul Municipiului  Piteşti | 2020- 2024 |
| Reabilitare, trotuare, piste biciclete si sistemn rutier Strada Trivale - Tronson 3 | Primarul Municipiului Piteşti | 2020-2023  Realizată în anul 2020 |
| T2-2 | | **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ**  Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Argeş | Primarul Municipiului  Curtea de Argeş | 2020-2024 |
| T2-3 | | **MUNICIPIUL CÂMPULUNG** | | |
| Amenajare locuri parcare si alei pietonale/trotuare str. Alexandru Cel Bun | Primarul Municipiului Câmpulung | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Executie punte pietonala paraul Valea Rumestilor | Primarul Municipiul Câmpulung | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| T2-4 | | **ORAŞUL TOPOLOVENI**  Modernizare/extindere alei pietonale si construire piste de biciclisti in Orasul Topoloveni | Primarul Oraşului Topoloveni | 2020-2024 |
| T2-5 | | **ORAŞUL MIOVENI**  Extindere parcare în zona blocurilor H36, H38, H40, oraş Mioveni | Primarul Oraşului MIOVENI | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| **T3** | | **Înnoirea parcului auto cu durata de viaţă depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil** | | |
| T3-1 | | **AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI** | | |
| Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice | Primarul Municipiului Piteşti | 2020-2024 |
| Imbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești | Primarul Municipiului Piteşti | 2020-2024 |
| Integrarea operațională a transportului public urban și periurban | Primarul Municipiului Piteşti | 2020-2024 |
| **MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ – SECTOR INDUSTRIE** | | | | |
| I1 | | - Campanii de control și monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii  -Implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, după caz  -Verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii și încadrarea în legislație.  -Eficientizare consum gaze naturale – arderi în industrii;  -Corelarea planificării de amenajare a teritoriului şi urbanism cu cea de mediu (dezvoltarea zonei industriale in afara zonelor urbane); | A.P.M judetean /Comisariatul Judetean al G.N.M/ Consiliul Județean Argeș/Primării U.A.T-uri | Conform legislatiei in vigoare si frecventelor impuse prin actele de reglementare |
| Montare cazan in condesatie Centrală Termica 518 (BL.42), mun. Pitești, jud. Argeș  - Putere calorica max/min (Pci) Qn:  88,3/22,1 KW - Putere calorica max/min (Pcs) Qn: 98,1/24,6 KW  - Putere utila max/min (80ºC/60 ºC) Pn: 86,1/21,7 KW  - Putere utila max/min (50ºC/30 ºC) Pn: 94,0/23,9 KW  - Putere utila max/min (80ºC-60 ºC) Pn: 94,5/23,9 KW  - Debit gaz (CH4) max/min 8,1/2 Nm3/h | SC Termo Calor Confort SA | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| **MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ –SECTOR ALTE SURSE** | | | | |
| **A1** | **Amenajare spații verzi și consolidare terenuri degradate** | | | |
| A1-1 | **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BĂBANA**  Refacere drum comunal DC 174C pe o lungime de cca. 50 m cu o latime de cca. 2 m si inaltimea de 0.2 m, alunecare de teren pe o suprafata de 3500 mp si o inaltime medie de 4 m in comuna Babana | | Primarul comunei Babana | 2020-2024 |
| A1-2 | **ORAŞUL TOPOLOVENI**  Înfiinţare Parc Nou în Oraşul Topoloveni - 24.573 mp (2,4 ha) | | Primarul Oraşului Topoloveni | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| A1-3 | **AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI** | | | |
| Realizare Parc Lunca Argeșului nr.3 - reconversia functionala si reutilizarea suprafetei de teren degradat localizat în Lunca Argeșului 22 ha | | Primarul Municipiului Piteşti | 2020-2024 |
| Regenerare urbană (Reabilitare spatii verzi, reabilitarea Aleea Naum Ramniceanu, Str. Decebal - Zona cartier Razboieni bloc G1; Reabilitare spatii verzi, alei pietonale, acces la zona Coremi- B-dul Petrochimistilor)  Suprafata -spatii verzi - 2485,27mp -zona carosabila- 1105.05 mp, alei pietonale - 296,52 mp | | Primarul Municipiului Piteşti | 2020-2024 |
| A1-4 | **Municipiul Curtea de Argeş** | | | |
| Reabilitare drum strada Valea Iaşului | | Primarul Municipiului  Curtea de Argeş | 2020-2021  Realizată în anul 2021 |
| Consolidare teren strada Rozelor | | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Consolidare teren str. Valea Doamnei, nr. 59 si 59 A | | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Refacere strada Buşaga, punctul nr. 68 | | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Refacere strada Plopis, punctul Olteanu | | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Refacere strada Plopis, punctul nr. 21 | | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Refacere strada Valea Doamnei, punctul nr. 59 A | | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Refacere strada Fagetului, punctul Panoiu | | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| A1-5 | **MUNICIPIUL CÂMPULUNG** | | | |
| Executie parc cartier Visoi 500 mp | | Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |
| Reabilitare parc Kretzulescu 500 mp | | Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP | 2020-2024 |
| A1-6 | **ORAŞUL MIOVENI**  Consolidare versant str. Uzinei, oraş Mioveni | | Primarul Oraşului MIOVENI | 2020-2021  Realizată în anul 2020 |

Coordonator Comisie tehnică responsabilă cu P.M.C.A: cons. sup. Mădălina PLEȘA