| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract |  | Valoarea obţinută până în acest moment |  | % 6= (5)/(3)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultate imediate (1) | UM (2) | Cantitate (3) | UM (4) | Cantitate (5) |  |
| Rezultate/indicatori DJ 730 |  |  |  |  |  |
| Lungimea drumului modernizat | km | 10+237,82 km | -terasamente –balastare -piatra sparta -binder -strat uzura | -10+237,82 km -10+237,82 km -10+237,82 km -10+237,82 km -10+237,82 km | 100% |
| Podeţe tubulare Ø1000 mm transversale cu L = 10 m | buc | 4 | buc | 4 | 100% |
| Podeţe tubulare Ø 600 mm transversale L = 6 m. | buc | 5 | buc | 5 | 100% |
| Platforme de încrucişare pe sectorul de drum cu îmbrăcăminte din beton de ciment. | buc | 18 | buc | 15 (conform antemăsurătorilor prevăzute de proiectant în detaliile de executie) | 100% |
| Rigole pavate | m | 3000 | m | 9110,53 m (în vederea îmbunătătirii siguranței circulației s-au completat rigolele pavate conform dispoziției de șantier nr. 16/2010) | 100% |
| Parapetul metalic deformabil, de tip greu | m | 2000 | m | 3976 m (în vederea îmbunătătirii siguranței circulației s-a completat parapetul metalic conform dispozițiilor de șantier 6/2010 și 17/2010) | 100% |
| Ziduri de sprijin | m | 1050 | m | 110 m (conform dispozitiior de șantier nr. 7, 9, 13/2010 ) | 100% |
| Podeţ din b.a supralărgit de la km 2 + 240 | buc | 1 | buc | 1 | 100% |
| Viteza de parcurgere a porţiunii de drum modernizate | Km/h | 50 | Km/h | 50 | 100% |
| Reducerea timpului de parcurs pe lungimea drumului modernizat | h | 0,055 h | h | 0,055 h | 100% |
| Reducerea numărului de accidente | % | 10% | % | 10% | 100% |