ANEXA 2

La Hot. nr………/…………

| Output * |  | Obiective aprobate, revizuite | Realizări raportate anterior | Realizări raportate în perioada curentă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire | UM |  |  |  |
| Lungimea drumului modernizat DJ 734 | km | 19+231,78 | 100% | 100% |
| Podete construite/reabilitate/decolmatate din care lucrari noi: -Podeţe tubulare Ø1000 mm transversale cu L = 10 m -Podeţe tubulare dalate cu L=1 m -Podeţe tubulare dalate cu L=2 m | buc. | 74 4 2 2 | 100% | 100% |
| Poduri reabilitate | buc. | 9 | 100%% | 100% |
| Trotuare refacute | km | 0+000 – 0+500 | 100% | 100% |
| Refaceri santuri si rigole | m | 2430 | santuri 100% rigole 100% | santuri 100% rigole 100% |
| Gabioane | m | 3350 | 100% | 100% |
| Parapet metalic deformabil, de tip foarte greu | m | 2800 | 100% | 100% |
| Viteza de parcurgere a porţiunii de drum modernizate | Km/h | 45 - 50 | 0 | 0 |
| Reducerea numărului de accidente | % | 10 – 15 | 0 | 0 |
| Cresterea traficului de vehicule grele | buc | 194 | 0 | 0 |
| Scăderea nivelului emisiilor de echivalent CO2 în atmosferă | % | 10 | 0 | 0 |
| Scaderea nivelului emisiilor de noxe, particule fine | % | 10 | 0 | 0 |
| Creşterea numărului de turişti în primul an de investiție | % | 10 - 15 | 0 | 0 |
| Cresterea traficului de marfa si pasageri pe drumul modernizat | % | 10 | 0 | 0 |
| - Număr total locuri de muncă nou create în perioada de execuţie a proiectului, total, din care: - -temporare - -din care: persoane de etnie rromă şi grupuri defavorizate - -permanente | persoane persoane | 114 110 3 4 | 0 | 0 |