Anexa 3 – Programul de Investitii

Anexa 3.1 – Programul de Investitii al Operatorului

| Denumire Proiect | Descriere Proiect | Valoarea Estimată (mii lei fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data Incepere | Data Finalizare | Sursa de Finanţare | Tipul de bun (de retur, de preluare, proprii ale operatorului) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |  |  |  |
| Modernizare hala de intretinere | Elaborare proiect faza PAC, PT+DDE+CS inclusiv verificare de catre verificatori de proiect atestati, pe specialitati; | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 - amenajare oficiu si toaleta barbati | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 - |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 - toaleta si vestiar atelier mecanic |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Lucrari de proiectare si amenajare platforma statie spalare autobuze-nr.inv 100108 |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Lucrari modernizare platforma statie spalare autobuze -nr.inv 100108 - sistem automatizat pt.spalare autobuze 2 perii |  |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | Surse proprii | Bunuri proprii |
| Dotări | Licente AVG antivirus si alte licente | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Remorcher auto Euro 6 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Grup moto-pompa |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Licenta Emsys- program vanzari | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | Surse Proprii | Bunuri Proprii |
|  | Detector jocuri turisme camioane autobuze(platforma jocuri) |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | Surse proprii | Bunuri Proprii |
|  | Extindere system supraveghere video | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Platforma mobile pentru lucru la inaltime (scara) |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Dispozitiv de conectare la interfata autovehiculului (instrument de scanare OBD) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Multimetru cu functie de megaohmetru pentru autobuzele electrice |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Motostivuitor |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Cabina bilete |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Autobuze Diesel 8 m lungime si 6 m lungime (8) |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Cabina de lucru( sef atelier, inspector ITP) |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Banc de lucru atelier reparatii 2000*800 |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Bariere de acces auto 6m + sistem automat de acces |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Licente diverse |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Autoutilitara N1-5 locuri |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | Echipament deszapezire montat pe Ford Truck |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | Surse proprii | Bunuri proprii |
|  | 70 Autobuze ecologice 12 m |  |  |  | 89.775 |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2027 | credit BERD | Bunuri proprii |
| TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |  | 141 | 2.587 | 5.645 | 89.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

NOTA

1.Se vor achiziționa un numar de 70 de autobuze ecologice de 12 m prin credit BERD contractat in anul 2024 (anul 3 de contract), receptia fiind estimata in anul 2026. Cursul de schimb valutar aferent anului 2025 (data estimata a platii) este de 5,13 lei/1 euro, conform Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza- Proiectia principalilor indicatori macroeconomici-varianta de toamna 2021. Durata de amortizare a autobuzelor este de 6 ani (2032).

2.Anexa se va completa prin act adițonal funcție de aprobarea de către organele statutare ale Operatorului a programului de investiții aferent fiecărui an.