**ANEXA nr.3**

**LA HCJA nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:**

***“Reabilitare și reparații pasaj subteran de legătură și canivou - sediul central al Spitalului Județean de Urgență Pitești”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lei fără TVA | Lei cu TVA |
| **Valoarea totală a investiției:** | 954.033,30 | 1.123.830,22 |
| **Din care:C+M** | 762.755,05 | 907.678,51 |

* ***Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 12 luni .***