**CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ**

**REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES R.A.**

***APROBAT,***

***PRESEDINTE***

***TECAU GRIGORE FLORIN***

***VIZAT,***

***VICEPRESEDINTE***

***POLEXE CONSTANTIN***

**RAPORT**

**privind situatiile financiare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.**

**incheiate la data de 31.12.2015**

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA, este persoana juridica romana de interes judetean, care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Arges pe baza de gestiune economica si autonomie financiara conform legislatiei in vigoare,(Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome) administrand intreaga retea de drumuri judetene in baza contractului de administrare nr. 13398/01.11.2011 incheiat cu C.J.Arges.

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA, infiintata in baza Hotararii Consiliul Arges nr.158/25.08.2010,cu sediul in Pitesti, str. George Cosbuc, Nr. 40, judetul Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J03/1091/2010, avand cod unic de inregistrare RO27648587. De la infiintare si pana la data de 31.07.2014, conducerea deliberativa a fost asigurata de un Consiliu de administratie numit prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.174/20.09.2010. Incepand cu data de 01.08.2014 Consiliul Judetean Arges,in aplicarea dispozitiilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor si in exercitarea atributiilor ce ii revin ,potrivit art.10 si 91 alin.(1) si ali. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , a numit prin Hotararea nr.138/25.07.2014,un nou Consiliu de Administratie, cu membrii caruia a incheiat contracte de mandat pentru o perioada de 4 ani .

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA, a desfasurat in anul 2015 activitati de lucrari de constructii drumuri si poduri, realizand urmatorii indicatori:

**VENITURI TOTALE = 14.357.891 lei**,din care:

* Veniturile din productia vanduta , in valoare de 14.098.237,94 lei, reprezentand venituri specifice activitatii de productie (lucrari de investitii si de reparatii curente) si activitatii de administrare a retelei de drumuri judetene (1.140 km).
* venituri din redeventa urmare concesionarii Districtului Domnesti=11.126,65 lei;
* venituri din activitati diverse(tarife eliberare avize,autorizatii de amplasare si executie obiective in zona drumurilor judetene )=246.033,07 lei;.
* venituri financiare obtinute de la banci (dobanzi bancare=1.616,28 lei;
* alte venituri din exploatare (venituri din despagubiri auto)=259,88 lei;
* alte venituri din exploatare reprezentand contravaloarea imobilizarilor corporale(mijloace de transport) primite cu titlu gratuit de la Consiliul Judetean.in valoare de 617,04 lei ;

**CHELTUIELI TOTALE = 15.493.911 lei,** decurg dinurmatoarele cheltuieli de exploatare ::

**-**cheltuieli cu resursele materiale in valoare de 5.240.775 lei aferente activitatii de productie realizata in regie proprie,

**-**cheltuieli cu resursele umane (cheltuielile de personal ) in valoare de =2.648.256 lei

-cheltuieli privind prestatiile externe ce decurg din activitatea de productie realizata cu tertii,(cheltuieli generate de achizitia de lucrari si servicii infrastructura rutiera executate cu tertii ) in valoare de 5.938.190,16 lei;

- cheltuieli administrative ( energie electrica, energie termica, apa, canal, paza bunurilor publice, impozite si taxe locale, cheltuieli privind amortizarea

imobilizarilor corporale, cheltuieli privind comisioanele bancare) in valoare de **=**1.666.698,84 lei

Din activitatea economica desfasurata in anul 2015 Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges a inregistrat o pierdere in valoare de 1.136.020 lei , pierdere datorata in cea mai mare parte imposibilitatii desfasurarii activitatii in conditii de normalitate si realizarii programului de reparatii, intretinere drumuri si investitii in curs, situatie datorata proceselor aflate pe rol in cursul anului 2015.

Contabilitate a fost organizata si condusa corect si la zi cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Documentele privind operatiunile economico-financiare inregistrate in contabilitate in perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 ,sunt legal intocmite si au fost inregistrate corect.

Au fost respectate regulile de intocmire a raportarii contabile si metodele contabile prevazute de reglementarile in vigoare in sensul ca posturile inscrise in raportarea contabila corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de comun acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale;

Raportarea contabila a fost intocmita pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si s-au respectat normele metodologice cu privire la intocmirea acesteia.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli si nu sunt situatii de aparitie a unor solduri anormale;

Contul de profit si pierderi reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale anului 2015.

Obligatiile fata de bugetul de stat si fata de fondurile speciale au fost corect stabilite;

Au fost respectate principiile contabilitatii: prudentei, permantei metodelor si continuitatii activitatii, independentei exercitiului .

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare OMFP 1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale.

In ceea ce priveste activitatea desfasurata in anul 2015 s-au realizat urmatoarele obiective de infrastructura rutiera(investitii, calamitati si intretinere curenta pe timp de vara si iarna) si s-a decontat suma de **14.670.457 lei** conform**Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3:**

**Lucrari de investitii**

**Anexa 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.crt.** | **Denumire obiectiv** | **Realizat fizic** |
| 1 | Covor bituminos pe DJ 732 C Campulung-Bughea de Jos-Malu, km 0+000-2+000, L=2,0Km si drum lateral ce leaga DJ 732 C cu DJ 735, L=1,2 km, oras Campulung | receptionat PVRC nr.5474/29.12.2015 |
| 2 | IBU pe DJ 679 C Caldararu (DN65A)-Izvoru-Mozaceni (DJ659), km 0+000-9+941, L=9,941 km, com.Caldararu si Izvoru; km 9+941-10+421, com.Izvoru | asfalt L=1,2 km |
| 3 | IBU si Sporirea capacitatii portante pe DJ 740 Maracineni-Micesti-Pauleasca, km 6+600-12+500, com.Micesti | asfalt L=1,2 km, podete 3 buc. Ø 1000,timpane 5 buc..Marcaje L=1,2 km |
| 4 | Asfaltare pe DJ 741 Pitesti-Valea Mare-Fagetu-Mioveni, km 0+000-9+497, la Stefanesti si Mioveni | asfalt L=1,4 km, rigole betonate L=710 m |
| 5 | Asfaltare DJ 703 F lim.jud.Valcea-Cepari, km 20+600-25+385, L=4,785 km, la Cepari, jud.Arges | asfalt L=745 m str. II, marcaje L=745 m |
| 6 | Pod pe DC 64 Rincaciov-Priboieni, km 1+400, peste Valea Glodu, com. Calinesti | montat podet, executat rampe, amenajari aval amone cu gabioane |
| 7 | Modernizare pe DJ 725 Stoenesti-Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, in comunele Stoenesti si Dragoslavele | balast ,piatra sparta, asfalt str.I L=850 m, podet Ø 600 - 1 buc., timpane si camere de cadere la 2 podete |
| 8 | 8.Refacere podet pe DJ 703 E Pitesti-Lupuieni-Popesti-Lungulesti-Cocu, km 4+200, L=8 m, com.Mosoaia | finalizat |
| 9 | IBU pe DC 133 Slobozia(DJ 504) - Purcareni, km 0+000 - 4+000, L=4,0 km, la Popesti | balast, piatra sparta si asfalt L=1 km 2 straturi + L=1km stratul II, 3 podete Ø 800 |
| 10 | I.B.U. DJ 742 Leordeni (DJ 703 B)-Glimbocata (DN 7), km 0+000-11+050, in com.Leordeni | balast, piatra sparta, asfalt L=1,56 km |
| 11 | Reabilitare ulita Bisericii, L=0,6 km, com.Cotmeana | asfalt S=2371 mp executati 2014 |
| 12 | Modernizare DJ 731 B Samara (DJ 703 A)-Babana-Richitele de Sus-Cocu (DJ 703 A), km 0+000-19+200, L=19,2 km, in com.Poiana Lacului, Babana, Cocu | balast L=2 km, piatra sparta , L=500 m, podet Ø 1000 - 1 buc. |
| 13 | Modernizare DJ 703 A Poiana Lacului-Cerbu, km 28+796-31+939, L= 3,143 km, in com.Poiana Lacului | piatra sparta, asfalt L=1,3 km |
| 14 | Modernizare DC 442, km 1+000 - 2+100 (strada Bulevardul Libertatii), in comuna Rucar | asfalt L=1,1 km si drumuri laterale S=7000 mp, rigole betonate L=426 m |
| 15 | Modernizare drum comunal DC 15A Bughea de Sus (DJ 735)-Bughita, km 1+710-2+590, L=880 m, in com.Bughea de Sus | balast si asfalt L=850 m - finalizat |
| 16 | Modernizare drum comunal DC40, com. Poienarii de Muscel | asfalt L=1,11 km, santuri pereate L=249 m |
| 17 | Reabilitare si modernizare drum local Teodor Bratianu, L=500 m, in com. Tigveni | receptionat PVRC nr. 6379/18.12.2015 |

**Lucrari cu calamitati**

**Anexa 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Denumire obiectiv** | **Realizat fizic** |
|
| 1 | Refacere eroziune mal drept al raului Cotmeana care a distrus imprejmuirea de plasa pe fundatie beton pe DJ 679 Lunca Corbului – Barla in zona districtului de drumuri judetene, com. Harsesti | lucrare finalizata |
| 2 | Refacere DJ 702 (drum si pod) Topoloveni – Botesti, km 26+710; km 26+970; km 27+000 (calamitati), com. Botesti, jud. Arges) | lucrare receptionata PVRTL nr. 4662/09.11.2015 |
| 3 | Refacere platforma DJ 679 Sapata – Lunca Corbului, km 1+500 prin consolidarea malului stang al raului Cotmeana cu gabioane din bolovani de rau in comuna Sapata, jud. Arges | lucrare receptionata PVRTL nr. 5452/28.12.2015 |
| 4 | Refacere drum DJ 703 B Moraresti – Vedea, km 24+803 – 25+253, la Vedea | lucrare finalizata |
| 5 | Refacere sfert de con amonte mal drept la pod pe DJ 731 Piscani – Domnesti, km 23+261 peste Valea Varzaroaia, com. Pietrosani, jud, Arges. | lucrare finalizata |

**Lucrari de intretinere si reparatii pe timp de vara si iarna**

**Anexa 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  crt | Denumire lucrare | Realizat fizic |
| 1 | Aprovizionare cu nisip pentru deszapezire iarna 2014-2015 district Cateasca | aprovizionare |
| 2 | Aprovizionare cu sare pentru deszapezire iarna 2014-2015 district Cateasca | aprovizionare |
| 3 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Cateasca | actionare |
| 4 | Siguranta circulatiei la pod pe DJ 703 B Silistea – Cateasca, km 84+723, la Cateasca – montat table indicatoare | montat 4 indicatoare si 4 stalpi |
| 5 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Cepari | actionare |
| 6 | Montat parazapezi – deszapezire 2014-2015- district Hirsesti | 297 buc |
| 7 | Intretinere DJ 679 Lunca Corbului – Barla, km 33+000-33+500 (stanga +dreapta), taiat cavalieri | taiere cavalieri, L=1000 m |
| 8 | Deszapezire iarna 2014-2015-District Hirsesti | actionare |
| 9 | Aprovizionare cu nisip pentru deszapezire iarna 2014-2015 district Bajesti | aprovizionare |
| 10 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Bajesti | actionare |
| 11 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire iarna 2014-2015 district Pitesti | aprovizionare |
| 12 | Montat parazapezi District Pitesti deszapezire 2014-2015 | 163 buc. |
| 13 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Pitesti | actionare |
| 14 | Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului pe DJ 731 B Babana – Richitele, km 10+172, la Babana | montat tub Ø 1000, asternere balast la podet |
| 15 | Transport autogreder cu trailarul pe DJ 704 E Ursoaia – Bascovele, km 3+100-10+200, la Ursoaia (panta mare) | transport autogreder |
| 16 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire iarna 2014-2015 district Buzoiesti | aprovizionare |
| 17 | Intretinere pe DJ 679 A Caldararu – Recea, km 14+750-16+750 | sant L=120 m si asternere piatra sparta |
| 18 | Intretinere pe DJ 679 D Recea – Negrasi, km 22+000-26+000, km 30+000-35+000 | reprofilare L=9000 m si asternere balast |
| 19 | Intretinere pe DJ 679 C Izvoru – Mozaceni, km 13+000-22+000 | reprofilare L=8000 m si asternere piatra sparta |
| 20 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Buzoiesti | actionare |
| 21 | Transport utilaje cu trailer district Buzoiesti | transport buldoexcavator si autogreder |
| 22 | Aprovizionare cu nisip pentru deszapezire iarna 2014-2015 district Cateasca | aprovizionare |
| 23 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Cateasca | actionare |
| 24 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Harsesti | actionare |
| 25 | Intretinere drum pietruit DJ 731 D Micesti-Valea Nandrii, km 4+700-10+100 | reprofilare L=5,4 km si asternere piatra sparta |
| 26 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Cepari | actionare |
| 27 | Intretinere drum cu piatra sparta pe DJ 703 F: lim.jud.Valcea-Urluiesti-Cepari, km 22+490-22+940 | asternere piatra sparta |
| 28 | Intretinere drum cu piatra sparta pe DJ 703 H:Curtea de Arges-Valea Danului-Cepari , km 9+475-10+364 | asternere piatra sparta |
| 29 | Aprovizionare cu nisip si sare pentru deszapezire iarna 2014-2015 district Bajesti | aprovizionare |
| 30 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Bajesti | actionare |
| 31 | Siguranta circulatiei pe DJ 732 Stalpeni-Slanic, km 24+300, in localitatea Slanic (montat stalpi si table indicatoare) | montat 6 indicatoare si 3 stalpi |
| 32 | Semnalizare rutiera pe DJ 738 Poienari-Jugur-Draghici, km 14+700, la Draghici | montat 4 indicatoare si 2 stalpi |
| 33 | Lucrari de interventie pe DJ 738 Poienarii de Muscel-Mihaiesti, km 14+700 | asternere piatra sparta |
| 34 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire iarna 2014-2015 district Harsesti | aprovizionare |
| 35 | Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor DJ 679 Paduroiu-Lunca Corbului-Barla, km 0+000-48+220; DJ 703 B Marghia-Padureti-Costesti, km 41+039-41+539, km 48+975-53+818 | drenare ape pluviale de pe platforma |
| 36 | Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului DJ 679 Paduroiu-Lunca Corbului-Barla, km 38+000-39+000; km 37+000-38+000; km 36+000-37+000;km 39+000-39+070 | taiere de cavalieri L=1300 m, curatiri de santuri L=70 m si sapat santuri L=50 m |
| 37 | Intretinere drum pietruit DJ 731 D Micesti-Valea Nandrii, km 18+600-20+700 | reprofilare si asternere piatra sparta |
| 38 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire iarna 2014-2015 district Pitesti | aprovizionare |
| 39 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Pitesti | actionare |
| 40 | Aprovizionare cu piatra de calcar la district Pitesti, str.George Cosbuc, nr.40 | aprovizionare |
| 41 | Aprovizionare cu piatra de calcar in depozit la Cotmeana pentru ,,Intretinere drum pietruit DJ 703 Cuca-Ciomagesti, la Cotmeana | aprovizionare |
| 42 | Intretinere drum pietruit DJ 703 B Moraresti-Uda-Vedea, km 13+200, com. Uda | asternere piatra sparta |
| 43 | Intretinere drum pietruit DJ 731 D Micesti-Valea Nandrii, km 15+600-16+800 | reprofilare si asternere piatra sparta |
| 44 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Buzoiesti | actionare |
| 45 | Intretinere drum pietruit pe DJ 679 D Ungheni-Recea-Negrasi, km 14+940-21+000; km 22+000-28+000 | asternere piatra sparta si balast |
| 46 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 679 D Ungheni-Recea-Negrasi, km 14+940-21+000; km 22+000-28+000 | curatire platforma drum L=900 m; montat podet tubular Ø 600; sant nou L=2000 m; curatat santuri L=750m; montat podet tubular Ø 300 |
| 47 | Transport utilaje cu trailerul la district Buzoiesti | transport autogreder si buldoexcavator |
| 48 | Aprovizionare cu nisip pentru deszapezire iarna 2014-2015 district Cateasca | aprovizionare |
| 49 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Cateasca | actionare |
| 50 | Reparatii asfaltice pe DJ 508 Furduiesti-Teiu, km 0+000-3+100 | reparatii asfaltice S=83 mp, frezare S=214 mp |
| 51 | Intretinere drum pietruit DJ 508 Teiu-Buta, km 13+200-17+000 | asternere piatra sparta |
| 52 | Asigurarea scurgerii apelor-curatire manuala- santuri pe DJ 703 B Cateasca-Leordeni, km 86+150-86+650 (partea stanga), L = 500 m | curatat santuri, L=500 m |
| 53 | Demontat parazapezi district Cateasca | demontat 160 buc. |
| 54 | Transport utilaje cu trailerul district Cateasca | transport freza |
| 55 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Harsesti | actionare |
| 56 | Demontat parazapezi district Harsesti | demontat 297 buc. |
| 57 | Reparatii asfaltice pe DJ 659 Pitesti-Bradu-Suseni-Negrasi-Mozaceni, km 0+000-58+320 | reparatii asfaltice pe S=75 mp |
| 58 | Reparatii asfaltice pe DJ 679 Paduroiu-Stolnici, km 0+000-13+000 | reparatii asfaltice S=101 mp |
| 59 | Intretinere drum pietruit DJ 703 B Marghia-Padureti, km 41+275-41+775;Padureti-Costesti, km 48+975-50+975 | asternere piatra sparta |
| 60 | Transport utilaje cu trailerul district Harsesti | transport buldoexcavator |
| 61 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Cepari | actionare |
| 62 | Reparatii asfaltice pe DJ 731 Piscani-Domnesti, km 0+000-19+000 | reparatii asfaltice S=118 mp |
| 63 | Intretinere drum pietruit DJ 703 I Bradet- Lac Vidraru, km 55+600-59+600 | asternere piatra sparta |
| 64 | Intretinere curenta - Curatiri de santuri DJ 731 Piscani –Domnesti, km 41+600-42+100 –stanga; km 42+200-42+400-stanga; km 42+500-42+800- stanga | curatire santuri L=1000 m |
| 65 | Curatiri de santuri DJ 678 A Cepari, km 49+800-50+900-dreapta | curatat santuri L=1100 m |
| 66 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 703 I Bradet -Lac Vidraru, km 56+000; km 56+530; km 56+660; km 56+880; km 57+140; km 57+750; km 58+500, D=800 | montat 6 tuburi de Ø 530 mm si un tubØ 800 |
| 67 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Bajesti | actionare |
| 68 | Siguranta circulatiei pe DJ 723 lim. Jud. Dambovita-Boteni, km 6+800, in localitatea Balabani | 4 indicatoare si 2 stalpi |
| 69 | Intretinere drum pietruit DJ 732 C Campulung-Bughea-Godeni, km 6+900-8+700 | asternere piatra sparta |
| 70 | Transport utilaje cu trailerul district Bajesti | transport autogreder |
| 71 | Aprovizionare cu nisip pentru deszapezire iarna 2014-2015 district Pitesti | aprovizionare |
| 72 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Pitesti | actionare |
| 73 | Demontat parazapezi district Pitesti | demontat 163 buc. |
| 74 | Intretinere drum pietruit DJ 731 D Micesti-Purcareni-Valea Nandrii-Ganesti, km 12+500-15+600, km 16+800-18+600, L = 1,8 km | asternere piatra sparta |
| 75 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 E Pitesti-Babana , km 2+035-15+700 | reparatii asfaltice pe S=851,23, frezare pe S=1063 mp |
| 76 | Aprovizionare cu piatra de calcar in deposit la Cotmeana pentru. ,, Intretinere drum pietruit DJ 703 Cuca- Ciomagesti, la Cotmeana’’ | aprovizionare |
| 77 | Intretinere drum pietruit DJ 703 Cuca- Ciomagesti, km 16+000-16+200 | asternere piatra sparta |
| 78 | Transport utilaje cu trailerul district Pitesti | transport repartizator, cilindru si freza |
| 79 | Deszapezire iarna 2014-2015 district Buzoiesti | actionare |
| 80 | Intretinere drum pietruit pe DJ 679 D Ungheni-Recea-Negrasi, km 19+400-21+000; km 22+000-29+200 | sapatura de casete, asternere piatra sparta si balast, reprofilare |
| 81 | Intretinere drum pietruit pe DJ 703 B Costesti-Serbanesti, km 60+325-62+325 | asternere piatra sparta |
| 82 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 679D Ugheni-Recea-Negrasi, km 19+400-21+000; km 22+000-29+200 | sapatura sant L=1950 m, montare dale de beton la santuri - 11 buc. |
| 83 | Demontat parazapezi district Buzoiesti | demontat 80 buc. |
| 84 | Transport utilaje cu trailerul district Buzoiesti | transport buldoexcavator si autogreder |
| 85 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Cateasca | recensamant |
| 86 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Cateasca - studentii | recensamant |
| 87 | Reparatii asfaltice pe DJ 508 Furduiesti-Teiu, km 3+100-10+000 | reparatii asfaltice S=866 mp |
| 88 | Transport utilaje cu trailerul district Cateasca (Reparatii pe DJ 508 –cilindru compactor si reparatii pe DJ 503 –freza) | transport cilindru si freza |
| 89 | Reparatii asfaltice pe DJ 503 Slobozia-Rociu-Oarja, km 134+250-138+650 | reparatii asfaltice S= 84,5 mp si S=220 mp frezati |
| 90 | Reparatii asfaltice pe DJ 702 C Leordeni-Bobati, km 0+000-15+000 | reparatii asfaltice S=26 mp |
| 91 | Reparatii asfaltice pe DJ 679 Lunca Corbului – Barla, km 13+000-48+000 si DJ 679 F Barla – Badesti – Bai,km 0+000-5+300 | reparatii asfaltice S=120,4 mp |
| 92 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Harsesti | recensamant |
| 93 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene si comunale din datele 20.04.2015 si 28.04.2015 Cepari | recensamant |
| 94 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene si comunale din datele 20.04.2015 si 28.04.2015-STUDENTII Cepari | recensamant |
| 95 | Reparatii asfaltice pe DJ 731 Piscani-Domnesti-Slatina, km 18+100-43+200 | reparatii asfaltice S=877 mp |
| 96 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Bajesti | recensamant |
| 97 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Bajesti - STUDENTII | recensamant |
| 98 | Reparatii parte carosabila pe DJ 732 Aninoasa-Slanic, km 23+200, la Aninoasa | asternere piatra sparta |
| 99 | Reparatie podet tubular pe DJ 738 Poienari de Muscel –Jugur-Draghici, km 3+992, la Poienarii de Muscel | reparatie podet prin camasuiala |
| 100 | Intretinere drum pietruit DJ 732 C Campulung-Bughea-Godeni, km 6+900-8+700 | asternere piatra sparta |
| 101 | Transport utilaje cu trailerul Bajesti | transportat greder, buldoexcavator si autogreder |
| 102 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Pitesti | recensamant |
| 103 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Pitesti - STUDENTII | recensamant |
| 104 | Reparatii asfaltice pe DJ 704E Bascovele-Ursoaia, km 0+000-3+100 | reparatii asfaltice S=88 mp |
| 105 | Marcaje axiale pe DJ 702 Topoloveni-Botesti, km 0+000-10+000 | L=10 km |
| 106 | Siguranta circulatiei pe DJ 731 B Samara (DJ 703 A)- Babana-Richitele-Cocu, km 4+078 - 5+800, la Babana | montat 6 indicatoare si 6 stalpi |
| 107 | Marcaje axiale pe DJ 739 Belesti-Negresti, km 12+350-17+000 | L=4.65 km |
| 108 | Intretinere drum pietruit DJ 731 B,km 5+815-11+000, Richitele de Sus-Cocu, in com. Babana | reprofilare si asternere piatra sparta |
| 109 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 E Pitesti-Babana , km 15+700-23+800, com. Cocu | reparatii asfaltice S=639 mp |
| 110 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 A Cocu-Poiana Lacului, km 17+000-24+096, com Cocu si Poiana Lacului | reparatii asfaltice S=423,8 mp |
| 111 | Reparatii asfaltice DJ 703 K Maracineni-Budeasa-Valea Marului km 0+000 - 15+682 | reparatii asfaltice S=61 mp |
| 112 | Transport utilaje cu trailerul Pitesti | transport freza si autogreder |
| 113 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Buzoiesti | recensamant |
| 114 | Intretinere drum pietruit pe DJ 679 D Recea-Negrasi, km 25+000-31+000 | asternere balast |
| 115 | Reparatii la podet DJ 679 D Recea-Negrasi, km 24+500 | reparatie podet |
| 116 | Reparati asfaltice pe DJ 504 Popesti-Izvoru –Vulpesti, km 110+700-136+695 si DJ 703 B Marghia-Padureti-Costesti, km 53+818-59+287 si km41+775+45+584 | reparatii asfaltice S=70,5 mp |
| 117 | Intretinere drum pietruit DJ 703 B Costesti-Serbanesti km 60+325 - 68+783 | asternere piatra sparta |
| 118 | Reparatii gard district Buzoiesti | montat plasa metalica |
| 119 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Cateasca -studentii | recensamant |
| 120 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Cateasca | recensamant |
| 121 | Reparatii asfaltice pe DJ 503 Oarja-Rociu, km 125+200-138+700, la Rociu, Suseni si Oarja | reparatii asfaltice S=1246 mp |
| 122 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene Harsesti | recensamant |
| 123 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene Harsesti- studentii | recensamant |
| 124 | Recensamantul circulatiei Cepari | recensamant |
| 125 | Recensamantul circulatiei Cepari - studentii | recensamant |
| 126 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 I Merisani-Musatesti, km 3+600-21+800 | reparatii asfaltice S=1154,3 mp si frezat S=1100 mp |
| 127 | Reparatii asfaltice pe pe DJ 735 Campulung-Bughea de Sus-Albesti, km 0+000-7+000, la Campulung si Bughea de Sus | reparatii asfaltice S=476,6 mp mp |
| 128 | Reparatii asfaltice pe pe DJ 737 Campulung-Mioarele, km 0+000-8+000, la Campulung si Mioarele | reparatii asfaltice S=63,5 mp |
| 129 | Recensamantul circulatiei Bajesti | recensamant |
| 130 | Recensamantul circulatiei Bajesti-studentii | recensamant |
| 131 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Pitesti | recensamant |
| 132 | Recensamantul circulatiei Pitesti - studentii | recensamant |
| 133 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 A Cotmeana-Poiana Lacului, km 9+500+17+000 | reparatii asfaltice S=713 mp |
| 134 | Aprovizionare pietris si nisip la district Pitesti | aprovizionare |
| 135 | Refacere podet tubular pe DJ 703 A Poiana-Lacului-Cerbu, km 29+800, la Poiana Lacului | montat teava corugata Ø 600 L=6 m |
| 136 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 Cuca-Ciomagesti, km 0+000-11+720, com. Cuca si Moraresti | reparatii asfaltice S=160,5 mp |
| 137 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 B Moraresti-Silistea –Vedea, km0+000-1+745, la Moraresti | reparatii asfaltice S=35,5 mp |
| 138 | Siguranta circulatiei pe DJ 703 E Pitesti-Babana-Cocu,km 0+000-11+000 | montat 8 indicatoare si 8 stalpi |
| 139 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 E Pitesti-Babana - Cocu, km 23+800-24+800. | reparatii asfaltice S=267 mp |
| 140 | Transport trailer | transport cilindru |
| 141 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Buzoiesti | recensamant |
| 142 | Recensamantul circulatiei Buzoiesti - studentii | recensamant |
| 143 | Confectionat jaloane recensamant | confectionat jaloane |
| 144 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 B Gruiu – Cateasca,km 78+625-83+126, la Cateasca | reparatii asfaltice S=675 mp |
| 145 | Reparatii asfaltice pe DJ 702 A Ciupa – Ratesti, km 35+700-39+100, la Ratesti | reparatii asfaltice S=101 mp |
| 146 | Reparatii asfaltice pe DJ 503 Slobozia – Rociu - Oarja, km 123+000-125+200,la Rociu | reparatii asfaltice S=75 mp |
| 147 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 I Merisani – Musatesti, km 16+500-26+447 | reparatii asfaltice S=2167 mp |
| 148 | Reparatii curente pe DJ 703 H Curtea de Arges – Valea Danului – Cepari Pamanteni – Rudeni –Suici - Valeni – Salatrucu – Lim. Jud. Valcea, km 25+058-29+800, la Salatrucu | curatire L=936 m si scarificare drum L=4700 m |
| 149 | Curatare platform drum DJ 731 Piscani-Domnesti, km 8+500 la Cosesti | curatire platforma drum |
| 150 | Siguranta circulatiei pe DJ 703 E Pitesti – Babana – Cocu, km 8+150-13+300 | montat 9 indicatoare si 9 stalpi |
| 151 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 A Cotmeana – Cocu, km 5+500-9+500 si frezare covor asfaltic km 0+000-9+500, la Cotmeana | reparatii asfaltice S=1300 mp |
| 152 | Semnalizare rutiera – montare indicatoare si amenajare platform pentru montare balize reflectorizante pe DJ 703 E Pitesti – Babana, km 7+900, la Babana | montat 10 indicatoare, 13 stalpi si aprovizionare 30 buc. Balize reflectorizante |
| 153 | Aprovizionare cu balast la district Pitesti pt. ,,Reparatii asfaltice cu executare de casete pe DJ 679 A Raca-Popesti, km 20+625-22+725 | aprovizionare |
| 154 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 B Gruiu-Silistea, km 78+625-80+300 | reparatii asfaltice S=282 mp |
| 155 | Intretinere drum DJ 703 B Silistea-Serbanesti, km 72+420-77+420 | asternere piatra sparta si balast |
| 156 | Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 703 B Cateasca-Leordeni, km 84+240-84+950 | curatare teren si defrisare S=300 mp |
| 157 | Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 702 G Recea-Cateasca, km 0+200-0+550 | curatare teren si defrisare S=350 mp |
| 158 | Reparatii asfaltice pe DJ 703E Pitesti-Babana, km 7+900 | reparatii asfaltice pe S=194,5 mp |
| 159 | Covor bituminous pe DJ 703 A Poiana Lacului-Cerbu, km 31+938-37+682, tronson 37+139 -37+682 | sapatura casete peS=600 mp, asternere balast si piatra sparta |
| 160 | Marcaje rutiere axiale pe DJ 679 Paduroiu-Lunca Corbului, km 0+000-34+000 | L=34 km |
| 161 | Marcaje rutiere axiale pe DJ 702 Topoloveni-Botesti, km 10+000-28+000 | L=18 km |
| 162 | Marcaje rutiere axiale pe DJ 703 E Pitesti-Babana-Cocu, km 3+000-17+800 | L=14,8 km |
| 163 | Marcaje rutiere axiale pe DJ 703 A Poiana Lacului-Cocu, km 17+000-28+800 | L=11,8 km |
| 164 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 A Cotmeana-Poiana Lacului, km 0+000-5+500 | reparatii asfaltice pe S=1316 mp |
| 165 | Siguranta circulatiei pe DJ 703 E Pitesti-Babana-Cocu , km 14+400-18+950 | montat 6 table si 6 stalpi |
| 166 | Intretinere Dj 703 B Moraresti-Uda-Vedea, km 1+745-20+253, L = 18,508 km prin scarificare si reprofilare | scarificare si reprofilare |
| 167 | Intretinere Dj 731 B Samara -Richitele de Sus, la Babana, km 6+000-11+300 | reprofilare L=5,3 km |
| 168 | Intretinere DJ 703 E Pitesti-Babana –Cocu, km 2+200-14+400 (taieri acostamente) | taiat acostamente L=12,2 km |
| 169 | Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 703 E Pitesti-Babana-Cocu, km 9+000-14+400 | defrisare vegetatie |
| 170 | Semnalizare rutiera- montat balize reflectorizante pe DJ 703E Pitesti-Babana, km 7+900, la Babana | montat balize reflectorizane 30 buc. |
| 171 | Intretinere drumuri cu piatra calcar pe DJ 703 H Suici – Salatrucu, km 25+058-29+800, la Salatrucu | asternere piatra sparta |
| 172 | Reparatii curente pe DJ 704I Vidraru – Cumpana (DN 7C), km 14+500-21+500 | curatare L=1343 ml si scarificare L=2500 m |
| 173 | Intretinere drum DJ 738 Poienarii de Muscel – Mihaiesti, km 14+700, la Mihaiesti | asternere balast |
| 174 | Reparatii asfaltice pe DJ 725 Stoenesti – Dragoslavele, km 0+000-3+313 | reparatii asfaltice S=65.5 mp |
| 175 | Reparatii asfaltice pe DJ 735 Campulung- Albesti- Candesti, km 6+000-10+000 | reparatii asfaltice S=294 mp |
| 176 | Sporirea capacitatii portante si I.B.U. pe DJ 740 Maracineni – Micesti – Pauleasca, km 6+600-12+500, L = 5,9 km, tonson km 8+600-10+000- DEFLECTOMETRIE | deflectometrie |
| 177 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 739 Barzesti-Negresti, km 0+145-0+445, la Vulturesti | decolmatare canal L=396 m |
| 178 | Reparatii asfaltice pe DJ 735 Campulung- Albesti- Candesti, km 6+000-10+000 | reparatii asfaltice S=450 mp |
| 179 | Reparatii asfaltice cu executare de casete pe DJ 679 A Raca-Popesti, km 20+625-22+725 | reparatii asfaltice S=482 mp |
| 180 | Intretinere drum DJ 679 A Raca-Caldararu, km 14+750-20+625, L = 5,8 km | reprofilare si asternere piatra sparta |
| 181 | Reparatii asfaltice DJ 704 C Radu Negru-Udeni, km 5+360-9+200, la Calinesti | reparatii asfaltice S=172 mp |
| 182 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Cateasca | recensamant |
| 183 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Cateasca- studenti | recensamant |
| 184 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Hirsesti | recensamant |
| 185 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene si comunale din data 02; 14;22.08.2015 Cepari | recensamant |
| 186 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene si comunale din data 02; 14;22.08.2015 - studenti Cepari | recensamant |
| 187 | Podet tubular D = 1000 mm si refacere terasament drum asfaltat pe DJ 703 H Valea Danului-Cepari, km 1+700 | camera de cadere podet, santuri pereate L=45 m |
| 188 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Bajesti | recensamant |
| 189 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Bajesti-studenti | recensamant |
| 190 | Siguranta circulatiei pe DJ 731 Piscani-Cosesti-Domnesti, in loc. Petresti,km 8+500 | montat 3 table indicatoare si 3 stalpi |
| 191 | Marcaje axiale pe DJ 659 Bradu – Stefan cel Mare, km 0+000-58+320 | L=58,32 km |
| 192 | Marcaje axiale pe DJ 679 Paduroiu-Lunca Corbului-Tufeni, km 34+000-48+200 | L=14,2 km |
| 193 | Marcaje axiale pe DJ 679 F Mozaceni-Badesti Bai, km 0+000-4+000 | L=4 km |
| 194 | Marcaje axiale pe DJ 702 F Slobozia, km 19+720-21+920 | L=2.2 km |
| 195 | Marcaje rutiere pe DJ 702 C Leordeni-Bogati Axiale km 0+000-14+800; Laterale km 4+000-10+000 | L=14 km |
| 196 | Covor bituminos pe DJ 703 A Poiana Lacului-Cerbu, km 31+939-37+682, L = 5,743 km, com. Albota Terasamente , suprastructura | sapatura casete peS=1933 mp, asternere balast si piatra sparta |
| 197 | Recensamantal circulatiei Pitesti | recensamant |
| 198 | Recensamantal circulatiei - studenti Pitesti | recensamant |
| 199 | Modernizare DJ 703 A Poiana Lacului (DN 67B)-Cerbu, km 28+796-31+939, L=3,143 km, com.Poiana Lacului si Albota, jud.Arges - DEFLECTOMETRIE | deflectometrie |
| 200 | Siguranta circulatiei pe DJ 703 A Poiana Lacului (DN 67B)-Cerbu, km 28+796-31+939, L=3,143 km, com.Poiana Lacului si Albota, jud.Arges | montat 8 indicatoare si 4 stalpi |
| 201 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene aferente districtului Buzoiesti | recensamant |
| 202 | Reparatii asfaltice DJ 704C , Km 5+360-9+200, la Calinesti | reparatii asfaltice S=596 mp |
| 203 | Reprofilarea si scarificare DJ 703 B Padureti-Costesti-Serbanesti, km 48+975-53+815, L = 4,843 km | reprofilare si scarificare L=4843 m |
| 204 | Prag deversor din gabioane la podet tubular D = 1000 mm pe DJ 703 H, km 1+700 | prag deversor L=22 ml |
| 205 | Modernizare drum judetean DJ 725 Stoenesti – Dragoslavele, km 3+313-6+626, L = 3,313 km, tronson km 5+869-6+719, L=850 m, comunele Stoenesti si Dragoslavele, jud. Arges - DEFLECTOMETRIE | deflectometrie |
| 206 | Marcaje rutiere axiale pe DJ 731 Piscani-Domnesti-Nucsoara, km 0+000-48+000 | L=48 km |
| 207 | Siguranta circulatiei pe DJ 703 K Maracineni-Budeasa-Valea Marului, km 2+600-2+700 | montat 2 indicatoare |
| 208 | Covor bituminos pe DJ 703 A Poiana Lacului-Cerbu, km 31+939-37+682, L = 5,743 km, tronson km 36+645 - 35+784, com. Albota Terasamente,   suprastructura | sapatura casete peS=1430 mp, asternere balast si piatra sparta |
| 209 | Amenajare suprafata cu locuri de parcare si acces ambulanta la Centrul de Diagnostic si Tratament, municipiul Pitesti, judetul Arges | asfaltare S=830 mp, montat borduri mari 150 m, borduri mici 22 m |
| 210 | Intretinere drum prin reprofilare pe DJ 679 E Bucov-Raca, Km 2+590-5+190 | reprofilare S=16900 mp |
| 211 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 508 Teiu-Buta, km 16+713-16+937, pe partea stanga, L = 224 m, la Negrasi | sant L=224 m |
| 212 | Intretinere DJ 508 Teiu-Buta, km 16+706-17+217, L = 280 m, la Negrasi | scarificare S=1680 mp si taiat acostamente L=504 m |
| 213 | Taiere acostamente pe DJ 742 Baloteasca-Glambocata, km 9+060-11+050 | taiat acostamente L=1990 km |
| 214 | Taiere acostamente pe DJ 702 G Recea-Catanele-Ratesti, km 6+000-12+000 | taiat acostamente |
| 215 | Recensamantal circulatiei pe drumurile judetene district Cateasca | recensamant |
| 216 | Reparatii asfaltice pe DJ 508 Cateasca-Furduiesti-Teiu-Buta, km 0+000-5+000 | reparatii asfaltice S=207 mp |
| 217 | Reparatii asfaltice DJ 702 G Recea-Catanele-Cateasca-Ratesti, km 0+000-19+000 | reparatii asfaltice S=346 mp |
| 218 | Recensamantal circulatiei pe drumurile judetene district Harsesti | recensamant |
| 219 | Reparatii asfaltice pe DJ 679 Paduroiu-Lunca Corbului, km 0+000-48+000 | reparatii asfaltice S=92,4 mp |
| 220 | Intretinere drumuri cu piatra calcar pe DJ 703 H Valea Danului-Salatruc, km 9+475-10+364 | scarificare si asternere piatra sparta |
| 221 | Timpane la podet tubular D = 1000 pe DJ 704 G Albesti-Cicanesti, km 3+300 | timpane la podet |
| 222 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene district Cepari Pamanteni | recensamant |
| 223 | Podet tubular D = 1000 pe DJ 703 H Valea Danului-Arges, km 1+700, L = 22 ml | montat podet Ø 1000, L=22 ml+timpane |
| 224 | Reparatii la podet casetat DJ 703 I Merisani-Musatesti, km 5+575 | refacere radier si suprastructura |
| 225 | Reparatii asfaltice pe DJ 735 Campulung-Albesti-Candesti, km 5+300-9+300 | reparatii asfaltice S=473,5 mp |
| 226 | Recensamantal circulatiei pe drumurile judetene district Bajesti | recensamant |
| 227 | Reparatii asfaltice pe DJ 732 C Campulung-Bughea de Jos-Malu-Godeni, km 12+610-19+000 | reparatii asfaltice S=267 mp |
| 228 | Marcaje axiale pe DJ 703 I Merisani – Musetesti, km 0+000-26+447 | L=26,447 km |
| 229 | Marcaje axiale si laterale (stanga si dreapta) pe DJ 703 A Poiana Lacului-Cerbu, , tronson km 28+796-30+211 | L=1,415 km |
| 230 | Marcaje axiale pe DJ 703 K Maracineni-Budeasa-Valea Marului, km 0+000-15+682 | L=15,68 km |
| 231 | Marcaje axiale pe DJ 735 Campulung (DN 73) – Albesti – Candesti, km 1+700-4+300 | L=2,6 km |
| 232 | Marcaje axiale pe DJ 702 Topoloveni – Dobresti – Botesti, km 0+000-10+500 | L=10,5 km |
| 233 | Reprofilare DJ 704 E Ursoaia – Bascovele, km 3+100-15+400, la Cotmeana | reprofilare |
| 234 | Recensamantal circulatiei pe drumurile judetene district Pitesti | recensamant |
| 235 | Recensamantal circulatiei pe drumurile judetene district Pitesti (studentii) | recensamant |
| 236 | Intretinere platforma drum DJ 703 Cuca-Ciomagesti, km 11+720-20+845, L = 9,125 km prin scarificare cu reprofilare | scarificare si reprofilare |
| 237 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 Cuca-Ciomagesti, km 0+000-22+845 si DJ 678 B Cuca-Lim. Jud. Olt, km 26+900-27+862 | reparatii asfaltice S=174 mp |
| 238 | Covor bituminos pe DJ 703 A Poiana Lacului-Cerbu, km 31+939-37+682, L = 5,743 km, tronson km 35+151-35+784 | sapatura casete peS=483 mp, asternere balast si piatra sparta |
| 239 | Recensamantal circulatiei pe drumurile judetene district Buzoiesti | recensamant |
| 240 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene - studenti | recensamant |
| 241 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 508 Teiu-Buta, km 16+863-16+998, L = 135 m partea dreapta | sapat santuri L=135 m |
| 242 | Montat panouri parazapezi pe DJ 508 Cateasca-Furduiesti-Teiu, km 8+000-8+200, la Teiu | montat parazapezi 160 buc. |
| 243 | Montat panouri parazapezi pe DJ 503 Lim. Jud. Giurgiu-Oarja-Catanele, km 135+600-138+635, la Oarja | montat parazapezi 160 buc. |
| 244 | Reparatii asfaltice DJ 742 Leordeni-Baloteasca-Cotu Malului-Glambocata,km 0+000-7+500 | reparatii asfaltice S=110 mp |
| 245 | Reparatii asfaltice pe DJ 704 B Calinesti – Rancaciov – Racovita, km 0+000-6+500 | reparatii asfaltice S=400 mp |
| 246 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene district Cateasca | recensamant |
| 247 | Aprovizionare cu nisip si sare deszapezire 2015-2016 | aprovizionare |
| 248 | Podet tubular D1000 pe DJ 739 Beleti –Negresti, km 13+600, la Beleti –Negresti | amenajare trecere prin vad cu teava corugata, L=9 m |
| 249 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene district Harsesti | recensamant |
| 250 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 B Marghia – Lim Jud Olt, Km 41+800-45+000 | reparatii asfaltice S=89 mp |
| 251 | Montare panouri parazapezi DJ 679 Paduroiu-Sapata-Barla | montat parazapezi 159 buc. |
| 252 | Aprivizionare cu tuburi district Harsesti | aprovizionare |
| 253 | Aprovizionare cu nisip si sare deszapezire 2015-2016- district Harsesti | aprovizionare |
| 254 | Aprovizionare cu nisip si sare deszapezire 2015-2016 Cepari | aprovizionare |
| 255 | Reparatii la podet casetat DJ 703 I Merisani-Musatesti, km 5+575 | prag deversor din gabioane |
| 256 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene Cepari | recensamant |
| 257 | Intretinere cu piatra de calcar pe DJ 731 Piscani-Domnesti-Slatina, km 42+200-42+350 | asternere piatra sparta |
| 258 | Refacere podet tubular pe DJ 703 I Merisani-Bradulet, km 33+860, in comuna Bradulet | montat 2 tuburi corugate |
| 259 | Reparatii asfaltice pe DJ 737 Campulung-Matau-Boteni, km 0+000-9+000 | reparatii asfaltice S=180 mp |
| 260 | Reparatii asfaltice pe DJ 732 C Campulung-Bughea de Jos-Malu-Godeni, km 12+610-19+010 | reparatii asfaltice S=93 mp |
| 261 | Semnalizare rutiera DJ 735 Albesti-Candesti, km 5+300;km 9+300, la Albestii de Muscel | montat 6 table si 6 stalpi |
| 262 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene district Bajesti | recensamant |
| 263 | Aprovizionare cu nisip si sare deszapezire 2015-2016- district Bajesti | aprovizionare |
| 264 | Marcaje axiale pe DJ 703 H Curtea de Arges-Valea Danului-Suici-Salatrucu, km 12+864-25+058 | L=12,2 km |
| 265 | Reparatie podet pe DJ 659 Pitesti-Bradu-Stefan cel Mare, km 51+450, la Slobozia | reparatie podet |
| 266 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene district Pitesti | recensamant |
| 267 | Siguranta circulatiei rutiere pe DJ 703 K Maracineni-Budeasa, km 3+500 | montat 2 indicatoare si 2 stalpi |
| 268 | Covor bituminos pe DJ 703 A Poiana Lacului-Cerbu, km 34+182-37+682, L = 3,5 km tronson 33+937-35+151 | sapatura casete peS=56 mp, asternere balast si piatra sparta , asternut binder S=1700 mp |
| 269 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire iarna 2014-2015-district Pitesti | aprovizionare |
| 270 | Marcaje laterale DJ 742 Leordeni-Baloteasca-Cotu Malului- Glambocata, km 9+060-11+040 | L=1,98 km |
| 271 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene district Buzoiesti | recensamant |
| 272 | Intretinere platforma drum pe DJ 679C Caldararu-Izvoru-Mozaceni, km 12+550-22+215, l = 9,665 KM | scarificare , asternere balast si piatra sparta |
| 273 | Reprofilare DJ 679 A Barla-Bucov-Popesti, km 14+750-20+625 | reprofilare L=5,8 km |
| 274 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire iarna 2014-2015-district Buzoiesti | aprovizionare |
| 275 | Recensamantul circulatiei pe drumurile judetene-studentii | recensamant |
| 276 | Aprovizionare cu nisip pentru deszapezire iarna 2015-2016 Cateasca | aprovizionare |
| 277 | Reparatii asfaltice pe DJ 704 B Calinesti-Rancaciov, km 8+100-9+100 | reparatii asfaltice S=98 mp |
| 278 | Reparatii asfaltice pe DJ 704 C Radu-Negru-Udeni, km 1+400-8+000 | reparatii asfaltice S=246 mp |
| 279 | Aprovizionare cu nisip si sare deszapezire 2015-2016- district Harsesti | aprovizionare |
| 280 | Aprovizionare cu nisip si sare deszapezire 2015-2016 Cepari | aprovizionare |
| 281 | Reparatii la podet casetat DJ 703 I Merisani-Musatesti, km 5+575 | asternere asfalt L=140,2 mp |
| 282 | Intretinere drumuri cu piatra de calcar pe DJ 703 I Merisani-Bradulet, km 39+600-39+900 | asternere piatra sparta |
| 283 | Intretinere drumuri cu piatra de calcar pe DJ 731 Piscani-Domnesti-Slatina, km 41+600-43+220 | asternere piatra sparta |
| 284 | Aprovizionare cu nisip si sare deszapezire 2015-2016- district Bajesti | aprovizionare |
| 285 | Reparatii asfaltice pe DJ 731 Piscani-Domnesti-Nucsoara, km 0+000 - 35+000 |  |
| 286 | Lucrari de intretinere pe DJ 738 Piscani-Jugur-Mihaiesti, km 15+600 | refacere terassament drum |
| 287 | Refacere podet tubular pe DJ 738 Piscani-Jugur-Mihaiesti, km 19+900, la Mihaiesti | refacere podet |
| 288 | Reprofilare DJ 731 D Valea Nandri, km 7+450-11+150 | reprofilare |
| 289 | Montat panouri parazapezi pe DJ 659 Pitesti-Bradu-Rociu-Stefan cel Mare, com. Rociu | montat parazapezi 163 buc. |
| 290 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire iarna 2014-2015-district Pitesti | aprovizionare |
| 291 | Marcaje axiale pe DJ 678 A Lim.Jud.Valcea-Poienari-Ciofrangeni-Tigveni-Cepari, km 41+141-50+697, km 39+196-27+290 | L=21,5 km |
| 292 | Marcaje axiale pe DJ 703 F Cepari-Urluiesti, km 24+485-25+385 | L=0,9 km |
| 293 | Marcaje axiale si laterale pe DC 133, km 1+325-3+325,L = 2 km, la Popesti | L=2 km |
| 294 | Marcaje axiale pe DJ 504 Lim.Jud.Teleorman-Popesti-Izvoru-Vulturesti, km 110+700-136+695 | L=26 km |
| 295 | Reparatii asfaltice DJ 659 Pitesti-Mozaceni, km 0+000-25 +000 | reparatii asfaltice S=54 mp |
| 296 | Reparatii asfaltice DJ 703B Moraresti-Vedea, km 24+000-29+000 | reparatii asfaltice S=68 mp |
| 297 | Covor bituminos pe DJ 703 A Poiana Lacului-Cerbu, km 31+939-37+682, L = 5,743 km, tronson km 36+254-37+620 | asternere binder S=637 mp |
| 298 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire iarna 2015-2016-district Buzoiesti | aprovizionare |
| 299 | I.BU pe DC 133 Slobozia-Purcareni, km 0+000-4+000, com. Popesti, jud. Arges - deflectometrie | deflectometrie |
| 300 | Intretinere drum DJ 730 A Lim. jud Brasov- Podul Dambovitei, km 17+713-24+713 | asternere piatra sparta |
| 301 | Intretinere platforma drum DJ 735 Albesti - Candesti in zona alunecatii de teren, km 5+300 la Albestii de Muscel | asternere piatra sparta |
| 302 | Transport utilaje cu trailer iunie - decembrie | transport utilaje |
| 303 | Montat parapet deformabil pe DJ 703 Moraresti - Cuca - Ciomagesti, km 3+900, L=125 m partea dreapta, km 7+500, L=20 mpartea dreapta, km 9+800, L=70 m partea stanga, com. Cuca | montat parapeti L=215 ml |

Pentru iarna 2015 - 2016, Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. a intocmit Planul de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului, care cuprinde sectoarele de drum in lungime de 1.140 km. Sectoarele de drumuri judetene au fost repartizate pe 6 districte : Pitesti, Curtea de Arges, Cimpulung, Cateasca, Hirsesti, Buzoiesti si impartite pe 4 niveluri de viabilitate.

Prin personalul de specialitate au fost efectuate revizii privind starea de viabilitate a drumurilor si podurilor si au fost luate masuri de remediere a deficientelor constatate. In anul 2015 s-a efectuat si gestiunea traficului rutier.

De asemenea, s-au emis un numar de 137 avize, acorduri si autorizatii pentru executarea de lucrari sau amplasarea de obiective in zona drumurilor judetene, in conformitate cu prevederile legale si hotararii Consiliului Judetean nr. 41/27.02.2015

.Au fost analizate sesizarile cetatenilor si ale Consiliilor Locale din judet luandu-se masurile legale pentru remedierea situatiilor constatate. Personalul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a asigurat asistenta tehnica de specialitate la solicitarea Consiliilor Locale pentru desfasurarea licitatiilor organizate si pentru activitatea de administrare a drumurilor locale comunale

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. colaboreaza cu autoritatile locale, cu Consiliul Judetean Arges, cu Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul de Stat in Constructii, cu Inspectoratul Judetean de Politie Arges, cu institutile de cercetare, proiectare si agenti economici de executie in domeniul rutier in rezolvarea problemelor in speta.

DIRECTOR GENERAL,

**NICOLAU ALINA**

DIRECTOR ECONOMIC,

**GHITA CLAUDIA**

DIRECTOR INFRASTRUCTURA RUTIERA,

**IRICIUC IONEL**