|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Județul Argeş | **Anexa 3 La Hot. Nr……….** | | | |
| Consiliul Județean Argeş |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FISA OBIECTIVULUI „Refacere pod pe DJ 739 (DN 73D) Bârzeşti – Negreşti - Zgripceşti – Beleți (DJ 702), peste râul Argeşel, km 0+145, in comuna Vultureşti”  de finanțare prin Programul național de dezvoltare locală pentru anul 2017** | | | | |
|  | **- lei-** | | | |
| Tip obiectiv | Nou |  | În continuare | X |
| Amplasamentul obiectivului de investiţii propus | Județul Argeş, Comuna Vultureşti | | | |
| Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului de investiţii (în unităţi fizice) | Podul nou va avea urmatoarele caracteristici geometrice generale: Tipul podului: -dupa schema statica a suprastructurii - grinda continua pe intreaga structura -dupa structura de rezistenta - pod pe grinzi uzinate precomprimate cu armatura aderenta -dupa modul de executie - tablier grinda continua -numarul de deschideri si lungimea lor - 3 deschideri de 21,40 m -lungimea totala a suprastructurii - 64,20 m -lungimea totala a podului - 4,0+0,05+64,2+0,05+4,0 = 72,3 m -latimea partii carosabile - 7,00 m -latimea trotuarelor - 2x1,0 = 2,0 m -latimea totala a podului - 2x0,3 + 2x1,0 + 7,0 = 9,6 m -oblicitate - pod cu oblicitate 70 grade -dispozitia caii pe pod in profil longitudinal - podul are o panta in ,, cocoasa'' cu schimbarea declivitatii de 1% in axul podului | | | |
| Valoarea totală a investiției (lei cu TVA 19 %) | 3.754.906,00 | | | |
| Nr. contract de lucrări/data | 12796/31.08.2016;10049/31.08.2016 | | | |
| Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte adiționale (lei actualizata cu TVA 19 %) | 3.557.147,78 | | | |
| Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiţii (lei cu TVA) | 700.596,52 | | | |
| buget de stat | 0,00 | | | |
| buget local | 700.596,52 | | | |
| Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiţii (lei cu TVA 19 % ) din care: | 3.063.383,00 | | | |
| - buget de stat total, din care: | 2.980.474,00 | | | |
| Anul I | 2.980.474,00 | | | |
| Anul II | 0,00 | | | |
| Anul III | 0,00 | | | |
| Anul IV | 0,00 | | | |
| - buget local | 82.909,00 | | | |
| Stadiu fizic realizat (%) | 16,00 | | | |
| Termen PIF (conform contract de lucrări și acte adiționale) | 9 luni | | | |
|  |  |  |  |  |