|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Județul Arges | **Anexa 3 la Hot. Nr……..** | | | |
| Consiliul Județean Arges |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FISA OBIECTIVULUI  „Modernizare pe DJ 725 Stoenesti – Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km,  in comunele Stoenesti si Dragoslavele”  finanțat prin Programul național de dezvoltare locală pentru anul 2017** | | | | |
|  | **- lei-** | | | |
| Tip obiectiv | Nou |  | În continuare | x |
| Amplasamentul obiectivului de investiţii propus | Judetul Arges, comunele Stoenesti si Dragoslavele | | | |
| Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului de investiţii (în unităţi fizice) | lungimea traseului 3,406 km strat de uzura BA16, grosime 4 cm strat de legatura din BAD 25, grosime 6 cm strat de piatra sparta, grosime de 12 cm strat de balast, completare cu 10 cm la pietruirea existenta de 35 cm  platforma drum de 7,0-7,5 m parte carosabila de 5,5-6,0 m acostamente din piatra sparta de 0,5-0,75 m podete tubulare D=600 mm noi = 5 buc podete tubulare D=1000 mm noi = 6 buc prag din gabioane 144 mc zid de sprijin din beton de ciment  santuri pereate 1278 m rigole ranforsate 86 ml rigole carosabile 192 m rigole carosabile acoperite 250 m rigole carosabile ranforsate 30 m semnalizare orizontala si verticala parapete metalic flexibil tip semigreu pe fundatie continua din beton tip ,, L2’’ parapete metalic flexibil tip semigreu pe fundatie discontinua | | | |
| Valoarea totală a investiției (lei cu TVA) | 7.523.176,00 | | | |
| Nr. contract de lucrări / data | Regie proprie | | | |
| Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte adiționale (lei actualizata cu TVA 19 %) | 7.332.491,18 | | | |
| Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiţii (lei cu TVA) | 560.556,03 | | | |
| - buget de stat | 457.502,15 | | | |
| - buget local | 103.053,88 | | | |
| Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiţii (lei cu  TVA 19 %) din care: | 6.922.061,00 | | | |
| - buget de stat total, din care: | 6.735.126,00 | | | |
| Anul I | 6.735.126,00 | | | |
| Anul II | 0,00 | | | |
| Anul III | 0,00 | | | |
| Anul IV | 0,00 | | | |
| - buget local | 186.935,00 | | | |
| Stadiu fizic realizat (%) | 18,00 | | | |
| Termen PIF (conform contract de lucrări și acte adiționale) | 12 luni | | | |