**Consiliul Judetean Arges**

**Directia Tehnica**

**DEVIZ GENERAL  
al obiectivului de investiţii**  
**„Extinderea microsistemului de alimentare cu apă în platforma Cotmeana**

**– Ramura Băbana – Cocu – Uda”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare2)  (fără TVA) | TVA  19% | Valoare cu TVA |
|  | lei | lei | lei |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului | | | | |
|  | 1.1 | Obţinerea terenului | - | - | - |
|  | 1.2 | Amenajarea terenului | 237.200 | 45.068 | 282.268 |
|  | 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială | - | - | - |
|  | 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor | - | - | - |
|  | Total capitol 1 | | **237.200** | **45.068** | **282.268** |
|  | CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii | | | | |
|  | 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților | 474.400 | 90.136 | 564.536 |
|  | Total capitol 2 | | **474.400** | **90.136** | **564.536** |
|  | CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică | | | | |
|  | 3.1 | Studii | 330.000 | 62.700 | 392.700 |
|  |  | 3.1.1. Studii de teren | 280.000 | 53.200 | 333.200 |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 15.000 | 2.850 | 17.850 |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice | - | - | - |
|  | 3.2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 45.000 | - | 45.000 |
|  | 3.3 | Expertizare tehnică | - | - | - |
|  | 3.4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | - | - | - |
|  | 3.5 | Proiectare | 711.600 | 135.204 | 846.804 |
|  |  | 3.5.1. Temă de proiectare | 5.000 | 950 | 5.950 |
|  | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | - | - | - |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general | 130.000 | 24.700 | 154.700 |
|  | 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor | 35.000 | 6.650 | 41.650 |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 40.000 | 7.600 | 47.600 |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 501.600 | 95.304 | 596.904 |
|  | 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 50.000 | 9.500 | 59.500 |
|  | 3.7 | Consultanţă | 237.100 | 45.049 | 282.149 |
|  |  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | 177.900 | 33.801 | 211.701 |
|  | 3.7.2. Auditul financiar | 59.200 | 11.248 | 70.448 |
|  | 3.8 | Asistenţă tehnică | 355.800 | 67.602 | 423.402 |
|  |  | 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 118.600 | 22.534 | 141.134 |
|  |  | 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor | 71.200 | 13.528 | 84.728 |
|  |  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii | 47.400 | 9.006 | 56.406 |
|  |  | 3.8.2. Dirigenţie de şantier | 237.200 | 45.068 | 282.268 |
|  | Total capitol 3 | | **1.729.500** | **320.055** | **2.049.555** |
|  | CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază | | | | |
|  | 4.1 | Construcţii şi instalaţii | 14.121.000 | 2.682.990 | 16.803.990 |
|  | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 450.000 | 85.500 | 535.500 |
|  | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 9.147.600 | 1.738.044 | 10.885.644 |
|  | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | - | - | - |
|  | 4.5 | Dotări | - | - | - |
|  | 4.6 | Active necorporale | - | - | - |
|  | Total capitol 4 | | **23.718.600** | **4.506.534** | **28.225.134** |
|  | CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | | | | |
|  | 5.1 | Organizare de şantier |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier  15.282.600leix2,5%=183.391lei | 183.391 | 34.844,29 | 218.235,29 |
|  |  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | - | - | - |
|  | 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 170.126 | - | 170.126 |
|  |  | 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare | - | - | - |
|  |  | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii  15.465.991leix0,5%=77.330lei | 77.330 | - | 77.330 |
|  |  | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii  15.465.991leix0,1%=15.466lei | 15.466 | - | 15.466 |
|  |  | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC  15.465.991leix0,5%=77.330lei | 77.330 | - | 77.330 |
|  |  | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | - | - | - |
|  | 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute  25.497.600leix10%=2.549.760lei | 2.549.760 | 484.454,40 | 3.034.214,40 |
|  | 5.4 | Cheltuieli pentru informare şi publicitate | - | - | - |
|  | Total capitol 5 | | **2.903.277** | **519.298,69** | **3.422.575,69** |
|  | CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste | | | | |
|  | 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | - |  |  |
|  | 6.2 | Probe tehnologice şi teste | - |  |  |
|  | Total capitol 6 | | - |  |  |
|  | TOTAL GENERAL | | **29.062.977** | **5.481.091,69** | **34.544.068,69** |
|  | din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | **15.465.991** | **2.938.538,29** | **18.404.529,29** |

2) *În preţuri la data de 06.03.2017; 1 euro = 4,5323 lei.*

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Alin STOICEA**