CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES R.A.

Pitesti, str. G Cosbuc, nr. 40, jud. Arges

RAPORTUL  ADMINISTRATORILOR

privind situatiile financiare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

incheiate la data de 31.12.2016

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA, este persoana juridica romana de interes judetean, care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Arges pe baza de gestiune economica si autonomie financiara conform legislatiei in vigoare,(Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome) administrand intreaga retea de drumuri judetene in baza contractului de administrare nr. 13398/01.11.2011 incheiat cu C.J.Arges.

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA, infiintata in baza Hotararii Consiliul Arges nr.158/25.08.2010,cu sediul in Pitesti, str. George Cosbuc, Nr. 40, judetul Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J03/1091/2010, avand cod unic de inregistrare RO27648587. De la infiintare si pana la data de 31.07.2014, conducerea deliberativa a fost asigurata de un Consiliu de administratie numit prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.174/20.09.2010. Incepand cu data de 01.08.2014 Consiliul Judetean Arges,in aplicarea dispozitiilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor  si in exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit art.10 si 91  alin.(1) si ali. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, a numit  prin Hotararea nr.138/25.07.2014, un nou Consiliu de Administratie,  cu membrii caruia a incheiat contracte de mandat  pentru o perioada de 4 ani.

In exercitiul financiar 2016 Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA  a desfasurat activitati de lucrari  de investitii pe drumurile judetene pe care le are in administrare si lucrari de intretinere si reparatii pe aceste drumuri. In luna iulie 2016, in cadrul Districtului Cateasca a fost pusa in functiune o statie de producere mixturi asfaltice. Statia este proprietatea Consiliului Judetean Arges si a fost data in administrare RAJD Arges RA. In cursul anului 2016, in perioada in care a functionat, statia a produs mixturi asfaltice necesare lucrarilor de intretinere si reparatii desfasurate pe drumurile judetene.  Tarifele pentru comercializarea mixturilor asfaltice, atat cele propuse a fi folosite pentru relatia cu CJ Arges cat si cele pentru relatia cu tertii au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie al RAJD Arges, urmand a fi supuse aprobarii si de catre autoritatea tutelara. Tarifele, atat pentru lucrarile efectuate pe drumurile judetene cat si pentru comercializarea catre terti au fost inaintate catre autoritatea tutelara prin adresele 3423/ 22.08.2016 (12354/22.08.2016) si 4533/19.10.2016 (15903/19.10.2016).  Discutiile asupra aprobarii tarifelor de comercializare mixturi asfaltice catre terti au fost amanate de catre CJ Arges pana la stabilirea oportunitatii de a comercializa asfalt catre terti sau de  a- l folosi doar pentru reparatiile, intretinerea si constructia drumurilor judetene. Tarifele pentru terti au fost aprobate de catre autoritatea tutelara in luna aprilie 2017 cu conditia ca activitatea de comercializare catre terti sa se faca numai in conditiile in care necesitatile pentru lucrarile pe drumurile judetene sunt acoperite integral. Imposibilitatea de a comercializa mixturi asfaltice la terti a determinat limitarea gasirii de noi posibilitati de producere de venituri in anul 2016.

In conformitate cu legislatia in vigoare, la sfarsitul anului 2016 s-a desfasurat actiunea de inventariere a elementelor de Activ si de Pasiv existente in situatiile financiare ale RAJD Arges RA si, in urma acestei actiuni s-a constat ca o parte dintre obiectele de inventar si mijloace fixe existente prezinta un grad ridicat de uzura, sunt degradate fizic si nu mai pot fi folosite in activitatea curenta; s-a constat, de asemenea, ca aceste  active sunt integral amortizate si  s-au facut propuneri de scoatere din uz si, respectiv, din functiune. Propunerile au fost inaintate spre aprobare Consiliului de Administratie si, in conformitate cu legislatia in vigoare vor fi valorificate si casate, dupa caz.

Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul regiei si pentru ca aceasta activitate sa se desfasoare in conditii de eficienta, conducerea executiva a inaintat catre autoritatea tutelara, Consiliul Judetean Arges, referate de necesitate prin care se cerea reinnoirea partiala a bazei materiale ( buldoexcavator, cilindru compactor, cantar pentru statia de asfalt, trailer, autobasculante 8x4, autoutilitare 6+1 locuri). Autoritatea tutelara ne-a dat asigurari ca ne va sprijini prin achizitionarea si darea in administrare a  acestor masini si utilaje, pana la data intocmirii prezentului raport licitatiile pentru o parte dintre acestea fiind deja in curs de finalizare.

Indicatorii realizati in exercitiul financiar 2016 se prezinta astfel:

VENITURI TOTALE = 16.469.456,37 lei,din care:

- Veniturile  din activitatea de intretinere si reparatii curente pe  drumurile judetene, investitii in curs pe drumurile judetene in valoare de 16.221.998,19 lei;

- venituri din redeventa urmare concesionarii   Districtului  Domnesti in valoare de 11.260,08 lei;

- venituri din activitati diverse (tarife  eliberare avize, autorizatii de amplasare si executie obiective in zona drumurilor judetene ) in valoare de 234.440,50   lei;.

- venituri financiare obtinute de la banci (dobanzi bancare) in valoare de 1.130,96 lei;

- alte venituri din exploatare  reprezentand contravaloarea imobilizarilor corporale(mijloace de transport)   primite cu titlu gratuit de  la Consiliul Judetean.in valoare de 626.64 lei ;

In anul 2016 veniturile au crescut cu 14.7% fata de veniturile realizate in anul precedent , dar au reprezentat un procent de 59% realizare fata de nivelul prevazut pentru  exercitiul financiar 2016 si aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli. Gradul de nerealizare a acestui indicator este determinat, in cea mai mare parte de baza materiala invechita, degradata fizic si  partial inutilizabila,  fapt ce a determinat intarzierea lucrarilor, sau executarea acestora cu dificultate. Personalul productiv insuficient si nepregatit corespunzator este un alt factor ce a determinat realizarea lucrarilor cu intarziere sau nerealizarea acestora. Deoarece in timpul anului 2016, de la data punerii in functiune a statiei de asfalt si pana la terminarea exercitiului financiar , discutiile dintre reprezentantii autoritatii tutelare nu au facut posibila aprobarea tarifelor de comercializare  a asfaltului catre terti, aceste tarife fiind aprobate de Consiliul de Administratie, posibilitatea de a obtine venituri din aceasta activitate a fost eliminata.

CHELTUIELI TOTALE = 18.600.442lei,   decurg din urmatoarele cheltuieli de exploatare ::

-cheltuieli  cu resursele materiale in valoare de 3.665.358 lei  aferente  activitatii  de productie realizata in regie proprie,

-cheltuieli  cu resursele umane (cheltuielile de personal )  in valoare de 2.685.747 lei

-cheltuieli privind  prestatiile externe ce decurg din desfasurarea obiectului de activitate (cheltuieli generate  de inchirierea de utilaje si servicii de  infrastructura rutiera executate cu tertii )  in valoare de 11.890.803 lei;

- cheltuieli administrative ( energie electrica, energie termica,  apa, canal, paza bunurilor publice, impozite si taxe locale, cheltuieli privind amortizarea

imobilizarilor corporale, cheltuieli privind comisioanele bancare) in valoare de 358.534 lei;

Comparativ cu anul financiar precedent cheluielile totale  au  crescut cu 20%  in anul 2016. Desi la cheltuielile cu materiile prime si materialele se observa o scadere a cheltuielii fata de 2015, ceea ce inseamna o eficientizare a folosirii resurselor, observam o crestere substantiala a cheltuielii cu serviciile de terti, concretizata in activitatea desfasurata de RAJD Arges prin  inchirierea de utilaje si servicii externe pentru realizarea lucrarilor propuse in programele anuale de lucrari. Inchireierea de utilaje pentru realizarea lucrarilor, precum si consumurile mari de piese de  schimb,uleiuri si  reparatii   sunt determinate de faptul ca mare parte din  baza materiala existenta a regiei nu este cea care sa ofere posibilitatea realizarii  lucrarilor la timp si in conditii de eficienta. Celelalte tipuri de cheltuieli au ramas in cuantumuri comparabile cu anii trecuti ceea ce inseamna ca s-au facut eforturi de a eficientiza activitatea si rezultatul financiar al acesteia. De mentionat faptul ca cheltuiala de natura salariala a crescut numai cu cresterea salariului minim brut garantat in plata, in acest moment 91 dintre salariati, adica un procent de 75.8% sunt  remunerati cu salariul minim pe economie. De asemenea, este important de amintit ca cei platiti cu salariul minim pe economie sunt si muncitori drumari calificati si necalificati, dar si salariati cu studii superioare care desfasoara activitati atat in cadrul Directiei de Infrastructura Rutiera cat si in cadrul Directiei Economice.

Din activitatea economica desfasurata in anul 2016 Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges a inregistrat o pierdere in valoare de 2.130.986 lei , pierdere datorata in cea mai mare parte faptului ca programul de reparatii si intretinere drumuri si cel de realizare a unor investitii in curs nu a putut fi realizat in totalitate. Nerealizarea acestui program se datoreaza unor factori ce tin, asa cum am mai spus de dotarea materiala , in mare parte invechita a  regiei, si  pe  de alta parte sunt lucrari care nu au putut fi executate (lucrari de calamitati si de investitii pentru care nu au existat procese verbale de la ISU (DJ 679 Lunca Corbului-Barla, com Harsesti si Stolnici; DJ 704 G Albesti-Cicanesti,) unele proiecte nu au putut fi reactualizate (IBU pe DJ 659 A Bradu Costesti), iar alte  lucrari nu au mai fost considerate prioritare de catre autoritatea tutelara si s-a renuntat la  executarea lor (IBU pe DJ 731C Vata- Vetisoara; IBU pe DJ 679 C Caldararu- Izvoru- Mozaceni; Modernizare DJ 703 A Poiana Lacului Cerbu).

Un aspect destul de important care a dus atat la cresterea pierderii contabile, cat si la cresterea platilor restante este nedecontarea unor cheltuieli de catre CJ Arges si suportarea acestora din fondurile proprii ale regiei. Este vorba de cheltuieli ce tin de transportul utilajelor la lucrari cu trailerul, cheltuieli cu transportul muncitorilor la locul unde sunt organizate santiere, desi, din punct de vedere economic, sunt cheltuieli facute pentru realizarea de venituri si, prin urmare, ar trebui sa faca parte din algoritmul de calcul al situatiilor de lucrari pe baza carora se fac decontarile de catre autoritatea tutelara.

In ceea ce priveste activitatea desfasurata in anul 2016 s-au realizat urmatoarele obiective de infrastructura rutiera (investitii, calamitati si intretinere curenta pe timp de vara si iarna).

|  | LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2016 EXECUTATE DE |  |
| --- | --- | --- |
| TERTI IN BAZA CONTRACTELOR INCHEIATE CU RAJD ARGES R.A.SI DE RAJD ARGES IN BAZA |  |  |
|  | CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE |  |
| Nr.crt. | Denumire obiectiv | Realizat fizic 2016 |
| 1 | IBU pe DJ 679 C Caldararu (DN65A)-Izvoru-Mozaceni (DJ659), km 0+000-9+941, L=9,941 km, com.Caldararu si Izvoru; km 9+941-10+421, com.Izvoru | asfalt 2 straturi L=1,251 m, km 6+000 - 8+516; km 8+675 - 9+410, montat 2 podete tubulare transversale la km 6+109 si km 6+575, podete tub. laterale km 6+917 si km 6+310 |
| 2 | IBU si Sporirea capacitatii portante pe DJ 740 Maracineni-Micesti-Pauleasca, km 6+600-12+500, com.Micesti | timpane podete, km 11+127, km 11+600, km 9+600; km 9+438 stanga |
| 3 | Asfaltare pe DJ 741 Pitesti-Valea Mare-Fagetu-Mioveni, km 0+000-9+497, la Stefanesti si Mioveni | lucrare terminata nereceptionata |
| 4 | Pod pe DC 64 Rincaciov-Priboieni, km 1+400, peste Valea Glodu, com. Calinesti | sant pereat L=42 m, borduri 27 bucati, trotuar L=14 m, aripi si pereu in trepte din gabioane in amonte, parapet |
| 5 | Modernizare pe DJ 725 Stoenesti-Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, in comunele Stoenesti si Dragoslavele | balast ,piatra sparta, km 3+313 – 5+869, L=2,556 km, podete tubulare, ziduri de sprijin km 3+635 - 3+660 L=25 m; km 3+775 - 3+795 L=20 m; km 3+840 - 3+850 L=10 m; |
| 6 | IBU pe DC 133 Slobozia(DJ 504) - Purcareni, km 0+000 - 4+000, L=4,0 km, la Popesti | pietruire acostamente, timpane 1+762; 1+900; 3+335; 1+445; 1+824; 2+413si camere de cadere km 1+762; 2+413; 1+924; 1+445, |
| 7 | I.B.U. DJ 742 Leordeni (DJ 703 B)-Glimbocata (DN 7), km 0+000-11+050, in com.Leordeni | asfalt strat II L=1,5 km km 0+908 - 2+408, balast, piatra sparta si asfalt L= 1 km, km 2+408 - 3+408, acostamente |
| 8 | Modernizare DJ 731 B Samara (DJ 703 A)-Babana-Richitele de Sus-Cocu (DJ 703 A), km 0+000-19+200, L=19,2 km, in com.Poiana Lacului, Babana, Cocu | balast, piatra sparta, podet D=800 mm, km 7+826 cu timpan si asfalt pe L= 2 km - strat I binder - km 5+964 - 6+401; 6+632 - 7+143; 7+167 - 8+219 |
| 9 | Modernizare DJ 703 A Poiana Lacului-Cerbu, km 28+796-31+939, L= 3,143 km, in com.Poiana Lacului | reprofilare L=1728 ml si santuri de pamant L=471 ml |
| 10 | 6. IBU pe DJ 704 H Merisani – Baiculesti – Curtea de Arges,km 10+090 - 17+600, comuna Baiculesti | asfalt L=1,385 km si santuri de pamant; km 12+600 - 13+035 stratul I binder; km 11+650 - 12+650; km12+650-13+035, L=1,385m |

|  | LISTA LUCRARILOR DE INTRETINERE SI REPARATII PE ANUL 2016 EXECUTATE DE |  |
| --- | --- | --- |
|  | RAJD ARGES IN BAZA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE |  |
| Nr.crt | Denumire obiectiv | Realizat fizic |
|  | LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII |  |
| 1 | Aprovizionare cu nisip pentru deszapezire iarna 2015-2016 district Cateasca | aprovizionare |
| 2 | Aprovizionare cu nisip si sare deszapezire iarna 2015-2016 district Harsesti | aprovizionare |
| 3 | Aprovizionare cu nisip si sare deszapezire 2015-2016 district Cepari | aprovizionare |
| 4 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire iarna 2015-2016 district Pitesti | aprovizionare |
| 5 | Deszapezire iarna 2015-2016 district Catesca | actionare |
| 6 | Deszapezire iarna 2015-2016 district Cateasca | actionare |
| 7 | Deszapezire iarna 2015-2016 district Harsesti | actionare |
| 8 | Deszapezire iarna 2015-2016 district Harsesti | actionare |
| 9 | Deszapezire iarna 2015-2016 district Cepari - Pamanteni | actionare |
| 10 | Deszapezire iarna 2015-2016 district Cepari - Pamanteni | actionare |
| 11 | Aprovizionare cu nisip si sare deszapezire 2015-2016- district Bajesti | aprovizionare |
| 12 | Actionare deszapezire drumuri judetene district Bajesti –iarna 2015-2016 | actionare |
| 13 | Deszapezire iarna 2015-2016 –district Bajesti | actionare |
| 14 | Aprovizionare cu nisip deszapezire 2015-2016 district Bajesti | aprovizionare |
| 15 | Deszapezire iarna 2015-2016 district Bajesti | actionare |
| 16 | Deszapezire iarna 2015-2016 district Bajesti | actionare |
| 17 | Aprovizionare parazapezi | panouri parazapezi 350 buc |
| 18 | Deszapezire iarna 2015-2016 district Pitesti | actionare |
| 19 | Deszapezire iarna 2015-2016 district Pitesti | actionare |
| 20 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire iarna 2015-2016 district Buzoiesti | aprovizionare |
| 21 | Deszapezire iarna 2015-2016 district Buzoiesti | actionare |
| 22 | Deszapezire iarna 2015-2016 district Buzoiesti | actionare |
| 23 | Demontat panouri parazapezi pe DJ 503 Rociu – Oarja, km 135+600-138+635, in loc. Oarja | Demontat panouri parazapezi 160 buc |
| 24 | Demontat panouri parazapezi DJ 659 Pitest – Bradu - Rociu, com. Rociu | Demontat panouri parazapezi 163 buc |
| 25 | Demontat panouri parazapezi pe DJ 508 Cateasca – Furduiesti – Teiu, km 8+000-8+200, in Teiu | Demontat panouri parazapezi 160 buc |
| 26 | Demontat parazapezi de pe DJ 679 E Bucov – Raca – Jud. Teleorman, la Raca | Demontat panouri parazapezi 80 buc |
| 27 | Demontat parazapezi de pe DJ 679 D Malu – Coltu – Ungheni – Recea, la Ungheni | Demontat panouri parazapezi 75 buc |
| 28 | Demontat parazapezi de pe DJ 679 Lunca – Corbului – Barla, la Barla | demontat panouri parazapezi 159 buc |
| 29 | Demontat parazapezi de pe DJ 703 B Marghia – Padureti, la Marghia | Demontat panouri parazapezi 138 buc |
| 30 | Intretinere DJ 679 C Izvoru – Mozaceni, km 18+000 | intretinere piatra sparta |
| 31 | Intretinere platform drum DJ 732 Stalpeni-Vladesti-Aninoasa-Slanic, | asternere piatra sparta |
| 32 | Intretinere platform drum pe DJ 703 E Pitesti – Babana, km 2+200 - 2+950 | Desfundat santuri |
| 33 | Intretinere platforma drum prin taiere de acostamente pe DJ 703 K Maracineni – Budeasa – Valea Marului, km 2+900 - 4+000 | taiere cavaleri de acostamente |
| 34 | Intretinere platforma drum pe DJ 703 E Cocu-Uda | Scarificare si reprofilare |
| 35 | Intretinere platforma drum DJ 731 B Samara-Metofu, km 1+700 - 3+900, L = 2,2 km | reprofilare |
| 36 | Intretinere platform drum pe DJ 703 B Moraresti-Salistea-Uda, km 1+745-20+253 | reprofilare |
| 37 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 731 B Samara-Babana-Richitelele de sus-Cocu, km 8+367 - 11+067, L =2,7 km | reprofilare |
| 38 | Intretinere platforma drum pe DJ 742 Baloteasca – Cotu Malului | reprofilare , scarificare si asternere balast |
| 39 | Intretinere platform drum pe DJ 731 D Micesti – Purcareni - Valea Nandri-Ganesti | Curatarea drumului, reprofilare , scarificare si asternere balast |
| 40 | Intretinere drum prin reprofilare pe DJ 678 E Tepdoresti – Cotu – Lim. Jud. Valcea, km 0+000 - 3+000 | scarificare si reprofilare |
| 41 | Intretinere drum prin reprofilare pe DJ 703 Cuca – Ciomagesti, km 11+720 - 20+845 | Scarificare si reprofilare |
| 42 | Intretinere drum prin reprofilare pe DJ 703 B Padureti – Costesti, km 48+975-53+818 | reprofilare |
| 43 | Intretinere drum prin reprofilare pe DJ 679 D Ungheni – Recea – Negrasi, km 14+940-21+500; km 22+000-34+500 | Scarificare si reprofilare |
| 44 | Intretinere platform drum prin reprofilare DJ 678 G Radutesti – Ciomagesti – Lim. Jud. Olt, km 3+000-8+000 | reprofilare |
| 45 | Intretinere platform drum prin reprofilare si scarificare pe DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti – Lim. Jud. Olt, km 13+400-20+845,L = 7,445 km | reprofilare si scarificare |
| 46 | Intretinere drum prin reprofilare pe DJ 704 E Ursoaia – Bascovele, km 3+100-13+800 | reprofilare |
| 47 | Intretinere drumuri cu piatra de calcar pe DJ 704 G Albesti – Cicanesti – Suici, km 12+200-13+500, in com. Suici | asternere piatra sparta |
| 48 | Intretinere curenta drumuri taieri acostamente pe DJ 678 A Dedulesti – Tigveni – Cepari, km 50+050-50+933 (partea stanga), L = 883 ml | taiere de acostamente |
| 49 | Intretinere curenta drumuri taieri cavalieri pe DJ 703 I Merisani – Musatesti, km 26+150-26+447 (partea stanga si dreapta), L = 297 ml | taieri cavalieri |
| 50 | Taiat acostamente pe DJ 703 I Merisani – Musatesti, km 20+833-20+950 (stanga + dreapta) si taiat cavalieri km 20+950-21+300 (stanga + dreapta) | taieri cavalieri; taiere acostamente |
| 51 | Intretineri curente drumuri-taieri acostamente si cavalieri pe DJ 678 A Dedulesti – Tigveni - Cepari, km 48+550-49+000 (stanga +dreapta) si km 49+680-50+933 (dreapta) | taieri acostamente |
| 52 | Intretinere curenta drumuri taieri cavalieri pe DJ 731 Piscani – Domnesti, km 27+200-27+800 (partea stanga), L = 600 ml | taieri cavalieri |
| 53 | Curatare platforma drum de material adus de viituri pe DJ 703 A Cotmeana – Cocu,km 9+000-11+000 | Indepartare material adus de viitura |
| 54 | Refacere platform drum afectata de viitura pe DJ 731 B Cotmeana – Cocu – Richitelele de Sus, km 18+600-18+870 | scarificare |
| 55 | Refacere platform drum DJ 703 A , KM 9+900-11+300 | asternere balast |
| 56 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 730 Podul Dambovitei – Dambovicioara – Ciocanu, lim. Jud. Brasov, km 5+700-7+700 | desfundat si curatat 2 camere de cadere; curatat rigole |
| 57 | Montat table indicatoare pe DJ 504 Popesti-Izvoru-Recea | montat table indicatoare |
| 58 | Semnalizare rutiera pe DJ 703 B Cateasca –Leordeni, km 88+752 (DN 7), in localitatea Leordeni | Stalpi pentru table indic.2 buc si table indic.3 buc |
| 59 | Siguranta circulatiei pe DJ 703 B Moraresti - Vedea – lim jud Olt – Costesti - Leordeni, km 24+507 | Stalpi pentru table indic.2 buc si table indic.2 buc |
| 60 | Semnalizare rutiera pe DJ 704 E Ursoaia – Bascovele, km 11+000, sat Dragolesti, com. Cotmeana | Stalpi pentru table indic.2 buc si table indic.4 buc |
| 61 | Siguranta circulatiei pe DJ 732 km 5+000; km 11+300; km 13+400; km 16+300;km 24+380 | Stalpi pentru table indic.16 buc si table indic.16 buc |
| 62 | Siguranta circulatiei la intersectia DJ 503 Oarja – Catanele, km 140+034 cu DJ 702 Recea – Catanele, km 3+823 si DJ 704 C Udeni – Catanele, km 10+000 | Stalpi pentru table indic.2 buc si table indic.2 buc |
| 63 | Siguranta circulatiei pe DJ 732 B Valea Silistii - Aninoasa - Berevoiesti, Km 6+100 | Stalpi pentru table indic1buc si table indic.1 buc |
| 64 | Siguranta circulatiei pe DJ 732 A Km 0+300; km 2+800 | Stalpi pentru table indic.5 buc si table indic.5 buc |
| 65 | Siguranta circulatiei pe DJ 738 Km 0+900; km 1+800; km 4+300; km 5+800 | Stalpi pentru table indic.4buc si table indic.4 buc |
| 66 | Siguranta circulatiei pe DJ 734 Km 14+000 | Stalpi pentru table indic1buc si table indic.1 buc |
| 67 | Siguranta circulatiei pe DJ 703 B Moraresti – Leordeni, km 0+200-0+300, la Moraresti | Stalpi pentru table indic 6 buc si table indic.6 buc |
| 68 | Siguranta circulatiei pe DJ 703 K Maracineni –Budeasa, km 3+600; km 14+889 | Stalpi pentru table indic 2 buc si table indic.2 buc |
| 69 | Siguranta circulatiei pe DJ 702 Topoloveni – Priboieni – Dobresti – Botesti, km 24+700, in loc. Botesti | Stalpi pentru table indic.2 buc si table indic.2 buc |
| 70 | Siguranta circulatiei DJ 732 C Campulung – Bughea de Jos – Lazaresti, km 3+600 – montat stalpi si table indicatoare | Stalpi pentru table indic.2 buc si table indic.2 buc |
| 71 | Siguranta circ –montare parapet metalic recuperate si table indicatoare pe DJ 731 B Babana-Richitelele de Sus –Cocu, km 6+300-6+630 | Stalpi pentru table indic.2 buc si table indic.2 buc |
| 72 | Montat limitatoare de viteza pe DJ 732 C Campulung – Bughea de jos –Lazaresti, km 3+600 | montat limitatoare de viteza |
| 73 | Siguranta circulatiei pe DJ 732 C Campulung-Bughea de Jos—Malu – Godeni - Lazaresti, km 8+300 (montat stalpi si table indicatoare) | Stalpi pentru table indic.2 buc si table indic.2 buc |
| 74 | Siguranta circulatiei DJ 732 Stalpeni – Slanic, km 1+200; km 1+400 - montat stalpi si table indicatoare | Stalpi pentru table indic.6 buc si table indic.6 buc |
| 75 | Siguranta circulatiei pe DJ 703 A Cotmeana – Babana – Cocu,km 9+800-10+000 | Stalpi pentru table indic.2 buc si table indic.2 buc |
| 76 | Semnalizare rutiera pe DJ 731 D Micesti-Purcareni-Valea Nandrui-Ganesti, km 0+050-3+100, la Micesti | Stalpi pentru table indic.5 buc si table indic.5 buc |
| 77 | Semnalizare rutiera pe DJ 730 Podul Dambovitei – Dambovicioara – Ciocanu, lim. Jud. Brasov, km 0+020, km 6+600, km 9+300, km 9+800 | Stalpi pentru table indic.4 buc si table indic.4 buc |
| 78 | Semnalizare rutiera pe DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti, km 18+000, punct Cungrea, com.Ciomagesti | Stalpi pentru table indic.2 buc si table indic.2 buc |
| 79 | Siguranta rutiera – semnalizare verticala pe drumuri judetene, in dreptul unitatilor de ivatamant, jud. Arges | Stalpi pentru table indic.32 buc si table indic.54 buc |
| 80 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 731 D Micesti – Purcareni – Valea Nandrii – Ganesti, km 18+100 - 18+200, L = 100 m pe partea stanga | Sant de pamant L=1000 m |
| 81 | Asigurarea scurgerii apelor DJ 734 Leresti – Voina, km 7+700-12+100 | Desfundat santuri |
| 82 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 504 Izvoru – Recea – Vulpesti, km 130+300-130+800 | Desfundat santuri |
| 83 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 742 Leordeni – Baloteasca – Glambocata, km 0+000-0+350 (st.+dr) | Desfundat santuri L=350 ml pe ambele parti |
| 84 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 734 Leresti – Voina, km 12+100-15+200 | Desfundat santuri |
| 85 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 703 B Serbanesti – Silistea – Cateasca, km 85+800-87+100 | Desfundat santuri |
| 86 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 703 K Maracineni – Budeasa – Valea Marului, km 2+900-4+000 | Desfundat santuri |
| 87 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 734 Leresti – Voina, km 15+200-16+100 | Desfundat 5 camere de cadere; curatit santuri si rigole |
| 88 | Asigurarea esteticii rutiere DJ 734 Leresti – Voina, km 7+000-19+000 | taiat vegetatie |
| 89 | Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 703 K Maracineni – Budeasa – Valea Marului, km 3+700+4+100 | taiat vegetatie |
| 90 | Aducerea la profil a acostamentelor pe DJ 703 B Cateasca – Leordeni, km 84+900-85+800 | taiat acostamente |
| 91 | Curatire de santuri pe DJ 703 I Merisani – Musatesti – Bradet, km 28+900-32+000 (dreapta) = 2700 ml, km 28+900 - 32+000 (stanga) = 400 ml | curatire de santuri |
| 92 | Intretinere curenta drumuri - curatiri de santuri DJ 703 I Merisani – Musatesti – Bradulet, km 32+000-34+850 (partea stanga), L = 940 ml; km 32+000-34+850 (partea dreapta), L = 860 ml | curatiri de santuri |
| 93 | Intretinere curenta drumuri – curatirea platformei drumului DJ 703 F Zamfiresti – Cepari, km 23+640-24+090 (stanga + dreapta)- taiat cavalieri pe DJ 703 F, KM 24+090-24+510 (stanga) | curatirea platformei drumului; taiat cavalieri |
| 94 | Intretinere curenta drumuri taieri de cavalieri pe DJ 678 A Dedulesti – Tigveni – Cepari, km 47-830-48+550, L = 720 ml (partea dreapta), km 48+000-48+550 (partea stanga) L = 550 ml | taiat cavalieri |
| 95 | Intretinere platforma drum prin taiere de cavalieri pe DJ 504 Izvoru- Recea – Vulpesti, km 130+300-130+800 (partea stanga) | taiat cavalieri |
| 96 | Refacere platforma drum afectata de viituri DJ 731 B Cotmeana – Cocu- Richitelele de Sus, km 18+700-19+200 | scarificare si aport de balast |
| 97 | Intretinere drum pietruit DJ 679 A Barla-Caldararu-Raca, km 0+000-12+835, L = 12,835 km; km 14+750-20+625, L = 5,875, L total = 18,71 km | Scarificare si reprofilare |
| 98 | Intretinere drum pe timp de vara DJ 703 I Merisani – Bradetu,km 40+050-40+100, com. Bradulet, sat Bradet | Apa a erodat drumul, intervenind cu 25,5 to balast |
| 99 | Refacere fundatie drum (zona cu refulare) pe DJ 679 D Malu – Ungheni, com Ungheni,km 10+600-11+100 | Sapatura casete cu degajare pamant si asternere balast |
| 100 | Lucrari de interventie DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti, km 7+050, com. Cuca | Ploii torentiale si alunecare teren, deplasare podet dalat – decaparea si repararea defectiunii |
| 101 | Marcaje axiale pe DJ 732 Stalpeni-Vladesti-Slanic, km 0+000-18+200 | marcaje axiale |
| 102 | Marcaje pe DJ 703 I Merisani – Musatesti, 4 treceri la 4 scoli, com Malureni | Trecere pietoni 4 buc |
| 103 | Marcaje treceri de pietoni pe DJ 732 A Titesti – Bajesti – Balilesti, 1 trecere la km 2+700 | Trecere pietoni 1 buc |
| 104 | Marcaje treceri de pietoni pe DJ 732 Stalpeni – Vladesti, 7 treceri la scoli si gradinite, km 1+200, 1+400, 4+700, 4+800, 11+000, 12+900, 15+700 | Trecere pietoni 7 buc |
| 105 | Marcaje treceri de pietoni pe DJ 703 K Maracineni - Budeasa – Valea Marului, km 1+500, km 2+500, 2+800, 5+000,5+050, 8+000, 8+600, 10+200, 11+500, 12+300, 13+100 | Trecere pietoni 11 buc |
| 106 | Marcaje treceri de pietoni pe DJ 702 Topoloveni – Botesti, km 4+000, 7+500, 9+000 | Trecere pietoni 3 buc |
| 107 | Marcaje treceri de pietoni pe DJ 739 Barzesti – Negresti, 2 treceri la scoala si gradinita Negresti | Trecere pietoni 2 buc |
| 108 | Marcaje treceri de pietoni pe DJ 702 C Leordeni – Bogati, km 12+000, la scoala | Trecere pietoni 1 buc |
| 109 | Marcaje treceri de pietoni pe DJ 731 Piscani – Domnesti – Nucsoara, km 1+500, 6+00, 8+500, 11+00, 19+200, 21+700, 28+000, 29+000 (10), 29+100 (9), 29+900, 32+500, 35+300, la scoala, km 48+200 | 11 treceri de pietoni (8 benzi) ; 1 trecere de pietoni (9benzi); 1 trecere de pietoni (10 benzi) |
| 110 | Marcaje treceri de pietoni pe DJ 659 Bradu – Stefan cel Mare, km 1+100, 4+300, 15+800, 22+300, 33+500, 44+100, 47+300, 57+500 | Trecere pietoni 8 buc |
| 111 | Marcaje axiale pe DJ 732 A Titesti – Bajesti – Balilesti, km 0+000-6+800 | marcaje |
| 112 | Marcaje axiale pe DJ 732 Stalpeni – Vladesti – Slanic, km 18+200-25+188 | marcaje |
| 113 | Marcaje axiale pe DJ 732 B Valea Silistei – Aninoasa – Berevoiesti, km 0+000- 5+700 | marcaje |
| 114 | Marcaje axiale pe DJ 731 Piscani-Domnesti, km 0+000-30+000 | marcaje |
| 115 | Marcaje axiale pe DJ 702 C Leordeni-Bogati, km 0+000-13+405 | marcaje |
| 116 | Marcaje axiale pe DJ 731D Micesti Purcareni – Valea Nandri, km 0+000-7+450 | marcaje |
| 117 | Marcaje axiale pe DJ 702 F Lim. Jud. D-ta- Slobozia, km 19+650-21+920, L = 2,27 km | marcaje |
| 118 | Marcaje axiale pe DJ 659 Bradu-Stefan cel Mare, km 0+000-58+320 | marcaje |
| 119 | Marcaje axiale pe DJ 704 G Albesti – Cicanesti, km 0+000-7+900 | marcaje |
| 120 | Marcaje axiale si treceri de pietoni pe DJ 679 Paduroiu – Lunca Corbului, km 0+000-33+000 | marcaje |
| 121 | Marcaje rutiere axiale si treceri de pietoni pe DJ 679 Paduroiu – Lunca Corbului – Barla – lim jud Olt, km 33+000-48+220 | marcaje |
| 122 | Marcaje rutiere axiale pe DJ 734 Voinesti – Leresti – Voina, km 9+100-12+900, si treceri de pietoni de la km 0+250 la km 7+100 | marcaje |
| 123 | Reparatii asfaltice pe DJ 704 C Radu – Negru- Vranesti, km 5+300, intersectie cu DN 7 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 124 | Reparatii asfaltice DJ 704 C Radu Negru –Vranesti – Udeni - Catanele, km 6+280-6+800 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 125 | Reparatii asfaltice DJ 704 C Radu Negru –Vranesti – Udeni - Catanele, km 5+300-5+592, km 6+800+8+800 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 126 | Reparatii asfaltice pe DJ 704 B Calinesti – Rancaciov – Racovita, km 8+100-8+700 | asternere strat de uzura BAPC16 |
| 127 | Reparatii asfaltice DJ 704 B Calinesti Rancaciov, km 4+500-8+100 | frezat asfalt degradat; asternere uzura BAPC 16 |
| 128 | Reparatii asfaltice DJ 704 B Calinesti Rancaciov, km 0+000-4+500 | frezat asfalt degradat; asternere uzura BAPC 16 |
| 129 | Reparatii asfaltice pe DJ 503 Rociu – Oarja – Catanele, km 128-700-138+700 | frezat asfalt degradat; asternere uzura BAPC 16 |
| 130 | Reparatii asfaltice DJ 503 Rociu-Oarja- Catanele, km 125+700-128+700 | frezat asfalt degradat; asternere uzura BAPC 16 |
| 131 | Reparatii asfaltice pe DJ 704 G Albesti – Cicanesti, km 0+000-8+600 | frezat asfalt degradat |
| 132 | Reparatii asfaltice DJ 704 G Albesti-Cicanesti, km 0+000-8+600 | frezat asfalt degradat; asternere uzura BAPC 16 |
| 133 | Reparatii asfaltice pe DJ 731 Piscani – Domnesti, km 0+000-39+0000 | asternere strat de uzura BAPC16 |
| 134 | Reparatii asfaltice DJ 731 Piscani-Domnesti-Corbi-Nucsoara,km 39+000-41+485, km 42+374-49+689 | frezat asfalt degradat; asternere uzura BAPC 16 |
| 135 | Reparatii parapet la drum pe DJ 703 K Maracineni – Budeasa, km 3+000-4+000 | indreptare suporti metalici- parapeti deformabili 12 buc |
| 136 | Reparatii asfaltice DJ 679 Paduroiu –Lunca Corbului-Barla, km 0+000-20+000 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 137 | Reparatii asfaltice DJ 703 A Cotmeana-Cocu, km 0+000-8+000 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 138 | Reparatii asfaltice DJ 703 A Cotmeana-Cocu, km 8+000-24+000 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 139 | Reparatii asfaltice DJ 731 D Micesti-Purcareni-Valea Nandrui-Ganesti, km 0+000-0+900, la Micesti | frezat asfalt degradat; asternere uzura BAPC 16 |
| 140 | Reparatii asfaltice DJ 735 Campulung Albesti – Bughea de Sus – Candesti, km 1+600-3+200 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 141 | Reparatii asfaltice DJ 735 Campulung Albesti– Candesti, km 3+200-10+900 | frezat asfalt degradat; asternere uzura BAPC 16 |
| 142 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 H Valea Danului – Cepari, km 0+000-7+830 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 143 | Reparatii asfaltice pe DJ 678 A Dedulesti – Tigveni – Cepari,km 31+900 39+196; km41+141-49+200 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 144 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 I Merisani – Musatesti – Bradulet,km 0+000-26+447; km 28+822-34+000 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 145 | Reparatii asfaltice pe DJ 737 C-lung – Matau – Boteni, km 1+900-7+200 | frezat asfalt degradat; asternere uzura BAPC 16 |
| 146 | Reparatii asfaltice DJ 742 Leordeni– Baloteasca – Cotu Malului – Glambocata (DN 7), km 0+000-0+908, Leordeni, jud. Arges | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 147 | Reparatii asfaltice DJ 702 C Leordeni – Bogati – Suseni – lim jud.Dambovita, km 0+000-10+000 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 148 | Reparatii asfaltice pe DJ 659 Pitesti Bradu - Stefan cel Mare, km 0+000-8+556 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 149 | Reparatii asfaltice DJ 659 Pitesti – Bradu – Rociu, km 21+500-26+800, la Rociu | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 150 | Reparatii asfaltice pe DJ 679 Paduroiu – Lunca Corbului – Barla, km 20+000-48+220 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 151 | Intretinerea imbracamintii asfaltice prin inlaturarea denivelarilor si suprafete degradate prin frezare pe DJ 703 B Cateasca – Leordeni, km 85+100-88+723 | s-au frezat suprafetele faiantate si valurite |
| 152 | Intretinerea imbracamintii asfaltice pe DJ 703 B Cateasca - Leordeni, km 84+000-88+752, la Cateasca si Leordeni | Frezare + asfaltare |
| 153 | Reparatii asfaltice pe DJ 679 F Mozaceni (DJ 679) – Badesti Bai,km 0+000-3+000 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 154 | Reparatii asfaltice DJ 508 Cateasca – (DJ 703 B) - Furduiesti – Teiu, km 0+000-14+200 | frezat supraf degradat; asternere uzura BAPC 16 |
| 155 | Consolidare terasament la podet tubular pe DJ 679 A Raca – Popesti, km 23+775 | Consolidare terasament la podet, km 23+775 |
| 156 | Refacere podet DJ 731 B Samara-Babana, km 3+600 | Dezafectare si demolare podet vechi colmatat; montat podet D=800, L=6m, din structura metalica |
| 157 | Refacere podet tubular pe DJ 703 I Merisani-Bradulet, km 33+860, la Bradulet | Timpane, camera de cadere si asfalt pe podet |
| 158 | Refacere podet tubular Ø 800 pe DJ 679 A Caldararu – Popesti, km 23+775 | Executat timpane |
| 159 | Refacere podet tubular Ø 800 pe DJ 731 D Micesti-Purcareni-Valea Nandri-Ganesti, km 18+200 (inlocuit podet tubular) | inlocuit podet tubular subdimensionat cu un tub din teava corugata de L= 6 m si Ø 800 |
| 160 | Refacere podet tubular pe DJ 731 D Micesti – Purcareni – Valea Nandrii – Ganesti, km 18+200 – executie timpane | executat 2 timpane |
| 161 | Intretinere platforma drum DJ 679 Lunca Corbului – Barla, km 36+000-40+000, L = 1943 m (stanga + dreapta) | taiat acostamente |
| 162 | Refacere podet tubular pe DJ 679 E Bucov – Raca, km 0+500 (prelungire podet) | prelungire podet |
| 163 | Intretinere platform drum pe DJ 731 C Vata -Vetisoara, km 8+296 - 12+136 | reprofilare drum |
| 164 | Dezafectare podet dalat pe DJ 679 D Coltu – Ungheni, km 11+940 | dezafectare podet dalat |
| 165 | Intretinere drum DJ 730 A Lim. Adm. BV/AG – Valea Cheii – podul Dambovitei (DN 73), km 13+713-24+713 | reprofilare si pietruire |
| 166 | Demontare parapet metalic deteriorat pe DJ 504 Recea – Izvoru, km 119+000 | demontare parapet metalic deteriorat |
| 167 | Reparatii asfaltice DJ 732 C Campulung-Bughea de Jos-Capul Piscului- Lazaresti, km 2+000-4+340;Km. 8+700 – 19+010, L = 12,65 km | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 168 | Lucrari de interventie pe DJ 731 B – Refacere podet tubular afectat de viituri la km 12+200, la Richitele | montat parapet deformabil; asternere balast |
| 169 | Intretinere drum pe DJ 508 Furduiesti – Teiu – Buta (DJ 659), KM 13+000-17+217 | reprofilare |
| 170 | Lucrari de interventie pe DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti, km 18+000, punct Cungrea, com. Ciomagesti | lucrari de interventie |
| 171 | Lucrari de interventie pe DJ 735 Albesti – Candesti, km 5+300 – montat podet tubular Ø 1000 | montat podet tubular Ø 1000 |
| 172 | Siguranta circulatiei pe DJ 703 K Maracineni – Valea Marului, km 6+500 | stalpi pentru table indic. 2 buc table indic. 2 buc |
| 173 | Siguranta circulatiei pe DJ 703 A Cotmeana – Barbatesti – Cocu,km 9+800-10+000 – turnare beton | turnat beton |
| 174 | Refacere podet tubular pe DJ 679 E Bucov – Raca, km 0+050 – executie timpane | executie timpane |
| 175 | Intretinere platforma drum pe DJ 731 B Samara – Babana – Richitelele de Sus, km 12+200 | asternere piatra sparta |
| 176 | Dezafectare parapet metalic daramat pe DJ 704 H Merisani Baiculesti Curtea de Arges, km 3+700 | Dezafectare parapet metalic daramat |
| 177 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 B Padureti - Costesti, km 59+000-59+287, la Costesti (drum) | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 178 | Intretinere drum pe timp de vara pe DJ 731 Piscani – Domnesti – Nucsoara, km 42+200-42+395 (tasare drum) | asternere balast |
| 179 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti – Lim. Jud. Olt, km 0+000-2+850, km 20+845-22+845 | reparatii asfaltice |
| 180 | Intretinere drumuri pe timp de vara pe DJ 731 Piscani – Domnesti – Slatina – Nucsoara, km 36+300-36+435; km 41+675-41+835; km 42+200-42+395; km 43+000-43+107 | asternere piatara sparta |
| 181 | Siguranta rutiera – semnalizare verticala pe drumuri judetene, in dreptul unitatilor de ivatamant, jud. Arges | semnalizare verticala |
| 182 | Reparatie podete pe DJ 659 Pitesti - Bradu – Stefan cel Mare, km 52+000, la Slobozia (timpane) | executat timpane |
| 183 | Intretinere platforma drum prin taiere de acostamente pe DJ 702 G Recea-Catanele-Ratesti, km 6+000-8+500 (partea stanga) | taiere de acostamente |
| 184 | Intretinere curenta drum DJ 703 I Merisani – Musatesti (dreapta – taieri cavalieri), km 21+300-21+600 | taieri cavalieri |
| 185 | Siguranta rutiera- semnalizare vericala pe drumurile judetene in dreptul unitatilor de invatamant din judetul Arges | montat table indicatoare 49 buc |
| 186 | Deszapezire iarna 2016-2017 District Harsesti | deszapezire |
| 187 | Deszapezire iarna 2016-2017 District Buzoiesti | deszapezire |
| 188 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire | aprovizionare cu sare si nisip |
|  | iarna 2016-2017 District Harsesti |  |
| 189 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire | aprovizionare cu sare si nisip |
|  | iarna 2016-2017 District Buzoiesti |  |
| 190 | Deszapezire iarna 2016-2017 District Pitesti | deszapezire |
| 191 | Deszapezire iarna 2016-2017 District Cepari | deszapezire |
| 192 | Montat panouri parazapezi District Bajesti pe DJ 730 | montat parazapezi |
|  | Podu Dambovitei-Dambovicioara- Ciocanu - Lim.jud.Brasov |  |
| 193 | Marcaje axiale pe DJ704H Merisani-Baiculesti- |  |
|  | Curtea de Arges, km 0+000-9+4902, km 10+090-12+600 | marcaje axiale |
|  | si marcaje laterale km 11+650-12+600 |  |
| 194 | Intretinere platforma drum cu piatra sparta pe DJ 735 | asternere cu piara sparta |
|  | Campulung - Albesti - Candesti, km 5+300 |  |
| 195 | Montat panouri parazapezi District Cateasca | montat parazapezi |
| 196 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 B Silistea -Cateasca - | reparatii asfaltice |
|  | Leordeni, km77+826-82+752 |  |
| 197 | Reparatii asfaltice pe DJ 702 G Recea - Catanele - |  |
|  | Cateasca - Ratesti, km 16+500-17+000 | reparatii asfaltice |
| 198 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 E Pitesti - Babana - |  |
|  | Cocu, km 8+000-int.cu DJ 703 A km 20+000 | reparatii asfaltice |
| 199 | Intretinere platforma drum DJ 731 Piscani - Domnesti- |  |
|  | Slatina, km 43+200-43+250; km 48+300-48+330 | asternere piatra sparta |
| 200 | Montat parazapezi District Pitesti | parazapezi |
| 201 | Marcaje axiale pe DJ 731 B Samara - Babana - |  |
|  | Richitelele de Sus - Cocu, km 3+928-5+815, L=1,89km | marcaje axiale |
| 202 | Marcaje axiale pe DJ 703 E Pitesti - Babana -Cocu, |  |
|  | km 3+000-18+800, L=15,8 km | marcaje axiale |
| 203 | Siguranta circulatiei pe DJ 503 Slobozia - Rociu-Oarja , km 130-735; km 131+735; km 132+050;km 132+935; km 133+000; km 133+785 | montat indicatoare |
| 204 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire |  |
|  | iarna 2016-2017 District Cepari | aprovizionare cu sare si nisip |
| 205 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire |  |
|  | iarna 2016-2017 District Bajesti | aprovizionare cu sare si nisip |
| 206 | Covor bituminos DJ 703 A Poianu Lacului – Cerbu, km 31+939 - 37+682, l = 5,743 km, tronson km 37+682 -36+722 | asternere strat de uzura BAPC16 |
| 207 | Covor bituminos DJ 703 A Poianu Lacului – Cerbu, km 31+939 - 37+682, l = 5,743 km, tronson km 37+682 -36+722 | marcaje, L=960 m |
| 208 | Covor bituminos DJ 703 A Poianu Lacului – Cerbu, km 31+939 - 37+682, l = 5,743 km, tronson km 37+682 -36+722 | sapatura casete, asternere balast si piatra sparta in casete |
| 209 | Covor bituminos DJ 703 A Poianu Lacului – Cerbu, km 31+939 - 37+682, l = 5,743 km, tronson km 37+682 -36+722 | sapatura casete, asternere balast si piatra sparta in casete |
| 210 | Intretinere balast platforma drum pe DJ 659 A Bradu - Costesti , km 5+060 - 9+744 | scarificare si reprofilare; asternere balast |
| 211 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 Cuca - Ciomagesti, km 2+900 - 7+500 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 212 | Reparatii asfaltice pe DJ 659 Bradu - Suseni - Rociu - Negrasi - Mozaceni, km 42+000 - 48+000 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 213 | Intretinere platforma drum pe DJ 508, Cateasca - Furduiesti - Teiu, km 13+000 - 17+217 | asternere balast |
| 214 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 659 A Bradu - Costesti , km 8+494 - 9+744 | executat sapatura la santuri |
| 215 | Siguranta circulatiei pe DJ 740 Maracineni - Micesti, km 10+300 | montat table indicatoare 1 buc |
| 216 | Reprofilare platforma drum si taiere acostamente pe DJ 703 B Serbanesti - Silistea, km 73+410 - 77+826, L = 4,416 km | reprofilare si taiere de acostamente |
| 217 | Balastare acostamente pe DJ 703 Cuca - Ciomagesti, km 2+900 - 3+100, partea dreapta | asternere balast |
| 218 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 B Paduroiu - Costesti, km 48+975 - 53+818 | reprofilare |
| 219 | Intretinere platforma drum pietruit cu balast pe DJ 703 B Moraresti -Salistea - Vedea, km 1+745 - 20+253, L = 18,508 km, com Moraresti, Cotmeana si Uda | reprofilare si asternere balast |
| 220 | Reparatii asfaltice pe DJ 725 Stoenesti - Dragoslavele, km 0+000 - 3+313 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 221 | Intretinere prin reprofilare platforma drum pe DJ 704 E Ursoaia - Bascovele - ceauresti intre km 3+100 - 5+800, L =2,7 km la Cotmeana | reprofilare |
| 222 | Intretinere platforma drum pe DJ 703 I Merisani - Bradet, km 40+050 - 40+350, com Bradulet, sat Bradet | asternere strat cu piatra sparta |
| 223 | Semnalizare rutiera pentru reducerea riscului de producerea evenimentelor rutiere pe timp de iarna | montat table indicatoare 47 buc |
| 224 | Taiat acostamente si cavalieri pe DJ 703 I Merisani – Musatesti, km 21+300-22+000 (stanga ) si km 21+600-22+000 ( dreapta) | taiat acostamente; taiat cavalieri |
| 225 | Intretinere platforma drum pe DJ 703 H Curtea de Arges - Cepari - Salatruc (Plaiul Oii), km 9+475 - 10+364 | asternere strat cu piatra sparta |
| 226 | Reparatii asfaltice pe DJ 738 Poienari - Draghici - Mihaesti, km 3+300; km 20+200 | repararea supraf degradate; asternere uzura BAPC 16 |
| 227 | Intretinere drum pe DJ 732 Stalpeni - Vladesti - Slanic, km 23+200 | asternere strat cu piatra sparta |
| 228 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire iarna 2016 -2017 district Cateasca | aprovizionare cu sare si nisip |
| 229 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire iarna 2016 -2017 district Harsesti | aprovizionare cu sare si nisip |
| 230 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire iarna 2016 -2017 district Bajesti | aprovizionare cu sare si nisip |
| 231 | Reparatii asfaltice pe DJ 735 Campulung -Albesti- Candesti km 5+300 | reparatii asfaltice |
| 232 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru deszapezire iarna 2016 -2017 district Pitesti | aprovizionare cu sare si nisip |
| 233 | Marcaje axiale pe DJ 703 E Pitesti - Babana -Cocu, km 3+000 - 18+800, L = 15,8 km | marcaje axiale |
| 234 | Zid de sprijin pe DJ 732 Stalpeni - Vladesti - Slanic | executie timpane podete |
| 235 | Refacere podet tubular D = 800 mm pe DJ 679 A Caldararu - Popesti, km 23+775 | refacere podet tubular |
| 236 | Deszapezire iarna 2016 - 2017 Bajesti | actionare |
| 237 | Reparatii asfaltice pe DJ 731 Piscani – Domnesti, km 0+000-18+900 | reparatii asfaltice |
| 238 | Consolidare aripa la podet tubular pe DJ 732 Stalpeni - Vladesti - Slanic, km 10+600, peste Valea Fageanca | consolidare aripa la podet |
| 239 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 E Pitesti - Babana - Cocu, km 2+800 - 8+000 | reparatii asfaltice |
| 240 | Intretinere balast platforma drum pe DJ 659 A Bradu - Costesti , km 5+060 - 9+744, km 8+144 - 9+744, L = 1,6 km si km 6+544 - 6+850 | intretinere balast drum |
| 241 | Reparatii asfaltice pe DJ 702 G Cateasca - Ratesti, loc Catesca si Ratesti, km 12+423 - 16+653 | reparatii asfaltice |
| 242 | Reparatii asfaltice pe DJ 678 B Lim. Jud. Valcea - Cuca, km 26+950 - 27+862 | reparatii asfaltice |
| 243 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 Cuca - Ciomagesti, km 7+500 - 11+720; km 20+845 - 22+845 | reparatii asfaltice |
| 244 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 B Silistea -Cateasca - Leordeni, km 77+826 - 82 +752 | Dezafectare parapet metalic daramat |
| 245 | Lucrari intretinere pietruit pe DJ 703 B Moraresti - Costesti - Cateasca - Leordeni, km 70+410 - 73+410, L =3 km - SC ATEEA SRL | drum pietruit |
| 246 | Executie reparatii in sediul district Regiei Autonome din cadrul districtului Cateasca - SC ROLOPLAST TEHNOCONSTRCT SRL | executie reparatii interioare |

|  | LISTA LUCRARILOR CU CALAMITATI REALIZATE IN 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| FINANTATE PRIN H.G.667/2014 SI H.G.805/2014 SI BUGET CONSILIUL JUDETEAN |  |  |
| Nr.crt | Denumire obiectiv | Realizat fizic |
| 1 | Refacere drum judetean DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti, punct Sararu Ilie, comuna Cuca, jud. Arges | sprijiniri de maluri, micropiloti si aprovizionat podet casetat |
| 2 | Refacere drum judetean DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti, punct Corbu, km 7+500, comuna Cuca, jud. Arges | executat zid de sprijin fundat pe micropiloti, podet prefabricat, camere de cadere, sant pereat, parapet metalic la drum, refacere parte carosabila asfaltata |
| 3 | Refacere drum judetean DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti, punct Goganu, sat Sinesti, L=300 m, comuna Cuca, jud. Arges | executat zid de sprijin fundat pe micropiloti , refacere fundatie drum |

Pentru iarna 2016 - 2017, Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. a intocmit Planul de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului, care cuprinde sectoarele de drum in lungime de 1.194 km. Sectoarele de drumuri judetene au fost repartizate pe 6 districte : Pitesti, Curtea de Arges, Cimpulung, Cateasca, Hirsesti, Buzoiesti si impartite pe 4 niveluri de viabilitate.

Prin personalul de specialitate au fost efectuate revizii privind starea de viabilitate a drumurilor si podurilor si au fost luate masuri de remediere a deficientelor constatate.    De asemenea, s-au emis un numar de 192 avize, acorduri si autorizatii pentru executarea de lucrari sau amplasarea de obiective in zona drumurilor judetene.

In cursul anului 2016 in toate serviciile si birourile din structura RAJD Arges activitatea s-a desfasurat in conformitate cu normativele legislative specifice. S-a inceput implementarea sistemului managerial intern, acest serviciu fiind externalizat catre o persoana fizica autorizata. Achizitia acestui tip de serviciu s-a facut conform legislatiei in vigoare, prin catalog electronic SEAP. S-au revizuit si elaborat proceduri pentru aproape toate sectoarele de activitate , s-a elaborat Registrul riscurilor pe fiecare segment de activitate si la nivel de entitate. Sunt in curs de revizuire si elaborare fisele de post ale salariatilor.

S-au achizitionat servicii de audit statutar pentru exercitiile fiananciare 2016, 2017, 2018, in baza unui Acordului cadru si Contract de prestari servicii, respectandu- se astfel prevederiele ordonanatei 109/2011 privind guvernanta corporativa. Achizitia s-a facut prin procedura de achizitie Catalog electronic SEAP.

In conditiile in care baza materiala se imbunatateste semnificativ prin primirea in administrare din partea autoritatii tutelare a masinilor si utilajelor cerute prin referatele de necesitate inaintate de catre RAJD Arges si prin folosirea statiei de producere a mixturilor asfaltice atat pentru  programul de lucrari de reparatii si intretinere, pentru cel de continuare a investitiilor, cat si pentru vanzarea catre terti a acestor mixturi, se poate vorbi de realizarea veniturilor propuse pentru acest an si suplimentarea acestora. Autoritatea tutelara este de acord ca regia sa comercializeze catre terti mixturi asfaltice daca necesitatile interne sunt acoperite.

Pentru diminuarea pierderii acumulate si pentru reducerea platilor restante este necesar sa se realizeze veniturile propuse si sa se fluidizeze incasarea creantelor de la Consiliul Judetean in termenele stabilite prin Contractul de administrare si actele aditionale la acesta. La 31 decembrie 2016 creantele neincasate reprezentand situatii de lucrari inaintate spre verificare CJ Arges se situeaza la valoarea de 4.145.430,38 lei din care 2.278.629 lei sunt creante cu termenele de incasare depasite.

O data cu elaborarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, conducerea executiva a elaborat un Plan de masuri de reducere a pierderii contabile si a platilor restante pentru anul 2017. Planul  astfel elaborat a fost supus spre aprobare Consiliului de Administratie si aprobat urmand a fi parte componeneta a Bugetului de venituri si cheltuieli si anexelor acestuia.

Pentru evitarea calcularii de majorari si penalitati de catre furnizorii restanti  si pentru evitarea litigiilor cu acestia s-a luat masura de a incheia esalonari la plata a sumelor restante prin intelegere cu acesti furnizorii.

COMITETUL DIRECTOR,

DIRECTOR GENERAL

NICOLAU ALINA

DIRECTOR ECONOMIC,

GHITA CLAUDIA

DIRECTOR INFRASTRUCTURA RUTIERA,

IRICIUC IONEL