CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES R.A.

Pitesti, str. G Cosbuc, nr. 40, jud. Arges

RAPORTUL  ADMINISTRATORILOR

privind situatiile financiare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

incheiate la data de 31.12.2018

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA, este persoana juridica romana de interes judetean, care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Arges pe baza de gestiune economica si autonomie financiara conform legislatiei in vigoare, (Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome) administrand intreaga retea de drumuri judetene in baza contractului de administrare nr. 13398/01.11.2011 incheiat cu C.J.Arges.

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA a fost infiintata in baza Hotararii Consiliul Judetean Arges nr.158/25.08.2010,cu sediul in Pitesti, str. George Cosbuc, Nr. 40, judetul Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J03/1091/2010, avand cod unic de inregistrare RO27648587. De la infiintare si pana la data de 31.07.2014, conducerea deliberativa a fost asigurata de un Consiliu de administratie numit prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.174/20.09.2010. Incepand cu data de 01.08.2014 Consiliul Judetean Arges,in aplicarea dispozitiilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor  si in exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit art.10 si 91  alin.(1) si ali. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, a numit  prin Hotararea nr.138/25.07.2014, un nou Consiliu de Administratie,  cu membrii caruia a incheiat contracte de mandat  pentru o perioada de 4 ani. Conducerea executiva a RAJD Arges este delegata catre Comitetul de directori conform Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 113/28.05.2015, competenta de reprezentare a RAJD Arges revenind Directorului General.

In exercitiul financiar 2018 Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA  a desfasurat activitati de lucrari  de investitii pe drumurile judetene pe care le are in administrare si lucrari de intretinere si reparatii pe aceste drumuri. Statia de producere a mixturilor asfaltice, situata in cadrul Districtului Catesca,  a functionat pe toata perioada anului, astfel ca pentru toate  lucrarile efectuate pe drumurile judetene care au necesitat folosirea mixturilor asfaltice, s-au folosit mixturi produse de  aceasta statie eliminandu-se  achizitionarea acestor materiale de la terti fapt cu influenta pozitiva asupra evolutiei cheltuielilor cu materiile prime si materialele. Se constata, de asemenea, ca in cursul anului 2018 s-a desfasurat activitatea  de comercializare catre terti a acestor mixturi, activitate care a contribuit la cresterea veniturilor proprii. In cursul  anului s-au vandut catre terti 104.56 tone de mixturi asfaltice. Datorita modificarii pretului la materiile prime, parte componenta semnificativa a mixturilor asfaltice, s-au supus aprobarii si aprobat de catre autoritatea tutelara tarife noi pentru tipurile de  mixtura asfaltica produse, prin HCJ nr. 137/25.05.2018.

Pentru ca activitatea desfasurata de catre RAJD Arges RA sa se desfasoare in conditii de eficienta, autoritatea publica tutelara, Consiliul Judetean Arges a dat in administrare in cursul anului 2018 mai multe masini si utilaje, dupa cum urmeaza:

-La data de 21 decembrie 2017, prin HCJ nr. 315, autoritatea publica tutelara da in administrare un cilindru compactor de 8 tone cu tamburi metalici, Contractul de administrare  pentru acest utilaj a fost  incheiat la data de 12.01.2018 urmand ca cilindrul compactor sa fie folosit in activitatea curenta a regiei incepand cu anul financiar 2018.

-La data de 08.01.2018, prin HCJ nr. 03/08.01.2018, autoritatea publica tutelara a dat in administrare un Buldoexcavator Komatsu WB 93S -5, contractul de administrare fiind incheiat cu regia la data de 18.01.2018, dupa aceasta data utilajul fiind folosit in activitatea regiei.

-La data de 26.10.2018, prin HCJ 262/26.10.2018 autoritatea publica tutelara a dat in administare  urmatoarele utilaje si echipamante, conform anexei la hotararea mai sus amintita: Cilindru compactor Ammann Arx 12 (1buc), Echipament laborator statia de asfalt (subler modificat, picnometru vid 10l, accesorii cantarire, centrifuga extractie filler, carotiera), Freza de asfalt Wirtgen W50 (1 buc), Placa compactoare Ammann APF 20/50 (4 buc), Raspanditor emulsie cu lance COMEBA tip LBR (4buc). Contractul de administrare a fost incheiat la data de 15.11.2018 si urmeaza ca in anul 2019 aceste utilaje si echipamente sa fie folosite pentru activitatile desfasurate de catre regie.

-La data de 23 noiembrie 2018, prin HCJ 277/23.11.2018 autoritatea tutelara da in administrare regiei 2 autobasculante 8x4 IVECO Trakker. Contractul de administrare a fost incheiat la data de 07.12.2018.

-La data de 17 decembrie 2018, prin HCJ 302/17.12.2018 se da in administrare  regiei, de catre CJ Arges, Cantarul tip platforma 60T, pentru care urmeaza sa se incheie Contract de admistrare.

In activitatea pe care RAJD Arges RA a desfasurat-o  in anul 2018 s-au  folosit si celelalte masini si utilaje pe care autoritatea tutelara, Consiliul Judetean Arges, le-a achizitionat si dat in administrare regiei in cursul anului anterior. Este vorba despre: un trailer VST S30K, doua autobasculante 8x4 IVEKO TRAKKER, patru autoutilitare FORD TRANZIT 6+1 locuri.

Totodată prin adresele nr.2005/09.05.2017 (7170/09.05.2017), respectiv nr.4845/03.10.2017 (15974/03.10.2017) RAJD Argeș a solicitat restituirea către autoritatea publică tutelară a unor terenuri și clădiri primite în administrare, care nu sunt utilizate și pentru care Regia plătește impozit, potrivit prevederilor legale. Impozitul aferent terenurilor și clădirilor neutilizate reprezintă o cheltuială nejustificată pentru regie, cheltuială care influențează creșterea pierderii. Prin HCJ 102/12.04.2018 terenurile si cladirile mentionate au fost restituite autoritatii tutelare.

Toate segmentele de activitate, parti componente ale RAJD Arges RA (birouri, compartimente, servicii, districte) si-au desfasurat activitatea in conformitate cu atributiile mentionate in regulamentul de functionare in vigoare si cu legislatia si normele tehnice actuale.

In conformitate cu legislatia in vigoare, la sfarsitul anului 2018 s-a desfasurat actiunea de inventariere a elementelor de Activ si de Pasiv existente in situatiile financiare ale RAJD Arges RA si,  potrivit  Procesului Verbal de stabilire a rezultatelor inventarierii, acesta actiune s-a desfasurat in conditii bune si  nu  s-au constatat situatii deosebite.

Indicatorii realizati in exercitiul financiar 2018 se prezinta astfel:

VENITURI TOTALE = 14.653.314 lei,din care:

- Veniturile  din activitatea de intretinere si reparatii curente pe  drumurile judetene, investitii in curs pe drumurile judetene in valoare de 14.390.973,64 lei;

- venituri din redeventa urmare concesionarii   Districtului  Domnesti si chiria incasata de la TELEKOM ROMANIA SA, pentru stalpii de telefonie aflati de-a lungul drumurilor judetene,  in valoare de 139.498,34 lei;

- venituri din activitati diverse (tarife  eliberare avize, autorizatii de amplasare si executie obiective in zona drumurilor judetene ) in valoare de 121.680,45  lei;.

- venituri financiare obtinute de la banci (dobanzi bancare) in valoare de 1.161,57 lei;

In anul 2018 veniturile au crescut cu  cu  cu 32% fata de veniturile realizate in anul precedent si au reprezentat un procent de 132% realizare fata de nivelul prevazut pentru  exercitiul financiar 2018 si aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli.

CHELTUIELI TOTALE = 16.273.257 lei,   decurg din urmatoarele cheltuieli de exploatare :

-cheltuieli  cu resursele materiale in valoare de 5.722.778 lei  aferente realizarii   activitatilor de reparatii, intretinere si investitii pe drumurile judetene(materii prime si materiale)

-cheltuieli  cu resursele umane (cheltuielile de personal )  in valoare de 2.995.483 lei

-cheltuieli privind  prestatiile externe ce decurg din desfasurarea obiectului de activitate (cheltuieli generate  de inchirierea de utilaje si servicii de  infrastructura rutiera executate cu tertii )  in valoare de 7.005.711 lei;

- cheltuieli administrative ( energie electrica, energie termica,  apa, canal, paza bunurilor publice, impozite si taxe locale, cheltuieli privind amortizarea

imobilizarilor corporale, cheltuieli privind comisioanele bancare) in valoare de 549.285,00 lei;

Comparativ cu anul financiar precedent cheluielile totale  au crescut  cu 20%   in anul 2018, cresterea datorandu-se aprovizionarii cu materii prime si materiale in cantitati mai mari, datorate unui volum de activitate superior celui din anul 2017. De mentionat faptul ca cheltuiala de natura salariala a crescut numai cu cresterea salariului minim brut garantat in plata, in acest moment 78 dintre salariati, adica un procent de 71% sunt  remunerati cu salariul minim pe economie. De asemenea, este important de amintit ca cei platiti cu salariul minim pe economie sunt si muncitori drumari calificati si necalificati, dar si salariati cu studii superioare care desfasoara activitati atat in cadrul Directiei de Infrastructura Rutiera cat si in cadrul Directiei Economice.

Din activitatea desfasurata in anul 2018 Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges a inregistrat o pierdere in valoare de 1.619.943lei, pierdere influentata  de neacoperirea cheltuielilor fixe  din veniturile proprii realizate.

In ceea ce priveste activitatea desfasurata in anul 2018 s-au realizat urmatoarele obiective de infrastructura rutiera (investitii, lucrari de  intretinere curenta pe timp de vara si iarna).

|  | LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2018 EXECUTATE DE |  |
| --- | --- | --- |
| TERTI IN BAZA CONTRACTELOR INCHEIATE CU RAJD ARGES R.A.SI DE RAJD ARGES IN BAZA |  |  |
|  | CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE |  |
|  | Nr. Crt.; INVESTITII. 1; Modernizare pe DJ 659 A Bradu - Costesti, km 5+060 – 9+744, L = 4,684 km; tronson km 8+144 - 5+944, L = 2,2 km (ps); tronson km 5+060 - 8+816 (binder); tronson km 5+060 - 6+909 (binder); km 5+060 – 9+744( marcaje longitudinale);km 7+560-9+744 si km 5+060 - 6+060 (uzura+binder); tronson km 6+060 -7+035; km 7+085 - 7+560 (sg); tronson km 6+060 - 6+535; km 6+585 - 7+560(dr. uzura); podet tubular, d = 600 mm, L = 72 ml; podet tubular, D = 800 mm, L = 10 ml. 2; Modernizare DJ 742 Leordeni - Baloteasca - Cotu Malului, km 7+500 - 9+060, L = 1,56 km - executie 4 timpane podet km 8+510; km 8+811. 3; Modernizare DJ 742 Leordeni - Baloteasca - Cotu Malului, km 2+400 -3+400, L = 1,0 km - marcaje rutiere. 4; Modernizare DJ 742 Leordeni - Baloteasca - Cotu Malului - Glambocata, km 0+908 - 2+408, L = 1,5 km, com. Leordeni - marcaje rutiere. 5; Modernizare pe DJ 704 H Merisani (DN 7C) - Baiculesti - Curtea de Arges (DN 73 C), km 13+035 - 17+600, comuna Baiculesti, judetul Arges - Aprovizionare tuburi podete D = 600, 800,1000 mm. 6; Modernizare pe DJ 679 D Negrasi - Mozacu, km 34+500 - 39+500, L = 5,0 km, Com. Negrasi, tronson km 34+500 - 36+100, L = 0,400 (ps+binder+uzura);tronson km 35+678 - 36+500, L = 0,822 km (ps); Aprovizionare tuburi podete D =600, 800, 1000 mm;tronson km 38+500 - 39+250, L = 750m (balast). 7; Modernizare pe DJ 725 Stoenesti - Dragoslavele km 3+313 - 6+626, L = 3,313 km; tronson km 3+313 - 4+560, L = 1247 m; tronson km 5+286 - 5+869, L = 583 m (ps) ; tronson km 3+313 - 4+560; km 5+286 - 5+870 (binder); tronson km 3+313 - 4+560; km 5+286 - 5+870(uzura); tronson km 3+313 - 4+560; tronson km 5+286 - 5+870 - marcaje axiale si longitudinale. |  |

|  |  |  | LISTA LUCRARILOR DE INTRETINERE SI REPARATII EXECUTATE IN ANUL 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr.crt | Denumire lucrare |  |  | Realizat fizic |  |
|  | 1 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Pitesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 2 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Pitesti |  |  | actionare |  |
|  | 3 | Intretinere platforma drum pe DJ 679 Paduroiu Lunca Corbului, km 11+637 - 12+037 - taiere de cavalieri |  |  | taiere de cavalieri |  |
|  | 4 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Harsesti |  |  | actionare |  |
|  | 5 | Asigurarea esteticii rutiere in zona podurilor pe DJ 679 Lunca Corbului - Barla, km 34+013; km 20+280 |  |  | curatat platforma drum |  |
|  | 6 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Harsesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 7 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Bajesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 8 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Bajesti |  |  | actionare |  |
|  | 9 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Cepari |  |  | actionare |  |
|  | 10 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Cepari |  |  | aprovizionare |  |
|  | 11 | Intretinere platforma drum prin taiere de acostamente pe DJ 703 B Cateasca - Leordeni, km 84+750 - 85+700 |  |  | taiere de acostamente |  |
|  | 12 | Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 703 B Cateasca - Leordeni, zona Pod km 84+723 |  |  | curatirea podului si a rampelor |  |
|  | 13 | Reparatii parapet la pod pe DJ 702 Topoloveni - Botesti, km 13+490, com. Dobresti |  |  | inlocuit parapeti pod - 3 buc |  |
|  | 14 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Cateasca |  |  | aprovizionare |  |
|  | 15 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Cateasca |  |  | actionare |  |
|  | 16 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Buzoiesti |  |  | actionare |  |
|  | 17 | Intretinere drum prin taiere de cavalieri pe DJ 679 A Raca - Popesti, km 25+675 - 26+625 |  |  | taiere de cavalieri |  |
|  | 18 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Cateasca |  |  | actionare |  |
|  | 19 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 659 Pitesti - Bradu - Negrasi - Mozaceni, km 39+050 - zona podet partea dreapta |  |  | umplututa cu pamant |  |
|  | 20 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 B Padureti - Costesti, km 48+975 - 53+818 |  |  | reprofilarea partii carosabile |  |
|  | 21 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Harsesti |  |  | actionare |  |
|  | 22 | Asigurarea esteticii rutiere in zona poduri pe DJ 703 B Padureti - Costesti, km 48+975 - 53+818si DJ 679 A Barda - Caldararu, km 0+000 - 12+835 - executie de santuri de acostament |  |  | executie santuri pereate |  |
|  | 23 | Aprovizionare cu nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Harsesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 24 | Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 679 D Ungheni - Recea, km 20+484 si pe DJ 679 C Caldararu - Izvoru, km 8+659 |  |  | curatire platforma drum |  |
|  | 25 | Reparatii parapet tip lisa si montat table indicatoare pe DJ 504 Lim. Jud. Teleorman - Popesti - Izvoru - Vulpesti, km 123+150 |  |  | parapet tip lisa si montat table indicatoare |  |
|  | 26 | Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor pe DJ 679 C Izvoru - Mozaceni, km 12+550 - 22+215, DJ 679 D Ungheni - Recea, km 14+940 - 34+500 - execxutie santuri de acostamente |  |  | santuri de acostamente |  |
|  | 27 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Buzoiesti |  |  | actionare |  |
|  | 28 | Aprovizionare cu nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Buzoiesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 29 | Aprovizionare cu nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Bajesti |  |  | actionare |  |
|  | 30 | Intretinere platforma drum pe DJ 740 Maracineni - Micesti, zona pod, km 4+200 si km 5+300 - taiere de cavalieri |  |  | taiere de cavalieri |  |
|  | 31 | Intretinere platforma drum pe DJ 732 Stalpeni - Vladesti - Slanic, km 3+150; km 3+300; km 3+800 - taiere de cavalieri |  |  | taiere de cavalieri |  |
|  | 32 | Asigurarea esteticii rutiere DJ 740 Maracineni - Micesti, in zona poduri si podete, km 2+000 - 5+500 |  |  | curatat platforma drum |  |
|  | 33 | Intretinere platforma drum pe DJ 732 A Maracineni - Micesti, zona pod, km 0+100 - 0+685 - taiere de cavalieri |  |  | taiere de cavalieri |  |
|  | 34 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Bajesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 35 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Pitesti |  |  | actionare |  |
|  | 36 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Pitesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 37 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Cepari |  |  | actionare |  |
|  | 38 | Intretinere platforma drum prin taiere de acostamente pe DJ 703 K Maracineni - Budeasa - Valea Marului, km 1+000 - 6+100 |  |  | taiere de acostamente |  |
|  | 39 | Asigurarea esteticii rutiere la poduri si podete pe DJ 732 Stalpeni - Vladesti - Slanic, km 0+700; km 0+900; km 2+800; km 4+500 |  |  | curatat pod km 0+700; curatat podet km 0+900; curatat podet km 2+800; curatat pod km 4+500 |  |
|  | 40 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Cepari |  |  | aprovizionare |  |
|  | 41 | Aprovizionare cu nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Cateasca |  |  | actionare |  |
|  | 42 | Lucrari de interventie pe DJ 508 Teiu - Buta, km 16+500 |  |  | asternere balast si piatra sparta |  |
|  | 43 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 508 Cateasca - Teiu - Buta, km 0+000 - 17+217; DJ 741 Pitesti - Valea Mare - Fagetu - Mioveni , km 0+000 - 9+497- executat santuri de acostamente pentru scurgerea apelor de pe paltforma drumului |  |  | santuri de acostamente pentru scurgerea apelor de pe paltforma drumului |  |
|  | 44 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Cateasca |  |  | actionare |  |
|  | 45 | Aprovizionare cu nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Cateasca |  |  | aprovizionare |  |
|  | 46 | Lucrari de interventie pe DJ 735 Campulung - Albesti - Candesti , km 5+500 |  |  | asternere piatra sparta |  |
|  | 47 | Lucrari de interventie pe DJ 738 Poienari - Jugur - Draghici - Mihaesti, km 11+500 |  |  | impingere material cu buldo -excavator; montat ind. rutiere (4 buc) si plantare stalti (4 buc) |  |
|  | 48 | Asigurarea scurgerii apelor in zona podetelor (aval si amonte) pe DJ 732 A Titesti - Bajesti -Balilesti , km 0+350; km 0+900; km 1+000; km 1+500; km 1+900; km 2+000; km 2+100 |  |  | desfundare si curatare camere de cadere |  |
|  | 49 | Demontat parazapezi District Bajesti |  |  | demontat parazapezi |  |
|  | 50 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Bajesti |  |  | actionare |  |
|  | 51 | Aprovizionare cu nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Bajesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 52 | Aprovizionare cu nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Bajesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 53 | Aprovizionare cu nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Harsesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 54 | Aprovizionare cu nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Harsesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 55 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Harsesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 56 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Harsesti |  |  | actionare |  |
|  | 57 | Asigurarea esteticii rutiere in zona podurilor pe DJ 703 B Paduroiu - Costesti, km 58+719 |  |  | curatat platforma drum |  |
|  | 58 | Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului pe DJ 679 Lunca Corbului - Barla, km 13+587 - 48+000 - executie santuri de acostament pentru scurgerea apelor de pe platforma |  |  | santuri de acostament pentru scurgerea apelor de pe platforma |  |
|  | 59 | Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 679 Paduroiu - Lunca Corbului la poduri, km 3+148; km 4+142; km 5+885; km 6+310 |  |  | curatat platforma drum |  |
|  | 60 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Pitesti |  |  | actionare |  |
|  | 61 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Pitesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 62 | Aprovizionare cu nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Buzoiesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 63 | Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului pe DJ 659 A Bradu - Costesti, km 5+060 - 8+805; DJ 504 Lim. Jud. Teleorman - Popesti - Izvoru - Recea - Vulpesti, km 110+700 - executie santuri de acostament de pe platforma drumului |  |  | executie santuri de acostament de pe platforma drumului |  |
|  | 64 | Montat table indicatoare pe DJ 504 Lim. Jud. Teleorman - Popesti - Izvoru - Recea - Vulpesti, km 110+700 - 136+695 - table indicatoare cazute de pe stalpi+indreptat stalpi |  |  | table indicatoare cazute de pe stalpi+indreptat stalpi |  |
|  | 65 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Buzoiesti |  |  | actionare |  |
|  | 66 | Deszapezire iarna 2017 - 2018 - District Cepari |  |  | actionare |  |
|  | 67 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 678 A Tigveni - Cepari (curatire de santuri), km 49+650- 50+930 dreapta, L = 900 ml si km 50+800 - 50+930 stanga, L =130 ml |  |  | curatire manuala de santuri si rigole, L = 900 ml dr. si L = 130 ml st. |  |
|  | 68 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 703 H Valea Danului - Cepari - Salatruc (curatiri de santuri), km 11+550-11+777, L =226,5 ml stanga, km 12+000 - 12+620 dreapta, L = 407 ml si km 12+670 - 12+864, L =188 ml stanga, TOTAL L = 821,5 ML |  |  | curatire manuala de santuri si rigole, L = 226,5 ml st. ; L = 407 ml dr. si L = 188 ml st |  |
|  | 69 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 731 Domnesti - Corbi , km 30+780 - 31+230, L = 450 ml dreapta (desfundari de canale trapezoidale), km 29+800- 30+550, L = 750 ml dreapta, km 30+000 - 30+250, L =250 m stanga, km 30+850 - 31+000, L =150 ml stanga (curatenie de santuri) |  |  | desfundare canale trapezoidale L = 450 ml;desfundare manuala de santuri L = 135 mc;curatenie de santuri L = 750 ml dr.,L = 250 ml st.,L = 150 ml st. |  |
|  | 70 | Semnalizare rutiera pe DJ 731 B Samara - Babana - Richitele de Sus, km 6+100; km 6+200; km 6+632 - zona platforma drumului afectata de alunecara de teren |  |  | limitare de viteza; drum ingustat spre st, dr;ocolire; sfarsitul tuturor restrictiilor; alte pericole;bariere metalice;balize directionale; stalpi |  |
|  | 71 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 703 K Maracineni - Budeasa - Valea Marului, km 0+000 - 15+682- executie santuri de acostament pentru scurgerea apelor de pe platforma |  |  | santuri si acostament pentru scurgerea apelor de pe platforma drumului |  |
|  | 72 | Aprovizionare cu sare si nisip pentru Deszapezire iarna 2017-2018 - District Cepari |  |  | aprovizionare |  |
|  | 73 | Demontat parazapezi District Cateasca |  |  | demontat parazapezi - 267 buc |  |
|  | 74 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 703 B Cateasca - Leordeni, km 85+700 - 85+962 |  |  | curatat platforma drum |  |
|  | 75 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 B Cateasca - Leordeni, km 84+723 - 88+752 |  |  | amorsare si asternere uzura BAPC 16 |  |
|  | 76 | Reparatii asfaltice pe DJ 503 Rociu - Oarja - Catanele, km 135+000 - 140 +034; km 135+000 - 138+700 |  |  | amorsare si asternere uzura BAPC 16 |  |
|  | 77 | Demontat parazapezi District Pitesti |  |  | demontat parazapezi - 160 buc |  |
|  | 78 | Refacere podet pe DJ 678 B Lim. Jud. Valcea - Cocu, km 27+500, la Cocu |  |  | refacere podet |  |
|  | 79 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 B Moraresti - Salistea - Vedea, km 1+745 - 20+253 |  |  | reprofilarea partii carosabile |  |
|  | 80 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 E Pitesti - Babana - Cocu, km 23+300 - 27+500, L = 4,2 km |  |  | reprofilarea partii carosabile |  |
|  | 81 | Marcaje axiale si transversale pe DJ 732 A Titesti - Bajesti - Balilesti, km 0+000 - 6+800 |  |  | marcaje axiale si transversale |  |
|  | 82 | Marcaje axiale si transversale pe DJ 732 B Valea Silistii - Aninoase - Berevoiesti, km 0+000 - 6+444 |  |  | marcaje axiale si transversale |  |
|  | 83 | Marcaje axiale si transversale pe DJ 732 Stalpeni - Vladesti - Slanic, km 0+000 - 25+188 |  |  | marcaje axiale si transversale |  |
|  | 84 | Covor bituminos pe DJ 703 A Cotmeana - Cocu - Poiana Lacului - Cerbu, km 0+000 - 7+900, comuna Cotmeana, tronson km 0+550 - 7+900; km 0+525 – 1+324; km 1+324 - 2+697; km 3+500 - 5+000 (rep. asf.) |  |  | decapare manuala, frezare suprafata degradata,amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 85 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 A Cotmeana - Poiana Lacului, km 7+900 - 10+000 |  |  | amorsare si asternere uzura BAPC 16 |  |
|  | 86 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 731 C Vetisoara - Izvoru - Cocu, km 8+265 - 12+136, L = 3,871 km |  |  | reprofilarea partii carosabile |  |
|  | 87 | Demontat parazapezi District Buzoiesti |  |  | demontat parazapezi - 233 buc |  |
|  | 88 | Reparatii asfaltice pe DJ 731 Piscani - Domnesti, km 0+100 - 5+300; km 5+300 - 29+327; km 38+150 - 45+975 - revizuita; km 45+975 - 47+685; km 47+685 - 49+341 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 89 | Reparatii asfaltice pe DJ 732 Stalpeni - Vladesti - Slanic, km 5+300 - 21+050 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 90 | Reparatii asfaltice pe DJ 732 B Valea Silistii - Aninoasa - Berevoiesti, km 0+000 - 5+200 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 91 | Reparatii asfaltice pe DJ 732 A Titesti - Bajesti -Balilesti, km 0+300 - 6+400 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 92 | Reparatie parapet tip lisa la drum pe DJ 732 Stalpeni - Vladesti - Slanic, km 12+600 |  |  | parapet tip lisa la drum |  |
|  | 93 | Intretinere platforma drum cu adaos de piatra sparta pe DJ 738 Poienari - Jugur - Draghici, km 12+330 - 12+730 |  |  | asternere piatra sparta |  |
|  | 94 | Reparatii asfaltice pe DJ 679 Paduroiu - Sapata - Lunca Corbului - Barla, km 0+000 - 13+037; km 13+587 - 20+000; 38+700 - 48+220 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 95 | Reparatii asfaltice pe DJ 659 Bradu - Negrasi - Mozaceni - Lim. Jud. Dambovita, km 8+300 - 38+300 (aprilie +mai) |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 96 | Demontat parazapezi District Harsesti |  |  | demontat parazapezi |  |
|  | 97 | Reparatii asfaltice pe DJ 508 Cateasca - Furduiesti - Teiu - Buta, km 16+200 - 17+200; km 0+000 - 10+000; 10+000 - 17+200 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 98 | Reparatii asfaltice pe DJ 702 G Recea - Catanele - Cateasca - Ratesti, km 12+42321+053 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 99 | Reparatii asfaltice pe DJ 702 C Leordeni - Bogati, km 0+000 - 5+000 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 100 | Reparatii asfaltice pe DJ 704 G Albesti - Cicanesti, km 0+000 - 6+150 |  |  | frezare,decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 101 | Marcaje axiale si transversale pe DJ 741 Pitesti - Valea Mare - Fagetu - Mioveni, km 0+000 - 9+497 |  |  | marcaje axiale pe 7 kme si 3 treceri de pietoni (8 benzi) |  |
|  | 102 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 A Cotmeana - Poiana Lacului, km 7+900 - 10+000 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 103 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 731 B Samara - Babana - Cocu, km 8+028 - 14+028, L = 9,6 km |  |  | reprofilarea partii carosabile |  |
|  | 104 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 704 E Ursoaia - Bascovele, km 3+100 - 15+200 |  |  | reprofilarea partii carosabile |  |
|  | 105 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 K Maracineni - Budeasa - Valea Marului, km 0+000 - 15+682 |  |  | frezare,decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 106 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 731 D Micesti - Purcareni - Valea Nandrii - Ganesti, km 7+450 - 20+700 |  |  | reprofilarea partii carosabile |  |
|  | 107 | Refacere podet tubular pe DJ 741 Pitesti - Valea Mare - Faget - Mioveni, km 2+700 la Stefanesti |  |  | refacere podet tubular |  |
|  | 108 | Marcaje axiale si transversale pe DJ 659 Pitesti - Bradu - Negrasi - Mozaceni, km 0+000 - 58+320 |  |  | marcaje axiale pe 33,8 kme si 10 treceri de pietoni |  |
|  | 109 | Marcaje intermediare axiale si laterale pe DJ 679 D Malu - Coltu - Ungheni - Recea - Negrasi - Mozacu, km 34+678 - 35+655 |  |  | marcaje axiale pe 0,52 kme si marcaje laterale 0,977 kme |  |
|  | 110 | Marcaje axiale si transversale pe DJ 702 F Lim. Jud. Dambovita - Slobozia int DJ 659, km 19+650 - 21+920 |  |  | marcaje axiale pe 1,65 kme |  |
|  | 111 | Marcaje axiale pe DJ 679 C Int DN 65 A - Caldararu - Izvoru - Mozaceni - Int DJ 503, km 22+215 - 23+215 |  |  | marcaje axiale pe 0,55 kme |  |
|  | 112 | Reparatii asfaltice pe DJ 679 Lunca Corbului – Barla, km 20+000 – 48+220 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 113 | Reparatii asfaltice pe DJ 679 F Barla – Badesti - Bai, km 0+000 – 5+300 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 114 | Marcaje axiale si transversale pe DJ 659 A Bradu - Costesti, km 0+000-5+060 |  |  | marcaje axiale pe 2,5 kme si 1 trecere (8 benzi) |  |
|  | 115 | Marcaje axiale pe DJ 679 C Int DN 65 A - Caldararu - Izvoru - Mozaceni - Int DJ 503, km 10+676 - 11+600 |  |  | marcaje axiale pe 0,7 kme |  |
|  | 116 | Marcaje axiale si transversale pe DJ 703 H Curtea de Arges (DN 7C) - Valea Danului - Cepari - Suici - Salatruc, km 13+000 - 25+058 |  |  | marcaje axiale pe 5,9 kme si 8 treceri de pietoni |  |
|  | 117 | Marcaje axiale si transversale pe DJ 678 A Lim. Jud. Valcea - Poienari - Ciofrangeni - Tigveni - Cepari (DJ 703 H), km 25+290 - 39+196; km 41+141 - 50+933 |  |  | marcaje axiale pe 13,4 kme si 8 treceri de pietoni |  |
|  | 118 | Marcaje axiale si transversale pe DJ 504 Lim. Jud. Teleorman - Popesti - Izvoru - Recea, km 110+700 - 136+695 (mai+iunie) |  |  | marcaje axiale pe 13,1 kme si 6 treceri de pietoni |  |
|  | 119 | Reparatii asfaltice pe DJ 737 Campulung - Matau - Boteni, km 5+400 - 7+000; km 4+800 – 5+400 |  |  | frezare, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 120 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 679 D Malu - Ungheni, km 0+000 - 6+700;10+000 - 14+940 |  |  | reprofilarea partii carosabile |  |
|  | 121 | Siguranta circulatiei - inlocuit table indicatoare pe DJ 702 C Leordeni - Bogati - Suseni, Lim. Jud. Dambovita, km 0+000 - 17+380 |  |  | inlocuit table indicatoare |  |
|  | 122 | Montat panouri penru identificare lucrari pe DJ 659 A Bradu - Costesti, km 5+080 (dreapta); km 9+704 (stanga) |  |  | Montat 2 table indicatoare |  |
|  | 123 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 I Merisani - Musatesti, km 0+000 - 18+300; km 18+300 - 26+447 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 124 | Lucrari de interventie pe DJ 738 Poienari - Jugur - Draghici, km 15+900 |  |  | imprastiat cu lopata (pietris)si incarcat pamant |  |
|  | 125 | Reparatii asfaltice pe DJ 659 A Bradu - Costesti, km 1+900 - 2+600 |  |  | frezare, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 126 | Reparatii asfaltice pe DJ 703 E Pitesti – Babana, km 2+200 – 3+700; km 3+700 - 5+200 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 127 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 679 A Barla - Caldararu - Raca, km 0+000 - 12+835; km 14+750 - 20+625 |  |  | reprofilarea partii carosabile |  |
|  | 128 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 H Valea Danului - Cepari - Salatrucu, km 9+475 - 10+364, L =889 ml |  |  | reprofilarea partii carosabile |  |
|  | 129 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 F Lim. Judet Valcea - Zamfiresti - Urluiesti, km 20+800 - 21+990, L = 1190 ml; km 22+490 - 22+940, L = 450 ml |  |  | reprofilarea partii carosabile |  |
|  | 130 | Marcaje rutiere pe DJ 739 Barzesti – Negresti – Beleti, km 12+000 – 17+000 |  |  | marcaje axiale pe 3,1 kme, 2 treceri de pietoni (6 benzi) |  |
|  | 131 | Marcaje longitudinale pe DJ 659 A Bradu – Costeti, Tronson km 9+744 – 10+400 |  |  | marcaje axiale pe 0,32 kme si marcaje laterale pe 0,656 kme |  |
|  | 132 | Marcajea axiale pe DJ 743 Salatrucu de Jos (DJ 703 H) - Salatrucu de Sus, tronson km 0+000 – 2+500 |  |  | marcaje axiale pe 2 kme |  |
|  | 133 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 731 Domnesti – Corbi, km 48+820 – 48+920, L=100 ml – Sant de pamant partea dreapta |  |  | curatarea manuala a santurilor si rigolelor |  |
|  | 134 | Lucrari de interventie pe DJ 735 Campulung - Albesti - Candesti, km 5+500 |  |  | material pietros |  |
|  | 135 | Lucrari de interventie pe DJ 703 B Moraresti –Vedea, km 25+553 (Zona pod) |  |  | montat indicatoare (2 buc) si stalpi (2 buc) |  |
|  | 136 | Marcaje rutiere pe DJ 702 Topoloveni – Boteni , km 0+000 – 28+000 |  |  | marcaje axiale pe 16,9 kme, 5 treceri de pietoni (6 benzi si 7 benzi) |  |
|  | 137 | Montat parapeti la pod pe DJ 743 Salatrucu de Sus - Salatrucu de Jos, km 0+850, partea stanga |  |  | montat parapeti la pod |  |
|  | 138 | Montat table indicatoare pe DJ 704 F Baiculesti – Tutana, km 1+000 si km 1+050 |  |  | montat table indicatoare (2 buc) si plantare stalpi (4 buc) |  |
|  | 139 | Marcaje rutiere pe DJ 702 C Leordeni - Bogati, km 0+000 - 13+405 |  |  | marcaje axiale, L = 8,9 kme; marcaje laterale, L = 9 kme; 1 trecere de pietoni (8 benzi) |  |
|  | 140 | Reparatii asfaltice pe DJ 732 C Campulung - Bughea de Jos - Godeni - Capul Piscului - Lazaresti, km 2+000 - 4+282; km 15+350 - 17+750; km 8+700 - 14+000 |  |  | frezare, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 141 | Marcaje rutiere pe DJ 703 B Cateasca - Leordeni, km 82+152 - 88+752 |  |  | marcaje axiale, L = 3,1 kme; 1 trecere pietoni (8 benzi) |  |
|  | 142 | Marcaje axiale pe DJ 703 E Pitesti - Babana - Cocu, km 2+500 - 11+400 |  |  | marcaje axiale, L= 5,1 kme |  |
|  | 143 | Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 742 Leordeni - Baloteasca - Cotu Malului, km 0+900 - 1+400; 1+700 - 1+840 (st.+dr.) |  |  | defrisat manual si cosit vegetatie |  |
|  | 144 | Refacere podet tubular pe DJ 741 Pitesti - Valea Mare - Faget - Mioveni, km 2+700, la Stefanesti - Asternere asfalt parte carosabila |  |  | amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 145 | Reparatii asfaltice pe DJ 702 C Leordeni - Bogati, km 5+000 - 13+405 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 146 | Lucrari de interventie pe DJ 659 Pitesti - Bradu - Negrasi - Mozaceni - zona pod, km 40+400 |  |  | turnat beton in zona podului |  |
|  | 147 | Inretinere platforma drum cu material pietros pe DJ 679 C Izvoru + Mozaceni, km 12+550 - 22+215, tronson km 21+215 - 22+215; tronson km 12+550 - 21+215, L = 8,665 km |  |  | asternere balast si piatra sparta |  |
|  | 148 | Marcaje axiale pe DJ 742 Leordeni - Baloteasca - Cotu Malului - Glambocata, km 0+000 - 0+908 |  |  | marcaje axiale, L= 0,5 kme |  |
|  | 149 | Lucrari de interventie pe DJ 737 Campulung - Matau - Boteni, km 1+000 - 4+800; km 6+300 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 150 | Lucrari de interventie pe DJ 703 B Moraresti –Vedea, km 25+553 |  |  | turnat beton |  |
|  | 151 | Reparatii asfaltice pe DJ 702 A, Lim. Jud. Dambovita - Ciupa - Nejlovelu - Teiu, km 35+696 - 37+846 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 152 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 B Padureti - Costesti, km 48+975 - 53+818, L = 4,843 km |  |  | reprofilarea partii carosabile |  |
|  | 153 | Marcaje rutiere pe DJ 732 C Campulung - Bughea de Jos, km 0+650 - 5+800 |  |  | marcaje axiale 3,1 kme 1 trecere de pietoni (8 benzi) |  |
|  | 154 | Marcaje rutiere pe DJ 734 Leresti - Voina, km 9+000 - 13+000 (axiale); km 0+250 - 19+200 (trecere de pietoni) |  |  | marcaje axiale 2,481 kme 16 trecere de pietoni |  |
|  | 155 | Reparatii asfaltice pe DJ 738 Mihaiesti - Jugur - Draghici, km 13+600 - 21+400 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 156 | Reparatii asfaltice pe DJ 679 F Barla - Badesti Bai, km 0+000 - 5+300 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 157 | Reparatii asfaltice pe DJ 735 Albesti - Candesti, km 1+300 - 5+800; 7+200 - 9+600 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 158 | Intretinere platforma drum pe DJ 703 Moraresti - Cuca - Ciomagesti, km 2+770 - 4+020; km 4+220 - 4+420 - taiere de acostamente (stanga+dreapta) |  |  | taiere de acostamente |  |
|  | 159 | Reparatii asfaltice pe DJ 731 C Vetisoara - Izvoru - Cocu, km 12+136 - 13+000 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 160 | Intretinere drum pietruit pe DJ 703 A Poiana Lacului – Cerbu, km 30+096 – 31+939 |  |  | asternere balast |  |
|  | 161 | Intretinere drum pietruit pe DJ 703 Moraresti - Cuca - Ciomagesti, km 4+020 - 4+220; km 13+400 - 15+800 (reprofilare + asternere pietris) |  |  | reprofilare + asternere pietris |  |
|  | 162 | Intretinere drum pietruit pe DJ 678 E Teodoresti - Cotu - Lim. Jud. Valcea, km 0+000 - 3+000 (reprofilare + asternere pietris) |  |  | reprofilare + asternere pietris |  |
|  | 163 | Reparatii asfaltice pe DJ 678 A Poienari - Ciofrangeni - Tigveni - Barsesti - Cepari, km 26+780 - 50+933 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |
|  | 164 | Intretinere platforma drum pe DJ 679 C Izvoru – Mozaceni, km 12+550 – 22+215 (reprofilare) |  |  | reprofilare drum L = 9,665 km |  |
|  | 165 | Montat table indicatoare pe DJ 659 Pitesti - Bradu - Negrasi - Mozaceni - Lim. Jud. Dambovita, km 36+000; km 42+000 |  |  | plantare stalpi si montat indicatoare |  |
|  | 166 | Intretinere platforma drum pe DJ 679 D Malu - Coltu - Ungheni - Recea, km 10+000 - 14+940 |  |  | asternere balast |  |
|  | 167 | Marcaje rutiere pe DJ 725 Stoenesti - Dragoslavele, tronson km 0+000 - 3+313; km 6+719 - 10+540 - revizuita |  |  | marcaje axiale L = 4,98 kme 1 trecere de pietoni |  |
|  | 168 | Montat table indicatoare pe DJ 741 Pitesti - Valea Mare - Faget - Mioveni, km 0+850 - 1+150 |  |  | 3 stalpi existenti; 3 stalpi recuperati |  |
|  | 169 | Aprovizionat sare pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Pitesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 170 | Aprovizionat sare pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Cateasca |  |  | aprovizionare |  |
|  | 171 | Aprovizionat sare pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Harsesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 172 | Aprovizionat sare pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Buzoiesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 173 | Aprovizionat sare pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Basesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 174 | Aprovizionat sare pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Cepari |  |  | aprovizionare |  |
|  | 175 | Aprovizionat nisip pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Pitesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 176 | Deszapazire iarna 2018-2019 District Pitesti |  |  | actionare |  |
|  | 177 | Aprovizionat nisip pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Cepari |  |  | aprovizionare |  |
|  | 178 | Deszapazire iarna 2018-2019 District Cepari |  |  | actionare |  |
|  | 179 | Aprovizionat nisip pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Bajesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 180 | Aprovizionat nisip pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Buzoiesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 181 | Aprovizionat nisip pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Cateasca |  |  | aprovizionare |  |
|  | 182 | Aprovizionat nisip pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Harsesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 183 | Marcaje rutiere pe DJ 731 Piscani - Domnesti, km 29+675 - 49+690 |  |  | 3 treceni de pietoni (8 benzi); 1 trecere de pietoni (10 benzi) |  |
|  | 184 | Deszapazire iarna 2018-2019 District Cateasca |  |  | actionare |  |
|  | 185 | Deszapazire iarna 2018-2019 District Buzoiesti |  |  | actionare |  |
|  | 186 | Deszapazire iarna 2018-2019 District Buzoiesti - STORNO |  |  | actionare |  |
|  | 187 | Deszapazire iarna 2018-2019 District Bajesti |  |  | actionare |  |
|  | 188 | Deszapazire iarna 2018-2019 District Harsesti |  |  | actionare |  |
|  | 189 | Deszapazire iarna 2018-2019 District Harsesti - STORNO |  |  | actionare |  |
|  | 190 | Aprovizionat sare si nisip pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Pitesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 191 | Deszapazire iarna 2018-2019 District Pitesti |  |  | actionare |  |
|  | 192 | Aprovizionat sare pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Harsesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 193 | Deszapazire iarna 2018-2019 District Harsesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 194 | Aprovizionat sare si nisip pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Buzoiesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 195 | Deszapazire iarna 2018-2019 District Buzoiesti |  |  | actionare |  |
|  | 196 | Aprovizionat sare si nisip pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Bajesti |  |  | aprovizionare |  |
|  | 197 | Deszapazire iarna 2018-2019 District Bajesti |  |  | actionare |  |
|  | 198 | Aprovizionat sare pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Cateasca |  |  | aprovizionare |  |
|  | 199 | Deszapazire iarna 2018-2019 District Cateasca |  |  | actionare |  |
|  | 200 | Deszapazire iarna 2018-2019 - District Cepari |  |  | actionare |  |
|  | 201 | Aprovizionat sare si nisip pentru deszapezire iarna 2018 - 2019- District Cepari |  |  | aprovizionare |  |
|  | 202 | Marcaje rutiere pe DJ 731 Piscani - Domnesti, km 29+327 - 16+227 |  |  | 3 treceni de pietoni (8 benzi); trecere de pietoni (9 benzi) |  |
|  | 203 | Reparatii asfaltice pe DJ 735 Albesti – Candesti, km 9+600 – 10+800 |  |  | decapare manuala, amorsare si asternere BAPC 16 |  |

Pentru iarna 2018- 2019, Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. a intocmit Planul de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului, care cuprinde sectoarele de drum in lungime de 1.194 km. Sectoarele de drumuri judetene au fost repartizate pe 6 districte : Pitesti, Curtea de Arges, Cimpulung, Cateasca, Hirsesti, Buzoiesti si impartite pe 4 niveluri de viabilitate.

Prin personalul de specialitate au fost efectuate revizii privind starea de viabilitate a drumurilor si podurilor si au fost luate masuri de remediere a deficientelor constatate.    De asemenea, s-au emis un numar de 243 avize, acorduri si autorizatii pentru executarea de lucrari sau amplasarea de obiective in zona drumurilor judetene.

In cursul anului 2018 in toate serviciile si birourile din structura RAJD Arges activitatea s-a desfasurat in conformitate cu normativele legislative specifice.

Serviciile de audit statutar pentru exercitiul financiar 2018 s-au achizionat  in baza Contractului de prestari servicii nr. 88/07.12.2018, respectandu- se astfel prevederile ordonanatei 109/2011 privind guvernanta corporativa.

Pentru diminuarea pierderii acumulate si pentru reducerea platilor restante este necesar sa se realizeze veniturile propuse.si sa se mentina  incasarea creantelor de la Consiliul Judetean in termenele stabilite prin Contractul de administrare si actele aditionale la acesta. La 31 decembrie 2018 creantele neincasate reprezentand situatii de lucrari inaintate spre verificare CJ Arges se situeaza la valoarea de 2.082.141 lei din care 242.000,00 lei sunt creante cu termenele de incasare depasite.

In cursul anului 2018 au fost facute informari catre CJ Arges cu privire la modul de implementare a Planului de  redresare prezentat autoritatii tutelare in luna iulie 2017.

Pentru evitarea calcularii de majorari si penalitati de catre furnizorii restanti  si pentru evitarea litigiilor cu acestia s-a luat masura de a incheia esalonari la plata a sumelor restante prin intelegere cu acesti furnizorii.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

CIOCNITU EDUARD DUMITRU –PRESEDINTE

ALBU NICOLAE –MEMBRU

STANCU DANIEL – MEMBRU

SANDU GHEORGHE –MEMBRU

PLESA ALINA CAMELIA –REPREZENTANT MFP