**Anexa 3**

**La Hot. Nr………………..**

**Principalii indicatori tehnico – economici aferenti investitiei:**

**,,Modernizare DJ 702 F Limita judet Dambovita - Slobozia, km 17+984-18+441, L = 457 m, judetul Arges’’**

1. **Valoarea totala a investitiei, incusiv TV**

2.017.760,83 lei cu TVA

din care constructii montaj (C+M)

1.546.015,85 lei cu TVA

1. **Durata de realizare** – 6 luni (P+E)