CONSILIUL  LOCAL  ALBOTA

JUDETUL  ARGES

PROGRAM  DE  INVESTITII

Obiectivelor  de  investitii  pe anul  2024  cu  finantarea  integral  sau  partial  di  veniturile  proprii  repartizate pentru

CONSILIUL  LOCAL  ALBOTA

MII LEI

| NR. CRT | DENUMIREA OBIECTIVULUI | VALOAREA TOTALA | CHELTUIELI EFECTUATE PANA LA 31.12.2022 | EXECUTIE PRELIMINATA 2023 | PROPUNERI 2024 | PROPUNERI 2025 | PROPUNERI 2026 | PROPUNERI 2027 | ESTIMARI ANII ULTERIORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL DIN CARE: | 22.059 |  |  | 16.469 | 2.090 | 2.000 | 1.500 |  |
| A | LUCRARI IN CONTINUARE | 14.198 |  |  | 8.608 | 2.090 | 2.000 | 1.500 |  |
| B | LUCRARI NOI | 6.694 |  |  | 6.694 |  |  |  |  |
| C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII | 1.167 |  |  | 1.167 |  |  |  |  |

PRIMAR,                                                                                                                               CONTABIL,

DUMITRU  ION                                                                                                                      NEACSU  ELENA

CONSILIUL  LOCAL  ALBOTA

JUDETUL  ARGES

PROGRAM  DE  INVESTITII

Obiectivelor  de  investitii  pe anul  2024  cu  finantarea  integral  sau  partial  di  veniturile  proprii  repartizate pentru

CONSILIUL  LOCAL  ALBOTA

MII LEI

| NR. CRT | DENUMIREA OBIECTIVULUI CAP.51.02 | VALOAREA TOTALA | CHELTUIELI EFECTUATE PANA LA 31.12.2022 | EXECUTIE PRELIMINATA 2023 | PROPUNERI 2024 | PROPUNERI 2025 | PROPUNERI 2026 | PROPUNERI 2027 | ESTIMARI ANII ULTERIORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL DIN CARE: | 3.102 |  |  | 3.102 |  |  |  |  |
| A | LUCRARI IN CONTINUARE | 2.311 |  |  | 2.311 |  |  |  |  |
|  | SISTEME INTELIGENTE DE MENEGEMENT LOCAL-titlu 60 | 2.311 |  |  | 2.311 |  |  |  |  |
| B | LUCRARI NOI | 598 |  |  | 598 |  |  |  |  |
|  | INFRASTRUCTURA MOBILIER STRADAL IN COMUNA ALBOTA, JUDETUL ARGES | 305 |  |  | 305 |  |  |  |  |
|  | ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE-titlul 60 | 293 |  |  | 293 |  |  |  |  |
| C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII | 193 |  |  | 193 |  |  |  |  |
|  | GENERATOR CURENT | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  | PROIECTARE EXTINDERE SEDIU PRIMARIE | 155 |  |  | 155 |  |  |  |  |

PRIMAR,                                                                                                                               CONTABIL,

DUMITRU  ION                                                                                                                      NEACSU  ELENA

CONSILIUL  LOCAL  ALBOTA

JUDETUL  ARGES

PROGRAM  DE  INVESTITII

Obiectivelor  de  investitii  pe anul  2024  cu  finantarea  integral  sau  partial  di  veniturile  proprii  repartizate pentru

CONSILIUL  LOCAL  ALBOTA

MII LEI

| NR. CRT | DENUMIREA OBIECTIVULUI CAP.65.02 | VALOAREA TOTALA | CHELTUIELI EFECTUATE PANA LA 31.12.2022 | EXECUTIE PRELIMINATA 2023 | PROPUNERI 2024 | PROPUNERI 2025 | PROPUNERI 2026 | PROPUNERI 2027 | ESTIMARI ANII ULTERIORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL DIN CARE: | 429 |  |  | 429 |  |  |  |  |
| A | LUCRARI IN CONTINUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | LUCRARI NOI | 429 |  |  | 429 |  |  |  |  |
|  | DOTARE CU MOBILIER,MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A COMUNEI ALBOTA | 429 |  |  | 429 |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CENTRALA GAZE |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRIMAR,                                                                                                                               CONTABIL,

DUMITRU  ION                                                                                                                      NEACSU  ELENA

CONSILIUL  LOCAL  ALBOTA

JUDETUL  ARGES

PROGRAM  DE  INVESTITII

Obiectivelor  de  investitii  pe anul  2024  cu  finantarea  integral  sau  partial  di  veniturile  proprii  repartizate pentru

CONSILIUL  LOCAL  ALBOTA

MII LEI

| NR. CRT | DENUMIREA OBIECTIVULUI CAP.66.02 | VALOAREA TOTALA | CHELTUIELI EFECTUATE PANA LA 31.12.2022 | EXECUTIE PRELIMINATA 2023 | PROPUNERI 2024 | PROPUNERI 2025 | PROPUNERI 2026 | PROPUNERI 2027 | ESTIMARI ANII ULTERIORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL DIN CARE: | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| A | LUCRARI IN CONTINUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | LUCRARI NOI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | CENTRALA GAZE | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |

PRIMAR,                                                                                                                               CONTABIL,

DUMITRU  ION                                                                                                                      NEACSU  ELENA

CONSILIUL  LOCAL  ALBOTA

JUDETUL  ARGES

PROGRAM  DE  INVESTITII

Obiectivelor  de  investitii  pe anul  2024  cu  finantarea  integral  sau  partial  di  veniturile  proprii  repartizate pentru

CONSILIUL  LOCAL  ALBOTA

MII LEI

| NR. CRT | DENUMIREA OBIECTIVULUI CAP.67.02 | VALOAREA TOTALA | CHELTUIELI EFECTUATE PANA LA 31.12.2022 | EXECUTIE PRELIMINATA 2023 | PROPUNERI 2024 | PROPUNERI 2025 | PROPUNERI 2026 | PROPUNERI 2027 | ESTIMARI ANII ULTERIORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL DIN CARE: | 6.041 |  |  | 451 | 2.090 | 2.000 | 1.500 |  |
| A | LUCRARI IN CONTINUARE | 5.620 |  |  | 30 | 2.090 | 2.000 | 1.500 |  |
|  | CONSTRUCTIE BISERICA ALBOTA | 5.620 |  |  | 30 | 2.090 | 2.000 | 1.500 |  |
| B | LUCRARI NOI | 345 |  |  | 345 |  |  |  |  |
|  | EDIFICARE GARAJ PENTRU MASINI SI UTILAJE | 345 |  |  | 345 |  |  |  |  |
| C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII | 76 |  |  | 76 |  |  |  |  |
|  | CENTRALA GAZE | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |
|  | TRANSFORMATOR CURENT | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  |

PRIMAR,                                                                                                                               CONTABIL,

DUMITRU  ION                                                                                                                      NEACSU  ELENA

CONSILIUL  LOCAL  ALBOTA

JUDETUL  ARGES                                                                                         PROGRAM  DE  INVESTITII

Obiectivelor  de  investitii  pe anul  2024  cu  finantarea  integral  sau  partial  di  veniturile  proprii  repartizate pentru

CONSILIUL  LOCAL  ALBOTA                                                                      	    MII LEI

| NR. CRT | DENUMIREA OBIECTIVULUI CAP.70.02 | VALOAREA TOTALA | CHELTUIELI EFECTUATE PANA LA 31.12.2022 | EXECUTIE PRELIMINATA 2023 | PROPUNERI 2024 | PROPUNERI 2025 | PROPUNERI 2026 | PROPUNERI 2027 | ESTIMARI ANII ULTERIORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL DIN CARE: | 2.854 |  |  | 2.854 |  |  |  |  |
| A | LUCRARI IN CONTINUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | LUCRARI NOI | 2.464 |  |  | 2.464 |  |  |  |  |
|  | EXTINDERE ALIMENTARE CU APA/CANALIZARE MENAJERA STR.ALEEA LAC MORLOVANI,COM.ALBOTA, JUDETUL ARGES | 550 |  |  | 550 |  |  |  |  |
|  | EXTINDERE ALIMENTARE CU APA/CANALIZARE MENAJERA STR.IVANESTI COM.ALBOTA, JUDETUL ARGES | 285 |  |  | 285 |  |  |  |  |
|  | EXTINDERE ALIMENTARE CU GAZE STR.NECSULESTI COM. ALBOTA,JUD.ARGES | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | MODERNIZARE SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA ALBOTA,JUDETUL ARGES | 1.079 |  |  | 1.079 |  |  |  |  |
|  | Extindere rețea alimentare cu apă/canalizare strada Prelungirea Miei ( Ulm 4), comuna Albota, județul Argeș | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  | Extindere rețea alimentare cu apă strada Cerbu Deal, sat Cerbu, comuna Albota, județul Argeș | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |
| C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII | 390 |  |  | 390 |  |  |  |  |
|  | TRANSFERURI | 390 |  |  | 390 |  |  |  |  |

PRIMAR,                                                                                                                               CONTABIL,

DUMITRU  ION                                                                                                                      NEACSU  ELENA

CONSILIUL  LOCAL  ALBOTA

JUDETUL  ARGES                                                                                   PROGRAM  DE  INVESTITII

Obiectivelor  de  investitii  pe anul  2024  cu  finantarea  integral  sau  partial  di  veniturile  proprii  repartizate pentru

CONSILIUL  LOCAL  ALBOTA                                                                                 	    MII LEI

| NR. CRT | DENUMIREA OBIECTIVULUI CAP.84.02 | VALOAREA TOTALA | CHELTUIELI EFECTUATE PANA LA 31.12.2022 | EXECUTIE PRELIMINATA 2023 | PROPUNERI 2024 | PROPUNERI 2025 | PROPUNERI 2026 | PROPUNERI 2027 | ESTIMARI ANII ULTERIORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL DIN CARE: | 9.628 |  |  | 9.628 |  |  |  |  |
| A | LUCRARI IN CONTINUARE | 6.267 |  |  | 6.267 |  |  |  |  |
|  | MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA ALBOTA-ANGHEL SALIGNY | 5.500 |  |  | 5.500 |  |  |  |  |
|  | Pod cu structură din plăci ondulate de oțel peste raul Telorman in sat MARES (Biserica) din comuna Albota, judetul Arges. | 767 |  |  | 767 |  |  |  |  |
| B | LUCRARI NOI | 2.858 |  |  | 2.858 |  |  |  |  |
|  | Pod cu structură din plăci ondulate de oțel peste raul Albota si IBU pe strada LUNCA din comuna Albota, judetul Arges. | 1.200 |  |  | 1.200 |  |  |  |  |
|  | I.B.U.Strada PRELUNGIREA SORESTI din comuna Albota, judetul Arges. | 958 |  |  | 958 |  |  |  |  |
|  | PROIECTARE SI REALIZARE TROTUARE IN COMUNA ALBOTA | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | INFIINTARE TROTUARE IN COMUNA ALBOTA ,JUDETUL ARGES | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |
|  | Modernizare si Reabilitare Intrarea Strada DAMBOVNIC din comuna Albota, judetul Arges. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| C | ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII | 503 |  |  | 503 |  |  |  |  |
|  | PROIECTE DRUMURI SI PODURI | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  | ACHIZITIE AUTOUTILITARA IN COMUNA ALBOTA,JUDETUL ARGES | 353 |  |  | 353 |  |  |  |  |

PRIMAR,                                                                                                                               CONTABIL,

DUMITRU  ION                                                                                                                      NEACSU  ELENA