PFA FRINCU SORIN

GRAFIC  SINTETIC

PENTRU EXECUTIA LUCRARII:

,,AMENAJARE PARCARE PRIMARIE, COMUNA BIRLA, JUDETUL ARGES.”

Durata de realizare a investitiei este fixata din punct de vedere  tehnologic,  la circa

5 saptamini calendaristice. Graficul de esalonare al principalelor etape  de realizarea lucrarilor este prezentat in continuare:

| Operatii tehnologice de constructie. Saptamina | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizare, terasamente. Executie fundatie balast. |  |  |  |  |  |  |  |
| Montaj rigola PEHD. Executie strat beton de ciment. |  |  |  |  |  |  |  |
| Montaj borduri, pavele. Finisaje. Receptie lucrari. |  |  |  |  |  |  |  |

Proiectant

Ing Sorin Frincu