# APROBAT

ISC  ARGES

# P R O G R A M

pentru controlul calităţii lucrărilor la obiectivul :

,,AMENAJARE PARCARE PRIMARIE, COMUNA BIRLA, JUDETUL ARGES.”

PFA FRINCU SORIN, reprezentata prin ing. Frincu Sorin  în calitate de proiectant, în conformitate cu Legea  nr. 177/2015, cu toate modificarile ulterioare, privind calitatea în construcţii şi normativelor în vigoare, stabileste prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor la investitia mai sus mentionata, dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepţionează calitativ pentru care trebuie întocmite piese scrise | Document scris care se încheie: PVT– Proces verbal de trasare a lucrării PVPPA – Proces verbal predare primire amplasament şi a bornelor de reper PVRC – Proces verbal de recepţie calitativă | Cine întocmeşte şi semnează : I – ISC B – Beneficiar E – Executant P – Proiectant | Numărul şi data completării actului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 | LUCRĂRI PREGATITOARE ,TERASAMENTE 1.1.Predare primire amplasament 1.2. Trasarea lucrării. 1.3.Verificare executie terasamente, premergător începerii executiei fundaţiei din balast. 1.4 Executie rigola si camine colectare ape. DRUMURI 2.1.Verificarea fundatiei de balast in faza premergatoare asternerii nisipului si foliei. 2.2. Verificarea stratului de beton de ciment. 2.4. Verificare montare pavele carosabile RECEPTII 3.1.Receptia la terminarea lucrarilor. Punct vedere. 3.2.Receptia finala la expirarea termen garantie | PVPPA PVT PVRC PVRC PVRC (FD) PVRC PVRC P+B+E PVRTL PVRF | B+E+P B+E B+E+P B+E+P P+B+E+I P+B+E P+B+E P+B+E Comisie+Invitati Comisie+Invitati |  |

BENEFICIAR,		EXECUTANT (CONSTRUCTOR)	PROIECTANT ,

(diriginte santier)                                                                             ing . Sorin Frincu

__________________________	___________________________	      __________________________

NOTĂ : 1. Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 3.

2. Executantul va anunţa în scris factorii interesaţi pentru participare cu minimum 2 zile înaintea datei la       care urmează să se facă verificarea.

3. La recepţia lucrării, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Construcţiei.

4.  Fără verificare legală, constructorul nu va putea trece la executarea fazei următoare.