PFA FRINCU SORIN

GRAFIC  SINTETIC

PENTRU EXECUTIA LUCRARII:

,,Refacere podet in satul Mindra pe DC137, comuna  Birla, jud Arges."

Durata de realizare a investitiei este fixata din punct de vedere  tehnologic,  la circa

3 luni calendaristice. Graficul de esalonare al principalelor etape  de realizarea lucrarilor de poduri si rampe drumuri, sisteme de colectare si evacuarea apelor din zona amprizei strazii precum si a elementelor de siguranta circulatiei,este prezentat in continuare:

| Operatii tehnologice de constructie. Luna | 1 |  | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizare, terasamente. Fundatii podet. |  |  |  |  |  |
| Fundatii balast drum. Fundatii podet. Montare elemente prefabricate. Fundatii piatra sparta. Accese si santuri permeate. Imbracaminti bituminoase. |  |  |  |  |  |
| Imbracaminti bituminoase. Siguranta circulatiei. Finisaje. Receptie lucrari. |  |  |  |  |  |

Proiectant

Ing Sorin Frincu