# APROBAT

ISC ARGES

# P R O G R A M

pentru controlul calităţii lucrărilor la obiectivul :

,,Refacere podet in satul Mindra pe DC137, comuna  Birla, jud Arges."

Obiecte :	a) Terasamente.

b) Executie podet dalat.

b) Drumuri si  scurgerea apelor.

PFA FRINCU SORIN, reprezentata prin ing. Frincu Sorin  în calitate de proiectant, în conformitate cu Legea nr. 177/2015, cu toate modificarile ulterioare, privind calitatea în construcţii şi normativelor în vigoare, stabileste prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor la investitia mai sus mentionata, dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepţionează calitativ pentru care trebuie întocmite piese scrise | Document scris care se încheie: PVT– Proces verbal de trasare a lucrării PVPPA – Proces verbal predare primire amplasament şi a bornelor de reper PVRC – Proces verbal de recepţie calitativă | Cine întocmeşte şi semnează : I – ISC B – Beneficiar E – Executant P – Proiectant | Numărul şi data completării actului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 | LUCRĂRI TERASAMENTE 1.1.Predare primire amplasament 1.2. Trasarea lucrării. 1.3.Verificare executie terasamente,premergător începerii executiei fundaţiei inferioare de balast. PODET 1.Verificare cota sapatura si mod cofrag fundatie 2.Montare elemente prefabricate. 3. Verificare executie hidroizolatie la pile si placi. DRUMURI 3.1.Verificarea fundatiei de balast in faza premergatoare executiei stratului de fundatie superioara din piatra sparta . 3.2.Verificarea fundatiei de piatra sparta în faza premergătoare începerii execuţiei stratului de legatura din binder. 3.3. Verificarea stratului de binder premergator turnarii stratului de uzura. 3.4. Verificarea executie strat de uzura. 3.5.Verificare executie elemente siguranta circulatiei. Semne de circulatie, marcaje rutiere. 4.1.Receptia la terminarea lucrarilor 5.1.Receptia finala | PVPPA PVT PVRC (FD) PVRC (FD) PVRC (FD) PVRC (FD) PVRC (FD) PVRC (FD) PVRC (FD) PVRC PVRC PVRTL PVRF | B + P + E B + E B+E+P+I P+B+E+I P+B+E+I P+B+E+I P+B+E +I P+B+E+I P+B+E+I P+B+E B+E+P Comisie+Invitati Comisie+Invitati |  |

BENEFICIAR,		EXECUTANT (CONSTRUCTOR)	PROIECTANT ,

(diriginte santier)                                                                             ing . Sorin Frincu

__________________________	___________________________	      __________________________

NOTĂ : 1. Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 3.

2. Executantul va anunţa în scris factorii interesaţi pentru participare cu minimum 2 zile înaintea datei la       care urmează să se facă verificarea.

3. La recepţia lucrării, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Construcţiei.

4.  Fără verificare legală, constructorul nu va putea trece la executarea fazei următoare.