RAPORTUL DE ACTIVITATE

AL COMITETULUI DIRECTOR

AL REGEI AUTONOME  JUDETENE DE DRUMURI

ARGES

ANUL 2023

I.DATE GENERALE

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges, infiintata in baza Hotararii Consiliul Judetean Arges nr.158/25.08.2010, este persoana juridica romana de interes judetean, care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Arges pe baza de gestiune economica si autonomie financiara conform legislatiei in vigoare, (Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome) administrand intreaga retea de drumuri judetene in baza contractului de administrare nr. 16245/07.10.2020 incheiat cu C.J.Arges. Este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J03/1091/2010, avand cod unic de inregistrare RO 27648587, are sediul in Pitesti, str. George Cosbuc, Nr. 40, judetul Arges si următoarele puncte de lucru: Buzoești, Căteasca,  Hârsești,  Cepari. Conducerea deliberativa este asigurata de Consiliul de Administratie, iar conducerea executiva a RAJD Arges este delegata catre Comitetul de directori, competenta de reprezentare a RAJD Arges revenind Directorului General.

Obiectul de activitate al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș este clasificat conform Ordinului nr.337/2007 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, privind actualizarea Clasificărilor din Economia Naţională – CAEN la nr. 4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor.

Obiectele secundare de activitate ale regiei sunt prezentate în Regulamentul de Organizare si Functionare al RAJD Arges, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 119/27.05.2021, modificat si actualizat prin HCJ nr. 331/ 28.11.2023.

Finantarea Regiei Autonome Judeteane de Drumuri se face prin incasarea prestarilor de servicii efectuate conform obiectului de activitate. Veniturile Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A. se utilizeazã, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru desfasurarea obiectului de activitate.

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A.  întocmeşte anual Bugetul de venituri si cheltuieli  si Situatii financiare anuale  după modelul stabilit prin Ordin al  Ministerului de Finanţe.

Situatiile financiare anuale  se aprobă de catre Consiliul de Administratie al regiei si de catre autoritatea publica tutelara, Consiliul Judetean Arges. Aceste situatii cuprind: Bilantul, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Note explicative.

Bugetul de venituri şi cheltuieli se intocmeste pentru fiecare exerciţiu financiar, începând cu  data de 01 ianuarie şi încheindu-se la  data de 31 decembrie a fiecarui an şi este avizat de catre Consiliul de Administratie al regiei si aprobat de catre autoritatea publica tutelara, Consiliul Judetean Arges.

Prezentul raport are scopul de a informa Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges cu privire la activitatea desfasurata de regie in perioada ianuarie-decembrie 2023 si, de asemenea, despre obiectivele stabilite a fi indeplinite si indeplinirea acestora pe parcursul anului.

Principalele obiective propuse spre realizare si in anul 2023 au fost  urmatoarele:

- Realizarea unor lucrari de reparatii si intretinere conform programului anual aprobat si in conditii de calitate conform standardelor in vigoare, lucrari care sa asigure folosirea intregii retele de drumuri judetene in conditii optime de trafic.

- Realizarea unor lucrari de investitii pe drumurile judetene, conform listei de lucrari anexa la buget, pentru modernizarea intregii retele de drumuri aflate in administrarea regiei;

- Realizarea in cele mai bune conditii a activitatii de deszapezire pe reteaua de drumuri judetene, prin asigurarea cantitatilor de material antiderapant necesare si utilaje care sa acopere toata reteaua;

- Gasirea unor solutii de eficientizare a activitatii si de reducere a cheltuielilor care se deconteaza numai din venituri proprii, altele decat cele din decontarea  lucrarilor efectuate;

- Reducerea platilor restante;

- Mentinerea incasarilor in termene care sa permita realizarea platilor propuse;

- Acoperirea  pierderii contabile din exercitiile anterioare si obtinerea de profit contabil in exercitiul financiar de referinta.

II. INFORMATII ECONOMICO-FINANCIARE

# II.1. Informaţii privind rezultatele implementării Planului de Management

Pentru realizarea obiectivelor inscrise in  Planul de Management, conducerea executiva a  Regiei Autonome Județene de Drumuri  Argeș a avut in vedere urmatoarele  direcţii:

Eficienţa economică

Pentru obtinerea unei eficiente economice care sa permita desfasurarea activitatii in stare de continuitate, s-a avut in vedere optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de executie a lucrarilor specifice obiectului de activitate, astfel încât intreg volumul serviciilor  prestate  să se realizeze cu costuri minime si in conditii de calitate. Tarifele practicate au fost stabilite si fundamentate astfel încât acestea să reflecte in mod transparent structura cheltuielilor componente pe de o parte, dar să și asigure intr-o mare măsură  autofinanţarea costurilor de exploatare conform pricipiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare, pe de altă parte.

Tarifele practicate în anul 2023 au fost avizate prin HCA nr. 22/12.12.2022 si aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 358/15.12.2022. Actualizarea acestor  tarife in functie de modificarile legislative, cresterea salariului minim pe tara garantat in plata, s-a facut prin avizarea lor de catre Consiliul de dministratie prin HCA nr. 25/10.11.2023 si aprobarea de catre Consiliul Judetean Arges, prin HCJ nr. 336/ 28.11.2023.

Corelarea numarului de personal cu baza materiala existenta, mentinuta si in anul 2023  a avut influenta si asupra imbunatatirii rezultatului economic din exercitiul de referinta, desfasurarea activitatii realizandu-se in conditii bune si in acest an.

Eficienta economica a fost influentata si de consumurile moderate de utilitati, materiale consumabile, birotica si papetarie, toate acestea situandu-se la valorile anilor precedenti.

Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor

Conducerea executiva a regiei a avut in vedere asigurarea dezvoltării durabile si rentabilizarea activitatii si executarea unor lucrari calitative din punct de vedere tehnic si eficiente din punct de vedere economic. S-au facut demersuri catre autoritatea tutelara pentru continuarea modernizarii bazei materiale, acest lucru constituind un prim factor in realizarea programului de lucrari de  investitii, intretinere si reparatii  drumuri judetene,  propuse  a fi realizate pe reteaua de drumuri judetene din judetul Arges.

In anul 2023 a fost continuat procesul de retehnologizare si, prin Hotararea Consiliului Judetean Arges  nr. 296/28.09.2023 a fost data  in administrarea RAJD Arges  o freza  de asfalt Wirtgen W50Ri folosita in activitatile de reparatii si intretinere desfasurate pe  drumurile judetene.

Orientarea către client

Personalul regiei a fost preocupat permanent pentru realizarea obiectivelor propuse, cei din sectorul productiv avand ca tinta realizarea unor lucrari de calitate care sa corespunda normativelor tehnice in vigoare, iar cei din sectorul neproductiv  au avut ca obiectiv intocmirea unor situatii tehnice si economice transparente, bazate pe date certe si reale.

Competenţa profesională

Pentru imbunatatirea eficienţei  regiei s-a tinut cont de corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului.

Grija pentru mediu

Acest aspect s-a concretizat în respectarea legislaţiei în domeniu, prin gestionarea raţională a resurselor naturale, eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, utilizarea de tehnologii şi materiale prietenoase mediului înconjurător.

Performanţa operaţională

Întreaga activitate a regiei a fost planificată astfel incat sa se respecte indicatorii stabiliti prin proiectul de buget  de venituri şi cheltuieli şi sa se  încadreze în prevederile bugetare stabilite, în conformitate cu Normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor Publice. In cursul anului 2023 s-a înregistrat o crestere a veniturilor realizate comparativ cu cele realizate in anul anterior, cheltuielile variabile au cunoscut, de asemenea o crestere proporțională cu veniturile, cheltuielile fixe au fost eficientizate sau s-au menținut în limitele stabilite prin buget.

Performanţa personalului

Regia şi-a concentrat eforturile și  asupra dezvoltării competenţei angajaţilor, creşterea eficienţei resurselor umane şi promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerinţelor generate  de realizarea obiectivelor. De asemenea, s-a urmărit îmbunătăţirea randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său.

II.2. Indicatori de performanta financiari si  nefinanciari la data de 31.12.2023

Principalii indicatori de performanta financiari si nefinanciari prezentati in Situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2023 scot in evidenta faptul ca situatia economica a regiei, astfel cum reiese din evidentele contabile, este imbunatatita fata de perioadele anterioare, evoluand dupa o traiectorie ascendenta in ceea ce priveste rezultatul financiar.

Dinamica principalilor indicatori  ai RAJD Arges, prezentati in Bilantul si Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:

| Indicator (lei) | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| --- | --- | --- |
| Active imobilizate | 409 | 0 |
| Active circulante | 4.096.735 | 5.784.779 |
| Total datorii | 8.329.769 | 6.679.202 |
| Cifra de afaceri | 34.914.934 | 54.962.764 |
| Venituri totale | 35.045.422 | 55.142.119 |
| Cheltuieli totale, din care: | 33.025.850 | 51.776.809 |
| -cheltuieli materiale | 3.227.630 | 5.059.979 |
| -cheltuieli cu personalul | 2.405.680 | 3.790.365 |
| -alte cheltuieli de exploatare | 27.392.540 | 42.926.465 |
| Profit din exploatare | 2.018.220 | 3.363.955 |
| Profit financiar | 1.352 | 1.355 |
| Profit brut | 2.019.752 | 3.365.310 |
| Impozit profit | 0 | 0 |
| Profit net | 2.019.752 | 3.365.310 |

Observatii pe baza dinamicii indicatorilor economici prezentati:

- Activele imobilizate reprezinta valoarea ramasa neamortizata aferenta imobilizarilor aflate in patrimonial regiei. La sfarsitul exercitiului financiar 2023 toate activele imobilizate aflate in patrimonial regiei sunt amortizate, valoarea neamortizata a acestora fiind zero.

- Activele circulante sunt formate din valorile stocurilor, creantelor si disponibilitatilor banesti existente la sfarsitul anului.  Cresterea  lor fata de anul anterior se explica prin  existent unor stocuri de materiale reziduale rezultate din mijloace fixe supuse casarii si nevalorificate pana la inchiderea exercitiului financiar, dar si prin existenta unor creante de valori mai mari care nu au fost incasate pana la data de 31.12.2023.

- Total datorii, reprezinta datoriile trecute de scadenta precum si cele curente avute la furnizori, si datoriile catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale, de asemenea, curente sau trecute de scadenta. In situatia prezentata se observa o scaderea a datoriilor la sfarsitul anului 2023 fata de anul anterior.

Platile restante la furnizori sunt in valoare de 3.130.180 lei, in scadere cu 27,33% fata de aceeasi perioada a anului 2022 si cu 26,86% fata de platile restante estimate prin buget.

Suma de plata  catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale reprezentand impozit pe salarii, asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate, contributia asiguratorie de munca, taxa pe valoarea adaugata, este in valoare de 637.747,38 lei. Toate sumele au fost platite in cursul anului 2023 catre bugetul de stat si bugetul asigurarior sociale la termenele stabilite de lege.

- Venituri totale reprezinta totalitatea prestarilor de servicii   de reparatii, intretinere si constructie drumuri realizate de catre regie cu baza materiala proprie sau cu tertii (99,33% din total venituri), la care se adauga veniturile din vanzarea mixturii asfaltice catre terti, eliberarea de avize, acorduri si autorizatii si  alte tipuri de venituri din exploatare.

- Cheltuielile totale reprezinta consumurile de materii prime si  materiale, combustibili, materiale consumabile, servicii de terti, utilitati, la care se adauga costul fortei de munca si cheltuielile cu impozite si taxe. Pentru cheltuielile variabile se observa o evolutie proportionala cu evolutia veniturilor generate de acestea, iar pentru cheltuielile fixe s-a urmarit incadrarea lor in valorile anilor anteriori. Pentru cheltuiala cu personalul ( salarii nete+ asigurari sociale+tichete de masa) se observa o crestere  de 57,56% fata de anul anterior, aceasta fiind determinata de negocierea salariilor pentru toate categoriile de salariati incepand cu 1 ianuarie 2023, si cresterea salariului minim brut pe tara si in domeniul  constructiilor, incepand cu data de 01 noiembrie 2023, conform OUG 93/2023.

- Profitul contabil, calculat ca diferenta intre venituri si cheltuieli este in valoare de 3.365.310,13 lei. Pentru repartizarea acestuia, conducerea executiva a regiei a facut propunerea de repartizare a intregii valori pentru acoperirea pierderilor din exercitiile financiare anterioare. In alegerea modului de repartizare a profitului s-a tinut cont de prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare.

II.3. Gradul de realizare a indicatorilor asumaţi prin contractele de mandat :

| Nr crt | Indicator cheie de performanta | Obiectiv de performanta | Prevederi pentru perioada de raportare/ lei | Realizat in perioada de raportare/ lei | Grad de indeplinire (%) | Pondere in total indicatori (%) | Realizare pondere indicatori (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INDICATORI FINANCIARI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cifra de afaceri | Cresterea cifrei de afaceri | 66.397.000 | 55.142.119 | 83,05 | 20 | 16,61 |
|  | Reducerea pierderii | Urmarirea reducerii pierderii/ imbunatirea rezultatului contabil-financiar | 1.000.000 (profit brut) | 3.365.310 (profit brut) | 336,53 | 10 | 10 |
|  | Reducerea platilor restante | Prioritizarea platilor pentru reducerea platilor restante | 4.280.000 | 3.310.180 | 129,30 | 10 | 10 |
|  | Realizarea programului de lucrari de reparatii | Realizarea nivelului programat pentru lucrari de reparatii | 17.188.235 | 19.706.293 | 114,65 | 5 | 5 |
|  | Realizarea programului de lucrari de investitii | Realizarea nivelului programat pentru lucrari de investitii | 49.107.563 | 35.650.345 | 72,60 | 5 | 3,63 |
|  | Asigurarea cash flow-ului regiei | Asigurarea fluxului de numerar | 1.000.000 | 1.683.310,75 | 100 | 5 | 5 |
| II. INDICATORI NEFINANCIARI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strategii de dezvoltare a activitatii si implementarea acestora | Realizarea programelor de lucrari la nivelul de calitate propus | Realizarea programelor de lucrari la nivelul de calitate propus | Nu s-au inregistrat situatii de lucrari realizate sub nivelul de calitate propus | 100 | 10 | 10 |
|  | Productivitatea muncii | Cresterea productivitatii muncii | 970,84 | 875,27 | 90,16 | 5 | 4,5 |
|  | Politici sociale | Asigurarea conditiilor optime pentru dezvoltarea activitatii | Asigurarea conditiilor optime de desfasurarea a activitatii (conditii optime de munca, plata la timp a asigurarilor sociale si drepturilor salariale, inlaturarea oricaror situatii de discriminare sau alte situatii care sa lezeze drepturile oricariu salariat) | Au fost indeplinite toate conditiile pentru desfasurarea activitatii in conditii optime. Nu au fost semnalate situatii care sa lezeze drepturile salariatilor. | 100 | 5 | 5 |
| III. GUVERNANTA CORPORATIVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumentele guvernantei corporative | Elaborarea/ actualizarea si respectarea instrumentelor/ mecanismelor de control specific guvernantei corporative (ROF. ROI, Contracte de mandat, Cod de etica) | Elaborarea/ actualizarea si respectarea instrumentelor/ mecanismelor de control specific guvernantei corporative (ROF. ROI, Contracte de mandat, Cod de etica) | Au fost incheiate contracte de mandat pentru membrii consiliului de administratie conform HCJ nr.161/ 26.05.2023 si OMFP 983/14.02. 2023, contracte de mandat cu directorii conform HCA 15/ 11.05.2023 si HCA nr.16/ 08.06.2023. Codul de Etica a fost aprobat prin HCA 8/11.05.2023. ROF a fost aprobat prin HCJ 331/28.11. 2023. | 100 | 10 | 10 |
|  | Obligatii de raportare catre autoritatea publica tutelara | Elaborarea/intocmirea si transmiterea catre autoritatea tutelara a tuturor rapoartelor / situatiilor / informatiilor cerute de lege | Elaborarea/intocmirea si transmiterea catre autoritatea tutelara a tuturor rapoartelor / situatiilor / informatiilor cerute de lege | Au fost transmise catre autoritatea tutelara rapoartele semestriale si anuale de activitate, Planul de administrare cu componenta de management, alte situatii cerute. | 100 | 5 | 5 |
|  | Raportarea indicatorilor de performanta | Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanta (ICP) | Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanta (ICP) | Indicatorii de performanta au fost raportati la termenele stabilite. Acestia au fost revizuiti prin Planul de administrare aprobat prin HCA nr 20/07.07.2023 impreuna cu Planul de management | 100 | 5 | 5 |
|  | Strategia de dezvoltare a entitatii si politicile de management al riscului | Realizarea, revizuirea si raportarea strategiei de dezvoltare a entitatii si stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea acestuia | Realizarea, revizuirea si raportarea strategiei de dezvoltare a entitatii si stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea acestuia | Au fost intocmite: Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe anul 2023, Registrul riscurilor pe anul 2023, proceduri de sistem privind managementul riscului PS-06 | 100 | 5 | 5 |
|  | Total |  |  |  |  | 100% | 94,74% |

Observatii privind realizarea indicatorilor aferenti contractului de mandat:

- Din calculele realizate asupra valorilor inregistrate in evidentele contabile, se observa realizarea in proportie de 94,74% a  indicatorilor financiari, nefinanciari  si de guvernanta corporativa pe care conducerea regiei ii are de indeplinit conform contractelor de mandat incheiate. Astfel,  pentru indicatorii: cifra de afaceri (83,05%), realizarea programului de lucrari de investitii (72,60%), productivitatea muncii (90,16%) au fost  inregistrate procente de realizare  sub 100%, datorita faptului ca au fost incepute lucrari de modernizare pe unele drumuri judetene a caror complexitate si mod de realizare au determinat  modificari fata de stadiul propus sa se realizeze.

- A fost realizat peste procentul de 100% indicatorii privind reducerea valorii platilor restante, acestea fiind reduse cu 27,32% fata de valoarea platilor restante inregistrate la 31.12.2022 si cu 22,66% fata de valoarea prognozata in proiectul de Buget de venituri si cheltuieli. Se poate observa si o crestere a profitului contabil,  acest lucru fiind determinat de corelarea eficienta a cheltuieliilor variabile si fixe  cu veniturile realizate.

- Indicatorii cu caracter nefinanciar si cei de guvernanta corporativa au fost indepliti in procent de 100%, fiind depuse toate rapoartele in termenele cerute de legislatia in vigoare si intocmite/ actualizate/ adoptate alte documente cerute de lege.

II.4. Aspecte privind activitatea desfasurata la nivelul structurilor organizatorice  ale regiei

Obiectivele generale si obiectivele specifice repartizate structurilor organizatorice ale regiei  au fost planificate, in perioada de raportare, in conformitate cu atributiile prevazute in documentele organizatorice,  in programele de activitate si in functie de resursele disponibile si potentiale identificate.

In conformitate cu prevederile Legii nr.296/ 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea  sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, si tinand cont de masurile referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici cuprinse in Sectiunea a 2-a a legii mentionate anterior, Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA a aplicat incepand cu 01 decembrie 2023, urmatoarele modificari:

- Conform art. 32, alin. 2) din Legea nr. 296/ s-au  desfiintat posturile   aflate vacante la aceasta data: Director Infrastructura Rutiera, Mecanic utilaj, masinist masini terasamente, Sef birou, Sef laborator. Au fost, de asemenea, transformate in compartimente toate structurile organizatorice de tip serviciu/birou care nu indeplineau conditia numarului minim de personal de executie, functiile de sef serviciu/sef birou transformandu-se in functii de executie conform studiilor, dar si atributiilor de indeplinit. Districtele, neindeplinid criteriul de structura organizatorica cu 10 persoane de executie s-au transformat in zone de lucru, functia de sef district a fost transformata in functie de executie. Au fost desemnate persoane care sa coordoneze echipele din zonele de lucru, acest aspect fiind consemnat ca atributie in fisa de post.

- Structura organizatorica in conformitate cu care isi desfasoara activitatea regia este urmatoarea:

Directia Economica  si Infrastructura Rutiera are urmatoarea componenta si atributii:

Sectia Infrastructura rutiera

In cadrul acestei  structuri organizatorice s-au desfasurat activitati specifice obiectului de activitate, adica lucrari de reparatii, intretinere si constructie drumuri. Statia de asfalt a asigurat intreaga cantitate de mixturi asfaltice necesara lucrarilor efectuate. Zonele de lucru, prin echipele de muncitori aflate in coordonarea salariatilor cu astfel de atributii,  au asigurat intretinerea drumurilor judetene atat pe  timp de vara cat si pe timp de iarna.

Compartimentul Siguranta Circulatiei

Salariatii direct productivi care deservesc Atelierul semnalizare rutiera s-au ocupat de amplasarea semnelor de circulatie de-a lungul retelei de drumuri judetene si de realizarea marcajelor rutiere.

# Compartimentul  Financiar Contabilitate  si Achizitii Publice

În conformitate cu normele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice si cu celelalte prevederi legale,  Compartimentul  Financiar Contabilitate  si Achizitii Publice  a întocmit lunar  evidentele contabile pe baza documentelor justificative prevazute de lege. Au fost intocmite,  verificate, listate si indosariate  registrele contabile obligatorii, alte documente contabile necesare desfasurarii activitatii.  Au fost intocmite, verificate si depuse pe baza de semnatura electronica declaratiile fiscale, deconturile de TVA, situatiile financiare anuale/ semestriale, alte raportari prevazute de legislatia in vigoare, la termenele prevazute.

A fost elaborat si aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023, pe baza prognozei veniturilor si a cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor venituri.

Au fost intocmite statele de plata lunare, conform pontajelor primite si insusite sub semnatura de catre persoanele responsabile cu acest lucru.

A fost exercitat controlul financiar preventiv asupra tuturor documentelor prevăzute în grafic şi au fost înscrise în Registrul operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.

Au fost intocmite lunar balante de verificare a conturilor, dar si situatii/ balante analitice  pentru reflectarea corecta si reala  a tuturor informaţiilor financiar-contabile. Aceste situatii ofera informatii privind stocurile, soldurile la furnizori si clienti, alte creante si obligatii catre bugetul de stat, bugetul local si bugetul asigurarilor sociale. Sunt oferite informatii si despre realizarea veniturilor si despre cheltuielile ocazionate de realizarea acestora.  Conducerea regiei a asigurat resursele necesare desfasurarii activitatii  aplicând cu consecvenţă politicile contabile astfel încât la 31.12.2023 indicatorii economico-financiari sa se  incadreze in limitele aprobate.

In ceea ce priveste activitatea de achizitii publice, s-au desfasurat activitati specifice acestui domeniu cu respectarea tuturor prevederilor legale. In cursul anului 2023 au fost desfasurate proceduri de achizitii atat pentru materii prime, materiale, combustibil, materiale consumabile, dar si pentru servicii tehnice (proiectari/ expertize), executii de lucrari de reparatii si intretinere si lucrari de investitii realizate de terti pe drumurile judetene. Au fost incheiate 80 de contracte din care: contracte pentru prestarea de servicii- 40; contracte de furnizare -29; contracte de executie lucrari- 11.

Compartiment Planificare, Pregatire si Implementare Lucrari

În anul 2023  si aceasta structura a indeplinit atributiile pe care le are in conformitate cu ROF aprobat la nivel de unitate. S-au intocmit la timp si pe baza unor date corecte si reale, situatiile de lucrari care au fost transmise spre verificare autoritatii tutelare, Consiliul Judetean Arges. Au fost verificate documentatii tehnice necesare in realizarea lucrarilor de reparatii, intretinere si lucrarilor de investitii realizate pe drumurile judetene in anul 2023.

Compartiment Administrativ

Compartimentul  Administrativ aflat, de asemenea, in subordinea Directorului Economic si IR a desfasurat activitati specifice, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare aprobat si cu Regulamentul intern.

In subordinea directa a Directorului General se afla urmatoarele structuri:

Compartimentul Juridic si Resurse Umane

Pe parcursul anului  2023, acest compartiment  a desfasurat activitati specifice. Din punct de vedere juridic s-a ocupat de  dosarele cu litigii ale regiei, aflate pe rol, si de solutionarea acestora  in conditii favorabile regiei. De asemenea, s-a ocupat si de verificarea clauzelor contractuale din contractele pe care regia le-a incheiat pe parcursul perioadei. Compartimentul a desfasurat activitati de evidenta a resursei umane (incheieri/incetari contracte individuale de munca, intocmire acte aditionale aferente contractelor individuale de munca, intocmire dosare de personal, evidenta concediilor de odihna, concediilor medicale)

Compartiment SSM+PSI+PM

Acest compartiment s-a ocupat de activitatile specifice: instruirea periodica a salariatilor pe linie de siguranta si securitate in munca, protectie impotriva incendiilor,  asigurarea controlului medical periodic pentru toti salariatii in functie de calificarea si postul ocupat.

III.ALTE ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA RAJD ARGES IN ANUL 2022

# III.1. Bugetul RAJD  ARGEŞ R.A.

Finanţarea cheltuielilor regiei este asigurată în totalitate din venituri proprii realizate din prestarea de lucrari de investitii, reparatii si intretinere efectuate pe drumurile judetene.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al RAJD  Argeş pentru anul 2023 a fost avizat prin HCA nr.1/ 10.02.2023 si aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 61/ 23.02.2023.

III.2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice

Precizăm că, până la data de 31.12.2023, achiziţiile s-au realizat prin sistemul electronic. Procesul de achiziţii derulat la nivelul regiei a respectat prevederile legale.

# III.3. Informaţii despre litigii în care este implicată regia

Situaţia litigiilor la data de 31.12.2023 este următoarea:

-24 de actiuni, din care 16 sunt finalizate cu hotarari pronuntate iar 8 sunt in continuare pe rol.

III.4. Organigrama

Organigrama RAJD Arges R.A., Statul de functii, Regulamentul de Organizare si Functionare sunt afisate la sediul si pe site-ul regiei, cu evidentierea numarului de  persoane care ocupa functii de conducere si a numarului de posturi ocupate, respectiv a numarului total de posturi vacante. Acestea au  fost  modificate si actualizate in conformitate cu prevederile Legii nr.296/ 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea  sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung si aprobate prin Hotararea Consililui Judetean Arges nr. 331/ 28.11.2023.

III.5. Negocierea Contractului Colectiv de Munca

In luna aprilie 2023 a fost incheiat Contractul Colectiv de Munca la nivelul regiei, intre comisia de negociere desemnata in acest sens si reprezentantii sindicali ai Sindicatului FGS Familia. S-a cazut de acord asupra urmatoarelor aspecte: stabilirea unei grile de salarizare in functie de studii/functie, acordarea unui numar de zile de concediu de odihna in functie de vechimea in munca, acordarea unui salariu minim brut la nivelul regiei ca salariu compensatoriu pentru salariatii disponibilizati din motive neimputabile lor.

Anexa

la Raportul de activitate al Comitetului Director al RAJD Arges

pe anul 2023

LUCRARI EXECUTATE

I.LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE

| NR. CRT. | INDICATIV | DENUMIRE LUCRARE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 102 | Deszapezire |
| 2 | 101.1.1 | Reparatii asfaltice pe DJ 679 Lunca Corbului – Barla, km 15+600-20+300 Reparatii asfaltice pe DJ 678 A Poienari – Ciofrangeni-Tigveni- Barsesti - Cepari, km 41+141-50+933 Reparatii asfaltice pe DJ 659 Pitesti – Bradu, km 0+032-7+924 Reparatii asfaltice pe DJ 703 k Maracineni – Budeasa, km 0+000-15+510 Reparatii asfaltice pe DJ 703 H Valea Danului – Cepari, km 11+100-12+864 Reparatii asfaltice pe DJ 703 B Uda – Vedea, km 20+253-28+338 Reparatii asfaltice pe DJ 731 Piscani-Domnesti, km 0+000-0+600 Reparatii asfaltice pe DJ 679 Lunca Corbului – Barla, km 0+500-13+037, 20+300-43+780 Reparatii asfaltice pe DJ 659 Pitesti – Bradu, km 8+000 – 8+556 Reparatii asfaltice pe DJ 731 Piscani – Domnesti, km 0+600 – 12+150, km 47+175– 49+689, 36+300-36+435; 41+675-41+835; 42+200-42+395 Reparatii asfaltice pe DJ 703 H Valea Danului – Cepari,km 0+932 – 5+000; km 10+364 – 11+00 Reparatii asfaltice pe DJ 742 Baloteasca – Glambocata,km 9+060-11+050 Reparatii asfaltice pe DJ 740 Maracineni - Micesti, km 0+000-12+123 Reparatii asfaltice pe DJ 703 E Pitesti – Babana, km 2+035-21+285 Reparatii asfaltice pe DJ 704 H Merisani – Baiculesti, km 0+000-8+500 Reparatii asfaltice pe DJ 737 Campulung – Mioarele, km 2+800-7+000 Reparatii asfaltice pe DJ 508 Cateasca – Furduiesti, km 0+000-12+000 Reparatii asfaltice pe DJ 702 Topoloveni – Botesti, km 1+500-28+000 Reparatii asfaltice pe DJ 704 B Calinesti – Rancaciov, km 0+000-8+700 Reparatii asfaltice pe DJ 702 A Lim. Jud. Dambovita – Ciupa- Neajlovelu – Teiu, 35+696-42+000 Reparatii asfaltice pe DJ 734 Leresti – Voina, km 8+500-9+800 Reparatii asfaltice pe DJ 738 Poienari – Draghici, km 4+800 Reparatii asfaltice pe DJ 659 A Bradu – Costesti, km 0+000-3+200 Reparatii asfaltice pe DJ 703 A Cocu – Poiana Lacului, km 18+850-21+850 |
| 3 | 101.1.5 | Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 F lim jud.Valcea – Urluiesti-Cepari, km 20+600-21+990; km 22+490-22+940 Intretinere platforma drum prin taiere de acostamente pe DJ 703 H Curtea de Arges – Valea Danului – Cepari – Suici, km 13+150-13+600 , km 15+250-15+502 – partea dreapta Inretinere platforma drum prin taiere de acostamente pe DJ 679 A Raca- Popesti, km 23+000-25+000, partea stanga Intretinere platforma drum prin taiere de acostamente pe DJ 731 C Vetisoara – Izvoru - Cocu, km 4+265-8+265; km 8+265-11+065 Intretinere platforma drum prin taiere de acostamente pe DJ 703 I Musatesti – Bradulet, km 32+350-32+442 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 B Moraresti – Uda, km 1+745-17+753 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 H Curtea de Arges – Valea Danului – Cepari – Suici – Salatrucu, , km 9+475-10+364; km 25+058-29+800 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 679 A Caldararu – Raca, km 14+750-20+625 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 679 C Caldararu – Izvoru, km 12+550-22+215 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 679 E Raca – Lim. Jud. Teleorman, km 2+590-5+240 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 L Musatesti – Robaia, km 3+540-6+500 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 704 G Albesti – Cicanesti – Suici, km 13+500-10+800 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 731 C Vetisoara – Izvoru - Cocu, km 8+265-12+136 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 G Lim. Jud. Valcea – Ianculesti – Suici, km 14+000-17+231 Inretinere platforma drum pe DJ 703 B Cateasca – Leordeni, km 77+286-83+126 prin asternere piatra Sparta Intretinere platforma drum prin evacuarea materialului pietros (bolovani) pe DJ 734 Leresti – Voina, km 12+100 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 731 B Babana – Richitele, km 1+700-3+928; km 11+036-18+136 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 A Cocu – Poiana Lacului, km 30+096-31+939 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 679 C Caldararu – Izvoru, km 12+550-22+215 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 679 A Caldararu – Raca, km 0+000-12+835; km 14+750-20+625 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 679 E Bucov - Raca, km 2+590-5+240 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 679 D Malu –Coltu – Ungheni, km 0+000-7+940; km14+940-20+590 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 G Lim. Jud. Valcea – Ianculesti – Suici, km 14+000-17+231 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 704 G Albesti - Cicanesti, km 10+900-13+500 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 F lim jud.Valcea – Urluiesti-Cepari, km 20+600-21+990; km 22+490-22+940 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 731 D Micesti – Purcareni – Valea Nandri- Ganesti, km 7+450-12+300; km 16+825-20+700 Intretinere platforma drum prin reprofilare pe DJ 703 H Curtea de Arges – Valea Danului – Cepari – Suici – Salatrucu, km 25+058-29+800 Intretinere platforma drum pietruit DJ 730 A lim.jud.Brasov – Podu Dambovitei, km 24+713 – 19+713, L = 5 km, comuna Dambovicioara |
| 4 | 101.2.1 | Intretinere platforma drum prin taiere de acostamente pe DJ 702 Topoloveni – Botesti, km 26+000-27+10 Intretinere platforma drum prin taiere de acostamente pe DJ 703 B Marghia – Lunca Corbului, km 42+039-42+284, L = 245 M |
| 5 | 101.2.2 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 703 B Marghia – Lunca Corbului, km 42+039-42+284, km 84+723-87+150 Asigurarea scurgerii apelor din zona DJ 679 A Raca – Popesti, km 14+950-20+625 ; km 23+000-25+000 (curatat sant) Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 703 H Curtea de Arges – Valea Danului – Cepari – Suici, km 13+150-13+600; km 15+250-15+502 Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 702 Topoloveni – Botesti, km 26+000-27+100-curatare santuri pereate Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 703 I Musatesti – Bradulet, km 32+350-32+442 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului judetean DJ 679 Sapata - Lunca Corbului, km 0+000-13+037; km 13+587-48+000; km 29+450-30+450 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului judetean si completat terasament deteriorat pe DJ 704 D Prislop – Lupuieni, km 0+400 Asigurarea scurgerii apelor din zona DJ 679 D Ungheni - Recea, km 14+940-34+500 Asigurarea scurgerii apelor de pe zona drumului judetean DJ 679 C Izvoru – Mozaceni, km 10+676-22+215 Asigurarea scurgerii apelor pe DJ742 Leordeni-Baloteasca, km 0+000-0+908 ; km 0+908-2+000 |
| 6 | 101.2.4 | Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 679 Sapata – Lunca Corbului, km 6+037, - partea stanga Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 679 Paduroiu – Sapata – Lunca Corbului – Barla, km 0+000-13+037 si km 13+587-48+220- curatare poduri, podete, lise Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 679 Lunca Corbului – Barla, km 29+450-30+450, partea stanga- defrisare, L = 282 m Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 703 B Cateasca – Leordeni, km 84+723-87+150 - defrisare Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 703 H Cepari – Suici, km 15+30 (taiere nuci) si km 15+100 (taiat dud) Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 679 A Raca- Popesti, km 23+000-25+000, partea stanga (defrisare) Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 679 F Mozaceni – Badesti Bai, km 0+000-6+500 – curatare de poduri si podete Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 702 Topoloveni – Botesti, km 4+500-28+000; km 26+000-27+100 – pe ambele parti defrisare Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 731 C Vetisoara - Izvoru –Cocu, km 4+265-8+265; km 8+265-11+065 -defrisare Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 703 k Maracineni – Budeasa, km 0+000-4+080 Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 742 Leordeni – Baloteasca km 0+000-0+908, km 0+908-2+000- defrisare Asigurarea esteticii rutiere pe DJ 659 A Bradu - Costesti, km 5+630-8+160 ;km 8+160-9+744 (defrisare) |
| 7 | 105 | Covor bituminos DJ 735, km 0+000 – 0+850 si km 1+200 – 11+211, L = 10,87 km, loc.Campulung, Bughea de Sus, Albesti de Muscel |
| 8 | 107 | Montat balize la podet pe DJ 659 Pitesti – Bradu – Mozaceni, km 40+400 Montat indicatoare rutiere pe DJ 734 Leresti – Voina, km 0+000-19+323 Refacere parapet metalic la pod pe DJ 703 B Cateasca – Leordeni, km 74+818 Montat table indicatoare pe DJ 704 D Prislop (DN 7) - Lupuieni ( DJ 703 E), km 0+800; km 2+358 Montat balize si table indicatoare pe DJ 703 H Curtea de Arges – Valea Danului, la pod km 0+552 Marcaje rutiere pe DJ 732 A Titesti – Bajesti – Balilesti, km 0+000-6+800 Marcaje rutiere pe DJ 732 Stalpeni-Balilesti-Vladesti-Slanic, km 5+300-21+050 Marcaje rutiere pe DJ 732 B Valea Silisti-Aninoasa – Berevoiesti, km 0+000-6+444 Marcaje rutiere pe DJ 703 K Maracineni – Budeasa – Valea Marului, km 0+000-14+890 Marcaje rutiere pe DJ 678 A Cepari – Tigveni, km 41+141-50+933 Montat indicatoare drum denivelat si limitatoare de viteza pe DJ 659 A Bradu – Costesti, km 0+0005+060 Marcaje rutiere pe DJ 703 E Pitesti – Babana, km 2+035-21+485 Marcaje rutiere pe DJ 703 H Valea Danului – Cepari, km 10+364-12+864; km 13+000-25+058 Montat semne indicatoare pe DJ 679 Lunca Corbului – Barla, km 13+650 Montat semne indicatoare pe DJ 679 A Raca – Popesti, km 24+925; km 20+725 Montat semne indicatoare pe DJ 679 E Bucov – Raca, km 0+050; km 0+300 Marcaje rutiere pe DJ 703 B Salistea - Chitani, km 20+253-28+338 Montat table indicatoare pe DJ 678 A Tigveni – Cepari, km 42+950 si km 43+050 Marcaje rutiere pe DJ 738 Poienari-Jugur-Draghici – Mihaesti, km 21+700-22+300 Marcaje rutiere pe DJ 742 Baloteasca – Glambocata, km 7+500-11+050 Marcaje axiale si treceri de pietoni pe DJ 679 Lunca Corbului – Barla, km 13+587-33+887 Montat indicatoare rutiere pe DJ 703 H Suici – Salatrucu, km 20+297 Montat table indicatoare pe DJ 704 H Merisani – Baiculesti, km 10+100; km 15+000 Marcaje rutiere - trecere de pietoni pe DJ 704 H Merisani – Baiculesti, km 10+100 Marcaje rutiere pe DJ 734 Leresti – Voina, km 0+000-19+232 Marcaje rutiere pe DJ 659 Pitesti – Bradu, km 0+000-8+000 Marcaje rutiere pe DJ 659 A Bradu – Costesti, kmn 0+000-10+400 Montat indicatoare rutiere pe DJ 703 F Lim. Jud. Valcea – Urluiesti – Cepari, km 25+380 Montare indicatoare rutiere si limitatoare de viteza pe DJ 703 B (intersectia DJ 703 B cu DJ 503), km 72+754 –km 72+782) Montat indicatoare de circulatie si limitatoare de viteza pe DJ 703 E Pitesti – Babana, km 15+350 Marcaje rutiere pe DJ 702, km 0+000 – 16+951 la Leordeni si Bogati |
| 9 | 119 | Lucrari de amenajare birouri in cladirile C5 si C1din cadrul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A, strada George Cosbuc nr.40 |

II. LUCRARI  DE  INVESTITII   EXECUTATE  DE  TERTII

| NR. CRT. | IND. | DENUMIRE LUCRARE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inv. | Modernizare DJ 731 D, km 15+075 – 16+825, L = 1,75 km, comuna Cosesti, jud. Arges |
| 2 | Inv. | Modrnizare drum judetean DJ 704 E Ursoaia-Bascovele –Ceauresti, km 3+100-7+600, L=4,5 km, jud. Arges |
| 3 | Inv. | Modernizare drum judetean DJ 508 Teiu – Buta, km 12+400 – 17+217, L = 4,817 km |
| 4 | Inv. | Modernizare DJ 738 Poienari (DN73-km 44+500) – Jugur – Draghici – Mihaesti (DC11), km 10+200 – 13+600, L = 3,4 km, jud. Arges |
| 5 | Inv. | Modernizare DJ 679 D Malu (DJ679-km 38+940) – Coltu – Ungheni – Recea – Negrasi – Mozacu, km 7+970 – km 14+940, L = 7 km, comuna Ungheni, judetul Arges |
| 6 | Inv. | Modernizare DJ 703 H Curtea de Arges – Valea Danului – Cepari – Suici – lim.jud.Valcea, km 9+475 – 10+364, L = 0,889 km, com.Valea Danului si Cepari, jud.Arges |

CONDUCEREA EXECUTIVA

DIRECTOR  GENERAL- ING. ALINA NICOLAU

DIRECTOR ECONOMIC SI IR - EC. CLAUDIA GHITA